中西区区议会

第五次会议纪录

| 日期 | ﹕ | 二○一二年七月十二日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午二时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

叶永成议员,BBS,MH,JP*

副主席

陈学锋议员*

议员

陈捷贵议员,BBS,JP	(下午2时30分至下午7时01分)

陈财喜议员	(下午2时30分至下午6时55分)

陈浩濂议员*

郑丽琼议员*

张国钧议员*

张翼雄议员*

许智峯议员	(下午3时01分至下午5时56分)

叶国谦议员,GBS,JP	(下午2时35分至下午3时08分)

甘乃威议员,MH	(下午3时40分至下午5时24分)

林怀荣议员	(下午2时30分至下午6时15分)

李志恒议员	(下午2时37分至下午6时08分)

卢懿杏议员	(下午2时36分至会议完结)

文志华议员,MH*

吴少强议员,MH	(下午2时41分至会议完结)

萧嘉怡议员*

黄坚成议员*

注：		*	出席整个会议的议员

(  )	议员出席时间

第3项

马利德先生,JP	水务署署长

吴孟冬先生,JP	水务署 助理署长(发展科)

锺达光先生	水务署 署理总工程师(顾问工程管理)

甘荣基先生	水务署 署理总工程师(香港及离岛区)

何应聪先生	水务署 署理总工程师(客户服务)

第5(ii)项

马昭智先生	市区重建局 规划及设计总监

区俊豪先生	市区重建局 高级规划及设计经理

李若愚先生	发展局 首席助理秘书长(规划及地政)2

彭雅妮女士	发展局 总助理秘书长(工务)2

吕少珠女士	律政司 首席行政主任(特别职务)

胡松基先生	建筑署 总工程策划经理102

景国祥先生	建筑署 高级建筑师/21

吴剑伟先生	规划署 高级城市规划师／屋及办公室用地供应2

第5(i)项

梁家华先生	港铁公司 高级统筹工程师

胡美凤女士	港铁公司 公共关系经理—工程项目及物业

李大钧先生	路政署 铁路拓展处总工程师/铁路拓展2-1

陈展荣先生	运输署 高级工程师/优先铁路发展3

区佩妍女士	康乐及文化事务署 高级行政主任(策划事务)4

梁景法先生	康乐及文化事务署 中西区康乐事务经理

第7项

郭维先生	土木工程拓展署 高级土力工程师/港岛3组

岑家华先生	土木工程拓展署 土力工程师/港岛3组

何尉红女士	规划署 城市规划师/港岛1

李大钧先生	路政署 总工程师/铁路拓展2-1

梁家华先生	港铁公司 高级统筹工程师

胡美凤女士	港铁公司 公共关系经理—工程项目及物业

第8项

梁家华先生	港铁公司 高级统筹工程师

胡美凤女士	港铁公司 公共关系经理—工程项目及物业

李大钧先生	路政署 总工程师/铁路拓展2-1

唐凤鸣先生	屋宇署 高级结构工程师/铁路

周昕先生	屋宇署 结构工程师/铁路3

第9项

胡叠明先生	渔农自然护理署 高级农林督察(市场管理)1

方治平博士	环境保护署 首席环境保护主任(区域南)

刘得华先生	机电工程署 高级工程师/综合工程/香港

第10项

刘永强先生	水务署 高级工程师/香港及离岛区(2)

梁民威先生	水务署 工程师/香港及离岛区(分配2)

黄志彪先生	水务署 工程师/顾问工程管理(15)

黄仲达先生	水务署 驻地盘总工程师

潘国忠先生	路政署 工程师(香港)1-3

第11项

姜梁咏怡女士	发展局 首席助理秘书长(海港)

冯品聪先生	发展局 助理秘书长(海港)1

高韵芝女士	渔农自然护理署 高级农业主任(规划及禽畜农场牌照)

何尉红女士	规划署 城市规划师/港岛

罗伟基先生	运输署 工程师/房屋及策划2

列席者：

郭荫庶总警司	香港警务处 中区指挥官

赖孝光总督察	香港警务处 中区警民关系主任

麦志标先生	土木工程拓展署 总工程师/港岛(1)

梁婉嫦女士	食物环境卫生署 中西区环境卫生总监

梁景法先生	康乐及文化事务署 中西区康乐事务经理

余泰海先生	运输署 高级运输主任/中西区

周可乔女士,JP	中西区民政事务专员

纪丽婷女士	中西区民政事务助理专员

杨丽贞女士	中西区民政事务处 高级行政主任(地区管理)

陈成丰先生	中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

秘书

黄明慧女士	中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

| 欢迎 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席欢迎政府部门的代表和议员出席中西区区议会第五次会议。他特别欢迎运输署高级运输主任/中西区余泰海先生首次出席会议，并代表区议会恭贺陈捷贵议员获颁授铜紫荆星章。 |  |  |  |  |
| 第1项：通过会议议程 （下午2时30分） |  |  |  |  |
| - 主席宣布会议议程获得通过。 |  |  |  |  |
| 第2项：通过二○一二年五月十七日中西区区议会第四次会议会议纪录 （下午2时30分至2时32分） |  |  |  |  |
| - 主席表示，秘书处于本年六月十七日把第四次会议纪录拟稿邮寄给各议员，并把议员提出的修订建议归纳及拟备成为呈枱文件，以供审阅。议员对经修订的会议纪录拟稿没有意见，主席宣布会议纪录获得通过。 |  |  |  |  |
| 第3项：水务署署长与中西区区议员会面 （下午2时32分至3时50分） |  |  |  |  |
| - 主席欢迎水务署署长和他的同事出席会议。 |  |  |  |  |
| - 水务署署长马利德先生以计算机投影片介绍香港水资源的管理和供应情况。在一九六零年代，香港的供水情况不稳定，其后透过采取多项措施，包括兴建大型水库如船湾淡水湖和万宜水库、输入东江水以及发展海水冲厕，令问题得以妥善解决。他指出现时的供水安排应足以应付本地超越二零三零年的食水需求。可是，气候变化正影响本地及东江水资源的稳定性，令香港和东江沿江所能收集的水量降低，加上广东省其它城市也对东江水资源有殷切需求，因此香港要致力节省用水和探索其它供水水源。特区政府于二零零八年公布全面水资源管理策略，主要包括用水需求管理措施和供水管理措施。用水需求管理措施可分为四方面：(一)加强公众教育，宣传节约用水，例如举办保护水资源大使选拔赛、“心水创意、户户相传”等节约用水比赛，以及派发“知水、惜水”中学通识教学材料套；(二)推广使用节约用水装置，包括推行自愿参与 “用水效益标签计划” ，目前已涵盖沐浴花洒、水龙头、洗衣机及小便器用具等四种产品，并为政府建筑物和学校安装节水器具。去年香港的人均耗水量有轻微下降的趋势，水务署亦在去年展开了用户家居用水调查，并将根据所得数据与环保团体及「水资源及供水水质事务咨询委员会」商讨，以拟定节约用水的目标和推行方法；(三)加强控制渗漏，包括进行更换及修复水管计划，更换及修复共长3,000 公里的老化水管。已完成工程的水管总长度约为1,900公里，水管爆裂数目已大幅降低。由于进行工程期间会导致交通挤塞，因此须和有关机构加以协调。水务署亦正分阶段在所有供水区推行水压管理，及透过先进技术加强侦测和监察渗漏；(四)扩大使用海水冲厕，这方面的耗水量也出现下降的趋势。在供水管理措施方面，为令香港能够更好地应付未来难测的变化，例如气候变化及雨量不均等，香港有需要开拓新的水资源。水务署在二零零七年完成海水化淡的先导研究，当时在位于香港两个不同海水质量的水域地点，即屯门(珠江口水域)和鸭脷洲(海洋性水域) 进行研究。该研究确立了在香港采用逆渗透海水化淡技术的可行性，并建议于将军澳兴建海水化淡厂，初期年产量约为5千万立方米(即占香港总水量约5%)，最终可扩建至9千万立方米(即占香港总水量约9%)，成为香港的重要补足水源。立法会刚通过在将军澳兴建海水化淡厂的研究拨款，研究将会包括工程效益、建造策略和环境影响评估等。水务署亦积极推行再造水的开发研究，制定技术标准，设计和建造指引。此外，由水务署、土木工程拓展署和渠务署组成的跨部门工作小组已经成立，为上水、粉岭及新界东北新发展区供应再造水作出安排。就新发展区的顾问研究的初步评估，供应再造水给新发展区的居民符合经济效益。其它在政府项目内设置洗盥污水回用及雨水集蓄系统的工作也在开展，回用水的质量标准已尽量采纳建筑署和房屋署的意见。在打击非法取水方面，当局一旦发现违例情况便会实时取缔。根据国际惯例估算，香港的非法取水量约占总用水量2%。水务署会优先处理水管渗漏个案，亦会积极打击非法取水的违例行为。马署长强调非法取水属刑事罪行，一经定罪可被罚款最高$25,000，并须缴付非法取水的费用及每日的累加罚款。水务署以侦测和检控的双管齐下方式打击非法取水，辅以宣传和教育，透过联络政府部门和物业管理公司，并与建造、水喉业界及相关学会订立约章，打击非法取水。 |  |  |  |  |
| - 主席请各位议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |  |  |  |
| (a) | 副主席表示，水街至第三街一带近日经常发生爆水管事故，对居民造成很大的滋扰。他明白更换水管有难度，但当局仍须尽快处理有问题的水管。他大力支持海水冲厕的措施，但海水会令水箱变得肮脏，大厦的水泵亦会较易耗损，加上要住户自行斥资把喉管接驳入屋内，令住户缺乏动力改用海水冲厕。此外，他支持以再造水作非饮用的用途，但担心成本高昂，若用户不节约用水会造成浪费。最后，他赞成加强向外籍家庭佣工宣传节约用水的讯息。 |  |  |  |
| (b) | 郑丽琼议员反映有业主立案法团担心，当局会强制住户以海水冲厕取代淡水冲厕。她询问住户可否押后改用海水冲厕的时间，并建议当局教导住户节省用水和推广家居污水循环再用作冲厕用途。她指出，渠务署兴建了港岛西雨水排放隧道供排水之用，而雨水也是宝贵资源，建议水务署和渠务署合作，研究利用该条隧道把雨水引导入水塘或作冲厕等其它用途。 |  |  |  |
| (c) | 陈捷贵议员指出，近日区内发生的爆水管事故有两个特征，即水管生锈和喉管底部泥土流失，水管爆裂只是迟早问题。为整区利益着想，居民愿意暂时容忍滋扰，同意放宽甚至豁免噪音管制的规定，让当局在星期六、日进行工程及延长夜间的施工时间，可惜顾问公司建议将有关喉管更换工程搁置，反映当局没有决心解决问题。他要求当局更积极处理水管爆裂事件。在水资源供应方面，他鼓励当局在大型屋邨推行雨水集蓄措施，并提醒海水化淡厂只可作为后备的供水途径。 |  |  |  |
| (d) | 黄坚成议员表示，改用海水冲厕会对居民造成很大的滋扰，尤其会令单幢式唐楼无所适从，因为部分楼宇已把淡水缸改作消防缸，或已把食水缸改作冲厕和食水两用水缸，改装更涉及金钱开支。至于西边街的工程，他明白该处在日间交通繁忙，在夜间则受噪音管制所限。他认为政府部门之间缺乏协调，建议当局酌情处理水管更换工程。 |  |  |  |
| (e) | 陈财喜议员表示，他曾要求当局制定有关水管爆裂事故发生后的通报机制，询问当局有否拟备具体的计划。他要求降低节约用水的百分比，亦要求把东江水占食水总量的比例下调至七成半。他建议当局就东江水供应拟备最稳妥的前瞻性方案。同时，本港应提高生产食水的能力，把雨水收集和海水化淡等途径的供水量提升至15%。他要求当局清楚厘定未来可自行供水百分比的具体指标。在节约用水方面，陈议员建议按行业界别(如饮食业)签订行业约章，并询问当局会否提供水费减免以鼓励市民节省用水。 |  |  |  |
| (f) | 李志恒议员澄清，刚才议员所提及的西边街工程，是指由西边街至兴汉道之间的一段般咸道。他支持议员参与协调，让有关工程得以顺利进行。他并解释水街如出现水管爆裂事故，高街和第三街的食水供应同样受影响。在海水冲厕方面，接驳喉管和挖掘道路的费用令部分法团却步，也有法团不知当局已铺设喉管至其楼宇，只须接驳便可使用。他建议政府统一考虑资助法团接驳冲厕喉管的费用，以及主动询问法团是否同意接驳喉管。政府建议以岩洞储水，但他担心摩星岭道配水库最终会兴建楼宇而非休憩用地。 |  |  |  |
| (g) | 文志华议员赞赏水务署的工作，包括减低水压、增加渗漏侦测器和拓展供水源头。由于区内的旧水管太多，坚道一带的工程已差不多完成，但在般咸道的工程则因交通繁忙而遇到很大的困难。他询问当局有何解决方案。他建议将般咸道的水管改为在交通不太繁忙的街道铺设及增设侦测器以勘测水管渗漏情况。 |  |  |  |
| (h) | 陈浩濂议员认同水务署的努力，令水管爆裂数目在过去十年间大幅下降，令人鼓舞。他赞同陈财喜议员的建议，就爆水管事件设立通报机制，有助尽快联络议员进行协调和处理事件。他亦赞同副主席有关海水冲厕的意见，并进一步建议当局优化海水过滤设施，令相关设备有更佳的保养。 |  |  |  |
| (i) | 萧嘉怡议员赞同设立水管爆裂事故的通报机制，当局目前以张贴通告和在互联网发出暂停供水的通知，希望当局具体地指出暂停供水的地区，而不是以 “广泛地区” 等空泛字眼发出信息。她指出区内抄读水表的准绳度欠理想，希望当局为抄水表人员提供培训和设立监察机制，提升服务水平。萧议员指出，市民透过电话查询水务事宜时须等候很长的时间，询问负责此项服务的接线生的人数；市民以电话查询的平均轮候时间；及市民的电话留言会否即日回复。 |  |  |  |
| (j) | 主席建议当局在水管爆裂现场竖立告示，简述有关情况和恢复供水时间。此外，他建议当局采用先进的科技侦测老化喉管的渗漏情况，及早进行预防工程防止水管爆裂。 |  |  |  |
| - 马利德先生综合响应如下： |  |  |  |  |
| (a) | 在侦测水管渗漏的位置和防止水管爆裂方面，香港一直有试用和采用世界上最先进的仪器，包括水管内窥镜、噪音监察仪和噪音相关仪，侦测水管情况和寻找漏点。当局亦有在重要的水管干道和主要交通干道下的过路水管长期摆放噪音监察仪进行监测。由于水管网络庞大而复杂，必须适当地安排资源在重要的位置。为免因水管渗漏、水土流失和水管老化而导致水管爆裂，当局每18个月便会进行一轮渗漏侦测工作，并于重要地点长期进行定点侦测。当局最近亦试用两种先进技术包括整体网络流水估计的方法和“精灵球＂探测仪。虽然每种技术都有其局限，但当局会不断探索和实践。 |  |  |  |
| (b) | 至于西边街至兴汉道之间一段般咸道的水管更换工程，水务署面对不少困难，但仍抱着决心寻求解决方法。水务署现正研究暂停使用该处两个巴士站的方案。水务署亦曾考虑使用其它道路进行工程，但碍于主要管道和配水网络需接近民居的缘故及新水管须接驳至沿路各楼宇，因此有关工程仍需在般咸道进行。如有需要，当局在进行挖掘时或会在路旁铺设临时水管以维持供水。 |  |  |  |
| (c) | 在推行海水冲厕方面，用户系统的质量有较高的要求，有些已发展至使用钛金属水泵。水务署亦会为清洗海水冲厕系统制定指引，普遍淡水水缸也要每三个月清洗一次。一般情况，海水冲厕的喉管已铺设在接近区内楼宇的位置。在推广海水冲厕系统方面，水务署会小心处理，最理想是希望用户能配合楼宇更新供水系统时一并更换新的海水冲厕系统，但也须顾及海水和食水系统喉管的状况、楼宇进行冲厕系统维修的时间等各个因素的协调。鉴于中西区的历史背景，当局在收到每个海水冲厕申请时会按个别情况逐幢楼宇处理。 |  |  |  |
| (d) | 在供水方面，目前由东江水生产的食水成本是每立方米约8 元，而采用逆渗透化淡生产的食水成本是每立方米约12元。他认为前者的价格会持续上升，后者的价格则有下降的趋势，估计到二零二零年两者的生产成本会很接近。有关的顾问研究包括成本和气候变化本地雨量收集水量减少的研究。由于海水化淡厂是补足水源，只占总耗水量的5-9%，仅足以应付因气候变化而减少的本地雨量收集水量，加上化淡厂的机组可轮流运作，故估计不会造成耗费。当局会小心控制成本，令生产符合成本效益。 |  |  |  |
| (e) | 在使用东江水方面，目前东江水占香港的总耗水量七至八成，而本地雨水集蓄的水量则占二至三成，预期雨水集蓄量下降的幅度会被拟建的海水化淡厂的供水量所抵销。当局就东江取水的态度是希望香港不会不断增加广东省的供水负担。他不赞同提出降低供水量的建议，因日后要求恢复供应量会有困扰。香港现时东江供水上限为每年8亿2千万立方米，而最终供水上限为每年11亿立方米，当局现时目标是尽量维持东江供水每年最高8亿2千万立方米的水平。就此，基于本港人口和用水变化的数字推算，到二零二零年有需要启动海水化淡厂补足水源。当局会不断检讨水源及用水量，确保水源足以应付二零三零年及以后的需要。 |  |  |  |
| (f) | 他提醒在采用洗盥污水重用设施时，须考虑成本效益，其中一个可取的办法是将洗盥污水重用融入家居设计。 |  |  |  |
| (g) | 就建议签订行业节约用水约章的建议，他估计物业管理公司会向应，饮食业方面则需设法鼓动。当局亦正为部份政府部门进行用水效益检查，拟备节水指引。 |  |  |  |
| (h) | 在水管爆裂事故的通报机制方面，水务署正试验加强透过互联网发布讯息，至于通知当区的议员方面，须考虑会否对议员构成不便。 |  |  |  |
| (i) | 此外，本港抄读水表的准确程度达99.95%。他指出当局亦已接纳申诉专员的建议，加强抄表人员对接续组别同事工作的认知，从而使整体工作更能顺畅推行。 |  |  |  |
| (j) | 关于般咸道的水管更换工程，署方会考虑各种方案，包括尽量利用暑假期间进行工程，采用无坑道挖掘和临时交通改道措施。他亦会考虑陈捷贵议员提出暂时使用香港大学斜路作工地的建议。 |  |  |  |
| (k) | 摩星岭配水库的土地面积偌大，而坚尼地城配水库的土地面积较少。知悉议员在其它会议上，曾对配水库如搬入岩洞后空出土地之用途表达关注。水务署已将议员的意见转达发展局和土木工程拓展署考虑，以研究土地的适当用途。 |  |  |  |
| - 主席多谢水务署署长出席会议。 |  |  |  |  |
| 第4项：主席报告 （下午3时50分） |  |  |  |  |
| - 主席表示区议会曾于本年六月二十一日举行非正式会议讨论 “要求政府扩大酒牌申请之小区咨询范围”。秘书处稍后会将会议纪录拟稿电邮给议员。 |  |  |  |  |
| 第5项：常设事项 5(ii) 保育中环 (中西区区议会文件第89/2012号) 律政司迁往中环旧中区政府合署(中座及东座)的工程计划 (中西区区议会文件第91/2012号) 前中区政府合署西座重建计划 (中西区区议会文件第90/2012号) （下午3时50分至5时20分） |  |  |  |  |
| - 主席欢迎市区重建局(市建局)和发展局的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 市建局规划及设计总监马昭智先生表示，该局现正与设计团队深化位于中环街市的城中绿洲的设计概念。他以计算机投影片介绍日本建筑大师矶崎．新先生的设计概念，其特色是把设计和地区特色揉合起来演绎新作品，并运用现代技术表现历史和传统。马先生强调所介绍的并非最终设计，而深化概念的工作主要是关于中环街市最高一层的设计，而这任务颇为艰巨，因为原有建筑物没有电梯和走火通道，亦需加入无障碍通道等设施。 |  |  |  |  |
| - 发展局总助理秘书长(工务) 2 彭雅妮女士就保育中环其它项目的进展作出报告。该局已联同香港赛马会（马会）、同心基金会及相关政府部门，于七月三日就中区警署建筑群和前荷李活道警察宿舍两项活化工程的最新进展，向区议会辖下关注中区警署古迹群及前荷李活道警察宿舍发展工作小组作出详细报告。（一）在中区警署建筑群方面，马会正进行详细设计和相关的前期工程。新建筑物的地基工程和前期的考古勘察亦按计划展开，而连接中区警署建筑群和半山行人扶手电梯的新行人天桥的外观设计，已获得「桥梁及有关建筑物外观咨询委员会」的接纳，马会正与运输署商讨具体的施工安排。（二）荷李活道前已婚警察宿舍方面，该局与同心基金已展开工程，建筑署已完成了工地的围板工程，现正进行内部复修及混凝土结构维修工程。（三）香港圣公会建筑群方面，圣公会正在检视保育和发展方案。（四）前法国海外传道会大楼方面，活化工程须待终审法院迁出后才可进行，因此最早也要在二零一五年才可展开。（五）美利大厦方面，有关该处的大纲草图现正进行司法复核程序，故目前只可进行招标前的准备工作。（六）中环新海滨的一、二号用地方面，由于该幅用地最快也要在二零一五年七月才可腾出，故需一段时间落实具体计划。 |  |  |  |  |
| - 甘乃威议员提出三个问题。第一，中环街市的档户安排是否有新进展。第二，香港圣公会建筑群会否如期进行相关发展，这对港中医院的搬迁是否有具体的影响。第三，中区警署建筑群工程的进展如何，以及在竣工后天桥的人流安排。由于该建筑群日后会成为旅游热点，但接驳的天桥目前已非常繁忙，因此他关注计划中的安排能否解决人流问题，并询问是否有天桥连接兰桂坊。 |  |  |  |  |
| - 陈捷贵议员预计中区警署建筑群会吸引很多游人，因此其可达性非常重要，并且要符合环保原则，所以他赞成以天桥接驳的方案，并希望能尽快就可兼顾环保及可达性的方案达成结论。另外，他询问有关美利大厦的司法复核的进展，以及等候聆讯的时间还有多久。 |  |  |  |  |
| - 陈财喜议员要求当局在会议后，就建筑群附近的巴士和旅游巴士的配置及泊车情况，提供较详尽的数据包括交通影响评估的结果。他建议方案要顾及该项目对周边以至中环整体发展的带动。他亦询问美利大厦司法复核的进展，并建议当局同步进行招标工作的准备，当司法复核得出结果便可立即开始招标。 |  |  |  |  |
| - 郑丽琼议员询问，中区警署建筑群东、西两面的新建筑物原本是铝色的，该设计目前有没有改变。至于在香港圣公会建筑群内的医院，是否需按原来的安排迁出。 |  |  |  |  |
| - 马昭智先生响应说，中环街市和美利大厦均属司法复核涉及的范围内，最快要轮候至明年初才进行聆讯。因此，当局已跟地政总署和中环街市的商户联络，商户目前是按月续租的，假设聆讯不再延期最快亦要在二零一三年第一季才会迁出。另一方面，西港城已进行结构研究，故该处亦需进行文物保育研究。而由于政府在宣布把西港城列为古迹时已有一些增设的建筑物，基于该处的历史价值，因此需就其发展进行类似中环街市的大型公众咨询。 |  |  |  |  |
| - 彭雅妮女士的回应如下： |  |  |  |  |
| (a) | 香港圣公会正检视香港圣公会建筑群保育和发展方案，因此仍未提交具体的修订计划。食物及卫生局亦已对港中医院的搬迁作出积极的跟进，具体详情载于书面回复。 |  |  |  |
| (b) | 中区警署建筑群日后举行活动时可能会增加区内人流，因此会利用建筑群本身的优势，增加新的出入口，让行人可经由建筑群范围步行至区内其它地方，以疏导人流。马会已完成行人天桥的外观设计，并获得「桥梁及有关建筑物外观咨询委员会」的接纳。行人天桥采用了露天设计，既可减低路面行人流量，又可将对建筑群及附近民居的景观影响减至最低。此外，马会亦正与运输署研究行人天桥竣工后的人流走向，以及相关的施工安排，务求减少对当区居民的影响。至于巴士线等资料会在会议后与运输署跟进，并会就工程的最新发展，向区议会和区议会辖下的工作小组作出汇报。 |  |  |  |
| - 发展局首席助理秘书长(规划及地政)2 李若愚先生补充，政府在司法复核的原讼审讯中胜诉，而上诉的审理将会在二零一三年一月二十九日举行，如政府胜诉，美利大厦等保育项目便可尽快展开。 |  |  |  |  |
| - 陈捷贵议员指出，鉴于这宗司法复核影响整个中环的发展，对中西区非常重要，因此建议主席去信促请有关方面加快进行审讯程序，以缩短落实施工的时间。 |  |  |  |  |
| - 李若愚先生补充，当局已向司法机构反映案件的重要性，而二零一三年一月二十九日已是最早的审理时间。 |  |  |  |  |
| - 会议接着讨论律政司迁往中环旧中区政府合署(中座及东座)的工程计划，以及前中区政府合署西座重建计划。主席欢迎律政司、建筑署、发展局和规划署的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 律政司首席行政主任(特别职务)吕少珠女士介绍律政司迁往中环旧中区政府合署(中座及东座)的工程计划。行政长官曾在施政报告提出保留上述两座楼宇作为律政司的办公室，部门亦可藉此整合本身的办公室地方。律政司自一九八六年迁入金钟道政府合署以来，基于运作和发展的需要，部门对办公室面积的需求持续增加，因此要在附近增设办事处。上述两座大楼可提供 11,000 平方米的地方，而部门已决定以该处作为总部的办事处，辖下多个科会在完成工程后迁入该两幢大楼。 |  |  |  |  |
| - 建筑署高级建筑师/21景国祥先生以计算机投影片介绍设计的两个主要部分包括建筑物主要改动和保育考虑要点。实质工作计有保留楼宇结构和复修部分室内设施、提升逃生通道以配合最新需要等。楼宇外部只进行必要的复修工程，并提供大量绿化设施和环保装置。楼宇内部方面，间隔会因应现代化的需求而重新布局。外观大致上不会改变，但会增加无障碍通道等设施和法例规定的设施如伤残人士泊车位等。由于中座及东座都是有历史价值建筑物，按此作为保育考虑因素而保留的地方有地下大堂和记者室，并且简介有关项目。 |  |  |  |  |
| - 吕少珠女士表示，古物咨询委员会(古谘会)上月已同意文物影响评估的内容，而部门会确保改建工程符合该报告载列的要求和建议。在不影响部门日常运作的原则下，日后会在指定日子开放部分地方供市民参观，但开放模式和安排尚待与古物古迹办事处(古迹办)商讨和研究。在施工时间表方面，部门会与建筑署和相关部门保持联系，以确保工程可尽快展开。改建工程预计在二零一三年第一季展开，在二零一五年第一季完成。 |  |  |  |  |
| - 李若愚先生指出二零零九年的施政报告建议把西座进行重建，因为当局在同年曾委聘英国的一间保育建筑师事务所，就中区政府合署的三幢建筑物进行详细研究。该保育建筑师事务所的专家认为中座和东座的历史和建筑的价值相对较高，而西座的价值相对较低，故当局提出保育中座和东座作律政司的新总部，并重建西座。发展局于二零一零年十月咨询中西区区议会，并于二零一二年一月向中西区区议会汇报修订重建计划，涉及扩大公众休憩用地面积，并会由政府拥有及由康乐及文化事务署(康文署)管理，以及金融和法律相关的非政府机构的办公室用途取代购物中心。加上中座和东座将会作为律政司的新总部，重建后会在该地点形成新的金融和法律建筑群。鉴于区议员对交通影响的关注，重建后不会辟设购物中心，并大幅减少泊车处和上落客货位数目，修订重建计划不会对交通构成太大的影响。这个保育暨重建方案可在文物保育、经济和小区需要之间取得平衡。李先生强调西座的重建可令中座前面的庭园大幅扩大，增辟休憩用地，西座的重建计划更强调绿化环境。本年六月，发展局局长公布修订实施方案，表明不会出售该幅土地，以确保政府对土地的业权完整性。此外，该处的土地用途无须修改，而证监会和港交所将会是日后的主要租户。古谘会于六月十四日公布初步评级建议，即中区政府合署地点、中座和东座属一级，西座属二级，并就此进行公众咨询，为期一个月至七月二十日。 |  |  |  |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |  |  |  |
| (a) | 副主席欢迎中座和东座的计划，因为工程方面的改动不大和绿化措施充足，但他认为环保元素略嫌不足，当局应在活化方面多加工夫。他询问当局如何开放该两幢建筑物供公众参观。他建议设立导赏团，在保育方面花点心思。至于西座的计划，他认为在土地业权方面，发展局有听取意见，但在运作方面，仍须采取适切的行人连接措施。他支持西座的重建计划。 |  |  |  |
| (b) | 郑丽琼议员认为西座楼龄虽浅，但是政府山整体的一部分，假如拆去重建便会令原有的布局不完善。她希望政府可就保留西座一事再作检讨，不要将它拆去进行重建。 |  |  |  |
| (c) | 陈捷贵议员认为，拆卸西座再重建较为可惜，但新方案并无涉及出售土地，令政府业权得以保持完整，以致可保存政府山的历史价值和发展特色，加上该处不会辟设购物中心而只用作财经和政府用途，并增设多项交通改善措施，因此该方案是可取的。他询问绿化设施的总面积增加了多少。他亦同意副主席的看法，指出当局应采取较多的环保措施如循环再用水。他认同这是一个较进步的方案。 |  |  |  |
| (d) | 陈财喜议员询问中座和东座日后的办公人数，并希望律政司提供有关资料，以了解办公室的面积是否符合有关的规定。他建议建筑物除进行天台绿化外还采用垂直绿化措施，希望发展局考虑在西座引入最环保的建筑模式，可藉此成为香港的世界级地标，只要政府有决心便可达成这个目标。他请部门代表把他的意见转达发展局，并希望在开放公众空间方面可采取较为宽松的政策，例如可举行音乐会和露天剧场，令有更多市民可享用该处的公众空间。 |  |  |  |
| (e) | 陈浩濂议员提醒，在活化保育中座和东座时，于保留建筑物外观的同时，亦应考虑利用它来教育下一代，举办导赏团向参观人士介绍有意义的建筑特色。至于西座的计划方面，他了解亦认同香港现时甲级写字楼数量不足，从而令租金上升，影响经济发展。但如果要发展甲级写字楼，应该选择适合的地点及规模，而他不接受当局现时的计划。尤其于交通方面，目前的交通挤塞问题已经很严重，有山顶区居民反映原为五分钟的车程，于繁忙时间需用超过半小时才到达中环。他认为在没有足够交通配套下将西座改建为三十二层高大型商厦，加重区内交通负荷，半山及山顶区的塞车问题相信会更加恶劣。因此他对现时当局对西座所提出的计划表示不支持。 |  |  |  |
| (f) | 许智峰议员指出，保育的大原则是保留下来的建筑物必须与小区紧扣，同时可让市民走进历史面貌当中。以中座和东座而言，他询问何以只将围栏的高度降低，他建议把围栏拆去，让市民可容易入内。他反对拆去西座再重建，因为该幢建筑物具有历史意义。他指出既然整个地点获评定为一级历史价值，为何要把西座拆卸，他重申反对重建计划。他认为修订方案容许使用土地三十年，只是不彻底卖出业权，询问为何政府选择以这种模式发展。此方案中规划用地的性质没有改变，有百分之五十需作小区用途，他认为商业楼宇的面积已大幅缩减，但仍选择在此兴建甲级写字楼，做法牵强。他认为发展局没有充分尊重古谘会的意见，因为西座有机会被评定为一级，可是当局仍重申要将它拆去再重建，并把计划提交区议会作咨询，是漠视保育的咨询机制的做法，他希望发展局能撤回拆卸西座及重建的方案，完整地保留政府山。 |  |  |  |
| (g) | 张国钧议员支持把中座和东座交由律政司作为办公室的方案，因为整合重组有助提高效率。他询问重组是否有助在租金开支方面节省公帑。他指出，中座和东座一楼的会议室具有历史意义，日后成为图书馆的一部分，询问公众人士是否可参观，希望当局日后可以介绍具体的建议。张议员支持包括西座在内的优化方案，能同时顾及保育和发展，平衡绿化、交通和保育等方面的需要，因此可成为兼顾保育环境和经济发展的解决方案的典范。 |  |  |  |
| (h) | 张翼雄议员支持保留中座和东座计划，该两幢建筑物具有集体回忆的价值，但西座则没有特殊的历史价值。他认为最重要的考虑因素是中西区土地资源有限，而方案可提供多达7,600平方米的休憩空间，所以值得支持。他欢迎雪厂街和云咸街一带的交通措施建议，只要将一些导致塞车的原因改善，便可减轻塞车的情况。他认为古谘会的决定，已反映保育专家也认为西座的保留价值不高，所以他支持方案。他希望发展局考虑以该地点的地底作为沙中线的接驳点。 |  |  |  |
| (i) | 黄坚成议员询问为何中环各个保育项目都要加入新的建筑物，而不能保留原本面貌。他认为要保留西座，并询问重建后楼面面积增加了多少。他认为在该处兴建甲级写字楼是选址不当，因为会令交通更挤塞。他指出甲级写字楼绝不缺乏，因为预期日后会有充足的供应。他反对方案，因为它破坏政府山的整体性。 |  |  |  |
| (j) | 甘乃威议员指出西座是政府山整体建筑群的一部分，加入新的建筑物便会破坏政府山的整体面貌。他提醒修订方案最主要的重点是不售卖政府山的土地，其它各点包括扩阔雪厂街在之前的方案已有提及。为下一代着想，他希望能整体地保留政府山的面貌。 |  |  |  |
| (k) | 主席支持把中座和东座改作为律政司总部的用途，但希望加强环保元素和开放给公众人士参观，令学生们能对本港的发展情况温故知新。有关西座的方案在过去两年不断优化而且保留地权，所以他同意及接受最新之修订方案。由于很多跨国公司都希望在中区这心脏地带设立办事处，此举可增加本区商业楼宇的供应，亦可减轻租金对营商者的压力，因此他赞成该地点改建后主要用作金融和法律用途之办公楼。 |  |  |  |
| - 吕少珠女士回应说，中座和东座主要是用作律政司办公室，但基于大楼的历史价值和保育等因素，部门同意开放部分地方让市民参观。在开放模式方面，她了解议员希望设立导赏团及设立展品等，因此部门会与古迹办保持联系及商讨，在不影响部门日常运作的基础下，作出适当的安排。至于参观具有特色的会议室的安排，由于该会议室是图书馆的一部分，按不影响日常运作的原则，公众人士参观必须安排在非工作天进行。 |  |  |  |  |
| - 景国祥先生指出，建筑署采用通道较为集中的设计模式，令参观人士可轻易前往如会议室等具有特色的地点。虽然参观时间和导赏团的提供等细节有待拟定，但供公众人士参观是可行的。该署提供的保育服务及开放场地的模式须先与古谘会商讨，在不破坏原先装置的大前题下提供展品。至于围栏方面，其高度已降低至1.1米，但由于该平台有部分地方与毗邻的行人路高度有差距，根据法例规定必需有此装置。他强调围栏的高度不会影响景观。 |  |  |  |  |
| - 建筑署总工程策划经理102胡松基先生补充，建筑署非常注重计划中的环保元素。该署曾考虑水的循环再用措施，但碍于实际因素难以实行。部门会投放资源于中座和东座多项环保装置，如环保照明、环保空调、再生能源太阳能发电板和电梯内装置自动开关照明及抽气扇等，此外会在建筑物的天台和地面尽量提供绿化设施。 |  |  |  |  |
| - 吕少珠女士响应表示，律政司如按计划整合部门的办公室，可节省租用商业大厦的费用。此外，办公室的员工工作空间是按照规定计算，并获政府产业署等部门批核，一切皆符合有关规定。律政司的职员人数超过1,100人，当中约有逾半人员会在新的总部办公。 |  |  |  |  |
| - 李若愚先生补充，行人连接方面，数据文件已有载列。行人可经皇后大道中的电动楼梯到达下亚厘毕道公众休憩用地。由于该处主要租户是证监会和港交所，因此相信对交通不会增加太大的压力。他重申古谘会建议评级的咨询期将于七月二十日结束。他表示西座目前的楼面面积约22,000平方米，重建后的办公大楼会增至28,500平方米，加上下亚厘毕道水平以下的楼面，整体计划有40,300平方米。他会将公众休憩用地采取较宽松管理的要求转交康文署考虑。他解释采取「建造、营运及移交」的实施方案是因为这个项目将来会有租金收入，实际上「建造、营运及移交」模式只是提前收取租金以支付建造费用，所以发展模式与大部分工务工程略有不同。 |  |  |  |  |
| - 陈捷贵议员澄清，被批评的议员并无不断改变立场，因为他们一直不同意在政府山兴建购物中心和出售公园土地的拥有权，因此有关批评不符合事实。 |  |  |  |  |
| - 许智峯议员认为古谘会的咨询期尚未结束，对西座的历史价值评级尚未有定案，何以有议员已经支持把它拆卸。 |  |  |  |  |
| - 主席请议员就动议作出表决。经投票后，动议获得通过。 |  |  |  |  |
| 动议︰「鉴于政府已因应前中区政府合署的中座、东座及西座大楼的建筑和文物价值而采取一个保育暨重新发展方案，保育中座和东座大楼供律政司作新总部用途，并积极响应社会诉求，包括取消原建议在西座用地设立购物中心，扩大及改由政府拥有及管理的新公众休憩用地，加强绿化以优化中区的环境，改善行人连系，以及取消出售西座用地，以维持前中区政府合署土地拥有权的整体性，本会支持政府最新公布的前中区政府合署保育暨重新发展和实施方案。」 (12位赞成： 叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员(授权陈学锋议员)、陈捷贵议员、陈财喜议员、李志恒议员、文志华议员、卢懿杏议员、萧嘉怡议员、林怀荣议员、张国钧议员、张翼雄议员) (5位反对： 甘乃威议员、郑丽琼议员、陈浩濂议员、许智峯议员、黄坚成议员) (1位弃权： 吴少强议员) |  |  |  |  |
| 5(i) 港铁西港岛线计划的进展-西港岛线工程进展 (中西区区议会文件第92/2012号) （下午5时20分至6时05分） |  |  |  |  |
| - 主席欢迎港铁公司、路政署、运输署和康文署的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 梁家华先生以短片及计算机投影片介绍西港岛线工程在过去三个月的进展和工程的整体进度。他表示工程自二零零九年七月展开至今已有三年，进度理想，整体上工程已完成超过50%。他汇报各车站的隧道爆破和钻挖工程的进度，并表示所有爆破工程会在本年年底完成，届时所有隧道都可贯通，而隧道土木工程及轨道铺设工程会在明年年底完成。按现时进度，西港岛线可望在二零一四年通车。 |  |  |  |  |
| - 胡美凤女士介绍有助了解铁路建造方法的流动电话应用程序，并汇报社区联系的活动，包括探访长者、参与小区同心种植日和中西区齐心健步行、为小学生举办科学工作坊，以及举行港铁新线车站艺术计划。 |  |  |  |  |
| - 主席请议员发表意见。各议员的发言重点如下： |  |  |  |  |
| (a) | 黄坚成议员指出般咸道的爆破工程不准时，要求港铁公司按照公布的时间表进行，并要求提供有关各车站的数据如出入口设计和公厕位置等。他询问港铁公司为西园居民拟备的解决方案的进展如何。 |  |  |  |
| (b) | 李志恒议员询问何以般咸道的爆破工程进行了三年仍未完成。他要求港铁公司尽快完成该地区的爆破工程，并要求把夜间进行爆破工程的施工时间提早。他促请港铁公司尽快发表为西园居民拟备的解决方案。他发现位于第一街和第二街的港铁工程施工范围逐渐扩大，请港铁公司尽快缩小施工地点，并尽快腾空第二街街市的货物装卸地点。他询问坚尼地城游泳池第二期工程是否要配合港铁工程的进展才可进行，以及何时完成。他请港铁公司明确说明西港岛在二零一四年的通车时间。 |  |  |  |
| (c) | 陈财喜议员希望把重型车辆出入该区而对居民造成的滋扰减至最低。他建议举办新车站设计比赛，令车站设计更具创意。至于港铁公司因进行西港岛工程而暂时占用的康文署用地，须检视其目前情况及日后交还康文署的安排，并就此向市民作出全面的交代。他建议所有地点每数个月便应作出一次检讨。 |  |  |  |
| (d) | 陈捷贵议员表示宝翠园居民关注进行爆破工程，因此询问他们有否为此向港铁公司作出投诉。他指出本区居民为整体的长远利益着想，一直容忍港铁公司的爆破工程。他赞赏港铁公司的公关工作和小区联系活动，以期加深居民对工程的了解及容忍度。陈议员建议港铁公司尽快交还已完成工程的工地，并检讨占用部分公园地方施工的需要，逐步恢复公园的休憩用途。 |  |  |  |
| (e) | 郑丽琼议员询问日后在上环港铁车站内的公厕会设置在A或E出口抑或两个出口都有。她亦指出在山道近南里一带经常有重型工程车辆驶过，加上 “水马” 的摆放位置有欠妥善，对途人尤其是出入圣公会的护老中心的长者构成危险。她希望当局可作出安排，让长者可安全地横过马路。 |  |  |  |
| (f) | 副主席对西港岛工程的进展表示满意，但反映因施工而占用路面的情况似乎并无改善，如创业中心和西湖里等地点，其中以坚尼地城车站附近的 “水马” 摆放位置最易导致发生意外。由于该处的行人流量大，需要尽快作出改善。 |  |  |  |
| (g) | 林怀荣议员询问宝翠园附近的隧道爆破工程会在何时完成，并建议使用全覆盖式的方法进行工程，令工程对居民造成的噪音滋扰可以减至最低。他指出山道最近有两次重型车辆碰撞楼宇的事件，幸好没有构成伤亡，因此促请当局尽快采取改善措施，以保障出入圣公会护老中心的长者的道路使用安全。此外，近日因施工原因占用卑路乍街宝翠园出口的行人路，以致行人被迫在车路上行走，对行人构成危险，要求港铁尽快重新开放该段行人路。 |  |  |  |
| - 梁家华先生响应，在西营盘港铁车站爆破工程方面，由于该车站有六个出入口，涉及较多行人隧道，因此爆破工程须较长时间完成。他阐释主要的爆破工程会在本年九月完成，之后只会进行小规模的爆破工程，最迟在年底便会全部完成。在西营盘戴麟趾复康中心旧址附近进行爆破工程前，港铁公司已与该处的学校作出时间上的配合，而爆破工程每星期不会超过两次。该公司已责成超越规定时限进行爆破工程的承办商。就邻近西园的车站出入口设计，旧设计其实早于二零零九年已经完成，但要重新聘请顾问公司完成修订方案的设计，所以有关工作仍在进行中。港铁公司会在第三季内向市民和区议会交代新方案的具体设计内容。在交通措施方面，士美菲路的 “水马” 会重新摆放，以符合令道路使用者安全的原则。在坚尼地城游泳池第二期工程方面，由于竖井正用于运输建筑物料和机械之用，因此在二零一四年之前不会拆去，所以游泳池的第二期工程要在二零一四年工程完成后才可展开。在山道方面，港铁公司在发生两次重型车辆意外后已立即开会研究和执行改善交通管理措施，以减低工程车辆对居民造成的影响。具体措施方面，承建商已跟业界的司机联系，提醒他们须注意的道路使用安全事项，并安排交通控制员加强交通安全。在临时征用康文署的用地方面，将会有重置方案提交区议会研究。港铁公司曾与康文署举行会议，已制定增设长者设施等建议，会在本年第三季汇报较具体方案。在宝翠园的工程方面，基本的爆破工程已告完成，目前正进行机械挖掘程序，并视乎情况采取减低噪音的措施。在上环车站内新增的洗手间将设于东面大堂的付费区内。在临时交通改道方面，港铁公司已要求承办商检视及缩小占用路面的范围，至于第二街一段延长的施工路段将会在九月重新开放，届时对交通的影向会减小。 |  |  |  |  |
| - 胡美凤女士多谢陈捷贵议员赞赏港铁公司在小区联系活动方面的努力。至于举办车站设计比赛则有困难，因为当中涉及机电设施和水电喉管的布置和安排，但会积极推行艺术作品美化车站大堂工作。她会在下次会议向议员汇报更详尽的资料。 |  |  |  |  |
| - 主席多谢港铁公司和政府部门的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| 第6项：中西区区议会第四次会议续议事项查察表 (中西区区议会文件第93/2012号) （下午6时05分） |  |  |  |  |
| - 主席请议员参阅查察表内所列各事项的跟进情况。 |  |  |  |  |
| 第7项：关注域多利道火药库未来用途 (中西区区议会文件第77/2012号) （下午6时05分至6时15分） |  |  |  |  |
| - 主席欢迎土木工程拓展署(拓展署)、规划署、路政署和港铁公司的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 副主席表示，域多利道火药库未来用途是去年提出的讨论项目，而规划署现正就此进行研究，暂时未有定案。他希望今次的会议能向当局发出清晰的信息，即区议会要求保留火药库，以便相关部门能尽快通知港铁公司终止回填工程，至于该处的最终用途则可容后商议。他亦希望部门提供有关研究的时间表，以及日后用途的研究方向。 |  |  |  |  |
| - 陈财喜议员支持保留火药库的建议，而目前最重要是制止港铁公司在完成工程后把火药库进行回填。拓展署须就日后用途与小区保持联系，并须进行小区咨询，令用途能广泛地获得小区接受，以善用该处的空间。 |  |  |  |  |
| - 文志华议员对于不回填火药库的建议表示同意，亦赞成进行小区咨询，以采纳更适合小区的用途。 |  |  |  |  |
| - 主席认为该处确实值得保留。他主张先保留后再作详尽研究，因为该处可作不同的用途如青少年发展和野外定向等活动场地。 |  |  |  |  |
| - 规划署城市规划师/港岛1何尉红女士表示，规划署同意议员建议在善用土地资源的原则下探讨火药库的后续用途。规划署现正与有关部门进行研究，暂时未有定案。若把它用作小区用途，则有可能出现大量人流，屋宇署及消防处在走火通道、消防和救援进出途径方面均有所关注，必须小心处理。基于安全理由，把火药库用作静态用途可能较为合适。 |  |  |  |  |
| - 副主席询问研究的确实完成日期，以及部门是否已向港铁公司发出终止回填工程的指示。 |  |  |  |  |
| - 何尉红女士解释，规划署与路政署一直保持联系，并知悉须于本年年中把政府的意向通知港铁公司。此外，由于火药库后续用途的研究仍在进行中，暂时未能确定研究完成的日期。何女士表示规划署在善用土地资源的大原则下，支持不进行回填工程的建议。 |  |  |  |  |
| - 副主席追问当局将会向港铁公司发出通知的具体月份，以及有关研究报告进展的具体时间表。他要求规划署以书面回复这两个问题。 |  |  |  |  |
| - 主席请议员就动议作出表决。经投票后，动议获得通过。 |  |  |  |  |
| 动议︰「中西区区议会要求政府保留域多利道火药库，并研究改作小区或其它用途，以善用珍贵的土地资源。」 (17位赞成： 叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员(授权陈学锋议员)、甘乃威议员(授权黄坚成议员)、郑丽琼议员、陈财喜议员、李志恒议员(授权文志华议员)、文志华议员、卢懿杏议员、陈浩濂议员、萧嘉怡议员、林怀荣议员、张国钧议员、张翼雄议员、吴少强议员、许智峯议员(授权黄坚成议员)、黄坚成议员) (0位反对) (0位弃权) |  |  |  |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |
| 第8项： 强烈要求港铁主动向楼宇结构受西港岛线 工程影响的业主作出合理赔偿 (中西区区议会文件第78/2012号) （下午6时15分至6时30分） |  |  |  |  |
| - 副主席欢迎港铁公司、路政署和屋宇署的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 卢懿杏议员不满意港铁公司的回复。她表示，中西区内很多较旧的楼宇，其结构可能因西港岛线工程而受影响，但港铁公司聘用的公证行就此类个案作出的报告，往往把楼宇结构受损的责任归咎于楼龄太高。如果业主立案法团要向港铁公司提出赔偿的要求，便须自行聘请公证行以证明结构受损是因港铁工程所致，但由于要预先支付高昂的费用，令法团难以处理这类个案。其次，很多公证行不希望影响与港铁公司及其保险公司的关系，因此不愿意办理索偿个案，令法团在委聘大型公证行采取行动时也有困难。 |  |  |  |  |
| - 萧嘉怡议员指出，港铁公司记录的168宗有关西港岛与楼宇结构受损的个案中，有160宗已获该公司处理，有8宗正在处理中。她询问有多少宗居民要求赔偿涉及楼宇结构受损；至于在该等索偿个案中，有多少宗已获港铁公司作出赔偿。 |  |  |  |  |
| - 黄坚成议员表示，港铁公司委聘的公证行作出的报告，均指出西港岛工程与区内任何楼宇结构受损的个案无关，但有些楼宇进行维修后三四年便已出现裂痕。基于预先支付公证行费用的原因，不少法团最终都是自行维修楼宇了事；这对小业主是不公平的。他要求港铁公司解释聘请公证行和提供数据的准则，以及聘请公证行的方法。 |  |  |  |  |
| - 港铁公司高级统筹工程师梁家华先生综合响应如下： |  |  |  |  |
| (a) | 响应卢懿杏议员的提问，他澄清港铁公司从未以楼宇的楼龄较高为由而不作出赔偿。他指出港铁公司是根据客观的数据，即以施工前勘查报告为基础，以及当时的施工工序，才评定有关楼宇是否因工程的进行而导致其结构受影响。其次，就聘请公证行时是否中立一事，他指出不论个案属查询或索偿性质，港铁公司对于涉及投诉的楼宇，一律都主动地聘请公证行进行勘查和评估，以了解楼宇结构受损是否与工程有关，省却了声称受影响的户主的开支；若户主不同意评估结果，可提出新证据再进行评估。 |  |  |  |
| (b) | 响应萧嘉怡议员的提问，他指出在168宗个案中，约有一半属查询性质，其余与索偿有关，因此港铁公司已主动地聘请公证行进行评估。他阐释已处理的个案并非已完结的个案，暂时没有成功索取赔偿的个案。他强调作出赔偿与否是基于公证行作出的评估结果。 |  |  |  |
| (c) | 响应黄坚成议员的提问，他指出有些楼宇在进行维修后出现裂痕，但可能与维修服务的质量水平有关，为公平起见，港铁公司已因应要求对该等楼宇重新检视和评估。至于委聘公证行方面，港铁公司的保险公司透过国际认可的公证行就个案进行评估，聘请专业人士进行评估是一贯的做法，而有关评估是独立而公开的。 |  |  |  |
| - 副主席总结，碍于现行机制及数据不足的原因，港铁工程令区内楼宇结构受损的问题暂时难以解决，惟旧楼确实有可能因工程进行时的震动而受影响，对小业主稍欠公道。 |  |  |  |  |
| 第9项： 关注西区副食品市场通宵达旦灯火通明的光污染及晨早的 公共广播滋扰居民 (中西区区议会文件第79/2012号) （下午6时30分至6时40分） |  |  |  |  |
| - 副主席欢迎渔农自然护理署(渔护署)、环境保护署(环保署)和机电工程署的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 各议员的发言重点如下︰ |  |  |  |  |
| (a) | 黄坚成议员反映一些居住在干诺道西的居民投诉，西区副食品批发市场每晚灯火通明，通宵达旦，对附近的低层住户构成很大的滋扰。他明白市场内的照明是基于运作需要，但询问为何照明系统要整夜启动至天亮，以及可否调低射灯的光度和调校照射角度。此外，他指出市场在早上经常有公共广播，声浪很大，对附近居民构成滋扰。黄议员促请副食品市场的管理当局按实际情况，调低射灯的光度，减少光污染。 |  |  |  |
| (b) | 陈财喜议员建议调校射灯角度和调低射灯光度，将对居民造成的滋扰减至最低。他建议市场的管理当局参考路政署的《公共照明设施设计手册》的指引，适当地调校照明系统，并建议议员进行实地视察，以了解情况。他认为在市场范围以内有关灯光滋扰的改善措施，应由渔护署负责，而市场范围以外有关噪音滋扰的改善措施，则可能需要其它部门如警务处的介入。 |  |  |  |
| (c) | 郑丽琼议员指灯光滋扰牵涉市场的日常运作，而香港目前亦缺乏有关规管光污染的法例。她建议渔护署使用光度较暗的悭电胆、调校射灯角度，调低射灯光度以及减少射灯的使用数目等方法，以改善情况，但须以不影响市场的运作为原则，以免招致任何损失。 |  |  |  |
| (d) | 副主席提醒，在减低灯光的滋扰时，须顾及保安和交通安全等因素。至于噪音滋扰方面，则可能来自附近的装卸区而不是来自市场，因为该处间中会有内河船使用者在凌晨时分以扬声器进行沟通。他以往亦曾就此事与海事处联络，可惜始终未能彻底地解决装卸区的噪音滋扰问题。 |  |  |  |
| (e) | 叶永成主席认为，市场是二十四小时无间断地运作，加上在运作时涉及危险操作，因此确实有通宵照明的需要。管理当局可考虑调校射灯的光度和方向，令它们不会直接照射民居，藉此改善滋扰情况。他强调在解决光污染问题时必须先确保市场内工作人员的安全，两者兼顾。 |  |  |  |
| - 渔农自然护理署高级农林督察(市场管理)1胡叠明先生就灯光对居民造成的滋扰致歉，并答允尽量作出改善。在灯光引起的滋扰方面，他以计算机投影片介绍西区副食品批发市场的照明情况。市场设有四组较强的射灯，每组各有八枝独立射灯。为改善起见，该署在符合运作安全和畅顺的原则下，把在夜间使用的射灯的数目降至最低标准，这方案已试行两星期，并会继续试行两星期，再就此与商户讨论，以了解这种做法是否为人所接受，暂时未有定论。除减少射灯的数目外，射灯的照射角度亦已调低，部分射灯的光度亦已调暗，以及停用部分向民居方向照射的射灯；检讨时会研究有关措施对市场内人车安全的影响。有关使用悭电胆的建议暂未可行，因为射灯灯泡的光度是1,000瓦特。此外，若把射灯的光度由1,000瓦特减至400瓦特，便会导致光线不足。目前的解决方法是调校射灯的照射方向，以免直接照射影响民居。该署实行这些措施后会视乎商户和用家的意见，在日后采取更适切的解决方法，例如在其它地方加装照明设备。在公共广播引起的滋扰方面，胡先生指出，市场在本年一月至五月期间，曾三次在早上四时至五时之间发出公共广播，每次维持一两分钟，并已把声量校至最低。每次广播的内容都与市场设施故障有关。基于运作的需要，必须实时通知商户。胡先生承诺会继续研究其它可行的方法，以期把滋扰减至最低。 |  |  |  |  |
| - 郑丽琼议员建议利用夏天日长夜短的特性，调整射灯的开关时间。这样做可减少灯光滋扰，也可达致节省能源的环保目的。 |  |  |  |  |
| - 胡叠明先生表示，该署已因应夏季日长夜短和冬季日短夜长的特性，延迟或提早射灯的开关时间。 |  |  |  |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |
| 第10项：正街扶手电梯再次发生爆水管事故 (中西区区议会文件第80/2012号) 关注般咸道与正街交界水管爆裂事件 (中西区区议会文件第80/2012号附件) （下午6时40分至7时05分） |  |  |  |  |
| - 副主席欢迎水务署和路政署的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 陈财喜议员要求水务署提交防止再发生爆水管事故的机制的详细的报告。 |  |  |  |  |
| - 黄坚成议员指出水务署不断地进行水管更换工程，可是其它路段却不断有水管爆裂，因此他怀疑是否因压力造成这类事故。他明白在某些路段如西边街至般咸道和兴汉道交界的一段道路，施工存在困难，建议当局加装侦测仪器以监察水管的状况，并要求当局就已经施工的路段、尚未施工的工程项目、项目的完工日期和施工上的困难等方面，定期向区议会提交相关数据。 |  |  |  |  |
| - 陈捷贵议员不满意更换水管工程一再拖延。虽然他明白水管爆裂是由于水管老化，以及地势令泥土加速流失所致，但希望当局能尽快将半山地区的水管全部更换。对于当局不能完成在西边街的工程并把它交回政府委聘的顾问公司表示失望，因为不知该工程会再拖延多久。他促请当局尽快落实完成经议定的更新水管工程，并表明议员和居民乐意提供协助。他重申有关工程要尽快落实，水务工程更要加快进行。 |  |  |  |  |
| - 水务署高级工程师/香港及离岛区(2)刘永强先生解释，水管承受压力的程度、水管的制造物料和使用年期，以及其它外在因素，都是构成水管爆裂的原因。水务署已尽力进行监察和预防工作，包括派出巡坑组监察承建商的工程，安装噪声记录仪以监察情况，以及测漏工程。一旦发现轻微的渗漏情况，便会尽快进行修补以防止严重事故发生。鉴于中西区地势较为复杂，加上水管的使用年期较长，该署会尽快更换已老化的水管，并与有关部门进行协调，希望能在数年内把情况改善。响应陈捷贵议员有关水管更换工程进度的询问，他指出该署的目标是尽快落实和加快水管更换工程，惟碍于在般咸道的住宅地带施工，须顾及当区居民和部门就噪音和交通方面的要求。署方会跟议员紧密合作以加快进度。 |  |  |  |  |
| - 水务署驻地盘总工程师黄仲达先生综合响应议员的提问。般咸道工程已于去年中动工，迄今已完成的工程计有由卑利士道至栢苑的明坑敷设水管工程及由柏道至金宁大厦的手挖隧道，已完成工程约60%，并正开始建造由金宁大厦至栢苑及由柏道至正街的两条手挖隧道，全长约70米，可望于十月初完成。随后会挖掘由正街至宁养台对面的第三条隧道，全长约75米。另在学校暑假期间会以明坑挖掘方法，敷设由卑利士道至医院道/般咸道交界的一段水管，施工期为期约两至三个月。当工程完成后，由宁养台至医院道的工程将会全部完成。至于宁养台至兴汉道的一段道路的工程，由于柏道以西的路段交通甚为挤塞，警方交通管制组要求水务署只可在夜间施工。鉴于挖掘路面工程需要使用较大型的机械，惟过去环保署一直不批准水务署使用大型机械，只批准以小型的电动手炮进行挖掘及在晚上十时至十一时施工，令工程难以开展。在宁养台至兴汉道的工程除非获得环保署批准使用大型机械，否则水务署将一筹莫展。为了加快工程，水务署正与警方商讨，希望可以在星期六、日进行日间的挖掘路面工程，在晚上以人手或小型机械进行挖掘，把噪音滋扰减至最少。水务署按警方要求正委聘交通顾问进行研究及尽快提交报告，预算个多月后再与警方磋商。水务署仍须与环保署商讨在平日晚上进行工程。他希望议员支持署方的建议。 |  |  |  |  |
| - 陈捷贵议员明白维护公众人士利益是环保署的职责，但本区水管若不尽快更新，担心会后患无穷，所以工程必须付诸实行。他建议以区议会名义去信环保署署长、警务处和路政署，要求部门批准水务署的申请，以保障中西区居民的长远利益。 |  |  |  |  |
| - 文志华议员指出，根据以往在坚道封路的经验，在星期六下午的交通亦很繁忙，因此只可以在星期日封路。若要在星期六的日间进行工程，只可在暑假期间进行，建议当局要设法在余下个多月的暑假施工。 |  |  |  |  |
| - 黄坚成议员指出，大部分宁养台至兴汉道口一段道路的法团认为在晚间进行工程可以接受，因当区居民深切了解水管工程的重要性，有助避免出现更严重的后果。他同意陈捷贵议员的建议，尽快以区议会名义去信相关部门，以取得其批准，让顾问公司和水务署可达成协议尽快展开工程。 |  |  |  |  |
| - 黄仲达先生响应表示，过往于星期六、日在柏道以东的路段进行工程非常有效率。黄先生指出，即使水务署只可在星期日进行工程亦已经足够，因为只要有机会开掘路面，该署人员便可在夜间以人手进行挖掘，而承建商也接受这项安排。他了解居民十分支持当局进行有关工程，但关键在于取得环保署批准才可有效地进行工程。 |  |  |  |  |
| - 副主席表示，有议员要求因应特殊情况以区议会名义去信环保署，促请署方批准水务署在星期六、日的日间在有关地点进行工程。他请秘书处跟进。 |  |  |  |  |
| - 副主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |
| 第11项：『全民海滨‧拥抱维港‧点亮坚城』 尽快落实中西区海滨长廊发展方案 (中西区区议会文件第81/2012号) （下午7时05分至7时30分） |  |  |  |  |
| - 主席欢迎发展局、渔农自然护理署、规划署和运输署的代表出席会议。 |  |  |  |  |
| - 发展局首席助理秘书长(海港)姜梁咏怡女士以计算机投影片介绍中环新海滨的最新进展和各用地的建议临时用途。有关海滨长廊前期工程方面，连接添马公园至中环码头的行人径，以及添马“绿地毡”的延伸部分已开放，其余工程预计可于本年八月向公众开放。考虑到中环新海滨四号及七号用地的工程将于本年第三季完成，发展局打算在长远发展方案落实前的过渡期间，善用有关用地作临时用途，让市民可以尽快使用。A区的用地约一公顷，会以短期租约形式作特定用途，现建议为「摩天轮及附属设施」。有关用地会采用「双信封制」的招标方式。换言之，在评估标书时，除价格外，亦会考虑标书内有关优化海滨的建议。D及E区的用地约四公顷，会以短期租约形式作活动用途。F及G区的用地约一点五公顷，会分别用作临时静态休憩用地及临时宠物公园。其余区域包括B、C、H及I区的用地，会维持作拓展署及路政署的工地等用途。她希望议员支持建议的临时用途，以尽快落实有关工作。 |  |  |  |  |
| - 副主席支持中环新海滨各用地的建议临时用途。他又指出，规划署就《坚尼地城及摩星岭分区计划大纲图》所进行的检讨，拖延至今已有两年。部门在回复中表示，该研究预计将于本年年底才完成，令他感到气馁，因为区内居民非常关心有关土地用途的规划。民建联曾举行展览和问卷调查，制定一份点亮坚城方案，提出善用西区仅有的数块土地的建议，并得到很多居民的支持，但政府在过去两年仍未作出任何规划，要待年底才有检讨结果。他支持当局建议预留西宁街至加多近街部分用地作海滨长廊及休憩用地。副主席要求当局尽快提出坚尼地城一带的规划建议，让居民及早参与。他重申要求规划署在年底提交检讨结果。 |  |  |  |  |
| - 郑丽琼议员指出，中西区海滨长廊发展方案中问卷调查结果的第5、6、8及9项，涉及把临海的地段作住宅综合发展、公共交通交汇处和低／中密度住宅发展。她询问规划署会否就该等土地用途进行咨询，或发出文件让市民有机会发表意见。她希望界定何谓中密度，因为土地是一项宝贵资源，所以希望了解当局是否会先进行咨询。至于特区政府打算在中西区兴建公营房屋一事，她希望了解公屋的兴建位置和建成的单位会否出售。至于文件中第10项有关加设海滨步廊连接加多近街至城西道巴士站的建议，她询问是否需要进行填海、政府是否会采纳文件中所提出的各项建议；及在中环新海滨政府总部附近用地所作的临时用途的时间是多久。 |  |  |  |  |
| - 张翼雄议员请部门代表介绍B、C区的规划建议。此外，他询问当局在规划时会否设置泊车位，以供前往宠物公园的市民使用。 |  |  |  |  |
| - 姜梁咏怡女士就海滨的规划综合回应说： |  |  |  |  |
| (a) | 在中环新海滨政府总部附近用地所作的临时用途期限暂定为三年。 |  |  |  |
| (b) | B、C区的土地将暂用作中环四至六号码头加建发展及中环湾仔绕道的工程用地。待有关工程完成后，该处(即中环新海滨三号用地)会作零售及办公室发展。 |  |  |  |
| (c) | 关于泊车位方面，目前前往海滨的驾驶人士可把车辆停泊在大会堂或中信大厦的收费停车场内。发展局正与相关部门进行商讨，考虑在宠物公园附近位置提供少量泊车设施。 |  |  |  |
| - 规划署城市规划师/港岛何尉红女士表示议员提出的意见中有很多可取之处，部门会加以研究，并尽量采纳当中可行的建议。当局会尽量在海旁提供休憩用地和海滨长廊。至于「政府、机构及小区」设施，商业与住宅发展等，都已在考虑之列，以满足该区居民的需要。为响应区议会有关在区内兴建公营房屋的强烈要求，当局现正研究在前摩星岭平房区和加惠民道前已婚警察宿舍用地兴建公屋，研究完成后会咨询区议会的意见。 |  |  |  |  |
| - 主席请议员就动议作出表决。经投票后，动议获得通过。 |  |  |  |  |
| 动议︰「中西区区议会强烈要求政府认真研究『全民海滨‧拥抱维港‧点亮坚城』的规划发展建议，并尽早落实兴建连贯的中西区海滨长廊，制定时间表规划区内空置用地的发展蓝图，将坚尼地城打造成为一个充满活力和富有特色的新小区。」 (13位赞成： 叶永成议员、陈学锋议员、叶国谦议员(授权陈学锋议员)、陈捷贵议员(授权叶永成议员)、文志华议员、李志恒议员(授权文志华议员) 、卢懿杏议员、陈浩濂议员、萧嘉怡议员、林怀荣议员(授权叶永成议员)、张国钧议员、张翼雄议员、吴少强议员) (0位反对) (4位弃权： 甘乃威议员(授权黄坚成议员)、郑丽琼议员、许智峯议员(授权黄坚成议员)、黄坚成议员) |  |  |  |  |
| - 郑丽琼议员解释，若投票赞成，她担心政府会一并采纳有关低／中密度住宅发展的建议，因此她投弃权票。 |  |  |  |  |
| - 主席多谢嘉宾出席会议。 |  |  |  |  |
| 第12项：议员的书面报告 （下午7时30分） |  |  |  |  |
| - 主席表示，中西区扑灭罪行委员会已于五月二十五日举行二○一二至二○一三年度的第一次会议。灭罪会将于二○一二年七月二十七日召开第二次会议。 |  |  |  |  |
| - 议员并无补充资料。 |  |  |  |  |
| 第13项：中西区区议会辖下各委员会会议报告 （下午7时30分） |  |  |  |  |
| - 主席请议员备悉下列文件： |  |  |  |  |
| (i) | 文化康乐及社会事务委员会 (中西区区议会文件第82/2012号) |  |  |  |
| (ii) | 地区设施管理委员会 (中西区区议会文件第83/2012号) |  |  |  |
| (iii) | 财务委员会 (中西区区议会文件第84/2012号) |  |  |  |
| (iv) | 食物环境卫生及工务委员会 (中西区区议会文件第85/2012号) |  |  |  |
| (v) | 交通及运输委员会 (中西区区议会文件第86/2012号) |  |  |  |
| 第14项：二○一二至二○一三年度中西区区议会工作小组报告 （下午7时30分至7时31分） |  |  |  |  |
| - 主席请议员参阅文件。小组主席并无补充资料。 |  |  |  |  |
| 第15项：中西区地区管理委员会第180次会议报告 (中西区区议会文件第87/2012号) （下午7时31分） |  |  |  |  |
| - 主席请议员参阅文件。 |  |  |  |  |
| 第16项：中西区各分区委员会会议报告 (中西区区议会文件第88/2012号) （下午7时32分） |  |  |  |  |
| - 主席请议员参阅文件。 |  |  |  |  |
| 第17项：强烈要求港铁改善重型车辆安全问题 (中西区区议会书面问题第1/2012号) （下午7时32分） |  |  |  |  |
| - 由于事故在本年六月发生，主席同意列入是次会议议程作书面问题。 |  |  |  |  |
| - 主席请议员备悉载于附件的港铁公司的回复。 |  |  |  |  |
| 第18项：其它事项 （下午7时32分） |  |  |  |  |
| - 没有其它事项。 |  |  |  |  |
| 第19项：下次会议日期 （下午7时32分） |  |  |  |  |
| - 主席宣布，第六次会议将在二○一二年十月十一日举行。政府部门提交文件的截止日期为二○一二年九月十八日，议员提交文件的截止日期则是二○一二年九月二十四日。最后他宣布会议结束，并多谢各位嘉宾和议员出席会议。 |  |  |  |  |
| 99. 会议于下午七时三十二分完结。 |  |  |  |  |
|  |  | 会议纪录于 | 二○一二年十月十一日 | 通过 |
|  |  | 主席: | 叶永成议员 |  |
|  |  | 秘书: | 黄明慧女士 |  |

中西区区议会秘书处

二○一二年十月