二零一二至二零一三年度

关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第七次会议

会议简录（确定）

| 出席者： 日期 | ﹕ | 二零一三年一月二十三日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午五时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |

主席

张翼雄议员

组员

陈财喜议员

郑丽琼议员

许智峰议员

李志恒议员

文志华议员, MH

吴少强议员, MH

列席者：

叶永成议员, BBS, MH, JP

卢家亮先生, MH		交通工程师

李家俊先生		机电工程署 工程师/运输、保安及中央工				程3/6

张子洋先生		运输署 高级运输主任/运输设施管理

李杰峰先生				路政署 工程师/香港1-4

黎富强先生				路政署 工程师/九龙2-1

李浩天先生				运输署 工程师/特别职务

黄明慧女士				中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

颜俊辉先生		中西区民政事务处 行政助理(区议会)4

因事缺席者：

陈捷贵议员, BBS, JP

陈学锋议员

林怀荣议员

张国钧议员

萧嘉怡议员

秘书：

陈成丰先生		中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二年至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第七次会议。

第1项：通过会议议程

2.	主席及组员同意先讨论「检讨正街行人扶手电梯的工程进度」，然后才讨论「监察磅巷行人扶手电梯的工程进度」。议程修改后获得通过。

第2项：通过会议议程

3.	第六次会议简录无须修订，获得通过。

第3项：常设事项

(a) 监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建

- 机电工程署李家俊先生表示，在二零一二年十一月至十二月期间，中环-半山行人扶手电梯没有出现超过连续三天因维修或故障而停止运作的事故。另外，他指中环-半山行人扶手电梯于二零一二年十二月开始进行大修工程，部分段落的工程已经完成。因应区议会就维修时间表的意见，署方已安排避免于圣诞节及农历新年期间进行维修，因此其余段落的工程将于农历新年后才进行。李先生表示，完成维修的电梯故障次数明显减少。

- 组员的提问和意见概述如下：

- 主席关注扶手电梯使用者按动紧急按钮的情况严重、6T段扶手电梯调较扶手带的时间过长及22E段扶手电梯发生的特别事故；及

- 许智峰议员关注扶手电梯故障的投诉数字，希望署方能提供过去半年或一年的数据以作比较，并询问夜间维修的情况。

- 机电工程署李先生的回复如下：

- 署方已参考港铁站行人扶手电梯的设计加装金属圈以保护紧急按钮。他指按动紧急按钮的情况主要为恶作剧，署方已于电梯停止运作后尽快重开；

- 6T段扶手电梯为整条中环-半山行人扶手电梯中最长的一段，由于现行法例规定扶手带必须与扶手电梯同步，因此需要花较多时间于调整及观察运作；

- 22E段扶手电梯曾发生两次特别事故，包括有使用者没有按照指引抱起狗只，引致狗只被卡在扶手电梯的出口；及有醉酒的使用者在扶手电梯上摔倒。他强调这两次事故均与扶手电梯的安全没有关系；

- 将于会后研究如何表达扶手电梯的故障数据，让组员能分析故障趋势；及

- 现时已安排中环街市至荷李活道之间数段扶手电梯，逢星期一、二及三进行夜间维修，自实施以来没有收到投诉。而其他段落则因为较接近民居，所以不适宜进行夜间维修。

- 运输署张子洋先生表示署方正研究安装可拆除式的570毫米及400毫米距离的铁柱，并调派人员协助受影响的市民，如发现携带婴儿车的人士、使用助行架的长者，及使用步行辅助工具的残疾人士受阻时，扶手电梯人员会移除铁柱，让他们进入扶手电梯，从而平衡各类别使用者的需要。本署会再征询法律意见，就上述建议连同纾缓措施可否免除由安装铁柱所构成间接歧视的风险，以免抵触香港法例第487章《残疾歧视条例》，以及香港法例第527章《家庭岗位歧视条例》，然后再进行咨询。他表示安装铁柱的距离如少于400毫米，可能会令部分人士，例如使用助行架的长者、使用步行辅助用品的残疾人士及携带婴儿车的人士未能自由进出系统，因而抵触《家庭岗位歧视条例》及《残疾歧视条例》。因此，他建议小组在讨论柱距时参考有关意见。此外，如果需要完全阻挡汽水车进入扶手电梯，铁柱的距离需要低于305毫米。他相信这会阻碍携带婴儿车的人士、使用助行架的长者、及使用步行辅助工具的残疾人士进入扶手电梯，更会影响一般使用扶手梯的人士，使他们需侧身进入扶手电梯，阻塞人流。因此对低于305毫米的柱距有保留。

- 组员的意见概述如下：

- 主席表示扶手电梯正面出入口的铁柱距离可约为400至410毫米，但侧面的出入口则需要低于305毫米，以防止汽水车在侧面入口进入。他表示试点计划需要尽快推行，并建议于荷李活道与伊利近街之间一段作试点。他希望运输署于下次会议可派出较高级的代表出席会议，并对组员的提问作出确实的回复；

- 文志华议员同意先依照运输署的建议，先行选取一试点安装铁柱，视乎情况再作讨论；

- 吴少强议员建议可尝试以「品字形」的安装方法来安装可移除的铁柱，相信这能有效预防汽水车进入扶手电梯；

- 李志恒议员指部份残疾人士并不适合使用行人扶手电梯，因为容易发生意外。他亦认为《家庭岗位歧视条例》及《残疾歧视条例》并不适用于中环-半山行人扶手电梯，因为现有电梯于兴建时并未有相关法例规管，因此考虑安装铁柱时时亦不必考虑相关法例；

- 叶永成议员询问运输署所指的法律问题是指组员的建议违反了相关条例，还是运输署单方面担心安装铁柱可能会违反相关条例。另外，他认为可以在实施试点计划的同时，考虑加强滥用行人扶手电梯的惩罚；

- 郑丽琼议员表示担心安装铁柱后，长者或失明人士使用电梯时会有危险，希望运输署可以考虑使用其他可行的方法来防止滥用扶手电梯，例如罚款或其他法律行动；

- 许志峰议员表示可以多管齐下，一方面先依照部门的建议实施试点计划，另一方面考虑订立法例及罚则以惩罚滥用电梯的人士；及

- 陈财喜议员希望运输署确认能否实施试点计划后，马上以书面形式回复区议会。

- 主席要求运输署在七个工作天内就上述的意见给予书面回复。(会后注: 运输署已于2013年1月31日书面回复工作小组。)

- 卢家亮先生询问运输署对中区警署建筑群活化计划竣工后对中环-半山行人扶手电梯人流量的影响。

- 运输署张子洋先生表示署方预计人流将会增加，但现有行扶手电梯的容量应可以应付增长的人流。运输署将会于中区警署建筑群活化计划竣工后再次检讨及计算人流量。

- 卢家亮先生希望运输署能提供如何计算出行人吸引量及出行量并提供计算的根据及希望运输署能跟进研究行人扶手电梯人流量再考虑是否需要优化现有的行人扶手电梯。文志华议员希望运输署提供现有的数据并指出行人扶手电梯的人流量何时才达饱和。

(b) 检讨正街行人扶手电梯的工程进度

- 路政署李杰峰先生表示，英华台至般咸道一段的电梯组件已经运抵工地进行组装，可望于本年三月底开放使用。而高街至英华台一段正在进行煤气管道重置，预计可于本年五月底完成工程。

- 组员的意见概述如下：

- 李志恒议员对路政署的工程进度表示不满，认为工程多次延误的主因是地盘人手严重不足，并认为路政署对工地管理不善，希望路政署能导促承办商增加人手以求加快工程进度。

- 文志华议员认为路政署未能与各部门及公共事业机构妥善协调，浪费了大量资源及时间。

- 陈财喜议员表示如工程未能赶及于五月前完成，可能会受天雨一再延迟。此外，他亦希望部门能改善协调及管理地盘的工作。

- 吴少强议员认为路政署与承办商应该在招标时已经预定完工日期、地盘工作时数及员工数目等资料,并查询工程合约是否已包含对承办商延期完工的罚则。

- 路政署李先生指根据记录，工地每天约有十五名工人工作。由于工地正在赶工，承建商将会增加人手以加快进度。关于放置物资方面，承建商将在农历新年前移走部份物资并开放行人路供行人使用。他续称，部门将改善与其他部门的沟通及协调。另外，他指标书中已列明工程延误对承建商的罚则。

(c) 监察磅巷行人扶手电梯的工程进度

- 路政署黎富强先生汇报工程进度如下：

- 顾问工程公司正在进行初步概念设计工作；

- 地下探土工程方面，署方已申请掘路许可及制订施工安排，地下探土工程将于本年二月初展开；

- 顾问公司正筹备公众咨询，当有确实安排及时间表后会与区议会联络；及

- 顾问公司已展开文物影响评估的工作，研究范围包括对属二级历史建筑物的太平山街、广福义祠及医院道4号在观景上或其他方面的影响。

- 组员们提出的意见如下：

- 郑丽琼议员询问顾问工程公司于进行公众咨询时如何找出持份者；

- 主席询问公众咨询的安排；及

- 李志恒议员关注公众咨询的时间表及会否就公众咨询的内容先行收集区议会的意见。

- 路政署黎富强先生回应指现已经收到不少正反两面的意见，当中包括三十会、磅巷关注组、中西区发展动力等，署方会稍后主动联络这些组织。此外，他表示政府当局十分重视这项工程的公众咨询，署方正与顾问公司商讨有关安排的最终方案，他初步预计公众咨询将于本年上半年展开。在正式开展公众咨询前，黎先生会将公众咨询的有关详情向区议会工作小组汇报。

第4项：其他事项

- 没有其他事项。

第5项：下次会议日期

- 下次会议日期待定。

- 会议于下午六时二十分结束。

中西区区议会秘书处

二零一三年四月