二零一二至二零一三年度

关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第九次会议

会议简录（确定）

| 日期 | ﹕ | 二零一三年七月二日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午四时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

张翼雄议员

组员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

文志华议员, MH

吴少强议员, MH, JP

萧嘉怡议员

列席者：

卢家亮先生,MH		交通工程师

李家俊先生		机电工程署 工程师/运输、保安及中央工程3/6

张子洋先生		运输署 高级运输主任/运输设施管理

黄嘉麟先生		运输署 工程师/房屋及策划1

刘欣球先生		路政署	高级工程师/上坡设施

黎富强先生		路政署	工程师/上坡设施(2)

冯振辉先生		路政署 工程师/香港1-2

刘君明先生		路政署 助理工程督察/香港1-4

刘毅强先生		阿特金斯顾问有限公司	技术董事

叶荫堂先生		阿特金斯顾问有限公司	总工程师

石宛霖小姐		中西区民政事务处 行政助理(区议会)4

因事缺席者：

陈学锋议员

许志峰议员

李志恒议员

陈财喜议员

张国钧议员

林怀荣议员

秘书：

陈成丰先生		中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一二至二零一三年度中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第九次会议。

第1项：通过会议议程

- 会议议程无须修订，获得通过。

第2项：通过第八次会议纪录

- 组员对第八次会议纪录并无修订建议，会议纪录获得通过。

第3项：常设事项

- 监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建

(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第5/2013号)

- 运输署张子洋先生表示，署方早前透过中西区民政事务处就于扶手电梯出入口安装铁柱一事进行地区咨询，结果显示支持方案的人士占大多数，当中分别有14位人士及1位人士支持及反对方案。他指曾经有地区人士向平等机会委员会查询安装铁柱会否触犯《残疾歧视条例》。平等机会委员会回应指要视乎实际个案而定，初步难以判断会否触犯条例。有见及此，署方决定落实于俊荣里至士丹顿街、士丹顿街至伊利近街的两段上山扶手电梯的侧面出入口，安装四组400毫米距离的铁柱，每组有一条为可拆除式的铁柱，并于每日上午10时30分至晚上6时30分调派管理人员在上述出入口及近荷李活道的出入口当值，劝谕运货人士勿进入扶手电梯。而当有需要时，管理人员会移走可拆除的鐡柱，让有需要的人士出入扶手电梯。他预计安装铁柱的工程可在本年年底完成。他续称，署方已于本年5月1日起每日上午10时30分至晚上6时30分在荷李活道至伊利近街的扶手电梯的侧面出入口调派管理人员当值并劝阻搬运活动，效果良好。

- 组员的意见概述如下：

- 文志华议员询问在没有管理人员当值的时间，会否移走可活动式的铁柱。另外，他促请署方加强巡查，以防有人在没有管理人员当值时使用扶手电梯搬运重物。他亦建议为当值的管理人员提供固定的折椅作休息之用；及

(b)		主席询问周末及假期的安排为何。他理解管理人员的工作十分辛苦，认同应为当值管理人员提供休息设施。

- 运输署张先生回应如下：

(a)	署方指在没有管理人员当值的时间(即每日晚上6时30分至翌日上午10时30分)的时段可拆除的铁柱会被移走，以减少对使用者的影响。此安排亦适用于周末及假期；

- 管理人员于有关侧面出入口当值时间为上午10时30分至晚上6时30分。但每日亦有管理人员负责整个电梯系统的日常管理工作。在有需要时，署方可调派人员提供协助；及

- 署方将研究为当值管理人员提供休息设施的建议。

- 主席总结，对于安装铁柱工程要到年底才可以完成表示尚可接受。他亦促请署方在没有管理人员当值的时间加强巡查。

- 机电工程署李家俊先生简报本年四月至五月的扶手电梯维修纪录。他表示，威灵顿街至摆花街(6T段)维修工程原订于本年六月初开始，但因物料安排关系，工程未能如期进行。他指初步把维修日期延后至7月15日至8月1日进行，但实际日期有待确定。

- 组员的意见如下：

- 文志华议员查询，维修记录表上的「故障原因」是否标准字眼。他认为「故障原因」提供的资料太少，组员未能掌握实际情况。另外，他询问在扶手电梯悬挂横额或摆放宣传品的申请程序及审批准则，及若在扶手电梯发现未经批准的宣传品将如何处理。他指出，许智峰议员在未经批准下，于本年六月三日晚上在近皇后大道中100号的扶手电梯入口摆放一个易拉架。文议员指当时管理人员表示要到翌日请示上级，才能决定处理方法。他认为署方理应不会批准摆放含政治意识的宣传品于扶手电梯系统，前线人员应该知道处理违规物品的程序，否则，违例者就可以在办公时间以外在扶手电梯放置未经批准的宣传品。他又认为身为议员不应做违规的事。文议员把有关易拉架的相片传给组员参阅；

- 就威灵顿街至摆花街的维修工程，主席指机电工程署建议的时间正值天气炎热，令维修人员及因电梯停止运作而要步行的市民感到十分辛苦，建议更改维修日期。另外，就未经批准下在扶手电梯入口摆放易拉架的事件，他询问署方收到通知及处理该易拉架的时间。他认为日后若再出现类似情况，署方应即时移走未经申请的宣传品。他指事件涉及身为区议员及同为本工作小组组员之人士在违反使用电梯规例之情况下非法占用电梯摆放违例物品，行为有如知法犯法，予人有公器私用之嫌，有损区议会形象。他个人认为事态严重，不能容忍同样事件再次发生。如不严厉惩处干犯者，恐怕此事件将成为一个很坏的先例，令后人有重蹈覆辙之机。他认为要谴责有关做法；

- 陈捷贵议员表示作为议员不应知法犯法，事件应记录在案。他认为议员应该以身作则，跟随规矩做事。而署方亦要为前线人员提供足够培训，让他们知道如何执法；及

- 郑丽琼议员表示许智峰议员是新当选的议员，可能不太清楚摆放宣传物品的规则。她表示会向许智峰议员转达小组的意见。她表示以她的理解，议员不能在扶手电梯摆放宣传品，而她本人和其他议员均没有试过在扶手电梯摆放宣传品。

- 主席认为议员不应采取任何不合适的宣传手法，以免损害区议会的形象。他表示应将事件纪录在案，并予以谴责，希望议员日后循规蹈矩，以免破坏议会的形象。他询问在座的组员是否同意此处理方法，在座的组员没有表示任何意见。主席总结以上述方法处理。

- 机电工程署李家俊先生的回应如下：

- 就威灵顿街至摆花街的维修工程，他表示可与承办商商讨延后维修日期，以期在天气较凉的月份才进行维修，但要视乎电梯零件的运作情况；

- 维修记录表上的「故障原因」并非标准字眼，署方会按个别情况填写以记录电梯停止运作的原因。他表示会研究如何能更清楚地交待实际情况；

- 就申请在扶手电梯悬挂横额或摆放宣传品一事，他表示署方收到申请后，会先考虑申请的性质，一般会优先处理政府部门或非牟利机构的申请。为公平起见，署方尽量不会考虑私人机构作商业推广的申请；

- 就许智峰议员摆放易拉架一事，他表示由于有关位置不在闭路电视的覆盖范围，因此管理人员在接到市民通知后才到场处理，管理人员在商讨后已即时将该易拉架收回控制室；及

- 他同意应为前线人员就处理违规宣传物品提供清晰的指引，亦认同应即时移走未经申请的宣传品。他强调违规的宣传物品不论是否有政治色彩或是纯商业用途，处理方法均会一视同仁。

(b) 监察磅巷行人扶手电梯的发展计划

- 路政署刘欣球先生指磅巷行人扶手电梯项目的公众咨询将于本年七月四日展开，以收集公众对项目的意见。署方会在综合所有意见后，再评估下一步计划。

- 阿特金斯顾问有限公司刘毅强先生介绍公众咨询的安排，概述如下：

- 磅巷扶手电梯项目的走线由般咸道至太平山街，全长约240米；

- 公众咨询期为期两个月，由本年七月四日至九月三日止。主要活动包括：向公众派发项目小册子(沿磅巷150米范围内建筑物) 、在磅巷附近悬挂项目横额、向磅巷附近楼宇派发及在指定地点贴上海报、设置项目网页、于区内进行巡回展览(在西营盘社区综合大楼、西区社区中心及港铁上环站E出口)及举行焦点小组会议；及

- 公众咨询的目标是提高公众对此项目的认识及收集公众意见。

- 组员的意见概述如下：

- 萧嘉怡议员对公众咨询安排表示失望，她认为署方提供的资讯不足。另外，她认为项目网页未能方便长者知悉咨询内容，而巡回展览的地点亦远离磅巷。她建议以防水物料制作展板，放置在公园或邻近磅巷的地方，以向居民介绍项目。她亦要求路政署向区议会提供咨询的全盘计划，并指署方的做法不尊重工作小组；

- 陈捷贵议员关注项目小册子的内容及顾问公司综合咨询结果的方法。他举例指大厦业主立案法团可能只提出一个意见，但法团代表了大厦数以百计的住户。他建议邀请持不同立场的人士出席焦点小组会议；

- 郑丽琼议员认同应把不同意见包括在咨询之内。另外，她询问焦点小组的安排及是否有邀请名单。她亦关注署方将根据那些原则去综合及分析市民提交的意见。此外，她建议在人流较多及较接近磅巷的上环港铁站A2出口摆放展板，或在磅巷附近的卜公花园和荷李活道公园举行巡回展览；

- 文志华议员询问小册子的派发方法及顾问公司如何评估不同的意见。他表示，如在下一阶段公众咨询需要派发问卷，区议会应在制作问卷的过程中有更多的参与；

- 交通工程师卢家亮先生询问小册子的内容。另外，他查询焦点小组是否只邀请路政署安排的特定群组，还是公众可自由参与；及

- 主席对署方未能在会前提供小册子及问卷表示失望，他认为咨询安排没有方向，质疑咨询的成效。他赞同利用防水物料制作展板，并建议沿磅巷及在上环文娱中心放置展板以作宣传，亦同意在卜公花园和荷李活道公园举行巡回展览。

- 路政署刘先生的回应如下：

- 小册子主要介绍项目的走线、咨询日期、市民如何获得更多资料等基本资料；

- 署方将在公众咨询期间安排焦点小组会议，并会分别邀请当区居民、持份者，和各关注团体出席焦点小组会议；

- 市民可以透过网页、焦点小组会议及邮寄方式提供意见。署方会考虑议员提议的方法，让更多市民认识有关项目及发表意见和建议；及

- 在现阶段，署方持开放态度向公众收集意见及建议，才决定这项目的下一步去向。署方会在适当时候考虑应否以问卷收集公众意见的提议。

- 阿特金斯顾问有限公司刘先生的回应如下：

- 小册子将以通函邮件发送到磅巷附近大厦的每个住户，寄出的数目约8,000份。另外，将预留5,000份小册子于巡回展览及其他地方派发；及

- 会考虑议员提议增加宣传地点，如上环文娱中心、磅巷附近的公园等。

- 主席总结，对于路政署以「挤牙膏」方式提供资料的态度有保留。虽然他赞成如期开展公众咨询，但希望署方将来在向公众发布咨询资料前提早与工作小组沟通。

(c) 检讨正街行人扶手电梯的工程进度

- 路政署冯振辉先生表示，第三街至高街一段的扶手电梯及楼梯工程已经完成，现正准备平整路面。另外，高街至英华台一段的工程继续进行，惟因天雨影响，工程需要延至八月才能完成。英华台至般咸道一段的扶手电梯则已开放，楼梯工程亦已大致完成。

- 组员的意见如下：

- 陈捷贵议员满意路政署完成了般咸道至英华台的石级。但他指部份市民反映早前扶手电梯没有依时开放，而且经常出现故障。另外，他建议扶手电梯的速度加快至0.5米/秒；及

- 文志华议员表示调节扶手电梯的速度时必需考虑安全问题。他认为上行的电梯速度可加快，但对加快下行电梯的速度则有保留。

- 路政署冯先生表示，在咨询机电工程署的意见及考虑安全问题后，决定将扶手电梯的速度设定在0.4米/秒。

第4项：其他事项

- 没有其他事项。

第5项：下次会议日期

- 下次会议日期待定。

- 会议于下午五时四十五分结束。

中西区区议会秘书处

二零一三年十月