二零一四至一五年度

关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组

第四次会议

(确定)

| 日期 | ﹕ | 二零一四年十二月十二日（星期五） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午四时十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

张翼雄议员

组员

郑丽琼议员

许智峰议员

李志恒议员

文志华议员, MH

吴少强议员, MH, JP

萧嘉怡议员

列席者：

卢家亮先生, MH	交通工程师

李家俊先生	机电工程署 工程师/运输、保安及中央工程3/6

张子洋先生	运输署 高级运输主任/运输设施管理

黄嘉麟先生	运输署 工程师/房屋及策划1

李杰峰先生	路政署 工程师/香港1-4

黄明慧女士	中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

郑晓欣小姐	中西区民政事务处 行政助理(区议会)4

因事缺席者

陈捷贵议员, BBS, JP

秘书：

陈成丰先生		中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一四至一五年度关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组第四次会议。

- 第1项：	通过会议议程

- 小组通过第四次会议议程

- 第2项：	通过第三次会议纪录

- 第三次会议纪录无须修订，获得通过。

- 第3项：常设事项：监察中环-半山及正街行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建

- (关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第11/2014号)

- (关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第12/2014号)

- 就中环-半山行人扶手电梯的运作，机电工程署李家俊先生指中环-半山行人扶手电梯于本年八月至十一月期间曾出现两次时间较长的故障，分别为九月中士丹顿街至伊利近街一段暂停运作近两个星期及十月中伊利近街至坚道一段暂停运作三日。他指两宗事故均因为梯级链条内的塑胶滚轮损蚀而导致，有关的事故报告已于会前提交小组参阅。他指署方已敦促承办商备存足够零件，以缩短紧急维修的时间。

- 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：

- 文志华议员建议于行人自动扶手电梯旁的当眼位置标示电梯编号，以兹识别。另外，他建议利用LED灯牌展示维修时间。

- 许智峯议员要求署方以图表汇报电梯故障的数据。

- 主席认为扶手电梯故障的时间太长，不能接受。他认为署方应制订应变计划及预备足够后备零件。另外，他同意安装标示电梯编号的号码牌，并建议清楚展示机电工程署热线电话，方便市民于扶手电梯故障时联络署方。

- 机电工程署李家俊先生的回应概述如下：

- 承办商已更换有问题的滚轮，预期新滚轮可用五至十年。

- 现时扶手电梯旁有标示电梯编号的号码牌，署方会考虑将字体放大及安放于当眼的位置。

- 将安排以移动平均数的统计图表交代有关电梯的故障数据。

- 署方将向运输署申请拨款作购买备用零件之用，并安排于人流较少的时间更换梯级链条。他指署方会根据电梯损耗的程度决定更换梯级链条的优先次序，并会与负责更新工程的同事协调，确保零件用得其所。

- 组员的补充意见如下：

- 许智峰议员提出检讨中环-半山行人扶手电梯的上行及下行时段。

- 文志华议员指居民有不同的需要和期望，认为没有急切需要改动有关安排。

- 李志恒议员指改动电梯上行及下行时段必先进行大型公众咨询。

- 主席认为居民已经习惯现时电梯的运作方式，暂无检讨需要。

- 就正街行人扶手电梯的运作，路政署李杰峰先生指最后的轮椅升降台安装工程已经完成，待测试妥当及机电工程署发出使用许可后，便可投入服务。另外，他建议待水务署完成于正街一带的工程再安排提升扶手电梯的速度，以防工地对使用者造成危险。

- 李志恒议员询问扶手电梯故障集中于八月及十月的原因。他亦反映扶手电梯的「紧急停掣」经常于早上被按，要求署方跟进。另外，他指水务署于高街的工程已部分完成，但重铺路面与扩阔行人路的工程不配合，一枝电灯柱被放置于车路中间。他又指高街至英华台的扶手电梯附近有栏杆阻碍市民，并反映扶手电梯环境卫生欠佳。

- 吴少强议员关注扶手运输带出现松脱及油量不足的原因。他认为不应该待电梯发出信号才为油箱添油。

- 文志华议员建议署方于农历新年前调整扶手电梯的速度。

- 路政署李杰峰先生表示署方将与机电工程署商讨于农历新年前完成调整扶手电梯的速度。他表示高街至英华台扶手电梯附近的栏杆用以防止使用者冲出马路，署方会按建议审视栏杆长度。他续称会与水务署商讨电灯柱摆放的问题，并促请食环署及合约承办商改善扶手电梯的卫生。

- 机电工程署李家俊先生表示正街自动扶手电梯每天开始运作时会发出声响，附近居民可能认为声响滋扰而按下电梯的「紧急停掣」。他表示署方已经把扶手电梯的声响调校至最低。另外，他指扶手电梯油箱的提示声响不会影响电梯运作，而署方已经要求承办商在每次例行检查时为扶手电梯添油。最后，他指扶手电梯设有安全感应器监察扶手带会否松脱，但可能感应器太过敏感，因而经常导致暂停运作。他表示会调节感应器的敏感度。

讨论事项

- 第4项：要求兴建一座升降机，由摩罗庙交加街连接罗便臣道现有架空行人扶手电梯

(关注中西区上山行人扶手电梯发展工作小组文件第10/2014号)

- 运输署张子洋先生解释运输署为中环-半山自动扶手电梯所申请的拨款目的为更新扶手电梯系统，由于增设升降机属于无障碍通道设施配套工程范围，故并没有纳入是次更新工程。他已将小组增设扶手电梯事项的建议转介予路政署考虑。根据路政署的回复，他指政府于二零一二年八月宣布「人人畅道通行」政策，及后中西区区议会交通及运输委员会于二零一三年一月三十一日的会议上议决选出三条区内人流量最高的公共行人通道，交予路政署进行技术可行性研究。路政署将在成功推展以上的项目后，在视乎工程进度、区议会意见、建造业市场承受能力、部门资源和公众反应等，再研究工作小组是次于摩罗庙交加街和罗便臣道行人扶手电梯附近兴建升降机的建议。

- 主席请小组成员提问及发表意见。他们提出的主要意见如下：

- 主席表示机电工程署计划在二零一七年开始进行位于摩罗庙交加街和罗便臣道一段的行人扶手电梯更换工程，工程预计需时半年。他指该段扶手电梯没有旁梯，在更换工程进行期间，居民需要使用其他道路来往摩罗庙交加街和罗便臣道，严重影响区内居民尤其长者的生活。他指透过「人人畅道通行」计划落实兴建升降机需时较长，因此建议于更新工程中拨款增建一座升降机。另外，他表示不论如何缩短扶手电梯更新工程的时间，工程将严重影响居民日常生活。他建议提交文件到区议会大会讨论，以取得区议会的整体共识。最后，他指该段扶手电梯对附近居民十分重要，要求机电工程署准备足够零件应付紧急维修。

- 文志华议员认为扶手电梯更新工程与兴建升降机工程属不同性质，而且两项项目由不同拨款支持，故他并不建议将两者混为一谈。他表示应检讨并尽量缩短更新工程的时间。他指工作小组可以提出不同解决方案，但讨论重点应该放到如何将工序减至最小规模以减少对居民的影响。

- 郑丽琼议员指曾向路政署查询有关「人人畅道通行」计划的进度，署方指需要先处理已开展的项目，完成后才处理其他建议。她要求尽量缩短扶手电梯更新工程的时间，并清楚向居民解释工程何时开始和完工。另外，她提出搁置早前向路政署提交的「人人畅道通行」计划的建议，将资源改为于摩罗庙交加街和罗便臣道附近兴建升降机。

- 李志恒议员表示「人人畅道通行」计划的落实进度太慢，未能回应居民需要。

- 卢家亮先生询问署方会否考虑在施工期间设置临时升降机（即俗称「笼𨋢」）。

- 吴少强议员建议先兴建升降机，然后才开始更新工程。

- 运输署张子洋先生重申由于增设升降机并非为更新工程的工程范围，故署方并不能考虑加设升降机的建议。他亦指中环-半山自动扶手电梯已运作超过20年，为减少故障次数及保障使用者的安全，更新工程必须尽快进行。署方会将小组的意见，包括重新调配工程项目资源，再一次转介予路政署考虑。另外，他表示会与机电工程署的工程团队反映组员希望缩短扶手电梯因更新工程而暂停服务的时间的诉求。

- 机电工程署李家俊先生表示现行法例只容许于工地范围内使用「笼𨋢」，故此「笼𨋢」不适合一般公众使用。另外，他指署方刚为摩罗庙交加街和罗便臣道一段的行人扶手电梯更换零件。

第5项：其他事项

- 没有其他事项。

- 第6项：	下次会议日期

- 下次会议日期待定。

- 会议于下午五时正结束。

中西区区议会秘书处

二零一五年五月