二零一二至二零一三年度

中西区区议会

中西区绿化及美化工作小组

第二次会议简录

| 日期﹕ | 二零一三年十月四日(星期五) |
| --- | --- |
| 时间﹕ | 上午十一时正 |
| 地点﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者:

主席

林怀荣议员

组员

陈财喜议员

陈浩濂议员

李志恒议员

伍凯欣女士

卫佩璇女士

杨学明先生

列席者

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处 行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 李翰雄先生 | 康乐及文化事务署 中西区助理康乐事务经理(四) |
| 冯镇江先生 | 路政署 区域工程师/中区 |
| 卢世章先生 | 香港铁路有限公司 一级环境工程师–树艺 |
| 郑思凡小姐 | 香港铁路有限公司 助理公共关系经理-项目及物业 |
| 陈伟祺先生 | 香港铁路有限公司 二级建造工程师-土木 |
| 蔡嘉仪女士 | 圣雅各福群会中西区长者地区中心 中心经理 |
| Ms. Melanie Moore |  |
| 梁雯希小姐 | 中西区民政事务处 行政助理(区议会)2 |

秘书

叶洁慧小姐			中西区民政事务处　行政主任(区议会)3

因事缺席者:

陈捷贵议员, BBS, JP

张国钧议员

文志华议员, MH

郑丽琼议员

吴少强议员, MH, JP

林振风先生

主席欢迎与会者出席中西区绿化及美化工作小组第二次会议。

第1项：通过议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过第一次会议简录

- 小组通过第一次会议简录。

第3项：部门工作报告

- 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生报告自上次会议(去年三月)至今，新增的绿化点包括在泓都对出空地加装座位式花槽、在皇后大道西539号加装12个栏杆花盆及在卑路乍湾公园对出栏杆加装10个栏杆花盆。

- 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(四)李翰雄先生的报告如下:

  - 「中西区庆祝香港回归15周年社区同心种植日」已于去年6月24日于中山纪念公园圆满举行，活动当日共种植了15棵龙柏树。署方计划于明年初于中环海滨长廊举办二零一三至一四年度社区植树日，确实举行日期及地点将再作讨论。

  - 在制定全港綠化总纲图的进展方面，由土木工程拓展署负责统筹的路边绿化工程已经全部完成，而康文署已于本年7月1日全面接收及管理中西区内面积共7,600平方米的绿化地点。

  - 本署筹办的绿化活动「亲子绿缤纷」拟定于2014年1月19日于香港公园举行，署方现正构思邀请绿化大使出席活动。

  - 位于龙华街的一棵细叶榕（古树名木第5号）自上次报告后，最终因结构问题而被移除，署方已于本年五月在原有位置重新栽种植物。

- 主席、组员及各与会者提出以下查询及意见：

  - 杨学明委员表示收到商铺业主投诉，指位于水街及朝光街之间的干诺道西路段的花槽缺乏管理，杂草丛生，要求康文署加以留意。

  - 陈财喜议员表示被移除的龙华街细叶榕颇为壮观，是区内地标，建议康文署可考虑改种规模相近的植物。

  - 主席询问有关二零一三至一四年度社区植树日于中环海滨长廊的举办位置及署方已接收的绿化地点(7,600平方米)之详细位置。

- 李翰雄先生表示现阶段仍未确实二零一三至一四年度社区植树日的举办位置。至于全港綠化总纲图的进展方面，署方共接收约60个新绿化地点，分布于中环、上环、西环以至西半山，花床面积由几平方米至过千平方米不等。另外，水街及朝光街之间的干诺道西路段的花槽属康文署保养，他表示会督促园艺承办商跟进有关事项。由于龙华街补种的假苹婆树苗仍需一段时间适应环境，故其健康状况有待观察。如其生长状况未如理想，署方会考虑尝试其他树种。

第4项：西港岛线科士街临时游乐场树墙保护工程

- 港铁公司助理公共关系经理-项目及物业郑思凡小姐报告自上次会议后，港铁已每半年向小组递交有关树墙保护工程的工作报告及安排小组于2012年7月12日在树木专家尤迪安博士陪同下实地视察石墙树及了解港铁的树墙保护工作。

- 港铁公司一级环境工程师–树艺卢世章先生报告树墙的现况，重点如下：

  - 西港岛线有关的树墙保护工程已于2009年12月在展开坚尼地城站的大型挖掘工程前进行，工程人员先于树墙旁设置多个大型临时支架支撑树墙，以防树墙受到工程影响。

  - 港铁公司已在树墙附近设立多个监测点，定期量度倾斜度、酸碱度、地下水位及水质等，并请专家定期监察石墙树的健康状况。

  - 根据石墙上定点拍摄的照片，石墙树整体状况没有显著改变。惟于去年7月23日晚，十号飓风「韦森特」吹袭香港期间，石墙树编号T4(品种细叶榕)因抵受不住强大的风力而塌下。翌日早上，树木专家小组包括港铁公司的树艺师、树木专家香港大学詹志勇教授及彭文辉教授随即到现场视察。专家小组在观察过后，认为其余26棵石墙树状况仍然良好，并没有结构上的问题。

  - 卢先生简介石墙树的分布图，并以照片说明石树墙附近的工程进度及4棵古树名木的健康状况。

  - 在树墙保育工作方面，港铁公司已邀请詹教授及彭教授监察石墙树的健康状况。每月亦会向康文署及树木办事处递交有关树墙情况的书面报告，该报告亦经由詹教授审核。去年9月，在彭教授及詹教授监督下，港铁公司聘请了树木攀爬专家及利用油压升降台来进行修剪石墙树(Pruning)的保育工作，以提升石墙树的健康水平。

- 主席、组员及各与会者提出以下查询及意见：

  - 陈财喜议员询问除了定期量度地下水位及沉降度外，港铁能否就石墙树的整体健康提交报告。他关注过份修剪石墙树会影响其生长及健康，希望港铁公司把下次修剪石墙树的日期提早交予小组备悉，让小组能前往视察。

  - 杨学明委员询问港铁公司会否在移除石墙树T4后，在原有位置或车站出入口安排补种树木及为石墙树进行大型除虫工作。同时，他建议为26棵石墙树举行命名比赛，以增加居民对石墙树的认识。

  - 主席建议港铁为石墙树进行更多的预防性加固工作，以避免石墙树再次受飓风吹倒。

- 卢世章先生回应表示树木修剪属正常保育工作，石墙树的健康在修剪枯枝及细枝后会有所提升。而修剪工作亦会在詹教授及彭教授监督下进行，确保不会出现过度修剪的情况。港铁现正筹备本年的树冠修剪工作，将安排小组前往视察。他表示灭虫所使用的农药会对环境构成一定影响，故除虫工作将按树木的实际健康状况及害虫数量而适度进行。他续表示受飓风吹倒的石墙树T4本身健康状况良好，惟其生长形态过高及生长环境较当风，才会在强大风力下被吹倒。其余26棵石墙树状况仍然良好，港铁亦会继续监察其生长状况。

(会后备注：港铁公司已于2013年10月24日安排组员出席有关修剪石墙树的实地视察活动。)

- 郑思凡小姐回应表示分别为26棵石墙树进行命名存在一定的复杂性及困难，会与有关政府部门研究命名的可行性及社区参与的力度才作考虑。她补充，港铁公司会在坚尼地城站建造工程完成后的一年内继续进行树墙保育工作，随后才会把树墙移交予康文署管理。她表示港铁将在坚尼地城站出入口安排上盖绿化及垂直绿化。由于石墙树的生长状态非常特别，故难以即时在原有位置补种树木。

- 主席建议港铁公司在风季临近前，为有机会倒塌的石墙树进行加固工作。

- 卢世章先生回应表示在本年风季临近前，港铁树木专家小组亦曾就多个石墙树保护方案作详细讨论，以减低树木受风程度及倒塌的机会。

第5项：讨论2013-14年财政年度之活动计划

(i) 绿色长门人 2014

- 主席表示本年度中西区绿化及美化工作小组获得区议会分配拨款50,000元作活动推广。

- 圣雅各福群会中西区长者地区中心经理蔡嘉仪女士向与会者介绍「绿色长门人」的计划详情。活动项目将由四间机构合办，包括认识贺年花及种水仙头工作坊、向独居长者送赠贺年花卉(水仙花)、在上环及西环的公园花圃内进行种植活动及由义工陪同独居长者享用团年饭及到维园逛花市，令长者可感受新年气氛。

- 小组同意拨款24,360元予圣雅各福群会中西区长者地区中心举办「绿色长门人」活动。

第6项：关注金钟力宝中心附近的巴士站补种树木的情况

- 主席邀请市民Ms. Melanie Moore就金钟力宝中心附近的巴士站补种树木发言。她指出金钟力宝中心巴士站附近的一棵树因飓风「韦森特」吹袭而倒下，要求区议会安排小型工程拨款及与城巴有限公司合作处理补种树木事宜。她指出巴士站附近有两个巴士亭，希望城巴公司可把其中一个巴士亭搬迁到其他地方，以提供更多空间在原位补种树木。她续表示虽然补种树木后违反了运输署有关行人路面阔度须保留1.5米的标准，但她指坚尼地城有不少种植了树木的行人路面阔度均不足1.5米。

- 陈浩濂议员认为补种树木的要求值得研究及支持。他认为有关政府部门不应因空间不足或地下公用设施等技术问题而否决该要求，反而应考虑如何在技术上配合补种树木的安排。在交通安全方面，他认为巴士司机在驶离巴士站后应有足够视线观察路面安全，但有关方面须咨询运输署的意见。他补充在巴士站旁的两个巴士亭分别为站长休息室及金钟力宝中心的保安亭。

- 杨学明委员表示路政处应先对地下公用设施进行勘察再作决定，并可迁移巴士亭以提供更多空间补种树木。

- 路政署区域工程师/中区冯镇江先生表示有关阻碍力宝中心出入口视线的交通安全问题须咨询运输署的意见，而迁移巴士亭则可能涉及更改短期租约。署方支持进行树木补种，并建议先为地下公用设施进行勘察以确保能在有关位置加设树圈。

- 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生回应表示倒下的树木并非由政府种植，而是天然生长。他表示在原位加设树圈后，会使可用的行人路面收窄至不足1.5 米，违反运输署有关行人路面阔度的标准，但会就有关交通安全问题进一步咨询运输署的意见。同时，部门亦会研究在附近位置补种树木的可行性。在迁移巴士亭及保安亭的决定上，亦会以巴士公司或力宝中心的意见为依归。贺文龙先生表示由于勘察地下公用设施需进行地面挖掘工程及牵涉一定的公帑，建议在释除有关交通安全的疑虑后才动工。

- 陈浩濂议员指出巴士亭本身已使可用的行人路面收窄至不足1.5米，故因违反行人路面阔度而不能补种树木的说法并不成立。

- 主席希望有关政府部门能积极跟进在原有或其他位置安排树木补种。

第7项：其他事项

没有其他事项讨论。.

第8项：下次开会日期

下次会议的日期待定。

会议于正午12时正完结。

中西区绿化及美化工作小组

二零一三年十月