二零一四至二零一五年度

中西区区议会

中西区绿化及美化工作小组

第一次会议简录

| 日期﹕ | 二零一四年五月五日(星期一) |
| --- | --- |
| 时间﹕ | 下午三时正 |
| 地点﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |

出席者:

主席

林怀荣议员

组员

陈捷贵议员, BBS, JP

陈浩濂议员

伍凯欣女士

杨可琦先生

列席者

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处 行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 蔡耀国先生 | 康乐及文化事务署 中西区副康乐事务经理(二) |
| 梁雯希小姐 | 中西区民政事务处 行政助理(区议会)2 |

秘书

叶洁慧小姐			中西区民政事务处　行政主任(区议会)3

因事缺席者:

陈财喜议员

李志恒议员

文志华议员, MH

吴少强议员, MH, JP

杨学明先生

吕鸿宾先生

主席欢迎与会者出席中西区绿化及美化工作小组第一次会议。

第1项：通过议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一三年十月四日第二次会议简录

- 小组通过第二次会议简录。

第3项：通过小组职权范围及成员组合

- 小组通过小组职权范围及成员组合。

- 主席表示康文署辖下树木及园景部门已于2010年5月重组，有关中西区内的园景工作会由中西区副康乐事务经理负责处理，至于古树名木事宜则会由康文署树木组的职员按小组会议需要出席协助讨论。小组通过取消康乐及文化事务署一级助理康乐事务经理(树木及园景)香港作为小组的常设列席部门代表。

第4项：部门工作报告

- 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(二)蔡耀国先生的报告如下:

  - 部门于2013/14年度获区议会地区小型工程拨款约500,000元，为区内14个场地及路边花床进行美化工程。

  - 署方于2013/14年度于龙和道一带共接收约7,000平方米的路边花床作园艺保养。

  - 署方于2014年1月至4月在区内共种植了20棵树及47,194棵其他植物，包括:灌木、时花及铺地性植物。

  - 中西区荣获「二零一四年香港花卉展览」西方园圃比赛亚军。

  - 署方于2014年除了举办恒常的绿化活动外，亦会推出一项名为「共建环保乐田园」的新活动，让「社区园圃计划」的参加者把在种植过程中产生的园务废物回收制作成为堆肥。署方已于社区园圃场地添置堆肥制造设备以作为回收园务废物之用。署方计划于本年11月的社区园圃活动中举行简单的开端仪式，并希望邀请中西区绿化大使出席及支持活动。

- 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生报告自上次会议(去年十月)至今，新增的绿化点包括在屈地街的栏杆加设5个悬挂式花盆、在西区副食品市场对出空地加设花槽(约135平方米)、在坚尼地城泳池对出行人路旁加设4个座地式花盆及在居仁里加设5个花槽。

- 陈浩濂议员询问有关金钟力宝中心附近的巴士站补种树木事宜、花园道加装栏杆花盆及白加道对出空地设置花圃的跟进情况。

- 贺文龙先生回应表示巴士站原址补种树木的可行性不高，署方计划于力宝中心车辆出入口附近安排树木补种，亦已就事件去信咨询力宝中心、地政署、运输署及路政署，并无收到任何反对意见。署方现正向各个工务部门索取各种地下公用设施的资料，其后路政署将进行地下公用设施勘探，以收集最新的地下设施位置。如没有发现任何问题，将会安排补种树木。他预计两星期内可在花园道加装栏杆花盆。他表示由于地政总署要求署方在进行白加道花圃设置工程前需维修空地下的斜坡，当中涉及巨额工程费用，令工程进度一度受阻。署方在更动花圃面积后，地政总署同意在不需维修斜坡下可继续进行工程。

- 主席询问有关金钟力宝中心附近的巴士站补种树木事宜之时间表。

- 贺文龙先生回应表示会在会后询问路政署有关工作的安排进度。

第5项：讨论2014-15年财政年度之活动计划

- 主席表示本年度中西区绿化及美化工作小组获区议会分配拨款44,000元作活动推广。主席指出小组往年的恒常活动为香港花卉展览「绿化推广摊位」及「社区植树日」，并就本年度的活动计划征询各组员的意见。

- 主席带领逐一讨论如下：

- 香港花卉展览「绿化推广摊位」

  - 陈捷贵议员认为今年应继续与其他17个区议会一同参与香港花卉展览「绿化推广摊位」。

  - 组员同意在充足的筹备时间下，开放活动予区内各个非牟利机构递交活动申请表。陈捷贵议员认为在邀请机构申请筹办该活动前，应先设下相关筛选准则以挑选合适的机构筹办活动。

  - 陈浩濂议员指出由于2013年及2014年花卉展览活动的财政预算相差甚多，要求秘书处就上述两年活动的财政预算作出比较及向活动筹备单位查询本年活动的细节，以便决定本年该活动的预算分配。

- 「社区植树日」

- 蔡耀国先生表示本年由康文署与区议会合办的「社区植树日」将在中西区海滨长廊—中环段内新落成的公众休憩草坪(Area F)内举行，并将于稍后与区议会就举办时间及财政预算等活动细节再作讨论。

- 主席指出由于本年度的「社区植树日」并没有与任何大型庆祝活动合作，故将不获民政处拨款筹办。委员要求康文署就本年度的「社区植树日」提交财政预算，以便准确分配各个活动之预算。

- 蔡耀国先生回应表示在以往的社区植树活动中，康文署主要负责技术工作和统筹种植植物、工具及义工。区议会则负责招募参加者和统筹典礼用品、参加者纪念品及饮品等。他表示今年举办植树活动的公众休憩草坪为新落成的场地，故种植植物将会由建筑署提供。他表示可于两星期内提交本年「社区植树日」的财政预算予区议会。

- 主席询问活动之举办月份及招募学生参与活动方面的事宜。

- 蔡耀国先生回应表示活动可于本年7月举办，并建议可预早邀请学校参与植树活动。

- 各个活动之预算分配

- 委员通过优先举办香港花卉展览「绿化推广摊位」及「社区植树日」，并同意留待秘书处提交往年花卉展览活动的财政预算比较及康文署提交本年「社区植树日」财政预算后，才决定各个活动之预算分配。

第6项：其他事项

- 陈捷贵议员指出中西区区议会一向要求部门如有树木直径超过0.5米或稀有树木品种的砍树申请，需要咨询区议会的意见。他询问树木组现时会否就有关的砍树个案知会区议会。

- 陈浩濂议员指出有关政府部门在移除具倒塌危险的树木后，应提交报告予区议会交代事件。他指出区内有不少树木出现过份修剪及缺乏修剪的情况，影响树木健康及道路安全。

- 蔡耀国先生回应表示处理砍树申请须经过多个程序审批，并会就咨询区议事宜上向部门职员作进一步了解。他表示如发现树木有过份修剪的情况，将责成承辨商依照树木办及康文署的既定指引处理。

第7项：下次开会日期

下次会议的日期待定。

会议于下午四时正完结。

中西区绿化及美化工作小组

二零一四年五月