二零一四至二零一五年度

中西区区议会

中西区绿化及美化工作小组

第三次会议简录

| 日期﹕ | 二零一四年十二月十日(星期三) |
| --- | --- |
| 时间﹕ | 下午三时正 |
| 地点﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |

出席者:

主席

林怀荣议员

组员

陈浩濂议员

文志华议员, MH

李志恒议员

杨学明先生

杨可琦先生

列席者

| 翟丽芳女士 | 香港基督教女青年会中西区及离岛青年外展社会工作队小队队长 |
| --- | --- |
| 李海琦女士 | 香港基督教女青年会中西区及离岛青年外展社会工作队 社会工作干事 |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处 行政主任(地区管理) |
| 蔡耀国先生 | 康乐及文化事务署 中西区副康乐事务经理2 |
| 梁雯希小姐 | 中西区民政事务处 行政助理(区议会)2 |

秘书

叶洁慧小姐			中西区民政事务处　行政主任(区议会)3

因事缺席者:

陈捷贵议员, BBS, JP

陈财喜议员

吴少强议员, MH, JP

伍凯欣女士

吕鸿宾先生

主席欢迎与会者出席中西区绿化及美化工作小组(小组)第三次会议。

第1项：通过议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一四年六月二十四日第二次会议简录

- 小组通过第二次会议简录。

第3项：部门工作报告

- 主席报告有关中西区「2014年社区种植日」活动的安排事宜。小组与中西区民政事务处(民政处)及康乐及文化事务署(康文署)原订于本年十月十八日假中西区海滨长廊(中环段)-文化广场举办中西区「2014年社区种植日」活动。由于合办单位考虑到占领行动影响活动场地一带的交通，因此决定取消举办上述活动。有关的树木及灌木将会交由建筑署安排种植。

- 康文署中西区副康乐事务经理(二)蔡耀国先生的报告如下:

  - 原订于本年十月十八日举行的中西区「2014年社区种植日」活动因受占领行动影响而需取消。署方计划把原订于活动当日种植的7棵树木及约3000棵灌木安排于本年十二月上旬于文化广场内种植。惟文化广场一带的草地持续受到占领行动影响，因而需暂时搁置有关计划。署方与建筑署商讨后，决定待占领行动完结后才安排种植，以免植物受到破坏。

  - 署方于本年六月十二日于中西区区议会地区设施委员会中获地区小型工程拨款510,000元，为区内多个休憩场地及路边花床进行美化工程。当中，中区及西区的拨款分配分别为260,000元及250,000元。

  - 就受西港岛线工程影响所移除的树木，港铁公司共提供了449棵补种树木的树苗，涉及13个场地及路边地点，当中11个属于康文署管辖的场地。

  - 署方于本年十一月九日于中山纪念公园内为「社区园圃共建环保乐田园」活动进行了开展仪式，并邀请了中西区绿化大使陈财喜议员出席活动。该活动主要向参加者介绍堆肥循环再用的意念及推广减废及废物回收的环保意识。活动当日约有一百名参加者出席活动。

- 文志华议员询问如占领行动一直未能完结，署方有何补种计划。署方会否考虑于文化广场以外的其他地点种植有关植物。

- 蔡耀国先生回应表示署方须视乎实际情况，才能作出决定。他表示相关的植物现时正由承办商种植在苗圃内，并期望能够在本年的财政年度完结前，安排种植有关植物。他指出文化广场内有需要进行绿化工作，故它仍然是署方安排种植的首选地点。但署方亦会视乎植物的生长情况，于必要时安排在其他合适的地点种植有关植物。他表示会与建筑署商讨后，于下次会议再报告种植的日期。

[会后备注：建筑署已于二零一四年十二月三十日于文化广场补种有关树木及灌木。]

- 主席报告中西区「2014年社区种植日」获批拨款22,000元，活动的开支总额为13,054元，主要是宣传、嘉宾及参加者纪念品方面的用途。

- 主席报告有关陈财喜议员于上次会议中提出邀请路政署职员出席是次会议的建议。秘书处曾邀请路政署同事出席是次会议汇报部门在区内的绿化工作，惟路政署回应指它们主要是配合其他部门如康文署等进行区内绿化工作。至于，金钟力宝中心附近的巴士站补种事宜，他们亦已在本年九月十日与民政处进行实地视察，由于路政署并没有任何补充，故不会出席今次的会议。

- 民政处行政主任(地区管理)贺文龙先生报告自上次会议(本年六月)至今，新增的两个绿化点包括在花园道及麦当劳道交汇处及在居仁里加设共63个花盆。有关金钟力宝中心巴士站附近补种树木事宜，署方已于本年九月份与路政署进行实地视察，从图纸及勘探工程角度而言，金钟力宝中心巴士站附近并没有合适位置补种树木。同时，由于有关位置在补种树木后会影响地下管线及驾驶人士视线，故并不建议于金钟力宝中心巴士站及附近位置补种树木。署方已就上述调查结果回复市民，而该名市民亦没有其他意见。

第4项：讨论二零一五年香港花卉展览「绿化推广摊位」

- 主席报告区议会一如以往应康文署的邀请，将会参与香港花卉展览的「绿化推广摊位」活动。小组于本年十月二十八日去信区内各社区中心邀请递交活动计划书，至截止日期为止只收到香港基督教女青年会中西区及离岛青年外展社会工作队(香港基督教女青年会)递交申请书，故计划联同香港基督教女青年会合办上述活动。

- 香港基督教女青年会社会工作干事李海琦女士简介活动计划如下:

  - 活动主题为利用减废及垃圾分类来达致美化及绿化香港的目的。

  - 活动会以摊位游戏的形式向市民灌输废物回收的资讯，从而提高垃圾分类的意识。

  - 活动会于社会工作队内招聘5名年青人，为他们提供实习的工作机会，亦会邀请5名义工协助举办活动。

  - 活动预计6日的参观人数为4000人次。

  - 活动工作人员将在筹备的过程中了解废物回收及垃圾分类的概念，并向市民传播有关的环保讯息。

  - 活动中聘请的5位年青人除于活动当日协助举办活动外，亦会参与摊位礼物(环保袋)的设计及制作，以便增加他们对活动的参与。

- 以上活动申请获得通过，总拨款额为22,000元，并将会以传阅方式交由环工会及财委会审批。

第5项：其他事项

- 主席报告小组申请了区议会拨款2,200元印制250份毛巾作为中西区「2014年社区种植日」的纪念品。由于该活动已取消举办，主席建议把毛巾交予香港基督教女青年会于二零一五年三月二十日至二十九日举行的香港花卉展览「绿化推广摊位」内，作为纪念品派发给市民。

- 杨学明先生认为香港花卉展览属全港性活动，纪念品的派发对象为全港市民，令中西区居民较难受惠。因此，建议改于中西区区内活动中派发。

- 经讨论后，委员同意把毛巾交由秘书处于中西区区内活动中派发，以便让区内市民受惠。

第6项：下次开会日期

- 下次会议的日期待定。

- 会议于下午三时三十分完结。

中西区绿化及美化工作小组

二零一五年三月