中西区区议会

中西区海滨工作小组

第四次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二○一三年一月二十二日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

陈学锋议员

组员

郑丽琼议员

文志华议员,MH

黄坚成议员

叶永成议员,BBS,MH,JP

列席者：

高伟权先生	土木工程拓展署　高级工程师7（港岛发展部）

李露明女士	地政总署　产业测量师／西（港岛西及南区地政处）

黄振威先生	地政总署　高级产业主任／土地管制

靳嘉燕女士	规划署　高级城市规划师/港岛4

谭燕婷女士	康乐及文化事务署　中西区副康乐事务经理2

叶嘉安教授	香港大学 城市研究及城市规划中心主任

杨燕玲女士	香港建筑师学会

李俊兴先生	香港园境师学会

韩矶先生	中西区民政事务处行政助理（区议会）5

胡炎松先生	香港潮州商会　青年委员会副主任

吴文穗先生	明爱莫张瑞勤社区中心　社会工作督导主任

林耀文先生	坚尼地城及石塘咀分区委员会主席

廖敬棠先生	中环及半山分区委员会主席

骆怀恩小姐	香港置地集团公司物业主任-商用物业

幸志远先生	国际金融中心管理有限公司　高级物业及设施经理

秘书

严清桦女士	中西区民政事务处行政主任（区议会）4

| 负责者 |  |
| --- | --- |
| 秘书处 | 主席欢迎各组员出席中西区海滨工作小组(工作小组)第四次会议，并欢迎接替陈津华先生代表国际金融中心管理有限公司的高级物业及设施经理幸志远先生出席会议。 第一项：通过会议议程 - 小组通过是次会议议程。 第二项：通过二零一二年十二月十三日中西区海滨工作小组第三次会议简录 - 小组通过中西区海滨工作小组第三次会议简录。 第三项：西区副食品批发市场对出码头及附近海滨可行性规划研究 (中西区海滨工作小组文件第1/2013号) - 主席表示政府早前指出西区副食品批发市场四个空置码头可交由区议会负责规划，但区议会能力有限，因此建议交由学术团体进行可行性研究，并提供切实可行的方案供工作小组考虑。本年度的拨款中有十万元预留给岩洞研究，但有关研究已由规划署进行，因此建议将该笔拨款用于是次海滨研究。研究可由工作小组与香港大学城市规划及设计系以合作形式进行，范围由卑路乍湾巴士总站至西区副食品批发市场对出四个空置码头的海滨沿岸，希望透过研究找出合适的活动及海滨特色，供市民享用，研究预计于三月底完成。 - 香港大学城市研究及城市规划中心主任叶嘉安教授感谢工作小组的邀请，并指出海滨是香港的宝贵资源，希望研究可为中西区及全香港服务。中西区的海滨位处香港的中心位置，其规划对香港非常重要。以往不少市民及团体对海滨的发展提出不少需求及意见，因此，是次研究会先检视过往所收集到的诉求及海滨的限制，并进行槪念性规划，包括城市设计，使海滨更有活力和吸引力，并会提出分阶段的发展建议。除了主席提及的一段海滨外，研究也会涵槪海滨与周边地区的联系。研究费用主要用于资料搜集、绘图，制作报告及聘请研究助理。 - 各组员的提问和意见如下： - 文志华议员表示研究范围内的用地有部份已供公众使用，但部份的发展方向仍未明确，因此分阶段的发展是必须的，希望研究可建议如何进行分阶段发展和提供粗略的工程造价预算。 - 郑丽琼议员表示研究的范围是区内很有特色的地方，但由于有关范围仍有不少卸货活动在进行，在设计上并没有配合公众使用的需要，希望研究可建议如何改善区内的交通配套以配合有关海滨段落的发展。另外，她建议开放有关海滨范围供公众进行休闲活动，如垂钓和骑脚踏车等，同时也要注意气候及风向对在有关位置进行公众活动的限制及影响。 - 胡炎松先生表示中西区在香港的发展史有重要的地位，建议在研究中加入文化及历史元素，如不同族群包括潮州人的发展等，希望将来在长廊中可加入历史介绍，让公众了解本区以往的面貌及香港的历史发展。另外，他也赞成让公众在海滨钓鱼消闲。 - 吴文穗先生表示赞成在建议中提供工程造价的预算，以便了解日后发展海滨所须的资源。在研究范围方面，建议扩大范围至新海傍街及宏都一带，并提供中、短、长期的海滨发展建议。另外，他查询公众在是次研究的参与方式。 - 林耀文先生表示研究范围内有日间和夜间活动之分，现时日间有不少商业活动在进行，晚间有不少市民溜狗及骑脚踏车等，而西环海滨以往亦曾开放给公众使用。另外，他对吴文穗先生表示希望研究函括新海傍街及宏都一带持不同意见，他认为该段海傍的石头为港岛北沿海独有，应加以保留，而巴士站对出的海傍则应开放让公众使用。 - 主席表示码头一带的用地不一定要完全收回，相信现时有不少区内居民参与有关的商业运作，如码头可完全撤出对海滨发展当然比较理想，如未能撤出，亦可研究让两者共融的方案。 - 叶嘉安教授感谢各组员的意见。他表示香港大学也位处中西区，伴随着中西区的发展，因此在研究中会考虑到历史元素。虽然是次研究的范围不大，但有关位置有很大的社区诉求，必须平衡各方意见，及考虑该地段的环境情况。以增设单车径为例，在考虑是否加入单车径时也须考虑到区内的人口数目，以及有关的海滨位置是否有足够空间，另外，以往西环曾设有大笪地，晚上非常热闹，是次研究也会考虑重现类似活动的可行性。研究时会考虑善用时空资源的角度，以中环遮打道为例，现时已有类似安排，每逢周日改为行人专用区，因此，中西区可算是善用城市时空资源方面的先锋。由于研究的预算有限，香港大学将尽量在研究期内做到上述计划。在市民参与方面，市民对海滨发展的参与及讨论已进行多年，在研究报告完成后，可按需要咨询市民是否落实当中适用的建议，并讨论有关建议是否能满足市民的需要及意见。是次研究会总结过往不同团体的海滨发展研究报告，以及过往曾举办的海滨活动，以了解居民对海滨活化的意见,希望能够研究及设计一个有助中西区和香港发展的海滨槪念规划。 - 叶永成议员表示区议会曾举办海滨规划设计比赛，亦曾邀请非政府团体举办类似比赛，希望是次可由学者进行较全面的研究，从多方面发展区内的优势。 - 主席总结，工作小组通过是次研究申请。有关计划的拨款申请将以传阅方式呈交区议会及财务委员会审批，希望研究得以尽快展开。 (会后注：拨款申请已于二零零三年一月二十四日获区议会及财务委员会通过。) 第四项：下年度海滨活动建议 - 主席报告表示由于须预留拨款供下年度使用，除「西区副食品批发市场墟日嘉年华」外，希望各组员就下年度的海滨活动提出建议。 - 吴文穗先生表示由于海滨规划的研究没有足够时进行公众咨询，建议预留款项在研究完成后举行展览及制作模型等，向公众介绍未来的西区海滨规划，加强社区参与。 - 主席建议在中山纪念公园举行类似秋冬上环假日行人坊的活动，定期设立墟日或供团体申请举办类似活动，透过定期活动加强公园的人流。过往在西湾河及尖沙咀海滨曾举办类似活动，以售卖装饰品、手工艺品为主，如各组员认为可行，可再详细探讨，亦欢迎提出其他意见。海滨除了在硬件上发展外，希望也可在软件上加以发展和配合。除了西区副食品批发市场的嘉年华外，如有需要，也可举办宠物嘉年华，由于上环段有宠物公园，过往曾经有团体与康乐及文化事务署(康文署)联系，在该处加设适当分隔，举办定期的宠物活动。 - 文志华议员表示养宠物的人士越来越多，可考虑适举办宠物活动，让没有养宠物的人士也慢慢接受有宠物在公园内出现，相辅相承。有关在中山纪念公园举办墟日的意见，文议员表示保留，因为该公园现时的可达性未算满意，如举办活动吸引更多人流，可能对现有的公园使用者造成影响，效果未必理想。另外，在海滨活动方面，于现时的中区海滨规划尚未定案，建议举办活动向市民宣传中区海滨的未来规划及用途。 - 主席表示刚过去一年，为庆祝香港回归，区议会举办了千人健步行的活动，从中山纪念公园起步行前往中区海滨，建议考虑加强向市民推广在海滨缓跑或步行，并请列席代表建议如何在规划或硬件方面加强配套。他表示得知不少市民在湾仔下班后，沿海滨跑往中区，或有部份市民从中山纪念公园开始往中区跑，但有关路段在信德中心部份被分隔，希望可在规划上提出改善建议。 - 吴文穗先生表示去年有运动用品公司举办过海滨健跑活动，部份参加者在活动后自发筹集经费，继续进行有关活动，每逢周三举行，自中环天星码头出发跑往中山纪念公园，而有关经费用于租用车辆将参加者的物品运往终点。参加者在有关路段跑步时，须在到达信德中心时，到对面马路继续路程，在经过信德中心一段后跑回海傍，而在中山纪念公园前，也因道路不通须到对面马路的位置继续，然后跑到中山纪念公园结束。活动过往有运动用品公司赞助时，有过百位参加者。他建议考虑与跑步会甚或康文署合作，协助规划和推广有关活动。 - 主席表示有关建议值得考虑，并请吴先生在会后提供有关资料作参考。 - 康文署谭燕婷女士表示本年度会在中西区举办长跑训练班，时间主要在周三晚上或周六早上举行，由中山纪念公园起步至信德中心回程。参加者可使用中山纪念公园体育馆内的更衣室及储物柜等设施。 - 主席查询有关课程是否已在进行。 - 谭女士表示有关训练班已在计划中，并已安排有关课程的时间表。 （会后注：第一次的长跑训练班已定于2013年5月4日举行，每班参加人数为40人，每堂两小时，共10堂。） - 主席表示可考虑与康文署合作，举办较持久的训练班或活动，推广海滨，必要时也可加设缓跑径，设计小册子及加设路标等，带动市民使用海滨及指示跑步的方向。 - 谭女士表示康文署已与田径总会合作，由总会提供教练，教授跑步动作的技巧及其他相关知识。有见于近年香港大型长跑活动的普及，不少跑步爱好者对这项活动感兴趣，因此署方举办这类长跑训练班，推广长跑运动，提高市民对长跑运动的认识。有关课程与一般的康文署课程一样，以公开报名方式招募参加者。 - 主席表示虽然现时信德中心一段海滨仍未能与其他海滨段连接，但在宠物公园尽头有过路处往干诺道中，至林士街停车场可沿过路处返回海傍继续跑步。他认为有关的海滨缓跑径值得规划，如有需要可向地区设施管理委员会提交申请，改善沿路的指示及设施。 第五项：其他事项 - 没有其他事项。 第六项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议在三时四十七分完结。 |

中西区区议会秘书处

二○一三年四月