中西区区议会

中西区海滨工作小组

第六次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二○一三年七月三十一日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 上午十时三十九分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

陈学锋议员

组员

陈浩濂议员

郑丽琼议员

许智峰议员

文志华议员,MH

吴少强议员,MH

黄坚成议员

| 嘉宾： |  |
| --- | --- |
| 第5项 (ii)： |  |
| 黄嘉麟先生 | 运输署工程师/房屋及策划１ |
| 第5项 (iii)： |  |
| 刘志强先生 | 渠务署高级工程师5 (净化海港计划) |

列席者：

陈润民先生	署理中西区民政事务专员

朱浩先生	发展局　助理秘书长(海港)1

林伟全先生	土木工程拓展署　高级工程师7(港岛发展部)

李露明女士	地政总署　产业测量师/西(港岛西及南区地政处)

黄振威先生	地政总署　高级产业主任/土地管制

李洁徳女士	规划署　城市规划师/港岛7

谭燕婷女士	康乐及文化事务署　署理中西区康乐事务经理

杨燕玲女士	香港建筑师学会

黄明慧女士	中西区民政事务处高级行政主任(区议会)

韩栢矶先生	中西区民政事务处行政助理(区议会)5

胡炎松先生	香港潮州商会　青年委员会副主任

吴文穗先生	明爱莫张瑞勤社区中心　社会工作督导主任

赵泳超先生	明爱莫张瑞勤社区中心　城市规划行动组

「社区大使队」代表

林耀文先生	坚尼地城及石塘咀分区委员会主席

廖敬棠先生	中环及半山分区委员会主席

刘健民先生	香港置地集团公司拓展及估值主管-商用物业

陈烈鸿先生	香港置地集团公司高级拓展经理-商用物业

幸志远先生	国际金融中心管理有限公司高级物业及设施经理

秘书

严清桦女士	中西区民政事务处行政主任(区议会)4

| 负责者 |  |
| --- | --- |
| 秘书处 地政总署 地政总署 规划署 地政总署 秘书处 运输署 运输署 运输署 康文署 渠务署 | 主席欢迎各组员出席中西区海滨工作小组(工作小组)第六次会议，并欢迎中西区民政事务处项目经理张伟霖先生及香港置地集团公司高级拓展经理－商用物业陈烈鸿先生出席会议。 第一项：通过会议议程 - 主席表示会议议程经过修订，新增第6项「活动拨款申请 - 西区副食品批发市场墟日嘉年华2013」。 - 工作小组通过修订后的会议议程。 第二项：通过二零一三年四月三十日中西区海滨工作小组第五次会议简录 - 工作小组通过中西区海滨工作小组第五次会议简录。 第三项：检讨工作小组架构 (中西区海滨工作小组文件第3/2013号) - 主席简介文件，由于社区重点项目和工作小组举办的「西区副食品批发市场墟日嘉年华」(嘉年华)活动与西区副食品批发市场关系密切，建议邀请贩商代表加入小组，以便在日后讨论上述两个项目时更顺畅。 - 小组通过去信西区副食品批发市场邀请贩商提名一至两位代表加入工作小组，并邀请有关代表出席下次会议。 第四项：西区海滨槪念性总体规划报告 - 主席表示香港大学城市规划及设计系曾于二零一三年四月三十日的中西区海滨工作小组第五次会议上发表了是项研究的摘要，并听取各组员的意见。研究报告已于六月底完成，报告的下载网址已随七月二十四日发出的文件传送给各组员。 - 小组通过将研究报告呈交中西区区议会讨论。 第五项：海滨的未来发展 (i) 上环海水泵房拆卸后的土地用途及发展 - 主席欢迎康乐文化及事务署(康文署)的代表。他简介上环海水泵房拆卸工程的背景，有关工程已获建筑署拨款在本年度展开，预计将于二零一四年四月完成。主席查询在拆卸工程完成后的土地状况。 - 发展局助理秘书长(海港)1朱浩先生表示拆卸后土地将交由康文署发展成海滨长廊。 - 地政总署产业测量师/西(港岛西及南区地政处)李露明女士澄清现时在海水泵房旁的土地(GLA-HK1078)已拨归康文署管理，拆卸工程完成后，康文署将接管有关位置，并并入现时的拨地GLA-HK1078中。 - 康文署署理中西区康乐事务经理谭燕婷女士表示有关土地在完成拆卸后，将划入中西区海滨长廊-上环段的范围内，康文署初步构思会在该位置加设座椅和花盆以美化环境，让市民能近距离观赏海滨的美景。 - 黄坚成议员表示希望康文署在下次会议提交有关地点的美化设计，供小组讨论，以确保在设计上可配合上环段其他部份。 - 主席表示上环抽水泵房对面香港电灯有限公司(港灯)对出的空地现时用作存放机动船亭，他查询有关用地是否属于休憩用地，如属休憩用地，建议一并规划。 - 文志华议员查询如两幅用地一并规划，应申请甚么拨款以进行工程。 - 规划署城市规划师/港岛7李洁德女士表示机动船亭位于分区计划大纲图的「休憩用地」及「政府、机构或社区」地带内，休憩用地包括海滨长廊在这两地带内，均是经常许可的用途。 - 主席查询有关休憩用地的面积，即港灯对出的围网位置和机动船亭位置的面积。 - 发展局朱浩先生表示待厘清有关空地和机动船亭用地的范围，地政总署将于会后提交有关用地面积的资料。 - 主席查询如机动船亭位置同属休憩用地，是否可由康文署一并管理及申请拨款发展成海滨长廊。 - 发展局朱浩先生表示公共工程计划的拨款有两种，超过三千万元的公共工程须向立法会申请拨款，预计工程费用低于三千万元的工程则按个别工程类型，须与全港的其他同类小型工程争取拨款，如需在近期展开工程有一定难度。因此如有关空地将来没有其他规划用途，政府愿与区议会配合，透过地区小型工程拨款进行美化。 - 主席查询如港灯对出用地属休憩用途，而区议会可动用地区小型工程拨款进行美化，工程完成后的管理将如何安排。 - 发展局朱浩先生表示区议会的地区小型工程一般可在申请时包括日后管理及维修的经常性开支，按一般情况，可由康文署负责管理。 - 康文署谭燕婷女士表示除康文署外，现时中西区民政事务处(民政处)都有负责管理部份的海滨长廊。如区议会日后以地区小型工程拨款为海水泵房用地及机动船亭的空地进行美化工程，在工程完成后，康文署可以接手管理。 - 文志华议员表示区议会早前透过地区小型工程为水务署的部份墙身进行美化，希望在泵房拆卸工程完成后，连同水务署外墙的美化工程一并规划，进行整体设计。他希望部门提供自水务署起海滨用地的分区和负责管理的部门，以便日后讨论如何整合海滨的管理。 - 主席赞成文议员的建议，希望日后可由一个部门统一管理及负责设计有关用地。康文署已表示将负责泵房用地的设计，但港灯对出机动船亭的位置面积更大，小组须决定是否由康文署同时负责设计，或透过地区小型工程计划聘请顾问公司负责。他表示如由康文署负责设计，效益会更大，但限制较多，如希望透过地区小型工程计划进行，可透过小组名义向地区小型工程工作小组提交建议书。他查询是否须向部门申请使用有关用地。 - 发展局朱浩先生表示如有关的地区小型工程拨款申请获通过，有关部门会向地政总署申请征用有关土地，以开展工程。 - 地政总署李露明女士表示由于工程完成后，有关用地将变成休憩用地或公园，建议由民政处或康文署直接向地政总署提交有关的申请。 - 郑丽琼议员表示希望有关用地的设计更历史化，如置地广场门外有资料牌显示以往有关地段曾经是海滩，希望将来公园可包含填海的历史介绍，透过资料牌或地图向公众展示海滨的发展历程。 - 主席表示在申请拨款后，将整合各方的意见进行设计。他表示在设计机动船亭的位置时，须考虑重置机动船亭的问题，并建议同时修整船亭，以配合整体环境。另外，他查询港灯对出面向海滨的空地是否整幅都属于休憩用地。 - 地政总署李露明女士表示有关土地现时为空置土地，有关的土地类别将在会后确认。 - 主席表示希望地政总署及规划署在下次会议上提交有关用地的范围和面积的资料。 - 发展局朱浩先生表示将于会后提交显示用地范围和规划用途的地图。 - 主席表示秘书处将于会后去信港灯，查询是否须在有关用地旁预留紧急出入通道，以便日后进行设计。另外，工作小组将于会后向地区小型工程工作小组就有关用地的美化工程提交工程建议书。 (ii) 中山纪念公园西面短期租约停车场的未来用途及发展 - 主席欢迎运输署的代表。他表示中山纪念公园西面的停车场以短期租约形式出租，在中山纪念公园第一期的发展中，已预留有关土地作海滨长廊，但碍于区内泊车位不足，因此将有关用地以短期租约形式出租。为了贯通区内的海滨长廊，现建议收回有关用地，以连接西区副食品批发市场的海滨用地。 - 地政总署李露明女士表示有关用地共有两个停车场，近中山纪念公园的停车场的短期租约为STT-NHX780，自二零一三年一月起出租，为期一年，在一年的租约期届满后，如须收回用地，须给予租客三个月通知。另外，近西区副食品批发市场的停车场的短期租约为STT-NHX751，现时只须三个月通知便可终止租约，如有部门须使用有关土地作长远规划用途或用作公众休憩用途，地政总署会尽量配合，有需要时会在二零一四年发出相关的通知终止租约。 - 运输署工程师/房屋及策划１黄嘉麟先生表示署方会积极配合海滨的发展，如有需要可释出短期停车场的用地。 - 郑丽琼议员查询停车场的泊车位数目。她指出运输署曾取消部份位于坚尼地城的的士泊位，最后遭的士司机强烈反对。如运输署交回停车场用地，会否有其他泊位供现时的车辆使用，她要求运输署必须与停车场使用者充分沟通，以免重蹈覆辙。 - 运输署黄嘉麟先生表示署方曾就泊车位问题咨询交通及运输委员会(交运会)，亦明白区内的货车泊车位供应较紧张。现时两个停车场主要供货车停泊，署方正在干诺道西天桥底加设停车场，预计可提供二十一个泊车位，希望纾缓部份压力。另外，署方计划在民光街划出泊车位，但有关计划仍须进行咨询，并就配套的问题再作研究，运输署会尽量在区内寻找合适的位置加设泊车位。有关短期租约停车场的泊车位数目，将于会后补充。 - 主席表示运输署曾向交运会提交「香港岛货车上落货和泊车位研究」的文件，会上，委员并不满意运输署的处理方法，区内的货车泊车位一直不足，但署方只设立短期租约停车场，并没有积极找寻其他合适的货车泊位或停车场。他表示明白郑丽琼议员的忧虑，相信两个停车场约有过百个泊车位，而运输署提及的新方案并不足以替补两个停车场的泊位。他表示区议会将收回短期租约停车场作海滨发展，并要求运输署在下次会议前提交文件，就如何安置两个停车场的货车提交新的建议方案，而方案不能只包括东边街天桥底或民光街泊位等建议。 - 运输署黄嘉麟先生表示将于会后提交有关文件。 - 黄坚成议员预计东边街天桥底泊位约须二零一四年底才竣工，但两个停车场的租约将于二零一四年一月完结，天桥底的泊车位届时尚未能开放，而且数目亦不足以应付现时的需求，他要求运输署必须着手研究并向工作小组提交可行的替代方案。 - 主席表示除了替代方案外，必须同时提交落实方案的时间表。主席向运输署查询将在何时提交方案。 - 运输署黄嘉麟先生表示有关方案须再作商讨后提交。 - 主席要求运输署以书面回复可于何时提交替代方案及执行时间表。他表示在规划中山纪念公园时，曾有初步构思在有关地点兴建单车径，他向康文署查询是否可找到相关的设计图或地图，以及是否可在现阶段开始统筹有关用地的设计，在原有基础上微调并向工作小组报告。 - 康文署谭燕婷女士表示署方知悉区议会希望发展中山纪念公园以西为海滨长廊的愿景，并会向部门策划组反映，以便尽快展开相关工作。 - 主席表示如康文署可找到设计图，希望可呈交区议会讨论。 - 康文署谭燕婷女士表示仍未有找到当年有关兴建单车设施的资料，但由于中山纪念公园旁停车场以西一带的海滨用地面积不小，需要一定时间进行设计，署方在过往的讨论中已知悉区议会的意见，并会在设计时加以考虑，署方将在设计方案完成后，尽快咨询区议会。 (iii) 净化海港计划第二期甲工程竣工后的土地用途和发展 - 主席欢迎渠务署的代表。他向渠务署查询是否将交出图示蓝色的部份作海滨用地，而黄色部份是否将有渠务署的设施。 - 渠务署高级工程师5 (净化海港计划)刘志强先生表示蓝色部份的用地只是由地政总署临时拨地用作工程用地，工程完成后将交还地政总署，而黄色部份的地底内有渠务署的永久设施，有关设施在地面的高度约有三至四米，除有关设施的范围外，其余地方均可供公众使用。渠务署只会在进行维修工程时封闭黄色部份的用地，工程密度约每年一至两次。 - 主席向渠务署查询是否有永久建筑物的设计图样可供参考。 - 渠务署刘志强先生表示可提交有关建筑物的设计图，并指出有关建筑物高出地面的部份只占黄色用地的一部份，署方会与康文署协调，在可行的情况下，尽量将无需使用的土地开放予公众使用，只须在维修时关闭。 - 主席查询渠务工程将于二零一五年第几季完成。 - 渠务署刘志强先生表示预计将于二零一五年三月完成，完成后，渠务署将进行复修工程，包括平整土地、铺设草皮及栽种植物等基本工程。 - 主席查询渠务署是否有相关的设计，并希望有关设计可配合其他海滨部份的设计。 - 渠务署刘志强先生表示有关设计早已在二零零九年完成，并纳入工程合约内。而署方将在净化海港计划的工程完成后，可因应有关土地的长远用途，而配合康文署及工作小组的意见稍作调整。 - 主席请渠务署在会后提交有关设计，并向渠务署查询是否曾就有关设计咨询区议会。 - 郑丽琼议员表示有印象渠务署曾就工程咨询区议会，但当时的讨论主要集中在工程的内容、所需用地范围及工程的所需时间。 - 许智峰议员查询永久建筑物的用途。 - 渠务署刘志强先生表示建筑物是收集污水系统的一部份，收集来自其他区的污水并连接至昂船洲，由于污水会有异味，因此在地底安装设施进行除臭工程。地面的建筑物主要用作出入口，以便工程人员进入地底进行维修。另外，他向工作小组简介完工后的设计图，地面的建筑物呈L形，高约两米多，面积不大，他亦介绍其他设施及接合井的井口位置，并指出如有需要，会封闭有关位置以便进行维修。 - 胡炎松先生表示如建筑物的高度不太高，可与其他的休憩用地部份作整体设计，他建议在建筑物上盖建观景台。 - 主席表示由于渠务署工程的用地西接西区副食品批发市场，东接短期租约停车场的用地，整片海滨应有一致的设计，他向渠务署查询是否可让区议会就设计提出意见及修订。 - 发展局朱浩先生表示由于工程已向财委会申请拨款并订明工程范围，如在现阶段提出修订及改动工程合约，渠务署有机会遭工程公司索偿。康文署即将开始就整片海滨用地进行设计，相信届时可连同渠务署工程的用地一并进一步美化其设计，而渠务署则进行较基本的工程，如平整土地等，再交由康文署工程进行美化。另外，有关设计亦可同时配合区议会在西区副食品批发市场四个码头的社区重点项目。 - 康文署谭燕婷女士表示康文署对此持开放态度，并会开始与策划组就发展中山纪念公园以西的海滨用地进行研究，由于整幅土地的面积不少，如工程开支超过三千万元，须向立法会财务委员会(财委会)申请拨款，有关程序需时，因此，可按朱浩先生建议由渠务署进行基本休憩用地工程，完工后或可先开放予公众使用。 - 发展局朱浩先生表示筹备大型公共工程须时，建议在渠务署工程完成后，先开放该部份的用地供市民享用，同时可配合区议会与贩商沟通，贯通西区副食品批发市场一段的海滨用地。至于康文署在发展中山纪念公园至西区副食品批发市场整片海滨用地工程时，区议会可届时对整体设计提出意见。 - 渠务署刘志强先生表示渠务署将于二零一五年三月完成污水队道的工程，而之后的复修工程约须一年。 - 主席向发展局查询水务署工程的进度。 - 发展局朱浩先生表示水务署的工程已于本年初完成，工程用地现正进行复修及加固工程，相信可在二零一五年三月前完成，以配合渠务署就整幅土地进行平整工程。 - 主席请康文署将有关用地一并进行设计。 - 康文署谭燕婷女士表示部门原先计划将来中山纪念公园的海滨延伸段，是由现时公园位置一直向西面延伸以连接渠务署工程的位置，应区议会要求将发展范围包括渠务署完成的休憩设施作一并设计，康文署会就整段海滨的设计进行研究。 第六项：活动拨款申请 - 「西区副食品批发市场墟日嘉年华2013」 (中西区海滨工作小组文件第4/2013号) - 主席表示活动申请表及预算已于七月二十四日送交各组员。本届活动将于二零一三年十二月十四日及十五日上午十一时至下午五时在西区副食品批发市场一楼对出空地举行。他已于二零一三年七月十六日与承办商进行实地视察，承办商认为一楼对出空地较适合举办活动和方便管理，并承诺将加强安全措施，因此决定继续使用有关位置。本届活动将不会邀请场外的行人坊摊位到场，但建议设置游戏摊位如弹床和碰碰车、手工艺工作坊等，增添嘉年华的气氛。另外，亦会设置展板介绍「西区海滨槪念总体规划」研究报告，并邀请香港大学城市规划及设计系的学生向参加者简介报告。同时，亦会设立社区重点项目的摊位，向参加者简介社区重点项目的工程。活动筹备小组将于今天中午十二时到西区副食品批发市场就活动详情咨询行商，稍后再向工作小组汇报。 - 吴文穗先生建议在舞台举办论坛讲解「西区海滨槪念总体规划」，以便公众了解报告的详情，并发表意见。 - 主席感谢吴先生的意见，并将交由筹备小组讨论有关建议。另外，活动将就社区重点项目的设计及用途进行问卷收集，听取居民意见，而一楼的空地位置可看到海旁的四个码头，在推广社区重点项目时会更理想。 - 经讨论后，工作小组通过拨款十万元举办「西区副食品批发市场墟 日嘉年华2013」，有关拨款将于会后呈交区议会及财务委员会审批。主席同时感谢香港置地有限公司向本届活动大力赞助十五万元。 第七项：其他事项 - 发展局朱浩先生表示海滨事务委员会将于本年十月四日举办研讨会，届时会邀请海外嘉宾分享海外的海滨发展经验，以及探讨对香港海滨发展的愿景，稍后将发函邀请工作小组成员出席，欢迎各组员踊跃参加。 第八项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议在十一时四十七分完结。 |

中西区区议会秘书处

二○一三年八月