
[image: image1.emf]
中西区区议会
中西区海滨工作小组
第三次会议简录
	日期
	﹕
	二○一四年六月三十日(星期一)

	时间
	﹕
	下午二时三十分

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号海港政府大楼11楼
中西区民政事务处会议室


出席者：

主席

陈学锋议员,MH
组员
陈财喜议员,MH
陈捷贵议员,BBS,JP
张翼雄议员
列席者：
朱浩先生
发展局　助理秘书长(海港)1
黄振威先生
地政总署　高级产业主任/土地管制(1)
李露明女士
地政总署　产业测量师/西
李洁德女士
规划署　城市规划师/港岛7
颜绍明先生
康乐及文化事务署  中西区康乐事务经理
邱文珊女士
土木工程拓展署    高级工程师8
黄明慧女士
中西区民政事务处  高级行政主任(区议会)
黄卓谦先生
中西区民政事务处  行政助理(区议会)5
胡炎松先生
香港潮州商会　青年委员会副主任
吴文穗先生
明爱莫张瑞勤社区中心
社会工作督导主任
赵泳超先生
明爱莫张瑞勤社区中心　城市规划行动组

「社区大使队」代表
林振风先生
坚尼地城及石塘咀分区委员会主席
廖敬棠先生
中环及半山分区委员会主席
刘兴达先生
香港园艺师学会
幸志远先生
国际金融中心管理有限公司高级物业及设施经理
秘书
郭嘉文女士
中西区民政事务处行政主任(区议会)4
	
负责者
	

	秘书处

	主席欢迎各组员出席中西区海滨工作小组(工作小组)第三次会议。
第一项：通过会议议程
1. 工作小组通过会议议程。
第二项：通过二零一四年五月十四日中西区海滨工作小组第二次会议简录
2. 工作小组通过中西区海滨工作小组第二次会议简录。
第三项：主席报告
3. 主席表示上次会议曾讨论「净化海港计划」第二期甲污水输送系统工程–渠务署临时使用西营盘丰物道旁工地后的复修工程，小组会后去信要求渠务署于工程内建造一条回旋行车道，以缓解西区副食品批发市场出入口的交通阻塞情况。早前渠务署书面回复指由于回旋行车道需要按基建项目的标准设计及建造，超越了署方「净化海港计划」第二期甲的工程范围，因此未能接纳小组建议。主席查询发展局工程的相关进展。
4. 发展局朱浩先生表示曾就此事咨询运输署意见，运输署表示要先了解区议会对该工地的计划。若区议会计划以地区小型工程拨款进行简单的美化工程后开放用地予公众，发展局便会与运输署商讨由运输署以工程项目的形式建造回旋行车道及相关行人路设施。区议会亦可考虑将该用地与社区重点项目衔接，由康文署一并设计及规划整个范围，打通由西区副食品批发市场至中山纪念公园的海滨长廊。
5. 主席希望运输署尽快建造该回旋行车处，否则交通挤塞的问题会严重影响西区副食品批发市场的运作。
6. 陈财喜议员表示曾收到西区副食品批发市场的贩商向他反映市场出入口交通挤塞的问题，希望发展局能与运输署尽快商讨建造回旋行车处。
7. 发展局朱浩先生建议小组去信运输署要求尽快兴建该回旋行车处，发展局会与运输署保持联络。
8. 主席同意去信运输署要求尽快建造回旋行车处。
9. 主席表示上次会议曾跟进西环坚尼地城港铁卸泥口的未来用途及发展，小组去信要求运输及房屋局积极考虑将有关用地发展成休憩用地，检讨有关土地的用途并咨询本区议会。早前运房局与海事处的综合回复指海事处现正全面检讨全港货物装卸区的需求，预计于2015年初完成。运房局将参照检讨结果订定方案，因此，现阶段不会改变该土地的长远用途。他表示区议会就土地用途方面已向发展局及运房局清楚表达区议会的意见，希望将现时卸泥口位置改建为休憩用地，向发展局查询最新进展。
10. 发展局朱浩先生表示发展局已向运房局清楚表达区议会的意见，现时需要等待运房局就全港泊位的检讨结果，如运房局将来不需要使用该用地，发展局将与区议会商讨该土地的用途。
11. 主席总结区议会将继续争取将该用地改为休憩用地。
第四项：活动拨款申请 - 「西区副食品批发市场墟日嘉年华2015」
(中西区海滨工作小组文件第6/2014号)
12. 主席表示本年度的「西区副食品批发市场墟日嘉年华2015」(「墟日嘉年华」)暂定于二零一五年一月二十四日至二十五日举行，时间为上午十一时正至下午五时正，地点在西区副食品批发市场一楼对出空地。他建议本届亦设置游戏摊位如儿童弹床、手工艺工作坊等，增添嘉年华的气氛。此外，活动将设置摊位及展板介绍社区重点项目，向参加者收集对社区重点项目及海滨发展的意见。本年计划举办一项设计比赛，由公众设计西区副食品批发市场对出码头的围栏，希望围栏的设计能具有中西区的特色。
13. 主席建议本年由吴少强议员出任墟日嘉年华筹备小组主席，因他有举办过往三届活动的经验。
14. 小组通过吴少强议员为墟日嘉年华的筹备小组主席。
15. 主席表示早前已与吴少强议员接见四间承办商，本年将向区议会申请拨款88,000元，社区重点项目会资助约100,000至150,000元，剩余的200,000元将向商界寻求赞助。
16. 小组一致通过「西区副食品批发市场墟日嘉年华2015」的拨款申请，涉及款项为88,000元，并于稍后提交财委会审议。
第五项：其他事项
17. 主席表示中环新海滨用地已经批拨予一家私营机构管理，如将来有机构希望租用该用地以举办活动，须向该营运商洽谈条款。
18. 发展局朱浩先生表示稍后与该私营机构的订定租约时，会加入适当条件让更多市民能参与于该位置举办的活动。他续指将于九月份邀请营运商出席会议介绍场地营运安排，希望组员届时积极给予意见。
第六项：下次会议日期
19. 下次会议日期待定。
20. 会议在下午三时二十分完结。

	
	


中西区区议会秘书处
二○一四年七月
1

