二零一四至一五年度

中西区区议会

香港中西区文学径筹备工作小组

第二次会议纪录

| 日期 | ： | 二零一四年五月二十二日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ： | 下午二时三十分 |
| 地点 | ： | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

陈捷贵议员,BBS,JP

组员

陈财喜议员

郑丽琼议员

列席者

| 杨永安博士 | 香港大学中文学院副教授 |
| --- | --- |
| 施志咏女士 | 香港大学中文学院讲师 |
| 陈卓钧先生 | 香港大学文学院活动统筹 |
| 陈澧基先生 | 香港大学物业处高级工程经理 |
| 黄明慧女士 | 中西区民政事务处高级行政主任（区议会） |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任 (地区管理) |
| 张亦彤女士 | 中西区民政事务处 行政助理（区议会）1 |

秘书

| 丘素珊女士 | 中西区民政事务处 行政主任（区议会）5 |
| --- | --- |

因事缺席者：

萧嘉怡议员

文志华议员, MH

陈晓奋先生

|  | 主席欢迎与会者出席会议并邀请中西区民政事务处行政主任 (地区管理)贺文龙先生简报二零一四年五月二十一日举行的地区小型工程工作小组会议。贺文龙先生表示小组初步同意有关工程，并会展开筹备的工作。他指出，「中西区文学径」传意牌的设计可选择交予承办商或小组顾问公司制作。主席认为应考虑价格及时间等多方面因素再作讨论。 (会后补充：香港大学物业处陈澧基先生介绍了一位设计家义务设计传意牌供议会参考) |
| --- | --- |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |
|  | 第2项：通过第一次会议简录 - 会议简录毋须修改，获得通过。 第3项：跟进「中西区文学径」计划内容 (香港中西区文学径筹备工作小组文件第2/2014号) - 主席带领讨论顾问服务范围，并指出传意牌的位置及内容等需要学术界人士协助决定及撰写。他表示，早前曾向圣士提反女子中学校长提交于该校竖立传意牌的意见，惟对方对此有所保留。因此，或须再商讨有关的地点。 - 香港大学中文学院副教授杨永安博士询问传意牌的内容及所须字数。秘书回复表示，字数约在200字内，并需提供中英文版本。 - 郑丽琼议员认为传意牌上必须印有该文学家的中、英文名字，而中文内容建议使用繁体字，如印有该作家的相片为佳，因可丰富传意牌的内容。 - 主席总结，传意牌内容须简介该文学家的生平、作品、名言及其与中西区的关系等，亦须印有相片及QR Code。市民可透过QR Code连结到中西区区议会网页，浏览文学家的详细资料。 - 主席认为可考虑竖立一块传意牌于香港大学附近，因七位文学家中有多位与香港大学有关，但未知是否符合地区小型工程拨款的使用准则。中西区民政事务处贺文龙先生表示，拨款可用于私人地方，惟须先征得香港大学的同意及传意牌须对公众开放。 - 郑丽琼议员建议传意牌若竖立在香港大学，地点应以便达为前题，如将会落成的黄克竞楼旁的香港铁路站或行人路。 - 陈财喜议员表示传意牌不应竖立在香港大学校园内。此外，他指出，戴望舒先生曾在域多利监狱被日军囚禁，当时写下不少著作。现时香港赛马会正在活化中区警署建筑群，可向马会查询能否在该处竖立传意牌。 - 郑丽琼议员建议「中西区文学径」可参考「孙中山史迹径」，传意牌竖立位置应能连成一线，让市民一次过走完整条文学径，如以中区警署建筑群为起点，最后以香港大学为终点，首尾呼应。 - 香港大学杨永安博士认为萧红女士的传意牌可竖立在圣士提反女子中学附近的城西公园。主席认同，并表示戴望舒先生的传意牌也可竖立于林泉居，因此应交由杨永安博士研究最适合的位置。 - 主席表示曾询问过香港大学校舍事务委员会的意见，该会表示于大学校园内竖立传意牌并非不可行，但须向该会申请，并须提交报告支持有关的建议。他认为多位文学家与香港大学甚有渊源，如张爱玲女士、许地山先生及胡适先生等，因此传意牌可考虑竖立在百周年校园或饶宗颐馆等。郑丽琼议员、陈财喜议员及中西区民政事务处贺文龙先生均认为传意牌竖立于香港大学门外较为合适。 - 香港大学物业处高级工程经理陈澧基先生表示一般申请于校园内建立或设置关于公众数据性的建筑物，须向校舍事务委员会提交申请。现时校内的高层管理团队正在重组，须待重组完成后才可开会讨论。他又指出，香港大学一向欢迎公众到访，将落成的香港铁路站会有协助残障人士的设施，能直接抵达大学校园。他建议小组与香港铁路有限公司(港铁)讨论出口指示及地图时，可提议加入「中西区文学径」一项。主席及陈财喜议员认同，同意去信港铁及香港大学有关人员积极争取。 - 主席建议以港币五千元正委聘香港大学杨永安博士为「中西区文学径」的研究顾问。 (会后得悉杨永安博士要求增加港币四千元作翻译费用) - 陈财喜议员认为须界定网上详细版本的定义并清楚界定工作范围。主席表示，香港中西区文学径筹备工作小组文件第2/2014号的第三项，网上内容须加上「包括QR Code数据」。 - 中西区民政事务处贺文龙先生表示此笔顾问费用可使用地区小型工程拨款的前期研究预算。主席认同，并表示传意牌的财政预算稍后再作商讨。 - 小组一致通过委聘香港大学杨永安博士为「中西区文学径」的研究顾问，并以港币五千元正作为顾问费。 (会后补充：连同翻译费用合共港币九千元正) |
|  | 第4项：其他事项 - 中西区民政事务处高级行政主任（区议会）黄明慧女士指出，由于香港中西区文学径筹备工作小组为非常设小组，任期只有八个月，主席及香港大学杨永安博士须确定工作时间表。香港大学杨永安博士表示未必能达到工作时间表「提交传意牌的内容」的预计完成日期，因他八月初会离港。 - 主席建议秘书处可尽快草拟合约，让杨永安博士提早签约。中西区民政事务处贺文龙先生表示经昨天地区小型工程工作小组会议通过后，已可安排签约。小组一致同意有关的安排。 - 香港大学文学院活动统筹陈卓钧先生指出须尽快确定传意牌竖立的位置，如决定在香港大学校园内竖立传意牌，须预留时间予相关部门讨论。香港大学陈澧基先生表示校舍事务委员下次开会日期为六月十七日，并须于六月十一日提交计划书，届时亦须派代表出席会议。香港大学杨永安博士答允出席会议。 - 中西区民政事务处黄明慧女士表示须决定拟竖立于香港大学的传意牌数量，方可草拟计划书。小组一致通过建议竖立两块传意牌于香港大学内。 |
|  | 第5项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议于下午三时二十四分结束。 |

中西区区议会秘书处

二零一四年五月