二零一四至一五年度

中西区区议会

香港中西区文学径筹备工作小组

第三次会议纪录

| 日期 | ： | 二零一四年七月九日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ： | 下午三时正 |
| 地点 | ： | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

陈捷贵议员,BBS,JP

组员

文志华议员, MH

郑丽琼议员

列席者

| 杨永安博士 | 香港大学中文学院副教授 |
| --- | --- |
| 施志咏女士 | 香港大学中文学院讲师 |
| 陈澧基先生 | 香港大学物业处高级工程经理 |
| 黄明慧女士 | 中西区民政事务处高级行政主任（区议会） |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任 (地区管理) |
| 张亦彤女士 | 中西区民政事务处 行政助理（区议会）1 |

秘书

| 丘素珊女士 | 中西区民政事务处 行政主任（区议会）5 |
| --- | --- |

因事缺席者：

萧嘉怡议员

陈财喜议员, MH

陈晓奋先生

|  | 主席欢迎各与会者出席2014-2015年度中西区区议会香港中西区文学径筹备工作小组（文学径筹备工作小组）第三次会议。 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |
| --- | --- |
|  | 第2项：通过第二次会议简录 - 会议简录毋须修改，获得通过。 第3项：跟进「中西区文学径」计划内容 - 传意牌的建议地点 - 香港大学中文学院副教授杨永安博士利用投影片报告研究结果，暂定为每位文学家设立一块传意牌，他遂就每块传意牌提出了数个建议地点。 - 杨永安博士建议「中西区文学径」以东南面为出发点，由蔡元培先生的传意牌为首。 - 杨永安博士表示，戴望舒先生的传意牌建议地点众多，提议以薄扶林道92A号林泉居外行人路为首选。他又指，戴望舒先生于其作品《香港的旧书市》中多次讲述自己流连于荷李活道的旧书摊。因此小组建议于荷李活道85号外行人路竖立戴望舒先生的第二块传意牌，除可介绍戴望舒先生在旧书市的足迹外，亦可为文学径增加连接点。 - 杨永安博士接着报告萧红女士的传意牌建议地点，他建议于屋兰士里/列堤顿道交界，即城西公园附近竖立传意牌，而旧址为养中女子中学的坚道85号为次选。他指出萧红女士曾于该中学主持座谈会，宣传女性运动。 - 杨永安博士建议张爱玲女士的传意牌位置为巴丙顿道/般咸道交界。他又指出香港大学与蔡元培先生、胡适先生、许地山先生及张爱玲女士均有渊源，因此建议于香港大学游客中心外竖立一块传意牌，一并介绍这几位文学家。秘书处早前已去信香港大学物业处，申请于该处竖立传意牌。 - 香港大学物业处高级工程经理陈澧基先生表示已收到来信，有关部门正在讨论该档，尚未有定案。如果有关竖立传意牌的申请不获批准，他建议将传意牌竖立于香港大学西闸外。待日后香港铁路通车后，西闸将有升降机直达，方便游客找寻传意牌。 - 经讨论后，小组暂定传意牌的竖立地点为： - 蔡元培先生：圣约翰座堂 - 花园道巴士站 - 鲁迅先生：必列者士街/楼梯街交界 - 胡适先生：己连拿利1号华昌大厦外行人路 - 许地山先生：邓志昂楼外楼梯 - 戴望舒先生：薄扶林道92A号林泉居外行人路 及 荷李活道85号外行人路 - 萧红女士：屋兰士里/列堤顿道交界(城西公园) - 张爱玲女士：巴丙顿道/般咸道交界 总括介绍整条文学径的传意牌建议设置于香港大学访客及信息中心外或香港大学西闸(黄克兢楼外) - 杨永安博士表示搜寻传意牌相片的过程中遇到不少困难，已向香港政府档案处、香港历史博物馆及香港基督教女青年会查询，三者均未能提供相关相片。他亦向香港圣公会及香港文化博物馆查询，有待回复。他建议使用素描代替相片，解决复杂的版权问题。 - 主席认为素描是可行的办法，但相片会较真实。他建议研究相片的版权条例，超过五十年的相片版权可能会开放予公众，有待查证。 - 小组一致通过上述的传意牌建议位置，并由原本的七块传意牌增至九块，新增的两块分别位于荷里活道85号及香港大学游客中心(待香港大学审批)。 - 中西区民政事务处行政主任 (地区管理)贺文龙先生简介使用地区小型工程拨款(拨款)及竖立传意牌工程的程序。他预计本年九月中可收到地政总署的土地使用回复。他指出，届时本项目须获得拨款让工程组完成传意牌的初步设计。设计需时约四个月，预计于二零一五年一月完成。 - 传意牌的建议内容 - 杨永安博士利用投影片报告，指出每位文学家的传意牌内容结构大致一样，会介绍他们的生平及与香港的关系。 - 主席建议修改「网页内容(8)中西区文学径简介」末段一句为「建议大家应迈向本区的西陲」。 - 传意牌的内容及网页的详细数据会以传阅方式咨询组员的意见。 (会后备注：杨永安博士于本年七月十五日已提交香港中西区文学径网页及传意牌内容的修订版。) |
|  | 第4项：其他事项 - 是次会议没有其他事项。 |
|  | 第5项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议于下午五时四十分结束。 |

中西区区议会秘书处

二零一四年七月