中西区区议会

关注中西区街市发展工作小组

第二次会议简录

| 日期﹕ | 二○一二年七月二十五日（星期三） |
| --- | --- |
| 时间﹕ | 下午四时三十分 |
| 地点﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

| 出席者﹕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主席 |  |  |
|  |  | 黄坚成议员 |  |  |
|  |  | 组员 |  |  |
|  |  | 郑丽琼议员 |  |  |
|  | 李志恒议员 |  |  |  |
|  |  | 伍凯欣女士 |  |  |
|  |  | 杨学明先生 |  |  |
|  |  | 列席者 |  |  |
|  |  | 周彩鳯女士 |  | 食物环境卫生署 中西区高级卫生督察(街市管理) |
|  |  | 王永新女士 |  | 建筑署 物业事务经理/西区 |
|  |  | 陈炳荣先生 |  | 建筑署 物业事务经理/中区西 |
|  |  | 温贞伟先生 |  | 建筑署 物业事务主任/工程统筹12/1 |
|  |  | 郭裕发先生 |  | 建筑署 屋宇装备工程师/综合工程/A2 |
|  |  | 邓树恒先生 |  | 建筑署 物业事务主任/中区西/2 |
|  |  | 邹世秋先生 |  | 建筑署 助理物业事务主任/中区西/2 |
|  |  | 刘松新先生 |  | 港九新界贩商社团联合会副主席 |
|  |  | 林春成先生 |  | 上环街市代表 |
|  |  | 方剑潮先生 |  | 西营盘街市代表 |
|  |  | 卢允忠先生 |  | 石塘咀街市代表 |
|  |  | 梁钊华先生 |  | 士美菲街市代表 |
|  |  | 秘书 |  |  |
|  |  | 黎嘉愉女士 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会) |

| 因事缺席者: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陈学锋议员 |  |
|  | 许智峰议员 |  |
|  | 卢懿杏议员 |  |
|  | 萧嘉怡议员 |  |
|  | 卫佩璇女士 |  |

| 负责者 | 主席欢迎各与会者出席会议。 |
| --- | --- |
|  | 第1项：通过会议议程 |
|  | - 主席建议下项议程加入「通过第一次会议简录」及优先讨论「跟进中西区各街市推行无障碍通道计划的进度」，小组通过是次会议议程。 |
|  | 第2项：通过第一次会议简录 |
|  | - 小组通过第一次会议简录。 |
|  | 第6项：跟进中西区各街市推行无障碍通道计划的进度 |
|  | - 食物环境卫生署(食环署)周彩鳯女士表示由于计划关闭必列者士街街市，因此该街市不须进行相关无障碍设施改善工程。而士美非路街市及熟食中心、上环街市及熟食中心、西营盘街市及皇后街熟食市场的无障碍设施改善工程大部份已完成；至于石塘咀街市及熟食中心及正街街市及熟食中心刚完成可行性研究，其中正街街市及熟食中心则需待场地及工程物料准备后才能开展有关工程，预计上述街市及熟食中心的改善工程会于2014年6月完成。 - 总结讨论的摘要如下： - 各个街市若涉及结构性改善工程，例如：扩建洗手间面积及增建升降机则需稍后完成； - 由于没有其他合适方案在不影响使用现有美非路街市的洗手间情况下，因此洗手间部份的改善工程尚未动工，届时洗手间会进行一次过翻新工作，或需暂时停止使用该洗手间设备； - 上环街市及熟食中心及皇后街熟食市场同样欠盲人指示牌设备，现正邀请承办商，预计7月底完成设计。待食环署审批后，便能完成这部份的改善工作； - 食环署已与石塘咀街市及熟食中心档户商议，待地砖材料准备好，会于本年8月8日在熟食中心位置进行地砖更换安排；及 - 由于正待士美非路街市承办商的人手安排，协商是否可以同时配合承办正街街市及熟食中心的改善工程。建筑署预计有关工程将在本年10月才能开始。 - 最后，主席希望食环署及建筑署能够与各个街市的当区议员保持紧密联络，让他们清楚得悉相关改善工程的安排及工程内容。 |
|  | 第3项：跟进中西区各街市管理运作情况、营商问题及 各街市咨询委员会会议撮要 |
|  | - 周彩鳯女士向组员简介中西区各街市管理运作情况、营商问题的书面报告及各街市咨询委员会会议撮要。 - 总结讨论的摘要如下： - 得悉石塘咀街市内电风扇设备坏掉的情况，已向机电工程署(机电署)反映，机电署表示电风扇已使用多年并出现老化情况，建议购买新的电风扇较维修有效，惟机电署暂时未能即时提供货源。另外，为了加强街市内的空气流通，署方经已要求机电署加强清洗通风装备，并且已正式申请更换有关组件及争取增加电风扇数量； - 就石塘咀街市位于皇后大道西入口的灯箱漏水问题及光管坏掉情况，食环署会找相关管理公司检查。另外，食环署已要求机电署密切留意石塘咀熟食中心已改装的静电除油装备，避免出现滴油情况； - 士美非路街市及熟食中心内凉风机经已维修完毕；而P6及P7的空置档位将改为储物室，用作放置管理清洁仓，主要原因是原仓位房间将改作其他用途，例如：通过游泳池通道或改建为伤残洗手间设备。不过，食环署会为P6及P7的改建档位进行一些美化工程，避免影响街市营商环境，并会考虑加建一些照明系统；及 - 关于正街街市的保安问题，曾向相关生果档枱商商讨在附近加设闸门设备，惟有关枱商初步表达反对意见，现仍与枱商商讨中，并会咨询其他枱商及熟食中心档户，获得同意后才会开展工程。 |
|  | 第4项：讨论如何改善街市阻塞情况 |
|  | - 就主席询问有没有枱商被钉牌的个案，周彩鳯女士回应时称，暂时各个街市均未有枱商因4次检控而被钉牌的情况 - 总结讨论的摘要如下： - 组员指出阻塞情况出现主要分别是一些近街市门口的枱商把货品摆放在档户范围外，以及一些枱商或售卖其他不予淮许货品，致使本身的档户面积不足，所以货物存放在行人通道上。这些情况对于守规则的枱商不公平。 - 对于组员指出个别枱商或因与附近售卖同类物品，并阻塞其通道致使恶性竞争，会否让受影响的枱商考虑转营为服务行业，食环署表示租约上已列明枱商售卖指定的某类货品，并不会主动要求枱商转营服务行业。 - 小组建议食环署若加以劝喻违规枱商后，其阻塞街市通道的情况没有改善，理应加强检控，并且同时考虑在适时重新规划街市的布局，以平衡及改善街市的营商环境。 - 经讨论后，小组要求食环署会后提交署方巡查街市的数据及回复如何解释为何西营盘街市内售卖蔬菜的枱商多次阻塞通道也没有作出检椌的理据。 |
|  | 第5项：讨论如何处理中西区各街市铺位的安置情况 |
|  | - 周彩鳯女士向组员汇报各街市的出租率情况，其中最不理想的是必列啫士街街市，是基于年底计划关闭的原因。其他街市的出租率为上环街市占90%、西营盘街市占92%、正街街市占94%、士美非路街市占99%及石塘咀街市占87%。这些数字并没有计算鸡档档户位置。 - 总结讨论的摘要如下： - 组员指出出租率虽然很高，但很多档户并非开业经营，只是租用作为货仓，以致减低市民前往街市购物的意欲。 - 组员指出在午膳时间，西营盘街市附近地盘的工人在鸡档范围内衣衫不整地睡觉，要求食环署尽快跟进； - 食环署会尽快与必列啫士街余下7个枱商商讨搬迁赔偿及在年底前协助搬至其他街市继续经营的事宜。 - 经讨论后，小组要求食环署会后提交档户用作货仓的数字资料。 |
|  | 第7项：其他事项 |
|  | - 没有其他事项。 |
|  | 第8项：下次会议日期 - 下次开会日期容后通知。会议于下午五时五十三分完结。 |
|  | 中西区区议会秘书处 二○一二年十一月 |