中西区区议会

关注中西区街市发展工作小组

第二次会议简录

| 日期﹕ | 二○一四年十一月二十日（星期四） |
| --- | --- |
| 时间﹕ | 下午三时四十五分 |
| 地点﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

| 出席者﹕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主席 |  |  |
|  |  | 黄坚成议员 |  |  |
|  |  | 组员 陈学锋议员，MH |  |  |
|  |  | 郑丽琼议员 |  |  |
|  | 文志华议员，MH |  |  |  |
|  | 许智峰议员 |  |  |  |
|  |  | 伍凯欣女士 |  |  |
|  |  | 杨学明先生 李宝明先生 吕鸿宾先生 |  |  |
|  |  | 列席者 |  |  |
|  |  | 孔世杰先生 梁惠芳女士 |  | 食物环境卫生署 中西区卫生总督察2 食物环境卫生署 中西区高级卫生督察(街市管理) |
|  |  | 黄东晓先生 |  | 港九新界贩商社团联合会干事 |
|  |  | 陈君宝先生 |  | 港九新界贩商社团联合会干事 |
|  |  | 林春成先生 |  | 上环街市管理咨询委员会代表 |
|  |  | 黄炎发先生 梁钊华先生 |  | 西营盘街市代表 士美非路街市代表 |
|  |  | 陈素珍女士 |  | 皇后熟食市场代表 |
|  |  | 秘书 |  |  |
|  |  | 戴诺彤女士 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)5 |

| 因事缺席者: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 李志恒议员 杨可琦先生 |  |

| 负责者 | 主席欢迎各与会者出席关注中西区街市发展工作小组第二次会议。 |
| --- | --- |
|  | 第1项：通过会议议程 |
|  | - 小组通过是次会议议程。 |
|  | 第2项：通过2014-2015年度第一次会议简录 - 小组通过2014-2015年度第一次会议简录。 |
|  | 第3项：跟进中西区各街市管理运作情况、营商问题及各街市管理咨询委员会会议撮要 (关注中西区街市发展工作小组文件第3/2014号)________________________ |
|  | - 食物环境卫生署(食环署)中西区卫生总督察孔世杰先生向组员简介中西区各街市管理运作情况、营商问题的书面报告及各街市咨询委员会会议撮要。 - 总结讨论的摘要如下： - 杨学明先生认为文件上7.1段指出所有街市共捕获140只生鼠及死鼠，应于会议前提交分别捕获生鼠及死鼠的数字，方便讨论。他认为4.10段表示石塘咀街市的扶手电梯已于本年八月底完工并不准确，表示留意到工程于十月底才完工，希望代表跟进回复。此外，他表示皇后大道西生果档的天花工程完工后，楼底较高导致灯光不足，希望建筑署或机电工程署(机电署)能够加强照明系统。最后他表示部门曾经承诺会为石塘咀街市的扶手装上凸字方便失明人士使用，惟现在仍未安装，询问当局的原因并希望能尽快装上。 - 文志华议员询问鱼缸水不合格的样本占了所有样本的百分比。 - 郑丽琼议员询问一般顾客可否使用街市的Wi-Fi服务并询问如何得知Wi-Fi密码。 - 主席表示有市民提出十月至十一月左右石塘咀街市熟食中心油烟弥漫，认为纵机电署于本年五月至六月其间清洗抽气系统并未改善油烟的情况，希望部门跟进解决。 - 食环署孔世杰先生表示会就皇后大道西生果档的照明系统与建筑署再作商讨。至于安装凸字一事，他表示会跟进。就安装Wi-Fi的建议，他表示这只是初步的构思，原理跟熟食中心的Wi-Fi服务一样，如构思普遍获得支持，将提交建议予总部。有关油烟的问题，他表示五月至六月清洗的抽气系统主要是外部的，会再检视内部的油烟系统。他会于会后补交鱼缸水不合格的百分比。 - 吕鸿宾先生指出部门曾于本年四月的会议上表示每六星期抽取鱼缸水样本一次，询问自上次会议后，部门抽取到不合格样本的分布如何，希望了解这些不合格的样本是否重复发生在同一摊档。 - 食环署孔世杰先生表示部门如发现不合格的样本及要求有关摊档采取措施，使所抽取样本达至理想水平。他表示鱼缸水样本不合格的原因可能与源头水质或鱼类有关，摊档卫生问题亦有机会影响水质。他暂时未能就有没有摊档的鱼缸水样本持续性地不合格提供资料，表示将于会后提交。 - 主席表示希望部门能于会前提交有关数字。 (会后备注：食环署孔世杰先生于会后表示于4月至10月期间共收取120个样本，当中5个样本不合格，没有任何一个摊档重复被检验到不合格样本。) |
|  | 第4项：跟进中西区各街市推行无障碍通道计划的进度 |
|  | - 食环署孔世杰先生向组员报告中西区各街市推行无障碍通道计划的进度。他表示，大部分的无障碍通道工程已完成，尚欠石塘咀街市的楼梯扶手，正研究如何能将工程对商户的影响程度减至最少，并与地政总署商讨使用街市外部份地方的可行性。 - 总结讨论的摘要如下： - 主席询问部门各街市对于无障碍通道落成后的意见。 - 杨学明先生询问正街街市(第三街往正街的出口)是否不会安装斜道。 - 文志华议员曾研究可否以平台代替斜道直接连接正街。这建议只会遮挡连接底下士多房的楼梯。 - 食环署孔世杰先生回应表示，暂未收到任何市民就无障碍通道的意见。 (会后备注：食环署孔世杰先生于会后表示，正街街市现时已备有无障碍通道的设施。) 第5项：跟进中西区区内街市的鼠患问题 - 食环署孔世杰先生向组员报告中西区各街市的鼠患情况。当中情况最严重的石塘咀街市亦只捕获所单位数字的老鼠，表示会继续加强清洁及处理垃圾。 - 总结讨论的摘要如下： - 主席询问石塘咀街市捕获的生鼠数目较高的原因。 - 食环署孔世杰先生表示，石塘咀街市捕获的生鼠数目较高可能与附近空置的西环大楼有关。前阵子西环大楼工程较多，影响老鼠的活动空间，以致石塘咀街市出现较多鼠踪，相信随着工程完成及加强控鼠工作后，情况已大大改善。食环署会继续努力进行街市及其附近环境的控鼠工作。 - 杨学明先生补充部门曾于会议上表示西环大楼所放置的老鼠药及老鼠笼并未能成功捕获任何老鼠。他表示，审计署刚提出的报告指出食环署灭鼠及鼠患的数字覆盖范围并不足够，希望部门能提交于各街市摆放鼠药及鼠笼的数字。此外，他表示审计署亦提出了食环署所提交的诱蚊产卵指数的报告并不健全，尤其中西区现有两宗登革热个案，希望部门能提交中西区街市有关的报告。 - 文志华议员表示食环署只是提交了实际数目，但并未有提供百分比，未能让组员作比较。 - 主席表示前食环署卫生总督察都绮雯女士曾于会上承诺提交各街市的鼠笼数目，希望部门连同鼠饵的种类一并提交。 第6项：关注中西区街市内电梯的运作及维修 - 主席表示，直至十月底，依然有街市电梯维修未完工，希望部门解释进度及交代时间表。 - 食环署孔世杰先生回应解释，维修分成两个阶段：电梯会先进行更换工程，然后再安排检查的工作，需时约两星期。他表示检查工程仍在进行中，需待机电署完成法例检查并发出证书才可正式运作。他解释工程的延误是由于当时未有及时收到电梯的零件，往后的维修工作亦已要求机电署的承办商按着时间表工作。他表示会于会后提交其他街市的电梯检查资料。 - 总结讨论的摘要如下： - 杨学明先生询问石塘咀街市熟食中心的E5及E6电梯维修工程进度。 - 食环署孔世杰先生回应该扶手电梯已获得拨款，但暂时未有工程的时间表。 - 主席转达市民意见，认为石塘咀街市扶手电梯的速度太慢，并以香港铁路香港大学站的扶手电梯为例，认为扶手电梯的速度及安全可以兼备，希望部门能加快其速度。 - 食环署孔世杰先生表示会将意见转达予机电署。 - 文志华议员表示电梯的速度是基于安全的考虑。电梯愈长，速度就会愈慢，这样是减低电梯急停对市民带来的冲击。他表示就算把石塘咀街市的扶手电梯调至速度的上限，市民依然认为速度很慢。 - 伍凯欣女士希望部门能于石塘咀街市的扶手电梯停用时提示市民使用升降机。她认为现在的指示并不足够，令市民未能享用升降机。此外，她同意主席的意见，希望石塘咀街市的扶手电梯能够把其速度调至安全范围内的上限，表示有些市民宁可行楼梯都不使用扶手电梯。 - 食环署孔世杰先生表示已于当眼位置贴上指示提醒市民升降机的位置，但承诺会再一次检视这些指示及特别在扶手电梯维修期间加强相关指示设施。 - 主席表示指示以白色作为底色，贴在白色的墙上并不突出。 第7项：其他事项 - 皇后熟食市场代表陈素珍女士表示这几年来皇后街街市的冷气设备并不足够，食客要边吃饭边用扇乘凉，夏季的生意额更因此下跌三成。她曾于部门更换抽气系统时争取同时更换冷气机但被拒。 - 主席表示会上曾讨论此问题，同时希望机电署及食环署探讨原因并解决问题。 - 食环署孔世杰先生表示皇后熟食市场的温度维持在23度。食环署及机电署的代表亦会定期到该处量度温度，情况一直理想。他表示已于本年九月底更换抽气系统，认为情况该有改善。他认为，市民所感受到的温度可受其他因素如人流或空气湿度等影响。他表示，如在定期检查时发现室内温度未能维持在23度，当局会进行维修。 - 皇后熟食市场代表陈素珍女士表示她们每次询问管理处有关室内温度时，对方都回应大概只有25至26度。此外，她认为现在天气渐凉，室内温度的下降不一等是由于更换了抽气系统。 - 主席表示当局需要留意人流，希望部门跟随指引维持23度。 - 吕鸿宾先生认为皇后熟食市场比较窄小，温度容易受人流影响，希望当局可考虑于人流多的时候调低温度。 - 皇后熟食市场代表陈素珍女士表示管理处曾经调低18度，但于熟食市场里仍然只有25度。再者，她指出食环署卫生督察吴永媚女士曾表示正在申请更换冷气机，惟几年过去仍未更换，询问当局何时会有此安排。 - 主席表示会继续争取拨款为皇后熟食市场更换冷气机。他同时希望食环署孔先生会与机电署商讨于繁忙时间调低空调温度的可行性。 |
|  | 第8项：下次会议日期 - 下次开会日期容后通知。会议于下午四时四十五分完结。 |
|  | 中西区区议会秘书处 二○一四年十一月 |