中西区区议会

地区小型工程工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年五月九日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午四时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈浩濂议员

陈学锋议员

陈捷贵议员, JP

郑丽琼议员

李志恒议员

列席者：

| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处高级行政主任（地区管理） |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任（地区管理） |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与） |
| 王曼莉小姐 | 中西区民政事务处行政助理(区议会)2 |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察（香港） |
| 黄国辉先生 | 民政事务总署高级工程督察（香港） |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊小姐 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支援） |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支援） |
| 陈燕宁女士 | 康乐及文化事务署中西区二级助理康乐事务理(分区支援) |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长（中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长（石塘咀公共图书馆) |
| 朱子健先生 | 政策二十一项目经理 |

秘书

| 严清桦小姐 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

叶永成议员,BBS,MH,JP

林怀荣议员

陈财喜议员

张翼雄议员

萧嘉怡议员

第1项：通过会议议程

- 会议议程毋须修改，获得通过。

第2项：通过第一次会议纪录

- 会议纪录毋须修改，获得通过。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第05/2012号(修订))

- 改善薄扶林道88号行车路顶的转弯位马路及清理淤塞去水渠

  - 陈捷贵议员向组员介绍文件。

  - 民政处陈国鸿先生表示有关路段损坏程度严重，对车辆出入构成危险，有必要复修；而被沙泥堵塞的去水渠，清理后将可贯通附近大渠。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

    - 路段属公众可使用的私家路段，路政署不会进行复修工程

    - 由于去水渠属私人所有，渠务署不会负责清理

    - 建议与所属业主立案法团商讨解决方法，并表明地区小型工程计划只作一次性复修

  - 经讨论后，小组同意与所属法团商议解决办法，并建立机制处理日后保养问题；若因路段属私人所有而相关政府部门未能进行保养维修，小组则会为路段进行一次性复修。

- 在坚道增设无障碍通道

  - 由于运输署现正跟进问题，小组同意待回复后再作讨论。

- 医院道赛马会诊所旁之停车场上落客点加设上盖

  - 李志恒议员向组员介绍文件。

  - 组员建议向卫生署查询可否让车辆进入靠近有盖走廊地方上落客。

  - 经讨论后，小组同意会后去信卫生署，并安排与相关部门探讨改善方法及有关工程的可行性。如工程可行再考虑各方支付费用问题。

- 绿化吉席街花园公厕天台

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示原先公厕的建造并没有绿化屋顶的计划，因此要待建筑署对建筑物的负荷、排水、防水等方面作研究后再作讨论。

  - 组员建议除公厕天台外，公厕墙身也可作绿化。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程。

- 于卜公花园排球场增设可调整高度的网球柱

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示将现有排球场转变成小型网球场须更换整支球柱。署方正研究采用独立式小型网球柱作小型网球场之用。使用团体须事先申请，署方则按申请者需要借出设施。由于订购需时，设施预计今年九月可供租用者使用

  - 组员发表意见及查询如下﹕

    - 网球场与排球场的界线规格是否不同

    - 网球场是否须要加设顶部栏网

  - 康文署周佩珊女士表示小型网球场所占面积较排球场小。球场划线方面须再与建筑署商讨。署方会跟进有关细节，而该排球场现时已有独立围网。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程，并交由康文署跟进。

- 第二街至第三街一段水街于楼梯位置加设扶手

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程，并于会后咨询交通及运输委员会意见及请路政署跟进。

- 改善麦当劳道39号旁楼梯的行人设施

  - 陈浩濂议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意先交给路政署跟进。

- 改善石塘咀公共图书馆学生自修室空气流通

  - 康文署陈淑兴女士向组员介绍文件。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

    - 八星期的安装工程是否包括其他准备工作

    - 会否影响自修室使用者

    - 建议设备应尽可能合符环保要求

    - 增设的设备是否足够

    - 日后保养维修的安排

  - 康文署陈淑兴女士表示向地区设施管理委员会申请拨款、购置设备、安装等需时合共8星期，并尽可能于七月至八月自修室使用率较低的期间进行工程，预计于9月前完成，以减少对使用者的影响。鲜风机的安装工程不会于自修室内进行，而安装抽气扇时则会封闭自修室约一半座位，相信仍足以应付暑假期间市民使用自修室的需求。馆方亦尽可能选择于星期一的闭馆时段进行对使用者影响较大的工程。机电工程署已根据自修室的最多容纳人数计算所需空气流量。馆方会向机电工程署反应组员的意见，采用合符环保要求的设备。而现时的定期保养维修费用已足以包括新增设施。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程。

- 中山纪念公园游泳池更衣室改善工程

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程。

- 中西区庆祝回归十五周年园艺美化工程

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 组员建议园艺应尽可能突显中西区或回归十五周年的主题

  - 康文署周佩珊女士表示于中山纪念公园的园艺将突显回归十五周年的主题，而有关位置将于地区设施管理委员会会议文件介绍。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程。

- 2012/2013年度中山纪念公园、卑路乍湾公园及荷里活道公园节日美化工程

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

    - 第一阶段及第二阶段期间花灯的存放安排

    - 电费是否由区议会支付

    - 公园电源能否负荷花灯用电量，配套是否足够

    - 建议多使用悭电胆，或使用LED灯

  - 民政处陈逸坚先生表示处方会要求承办商提供花灯寄存服务，而承办商一般会租用货仓存放花灯。花灯电费一般由区议会拨款支付。以往曾出现花灯电线短路的情况多因天雨关系所致。花灯的悭电胆比例已逐年增加，今年亦将要求承办商尽量使用悭电胆。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程。

- 2012/2013年度皇后像广场花园节日美化工程

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件，工程预算约100万元。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

    - 要确保花灯及牌楼结构稳固安全

    - 建议设计突出区议会角色

  - 民政处陈逸坚先生表示一般会要求承办商请合资格人员检查。

  - 经讨论后，小组同意工程列为优先推行工程。

- 中西区海滨长廊(上环段)外墙美化工程

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件，工程预算10万元。

  - 经讨论后，小组同意先平整整幅墙身，再于未被泵房遮挡的三分之一墙身进行美化工程，并为其余三分之二墙身涂上底色，以供其他团体日后进行美化活动。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第06/2012号及文件第07/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第06/2012号─第7项：中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程(2011-2012)

  - 民政处贺文龙先生及政策二十一朱子健先生向组员介绍文件中第7项「中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程(2011-2012)」的意见调查研究建议。

  - 小组备悉文件。组员发表意见及查询如下﹕

    - 就问卷中有关过去一年保养开支费用一项，建议补充费用已包括更换花卉或植物及浇水等所有保养费用

    - 如何控制标准偏差及精确性

    - 调查员的资历

    - 建议同时制作英文问卷

    - 某些地点如中区行人天桥周日常聚集大批菲藉人士，建议平日与周末的数据分开作分析

  - 政策二十一朱子健先生表示是次访问会按街道人流情况作随机抽样，同时一支独立的队伍会到访问地点监察访问队伍的工作；访问员亦会积极鼓励指定地点的商铺完成问卷。两种数据将分别作分析，以确保数据精确性。调查队成员包括大学生、中年妇人等，政策二十一会按语言能力等需要分派调查员到不同访问点，同时会准备英文版问卷，以便访问外藉人士及维持随机抽样的精确性。此外，进行正式访问前调查队会于不同时间先到访问点作预访，找出可能出现的问题。

  - 经讨论后，小组同意以传阅方式通过问卷。

- 地区小型工程工作小组文件第06/2012号─第1至13项

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 小组备悉文件。就联邦广场改善工程，小组建议书面咨询联邦及联基新楼是否赞成联威新楼移除其大楼对出空地的座椅及花盆，如有反对意见，则保留设施。

- 地区小型工程工作小组文件第06/2012号─第19项

  - 民政处陈国鸿先生表示，承建商未有就砖头作测检及申请，因此建材未获批准使用。已运抵的建材若最后未能通过测试及获批准，则必须全部运走。考虑香港大学中医药学院只能分批提交草药资料等各种因素，预计竣工日期须延至七月中。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

    - 建议于运送建材途中设立指定存放点，以免阻碍行山人士。

    - 须向承建商强调先通过测试及获得批准才可运送建材上山。

    - 建议向报馆澄清陈尚权先生无权以负责人身份发言

- 小组同意地区小型工程工作小组文件第06/2012号其他项目及文件第07/2012号留待下次会议讨论。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第08/2012号及文件第09/2012号)

- 小组同意地区小型工程工作小组文件第08/2012号留待下次会议讨论。

- 地区小型工程工作小组文件第09/2012号─第1项：加多近街临时花园设立宠物角

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 小组备悉文件。经讨论后，小组同意向地区设施管理委员会委员传阅问卷内容，收集所得的意见，将由秘书处整理后回复康文署。

- 小组同意地区小型工程工作小组文件第09/2012号其他项目留待下次会议讨论。

- 第6项：其他事项

- 没有其他事项。

第7项：下次会议日期

- 工作小组第三次会议日期：本年五月二十九日下午二时三十分。

- 会议于下午五时五十三分结束。

中西区区议会秘书处

二○一二年五月