中西区区议会

地区小型工程工作小组

第四次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年六月二十九日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午二时四十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈财喜议员

陈浩濂议员

陈学锋议员

张翼雄议员

郑丽琼议员

萧嘉怡议员

列席者：

| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处高级行政主任（地区管理） |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任（地区管理） |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与） |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察（香港） |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊小姐 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支援） |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支援） |
| 陈燕宁女士 | 康乐及文化事务署中西区二级助理康乐事务理(分区支援) |

秘书

| 严清桦小姐 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈捷贵议员, JP

林怀荣议员

李志恒议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

- 会议议程毋须修改，获得通过。

第2项：通过第三次会议简录

- 会议纪录毋须修改，获得通过。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第13/2012号(修订))

- 绿化及美化罗便臣道74号旁垃圾站天台及周围桥底的公共空间

  - 主席建议先研究天台的承重量是否足够，并研究是否可以在垃圾站周围进行绿化。

  - 康文署周佩珊女士表示现时垃圾站上盖已种有少量植物，由食环署负责管理，而垃圾站对出位置原先已设有康文署负责管理的花圃，因渠务署进行工程而暂时拆卸，工程预计在本年底或明年初完成，届时会重造花圃美化环境。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 美化旧山顶道，近罗便臣道口行人路之草丛

  - 康文署周佩珊女士建议在花圃中种植不同颜色的赏叶植物，但花圃中间的渠盖位置不能被掩盖，故不会在该处种植任何植物。

  - 陈学锋议员建议在设计前先向运输署查询对种植在路面的植物是否有高度限制，以免阻碍行人视线。另外，建议统一植物的整体高度，并建议在渠盖铺上草皮，加强美化效果。

  - 陈浩濂议员表示该处人流多，值得进行美化工程。另外就工程设计，他建议不可种植过高的植物，以免阻碍行人视线，并建议将现时留空的石屎地面继续维持留空，以确保日后如有需要在渠盖位置进行工程时，可有足够空间。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 要求在半山西摩道9号懿峰对出巴士站，加设有盖的避雨亭设施连企立式座椅

  - 张翼雄议员向组员介绍文件。

  - 民政处贺文龙先生表示会先向巴士公司了解会否进行工程，如巴士公司不进行工程，处方会在有关地点探洞以了解建议是否可行，并咨询居民。另外，如进行工程须向运输署申请封路，但由于该路段交通繁忙，或存在一定困难。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 荷李活道公园其余三个凉亭内增设电风扇

  - 萧嘉怡议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示建造凉亭一般不会设置风扇，但可按需要进行加装，本署须待工程部门研究其可行性。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

3.2.1       公园被高楼大厦包围，空气不太流通，有需要增设电风扇

3.2.2       各凉亭均有一定使用率，安装电风扇可惠及更多使用者

  - 康文署周佩珊女士表示由于公园使用者各有不同的需要，建议选择其中一至两个凉亭安装风扇，向使用者提供选择。而初步观察，三个凉亭的顶部未必有足够位置安装吊扇，预计工程有一定难度。

  - 萧嘉怡议员建议在三张棋枱旁边的凉亭及位于公园中央的凉亭安装电扇。

  - 主席表示安装时需考虑凉亭的承载力是否足够，建议选用转动式电扇而非吊扇，以减轻对凉亭结构造成的压力。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，但先试行在其中两个凉亭安装电扇，以配合不同使用者的需要。

- 园艺美化工程(中区)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 园艺美化工程(西区)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 中山纪念公园游泳池更衣室加装储物柜

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 组员发表意见及查询如下﹕

3.2.1       储物柜从每行四个变成三个，容量似乎并没有增加很多，仍然未足够放置球拍

3.2.2       摆放位置不理想，或会阻塞更衣室入口及通道，另外建议拆除现有储物柜内的分隔板

  - 康文署周佩珊女士表示署方希望为泳客提供不同容量的储物柜作选择，并增加储物柜数量，现时计划增设的储物柜分别为三层式及两层式的两个组合，相信可迎合泳客不同的需要。有关储物柜摆放位置的问题，署方需咨询工程部门的意见。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 2012/2013年度中环至半山自动扶梯系统节日美化工程

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 建议开放及优化西区副食品市场4个闲置码头及部份行车路，以发展海滨长廊

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 主席建议邀请顾问公司就发展计划提供意见，初步构思可分两期进行，先处理及开放马路的部份再发展码头的部份。

  - 陈学锋议员表示由于社区现时对码头的发展还未达成共识，建议先进行基本工程将副食品批发市场及码头分开，建造围栏或薄墙并进行垂直绿化，以便尽快开放码头让公众使用。在得到公众共识及在部门完成研究报告后，若部门在预算方面有困难，再考虑邀请顾问公司提供意见。

  - 主席认为铁线网不能达到良好的分隔效果，建议尽量不要使用。

  - 陈财喜议员建议用花圃或围栏分隔。

  - 陈国鸿先生表示可先拟定几个设计方案供小组考虑。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并将联同海事处及渔农自然护理署到码头进行实地视察，再决定工程设计及是否需在山道另造入口。

（会后备注：工作小组已于二零一二年七月十三日到西区副食品批发市场内四个码头进行实地视察，并同意由民政事务总署工程组拟定初步的工程方案及预算供组员审批。）

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划建议拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第14/2012号)

- 地区小型工程计划拨款申请–2012/2013年度中环至半山自动扶梯系统节日美化工程

(地区小型工程工作小组文件第14/2012号)

  - 小组已于议程第3项作出讨论，并获得原则上通过。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第15/2012号及文件第15/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第15/2012号

  - 康文署周佩珊女士介绍文件。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第16/2012号

  - 民政处贺文龙先生介绍文件。

  - 小组备悉文件。

  - 第12项：中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程(2012-2013)

    - 民政处贺文龙先生介绍文件。

    - 经讨论后，小组建议选用较耐放的花。

  - 第2项：联邦广场改善工程

    - 民政处贺文龙先生报告居民意见调查结果，联威新楼的业主支持清拆座椅及移走花盆，联邦新楼法团表示没有意见，但联基新楼法团反对清拆座椅。有关的座椅及花盆位于联威新楼的业权范围内，但由于各楼业主对是否清拆持不同意见，希望小组议决如何进行工程。

    - 经讨论后，小组同意由于座椅在联威业权范围内，应尊重并按照有关业主的意愿，清拆联威新楼对出的座椅。

  - 第7项：改善龙虎山一号种植场之中草药园的设备

    - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

    - 经讨论后，小组同意将通道扩阔至四十厘米，以及因此修改花坛设计，并备悉由于工程改动，日后或有需要申请增拨。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第17/2012号及文件第18/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第17/2012号

  - 康文署周佩珊女士介绍文件。

  - 小组备悉文件。

  - 第1项：于桥福道及山顶道交界加设欢迎游览山顶等字句的花圃

    - 康文署周佩珊女士介绍文件。

    - 经讨论后，小组同意如有需要可去信水务署查询安装水表的工程进度。

- 地区小型工程工作小组文件第18/2012号

  - 民政处贺文龙先生介绍文件。

  - 第5项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

    - 民政处贺文龙先生报告由于地政处表示部门不能只接管空地，而须将该处的斜坡及大树一并划归民政处管理，另外，现时有其他团体表示有兴趣申请使用有关用地。

    - 经讨论后，小组同意，在得知有关团体的申请结果后再讨论有关项目。

  - 第13项：美化卑利街石级在行人电梯摩罗庙交加街与罗便臣道之间

    - 经讨论后，小组同意安装飞碟型座椅。

  - 第16项：优化加多近街至士美菲路一段坚尼地城新海旁路对出海滨

    - 经讨论后，小组同意暂缓研究，并交由中西区海滨工作小组继续讨论。

  - 第17项：太白台加设无障碍通道

    - 经讨论后，小组同意开始就工程咨询太白台居民，并由工程组就李宝龙路居民的要求设计另一方案及拟定工程预算。

- 第7项：其他事项

- 主席报告，小组收到香港青年旅舍协会来函表示支持摩星岭军事遗址旅游设施设置工程，请组员备悉。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午四时四十分结束。

中西区区议会秘书处

二○一二年九月