中西区区议会

地区小型工程工作小组

第五次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年九月二十六日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午四时零五分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈财喜议员

陈浩濂议员

陈学锋议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

林怀荣议员

萧嘉怡议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

列席者：

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任（地区管理） |
| --- | --- |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与） |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察（香港） |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 谭钧平先生 | 民政事务总署建筑师(工程)9 |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支援） |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支援） |
| 陈燕宁女士 | 康乐及文化事务署中西区二级助理康乐事务理(分区支援) |
| 关子谦先生 | 联协建筑师事务所有限公司建筑师 |
| 曾志雄先生 | 太白台居民联合关注组 |

秘书

| 严清桦小姐 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

张翼雄议员

李志恒议员

第1项：通过会议议程

- 主席建议将议程修订如下：小组将首先讨论由民政处提交的推行进度报告中「上环文化广场改善工程」及研究进度报告中「太白台加设无障碍通道」的项目，「太白台加设无障碍通道」的项目将有居民代表列席会议并发表意见。修订后的会议议程获得通过。

第2项：通过第四次会议简录

- 会议纪录毋须修改，获得通过。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第20/2012号及文件第21/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第20/2012号

  - 第2项：上环文化广场改善工程

    - 联协建筑师事务所有限公司建筑师关子谦先生讲解修订后的设计。

    - 组员发表意见及查询如下：

3.1.2.1是否可为表演台加设上盖，并建议相连的座椅数目不要超过三个，以免有人在上面睡觉。

3.1.2.2移动花槽位置前须进行咨询，另查询环保木地台是否实用及是否可再增加一个无障碍通道。同时请承办商研究是否可在表演台悬挂横额作表演背幕用。

3.1.2.3有组员查询现时区议会活动使用的舞台尺寸，认为设计中的舞台比现行使用的较小。另查询是否可在灯柱设置悬挂式扩音器。

3.1.2.4有组员担心座位数目将大大减少，并查询环保木是否耐用，会否容易变黑 。

    - 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与）陈逸坚先生表示现时秋冬上环假日行人坊使用的舞台尺寸为三十二尺乘八尺，设计中的舞台阔度为八点五米，将较现有舞台窄。

    - 主席对是次修订感到满意，有关增加舞台阔度可再研究，并建议将旗杆位置移前。他认为座椅数目并无减少，但担心由于座椅无上盖，或会减低使用率。

    - 关子谦先生指加设帆布上盖及悬挂式扩音器理论上可行，但担心维修保养的开支将大幅增加，会再与民政处研究。就环保木而言，现时有不少场所使用这种环保木，颇为耐用，石屎台一定较耐用，但在观感方面稍逊一筹。木与木之间的距离不用太大，足够疏水便可，不会有安全问题。有关座椅问题，建议加设扶手，以免有人在上面睡觉。

    - 经讨论后，小组建议在台后种几根柱，以便日后举行活动时悬挂横额背幕，并将舞台的面向稍为移动及更改旗杆位置，以增加舞台的面积。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第22/2012号及文件第23/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第22/2012号

  - 第14项：太白台加设无障碍通道

    - 主席欢迎太白台居民联合关注组代表旁听会议，请居民保持安静，并表示将于稍候邀请居民代表发言。主席请居民代表注意，是次会议只讨论项目的初步设计及可行性，并不代表项目最终一定能够落实，其他因素还包括项目是否符合地区小型工作的预算及有关业主是否赞成等。

    - 中西区民政事务处行政主任（地区管理）贺文龙先生简单介绍两个方案及其工程预算。他表示由于项目涉及政府和私人用地，署方现正因应私人地段部份咨询有关业主的意见并需取得业主同意才有机会进行项目。

    - 主席补充表示两个方案均涉及多条作支撑用的柱，但现阶段尚未研究有关位置是否适合种柱，他重申两个方案均为初步方案。

    - 太白台居民关注组(关注组)代表曾志雄先生感谢中西区民政事务处及中西区区议会议员对太白台居民的关注。他表示数年前港铁公司在兴建港铁西港岛线时，曾草拟兴建升降机及扶手电梯连接山市街，以方便太白台居民出入，但方案在咨询不足的情况下遭否决。太白台居民未有放弃，并组织了关注组在这数年间向不同部门继续争取在太白台兴建无障碍通道。扶手电梯即将落成，但连接太白台的无障碍通道却兴建无期，居民每天上落八十多楼梯非常辛苦，希望议员助居民解决问题。关注组坚决争取兴建无障碍通道连接石山街至太白台。建议方案首选自太白台15号兴建山市街行人天桥连接扶手电梯，次选为自太白居连接扶手电梯的方案(即民政处建议的「盈基花园」方案)，在这两个方案的可行性未获确认前，关注组反对「李宝龙路」方案。由于特首近日承诺拨款在社区兴建无障通道，希望有关部门及议员可帮助加快居民的申请，并请林怀荣议员助居民争取。

    - 主席请关注组澄清是否反对「李宝龙路」方案及反对的理由。

    - 曾志雄先生表示李宝龙路有围栏是太台的历史建筑，而且在地下业权有设施，出入口亦须贯穿部份居民的单位范围，因此建议从太白台15号建行人天桥穿过山市街连接石山街平台。他表示并非完全不考虑「李宝龙路」方案，只是觉得方案不太可行，希望先考虑另外两个方案。

    - 郑丽琼议员查询「李宝龙路」方案牵涉多少私人地方。

    - 曾志雄先生表示除了太白台十号外，其余地方均属私人拥有。

    - 主席表示关注组的首选方案的造价及技术要求将超出地区小型工程的工程规模，未能处理，小组只可考虑次选的「盈基花园」方案。

    - 林怀荣议员及陈财喜议员表示希望有关部门可以研究是否有其他可行方案。

    - 郑丽琼议员查询可否交由其他部门如路政署进行。

    - 主席表示会尽量考虑在地区小型工程规模下可进行的方案，如超出小型工程的范围则必须交由其他政府部门处理。

    - 曾志雄先生表示在未确定首选及次选方案是否可行前，将不考虑「李宝龙路」方案。

    - 主席总结，小组知悉居民提出的太白台15号方案，初步估计工程或超出小型工程所能处理的范围，但会后会再与工程组研究，如没有超出地区小型工程的预算会再向小组汇报。「盈基花园」方案仍有待咨询及确定预算后才可决定是否可行。虽然关注组表示暂不考虑「李宝龙路」方案，但如果其余两个方案被否决，小组会再咨询关注组是否愿意考虑此方案。

    - 陈学锋议员补充表示政府并无拨款予区议会兴建无障碍设施，只是邀请区议会建议兴建无障碍设施的地点，由区议会排优次后再向立法会申请拨款进行工程。

    - 主席表示将继续项目的咨询，如有新进展将透过林怀荣议员或其他途径与关注组沟通，亦欢迎关注组透过林议员提出其他方案。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第19/2012号(修订))

- 12M金钟巴士总站加上盖

  - 萧嘉怡议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并建议先去信巴士公司及运输署查询会否进行项目。

- 圣嘉勒小学旁的行人路加设上盖

  - 陈捷贵议员撤回有关建议。

- 吉席街花园面向坚尼地城新海傍的座椅加装上盖

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示署方会研究工程的可行性及方案。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 西宁街码头设施改善工程

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并先去信地政总署及土木工程拓展署查询有关部门是否会进行上述工程。

- 增加西宁街花园长者健身设施

  - 陈学锋议员向组员介绍文件，并表示因应市民要求，希望改为安装儿童游乐设施。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并由康文署与工程部门进行实地视察及研究后，再决定安装长者健体设施或儿童游乐设施的可行性。

- 在居仁里设置花盆

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并先了解有关地点是否属于私人地段，再进行咨询工作。

- 在中西区各社区会堂及主要公共场所加设心脏除颤器

  - 李志恒议员向组员介绍文件。

  - 民政处贺文龙先生表示将继续研究项目的可行性。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 在皇后大道西421号对出栏杆底下增设花槽

在山道的栏杆增设悬挂式花盆

在屈地街的栏杆增设悬挂式花盆

  - 陈财喜议员向组员介绍文件。

  - 委员发表意见如下：

12.2.1皇后大道西421号属斜坡位置，并位于超级市场门外，不时有市民投诉有货物阻街，建议在进行咨询时必须特别留意。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 为西安里休憩花园及儿童游乐场加装指示牌

  - 陈财喜议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并向运输署及路政署查询是否可在公园外加设指示牌。

- 山道天桥底休憩处周边边绿的石级改为无障碍通道

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目 。

- 美化社区计划-2012/2013年度中环行人天桥柱身粉饰工程

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件，另外由于工程须于十一月展开，希望地区设施管理委员会(地管会)主席同意经传阅方式将文件呈交至地管会审批。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并在地管会主席同意下，将以传阅方式向地管会呈交有关文件。

- 中山纪念公园游泳池改善工程

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 委员发表意见如下：

16.2.1建议在电子计分板控制室加强通风系统，因安装空调系统对改善电子仪器的稳定性未必为最适用的方案。

16.2.2如为改善使用团体的操作人员在较舒适的环境下使用设施，计划值得支持。

  - 周佩珊女士回应表示系统由有关的工程部门建议安装，并在需要时才会启用空调系统。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 为康文署辖下中西区内四个休憩处进行改善工程

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 委员发表意见如下：

17.2.1座椅状况尚可，建议等旧了再换，栏杆同样可在用旧了后再换。

17.2.2建议在有需要的地方才局部更换地砖。

17.2.3查询是否按法例需要才加设盲人凸字路砖，如没规定而原有地砖状况尚可，不建议更换。另外座椅如无破烂也不建议更换。

  - 经讨论后，小组同意在会后进行实地视察，现场观察哪此设施需要更换，再按情况修订项目的建议方案及预算。

（会后备注：小组已于本年十一月六日就上述项目进行实地视察，康文署将于下次会议上报告修订后的方案及预算。）

- 业主立案法团及互助委员会告示板设置计划(2012-2013)

业主立案法团及互助委员会花盆设置计划(2012-2013)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，并向地管会主席申请以传阅文件形式将上述项目的拨款呈交地管会审批。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并在地管会主席同意下，将以传阅文件形式将拨款申请呈交地管会审批。

- 中环至半山行人扶手电梯美化工程(2012-2013)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划建议拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第24/2012号)

- 地区小型工程计划拨款申请–美化社区计划-2012/2013年度中环行人天桥柱身粉饰工程

(地区小型工程工作小组文件第24/2012号)

  - 小组已于议程第3项作出讨论，并获得原则上通过。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第20/2012号及文件第21/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第20/2012号

  - 民政处贺文龙先生介绍文件。

  - 小组备悉文件。

  - 第2项：联邦广场改善工程

    - 贺文龙先生表示工程预计在明年初完成，并因应市民意见，建议将栏杆距离加阔，以便轮椅使用者进入，民政处已就上述建议咨询有关大厦的业主立案法团，初步没有收到反对意见。

    - 经讨论后，小组表示在充份咨询法团及没有反对意见下，同意有关变更。

  - 另外，有关「中西区绿化保养工程(2012-13)」，路政署将征用民吉街垃圾站上盖的绿化点进行工程，并会由路政署负责还原。有关

「2012/2013年度中山纪念公园、卑路乍湾公园及荷里活道公园节日美化工程」，荷里活道公园的花灯已安装完毕，其余两个地点的花灯仍在安装中。「2012/2013年度皇后像广场花园节日美化工程」已经完成并已开放给市民参观。有关「日富里改善工程」，小组通过先在已获业主同意的范围内进行工程，并建议使用石屎渠盖。

- 地区小型工程工作小组文件第21/2012号

  - 康文署周佩珊女士介绍文件。

  - 小组备悉文件。有关「于摩星岭食水主配水库之上盖进行改善工程」，小组通过在九月底后去信地政总署查询拨地进度。有关中山纪念公园游泳池改善工程，小组建议署方研究是否有其他改善建议，希望日后一并提交。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第22/2012号及文件第23/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第22/2012号

  - 民政处贺文龙先生介绍文件。有关「坚道48号行人电梯下的空地」，由于咨询结果负面，小组同意先搁置计划，如有合适位置再提交建议。有关「中西区多处地点增设绿化点」，由于路面狭窄，小组同意搁置计划。就「开放及优化西区副食品市场4个闲置码头及部分行车路，以发展海滨长廊」项目，小组通过继续进行工程，并建议要求渔农自然护理署就是否同意此项目提供书面回复。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第23/2012号

  - 康文署周佩珊女士介绍文件。

  - 有关「于桥福道及山顶道交界加设欢迎游览山顶等字句的花圃」及「美化旧山顶道、近罗便臣道口行人路之草丛」的项目，小组通过设计，并请康文署就设计咨询陈浩濂议员的意见。有关「加多近街临时花园设立宠物角」，小组通过有关计划并同意向地管会提交拨款申请。有关「建议在坚道花园草地部份加设宠物公园」，小组建议邀请运输署及建筑署出席会议研究有关项目。有关「在荷李活道公园三个凉亭内增设电风扇」的项目，由于在近湖心的凉亭在铺设电线方面有限制，小组通过暂时先在三张棋枱旁的凉亭加设电风扇。小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午六时五十五分结束。

中西区区议会秘书处

二○一二年十二月