中西区区议会

地区小型工程工作小组

第六次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一二年十二月十九日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午三时十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈浩濂议员

陈学锋议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

李志恒议员

嘉宾：

| 第4项： |  |
| --- | --- |
| 谭钧平先生 | 民政事务总署建筑师(工程)9 |
| 林子雄先生 | 联协建筑师事务所有限公司董事 |
| 关子谦先生 | 联协建筑师事务所有限公司建筑师 |
| 第5项： |  |
| 刘卓杰先生 | 建筑署事务经理/山顶及半山 |
| 苏美萍女士 | 太白台居民联合关注组 |

列席者：

| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处高级行政主任（地区管理） |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任（地区管理） |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与） |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察（香港） |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支援） |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理（分区支援） |
| 陈燕宁女士 | 康乐及文化事务署中西区二级助理康乐事务理(分区支援) |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 严清桦小姐 | 中西区民政事务处行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈财喜议员

张翼雄议员

林怀荣议员

萧嘉怡议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

会议议程毋须修改，获得通过。

第2项：通过二零一二年九月二十六日地区小型工程工作小组第五次会议简录

- 会议纪录毋须修改，获得通过。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第25/2012号(修订))

- 卑路乍湾公园太极园加设电风扇

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理（分区支援）周佩珊女士表示有关建议可行，署方将与建筑署到场地视察再决定安装的数量。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 在中山纪念公园游泳池外墙适当位置增加「招牌」

  - 文件由陈财喜议员提交

  - 康文署周佩珊女士表示署方已展开在中山纪念公园游泳池外墙加设场地名称的工程，预计在二零一三年三月底完成。

  - 经讨论后，由于康文署已展开有关工程并承担所需费用，故此将不会使用地区小型工程拨款进行有关项目。

- 丰物道西区副食品批发市场对出行人路加设花槽

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处高级行政主任（地区管理）杨丽贞女士表示可先去信土木工程拓展署查询会否将上述地点纳入美化计划内，否则可由民政处负责有关绿化项目。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 要求在般咸道/正街巴士站建上盖或设有盖的行人椅

  - 陈捷贵议员向组员介绍文件。

  - 主席表示由于该处行人路面狭窄，须由工程组进行实地视察以决定建议是否可行。

  - 陈捷贵议员查询如不建造行人座椅，只建造上盖遮阳挡雨，又或将上盖稍为移前是否可行。

  - 李志恒议员	表示如把上盖移前，即不能达到建造上盖的目标，为候车市民遮阳挡雨，建议同时查询是否可把巴士站移前。

  - 经讨论后，小组同意先进行实地视察以决定有关建议是否可行，另外要了解有关地点的地底是否有公用设施。

- 改善及美化坚尼地城蒲飞径

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 民政事务总署工程组高级工程督察（香港）陈国鸿先生表示加设路灯须由路政署进行，将向部门查询是否可进行有关工程。民政总署可修整梯级、加设栏杆及研究是否须加装鱼眼镜。

  - 主席建议工程组在进行视察后再报告须修整的规模。

  - 民政总署陈国鸿先生表示须按路政署的标准作修整，如楼梯未符合标准，或须重铺。另外，路政署及运输署对安装鱼眼镜有特定的守则，须符合部门的守则才可安装。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并于会后进行实地视察。

- 石塘咀公共图书馆空调风量提升工程

  - 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向组员介绍文件。

  - 委员发表意见及提问如下：

8.2.1 轮候建筑署拨款的所须时间

8.2.2 如可方便区内居民尽快享用设施，建议以区议会拨款进行工程

8.2.3 新增风机是否会连接现有系统，以及现有系统是否足以负荷

  - 康文署陈淑兴女士表示，能否获得该年度的拨款须视乎工程的必要性和紧急性，故未能确切提供所须时间。由于建议的工程可改善读者的阅读环境，因此希望得到区议会的支持，尽快获得拨款进行工程。另外，新增系统将连接现有系统，而现有系统亦足以负荷。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并将以传阅文件形式呈交地区设施管理委员会(地管会)审批。

- 粉饰(重新油漆)一丬旧护土墙 (罗便臣道105号翡翠园旁)

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处行政主任（地区管理）贺文龙先生表示将向有关部门查询会否为护土墙重新油漆。

  - 陈捷贵议员	表示路政署曾为恒柏园外的护土墙重新油漆，建议向部门查询会否进行有关翻新工程。

  - 郑丽琼议员表示希望日后在选择油漆颜色时可先咨询翡翠园法团的意见。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，由民政处向土木工程拓展署及路政署查询会否进行有关工程，如部门不进行工程再交由小组跟进。

- 重新粉饰太子台19号旁卑利街入口的左右两石柱

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 主席表示有关位置虽属私人范围，但有不少公众使用，可以考虑进行计划，但石级由麻石材质建成，较难处理。

  - 民政总署陈国鸿先生建议先了解石级是否属古迹。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 为永乐街129号之空地进行绿化

  - 文件由陈财喜议员提交，主席建议先查询有关地点是否属政府土地。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 于白加道43号对出空地兴建小型花圃

  - 陈浩濂议员向组员介绍文件。

  - 委员发表意见及提问如下：

    - 工程完成后的管理及保养问题

    - 有关地点的后方是斜坡，即使完工后也未必能开放给公众使用

  - 民政总署陈国鸿先生建议先去信有关部门查询上述地点是否适合开放，如未能开放予公众使用，则只兴建小型花圃以美化环境。

  - 陈浩濂议员表示无意要求开放有关位置，只希望种植权木及兴建小型花圃以美化环境

  - 康文署周佩珊女士表示由于有关土地并不属于康文署，在管理上有困难，建议先了解地政总署是否同意进行绿化工程及有关地点的限制。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 水坑口街天桥底政府土地改善工程

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 委员发表意见及提问如下：

    - 工程完成后要限制电单车在有关位置停泊，以免卫生情况再次恶化

    - 工程完成后会否将有关地点改为休憩用地

  - 民政事务总署助理工程督察(中西区)丘洁瑜女士表示有关地点连接福升阁的后门入口，完工后将继续供食物及环境卫生署使用。

  - 民政处贺文龙先生表示已向路政署查询，有关地点设有路灯，但由于光度已符合标准，将不会再加装路灯，但可以将墙身油上白色，以加强反光的效果。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并由工程组研究是否可加装设施减低非法泊车或储物的情况。

- 摩罗庙街23号附近后巷政府土地改善工程

  - 文件由主席提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 主席表示须得到嘉怡阁居民同意才可开展工程，现时会先请渠务处定期前往清理积水，并由食环署喷蚊油。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，在得到嘉怡阁居民同意后，将以传阅方式呈交地区设施管理委员会审批，以尽快开展工程。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第26/2012号及文件第27/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第26/2012号

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。就「加多近街临时花园设立宠物角」的小型工程，康文署将在场内安装独立座椅及设置两个脚踏式狗粪收集箱。

  - 就「加多近街临时花园设立宠物角」的小型工程，陈学锋议员表示有市民建议减少较矮灌木的数量以增加公园内的活动范围；就「美化旧山顶道、近罗便臣道口行人路之草丛」的小型工程，陈浩濂议员建议下次更换植物时，可考虑种植高约两至三尺的植物；就「中山纪念公园游泳池更衣室加装储物柜」的小型工程，主席收到市民意见指储物柜门及储物格的位置不配合，建议康文署检查。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第27/2012号

  - 第2项：上环文化广场改善工程

    - 联协建筑师事务所有限公司董事林子雄先生讲解再修订后的设计，包括加设上盖的设计、舞台及座椅的物料，以及为迁就舞台座向或须申请修改消防通道，初步得悉消防处及屋宇署并不反对有关修改。

    - 民政事务总署建筑师谭钧平先生补充表示有两个方案及预算，不包含上盖的预算约三百六十万元，而包含上盖的预算约四百六十万元，预算已包括工程费、顾问费及地盘监工费。

    - 中西区民政事务处联络主任主管（地区设施及社区参与）陈逸坚先生表示现时举办活动搭建的舞台为三十二尺，设计中的舞台会较现时使用的窄，但日后举办活动或表演时可按舞台尺寸尽量调整。

    - 李志恒议员建议加阔供悬挂背幕横额的位置或在舞台两侧各加一根柱供悬挂较大型的横额使用。

    - 主席表示如须使用大型背景，无可避免须制作背幕以确保安全。

    - 林子雄先生表示可在舞台两侧加设两个位置摆放横额柱，供悬挂大型横额使用。

    - 主席向民政处查询，如安装天幕，天幕最低处离地面约三米，是否会对部份节目或演出造成影响。

    - 民政处陈逸坚先生表示部份魔术或杂技表演或需稍作调整，但影响不大。

    - 郑丽琼议员表示不少广场设有时钟，查询是否可在雕塑处放置时钟，另外，由于天幕形状似帽子，建议日后进行项目前咨询附近居民。

    - 民政处杨丽贞女士表示如有需要可由民政处进行地区咨询。

    - 陈学锋议员查询是否须在舞台安装灯光设备。

    - 主席表示如安装时钟，须有足够卫星设备连接系统以确保时间准确，如无有关设备，建议不要安装。

    - 林子雄先生表示在舞台灯光方面，可在地面安装射灯射向天幕，一来不会影响民居，二来可确保有足够光源供天气阴暗或晚间时份进行活动。该种射灯的玻璃盖厚而强韧，可供车辆辗过，在保养方面应该问题不大。

    - 经讨论后，小组通过将设计呈交地区设施管理委员会审批，并包括含天幕及不含天幕两个方案和预算供委员会讨论。

  - 第11项：中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程(2012-2013)

    - 民政处贺文龙先生表示经传阅后，地管会委员已选出一号和二号设计，可制造模型供委员进行最终选择。

    - 经讨论后，小组通过由民政总署进行报价程序，并制造一号花盆的样板供地管会委员过目，如无问题即大量生产。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第28/2012号及文件第29/2012号)

- 地区小型工程工作小组文件第28/2012号

  - 康文署周佩珊女士介绍文件。

  - 第2项：建议在坚道花园旁的坚道休憩处划为宠物角

    - 建筑署刘卓杰先生介绍修改后的工程计划，在工程进行期间，坚道的行车线及公园旁的护土墙均不会受影响。

    - 郑丽琼议员查询楼梯下方的位置会否容易被用作储存杂物或是否有任何安全问题，另外，楼梯是否会安装无障碍设施

    - 建筑署刘卓杰先生表示修改后楼梯的阔度仍可符合无障碍设施的标准，但由于位置所限，未能设置斜道，建议轮椅人士可使用宠物角与坚道花园相连的入口，而普通使用者携带狗只应使用宠物角专用入口。

    - 康文署周佩珊女士表示宠物角与坚道花园相连的入口将不会完全封闭，轮椅使用者可在职员协助下使用该入口进入宠物角，而一般使用者则不能沿该入口进入宠物角。

    - 主席建议在原有入口设置指示牌请带领宠物人士使用宠物角的专用出入口。

    - 康文署周佩珊女士表示可考虑有关建议，而旧有通道亦有需要保留，以方便工作人员进行清洁。如小组认为方案可行，建议可开始进行公众咨询，以了解场地使用者及附近居民的意见。有关楼梯下方的空间，康文署会考虑设置闸门封闭有关位置。

    - 郑丽琼议员查询如将休憩处改为宠物角是否须要刊宪。

    - 康文署周佩珊女士表示如有关场地没有更改名称，可以不用刊宪，而本署将会张贴告示指休憩处可供狗只进入，如公众意见认为有需要更名，康文署将呈交有关意见到地区设施管理委员会讨论。

    - 郑丽琼议员表示如将来可让狗只进入坚道休憩处，须清楚向公众解释，以免引起误会。

    - 经讨论后，小组通过进行问卷调查收集公众意见，以决定是否进行有关计划。

  - 有关「吉席街花园面向坚尼地城海傍的座椅加上装上盖」的项目，小组通过以传阅方式呈交地区设施管理委员会审批。有关「为康文署辖下中西区内四个休憩处进行改善工程」，小组通过呈交文件至地区设施管理委员会讨论。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第29/2012号

  - 第14项：太白台加设无障碍通道

    - 中西区民政事务处行政主任（地区管理）贺文龙先生报告受工程影响的业主咨询结果，就「太白台一号方案」，部门寄出了信件予太白台一号全部九个单位，共有两份回复表示赞成，两份表示反对，其余五个单位没有回复。其中一份表示反对的回复由太白台一号地下的业权人提交。就「山市街方案」，民政处共寄出五十一封信，在五封回复中，三封表示同意，两封表示反对，其中一封为太白台业主立案法团的统一回复。另外，在上次会议中，居民建议「太白台15号方案」，兴建天桥连接太白台，不用经过太白居，民政总署工程组在研究过有关方案后，认为工程的规模及成本过于庞大，不适宜由地区小型工程计划处理，因此建议暂时搁置。

    - 太白台居民关注组代表苏美萍女士表示关注组早前在会议上通过接受「太白台一号」的方案，希望政府部门提供时间表及预计的完工时间。另外，由于预计港铁工程完成后，后巷的人流会增加，希望改善后巷的环境卫生、安全及增加照明，并希望平整路面。太白居在太白台15号有一面墙及铁闸已由屋宇署证实为僭建物，希望有关部门监察业主尽快清拆该僭建物，打通道路。林怀荣博士曾表示替居民争取打通道德会的地下供居民通过，希望林博士遵守诺言，尽力替居民争取有关方案，即使日后重建或活化，均希望方案可留空地面的通道供居民使用。

    - 陈学锋议员表示虽然太白台居民关注组经讨论后已选定方案，但公众咨询显示太白台一号地下的居民反对方案，部门或关注组须尝试与一号地下的业主沟通，争取支持。

    - 苏美萍女士表示有街坊查询如选择天桥方案是否可兴建铁桥以减低成本。

    - 主席表示工作小组在上次会议上已重申，现时工作小组并不能答应一定会进行三个方案中的任何一个，因此不会有工程时间表。工作小组已就关注组在上次会议上建议的「太白台15号方案」进行初步研究，由于工程规模太大，未能以地区小型工程计划处理。另外两个方案已有初步方案及预算，但必须得到受影响居民同意才可进行。经咨询后，太白居的居民反对「山市街方案」，而适才苏女士提及太白居有僭建物的问题，工作小组可向屋宇署反映，由屋宇署决定是否跟进。有关「太白台一号方案」，由于太白台一号地下受影响单位的业主反对计划，而有关位置属私人业权范围，因此在未经一号地下业主同意前，工程不能展开。主席建议暂时搁置计划，在得到一号业主同意后，再继续讨论。

    - 苏女士建议使用另一方案，将无障碍通道经太白台一号地下的围栏外连接太白台，以减低对太白台一号地下业主造成的影响。

    - 民政总署陈国鸿先生表示有关方案的通道比原来建议的方案长，架空的通道须绕过太白台一号地下，由于围墙及树很高，通道的地脚日后可能影响围墙。早前的方案只会影响围墙的一面，但新建议的方案会影响两面，影响较大。

    - 主席表示即使采用新方案仍须得到太白台一号地下的业主同意，如业主同意再研究方案的可行性。

    - 李志恒议员向苏女士查询她代表甚么团体。

    - 苏女士表示自己是太白台1至15号部份居民的代表。

    - 陈学锋议员建议苏女士先与太白台1号地下的业主沟通，介绍新方案，如有关业主接受方案，工作小组再研究方案的可行性。

    - 经讨论后，工作小组通过暂时搁置计划，在完成处理不同居民的意见后，再进一步研究新方案。

    - 民政处贺文龙先生表示，如日后研究新方案，除需取得受影响的业主同意外，也须因应受影响的居民数目，进行广泛咨询。

    - 陈学锋议员建议及早向树木管理办事处查询如兴建无障碍通道，石墙树应如何处理。

  - 民政处贺文龙先生介绍文件。有关「中西区欢迎标志翻新工程」，小组同意翻新及清洁全部五个标志。就「中西区海滨长廊(上环段)外墙美化工程」的项目，由于水务署正有关位置进行工程，建议在得知日后负责管理有关位置的部门后，再决定工程内容，小组通过暂时搁置计划。就「美化卑利街石级在行人电梯摩罗庙交加街与罗便臣道之间」的项目，文件将以传阅方式呈交地管会审批。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午五时四十八分结束。

中西区区议会秘书处

二○一三年二月