中西区区议会

地区小型工程工作小组

第十次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一三年九月二十三日(星期一) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午二时三十八分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈财喜议员 陈浩濂议员

陈学锋议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

列席者：

| 黎婉萍女士 | 中西区民政事务处总务秘书 |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与) |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察(香港) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |
| 陈燕宁女士 | 康乐及文化事务署中西区二级助理康乐事务经理(分区支援) |

秘书

| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

张翼雄议员

林怀荣议员

李志恒议员

第1项：通过会议议程

小组通过再修订的会议议程。

第2项：通过二零一三年七月十日地区小型工程工作小组第九次会议简录

- 工作小组通过会议简录。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第24/2013号(修订))

- 增加中山纪念公园电力供应

  - 文件由卢懿杏议员提交。陈学锋议员向组员介绍文件。因应公园活动所需电力供应增加，建议于公园水池旁增设一组电力插头。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示会与机电工程署研究于以往摆放花灯位置加设63安培插头的可行性。

  - 陈学锋议员及叶永成议员均同意有关建议，认为有助增加大型舞台活动电源供应。

  - 主席向中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与)陈逸坚先生查询有关大型舞台活动供电要求。

  - 民政处陈逸坚先生表示根据过往举办活动的经验，承辨商要求200安培电力才足够。

  - 主席同意于以往摆放花灯位置设立电源，而电力强度问题则于会后由主席及康文署代表再作研究。

  - 此外，陈学锋议员向主席反映市民夜间于水池旁跳舞需要音响设备，询问康文署代表可否在该位置提供电力，理解此建议可能令署方难于管理，希望寻求长远解决供电的办法。

  - 主席认为有关建议在管理上有一定困难，倘若市民处理电线不当，更可能会发生触电的意外。

  - 康文署周佩珊女士表示公园一般不会为使用者提供电力，有关非指定用途活动的电力供应，会由使用场地的团体自行安排，或由署方根据实际用电量收取费用。。

  - 经讨论后，小组通过将增加中山纪念公园电力供应的工程列为优先项目。

- 坚尼地城社区综合大楼添置座地风扇以供借用

  - 文件由张国钧议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件，由于夏季时空调不足，建议添置风扇于会堂储物室，供市民借用，增加大楼空气流通。

  - 中西区民政事务处(民政处)总务秘书黎婉萍女士表示已跟建筑署进行研究，将会在社区会堂每个房间安装挂墙风扇，避免移动机器造成损耗。日后市民只要借用场地，可同时使用风扇。

  - 主席、陈学锋议员及郑丽琼议员同意民政处的方案，认为可减省借还手续，方便市民。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 西营盘社区综合大楼三楼社区会堂大门至升降机大堂之间平台增设檐篷

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 民政署黎婉萍女士表示与建筑署研究后，初步认为有关建议可行，但仍需要进一步研究檐篷尺寸及制造物料。

  - 主席表示需要特别注意支撑檐篷的梁柱结构，要求署方完成详细研究后向工作小组报告。

  - 郑丽琼议员担心兴建檐篷会破坏高街历史古迹及社区会堂原有的建筑特色。

  - 陈捷贵议员同意建议，但亦忧虑增设檐篷会影响古迹。

  - 主席建议建筑署先视察兴建檐篷位置会否阻挡古石墙及古烟囱景观，绘画图则后呈交工作小组批阅。

  - 郑丽琼议员提议可使用挂墙檐篷，取代兴建梁柱，避免遮挡古迹。

  - 民政署黎婉萍女士表示会与建筑署详细研究，亦会请示古物古迹办事处，确保建筑符合政府对古物的保育要求。

  - 经讨论后，主席建议待建筑署先完成详细图则后呈交工作小组，再作会上讨论。

- 卑路乍湾公园观日亭安装电风扇

  - 陈学锋议员向组员介绍文件。公园因地势问题，自然风不足，故希望添置风扇，增加空气流通，并表示已收到约四十名市民签名支持有关建议。

  - 康文署周佩珊女士表示建筑署曾进行实地视察，初步认为凉亭柱身比较低，建议可在亭的上方现时电灯之间位置安装电风扇。

  - 陈学锋议员认为只要风扇能达到增加亭内空气流通的作用便可。

  - 主席认为电灯之间的位置相对上较容易安装，而且该处已有电力供应。

  - 康文署稍后会与建筑署研究确实的安装位置，并于下次会上报告。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 中山纪念公园游泳池加设沙滩椅

  - 文件由卢懿杏议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 主席表示沙滩椅受市民欢迎，可研究往后应否设置多张固定于露台上的沙滩椅，以尽量使用露台空间。

  - 康文署周佩珊女士解释，现时只在梁柱位置摆放沙滩椅是因为不想遮挡泳池景观。而场地有少量沙滩椅存货，故不需透过小型工程工作小组申请拨款。

  - 陈学锋议员明白署方考虑，建议可在主泳池左面，即西面的露台位置多放沙滩椅，因市民较少经该处进出露台。

  - 主席同意陈学锋议员的意见，认为只要维持露台主要出入口畅通，当中一些梁柱位置可放两张沙滩椅。

  - 主席向康文署周佩珊女士表示，若因应工作小组要求，需要申请拨款以添置沙滩椅，可交小组再作考虑。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 在中西区内休憩场地加设荫棚

  - 文件由康文署提交，周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 主席询问康文署周佩珊女士会否让植物在荫棚上生长，周佩珊女士表示可将荫棚后的植物攀到棚顶生长。

  - 郑丽琼议员认为永利街的休憩处人流稀少，是否有必要在该处加设荫棚。此外，她询问有否法例规定休憩处要加上荫棚供市民避雨，以及中山纪念公园建议加设的荫棚会否阻挡泳池景观。

  - 陈捷贵议员认为署方应提交详细的报价，如每个荫棚及每张椅子的价钱，予小组考虑。

  - 主席回应郑丽琼议员，现时没有法例规定休憩处必须加设荫棚，而中山纪念公园的荫棚高度应不会阻挡泳池景观。但提醒署方建造荫棚时需要考虑地基情况，例如地基能否支撑荫棚重量，及能否承受台风时的风力。

  - 主席指出康文署每个荫棚的报价平均约六万元，中山纪念公园的则为五十万，提议小组可就每个地点进行商讨。

  - 陈财喜议员提议永利街休憩花园加设一个荫棚，而永利街休憩处则加设两个荫棚。

  - 小组同意陈财喜议员的建议，主席会后与康文署代表商讨永利街休憩花园及永利街休憩处加设荫棚的确实位置。主席又要求署方重新进行三个荫棚的报价，如每个荫棚的造价约六万元，小组将自动通过此建议，署方可直接向地区设施管理委员会提交拨款申请。

  - 主席向康文署查询中山纪念公园可否为每张椅子加设独立荫棚。

  - 康文署周佩珊女士表示沿用中山纪念公园一贯的荫棚设计会较为合适。

  - 陈学锋议员及叶永成议员同意统一的公园设计概念，但亦关注高昂的建造费用，建议康文署参考建筑署建造中山纪念公园时有关荫棚的价钱。

  - 康文署周佩珊女士回应建造预算比其他场地高是由于中山纪念公园的荫棚位置需要承受强风，工程相对较为复杂。

  - 民政事务总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生指出由于中山纪念公园椅子位置临近海边，因此荫棚要求比较稳固，才能抵受强劲的海风。

  - 陈捷贵议员请康文署提供更多资料，包括荫棚尺寸、改动椅子位置的费用。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。小组同时通过永利街休憩花园及永利街休憩处加设荫棚数目由六个减至三个，及要求康文署于地区设施管理委员会申请拨款时，提交中山纪念公园加设荫棚的详细报价资料供委员考虑。

- 添美道龙汇道回旋处绿化工程

  - 民政署贺文龙先生向组员介绍文件，建议采用部门合作模式，与康文署合作改造回旋处成花甫。

  - 叶永成议员同意此建议，询问回旋处是否永久建筑。

  - 主席认同叶永成议员的意见，指出回旋处的永久性为是项工程的首要考虑条件，要求民政处贺文龙先生会后向地政总署查询该回旋处的现况，若发现为非永久性建筑，将不会考虑工程。

  - 主席向康文署查询，是否要在回旋处加设出水位。

  - 陈捷贵议员希望可将植物修剪成中西区区议会标志。

  - 康文署周佩珊女士表示若植物需要修剪，在人手安排上会有困难。

  - 主席指出所种的植物种类要有限制，不可种高的植物，因可能阻挡行车视线。

  - 民政署贺文龙先生表示由于该处交通繁忙，未能加设出水位，计划以水车间中经过浇水。在植物选择方面，会选择较容易栽种的植物，不考虑栽种经常要浇灌或修剪的植物，故未能剪出中西区区议会的标志。

  - 小组同意若发现回旋处并非永久建筑，只要回旋处会保留三年或以上，及工程费为数万元，将会同意此工程。若工程可进行，主席要求民政处工程组跟进于花甫中增设中西区区议会标志事宜。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 为康文署辖下中西区内七个休憩处进行改善工程

  - 文件由康文署提交，康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员查询康文署辖下休憩设施的维修保养年期，以及壁山径是否署方的管辖范围

  - 民政事务总署助理工程督察(中西区)丘洁瑜女士表示壁山径是民政处的管辖范围，署方正进行工程招标，而维修保养由民政署总部工程组负责。

  - 郑丽琼议员向康文署查询三个问题:
10.4.1铺设麻石是否能有效防滑，
10.4.2罗便臣道休憩处铺设盲人引路砖为何需要七万元
10.4.3 罗便臣道休憩处本年初才进行漆油工程，为何一年内要进行两次
     同类工程

  - 陈学锋议员质疑是否有必要更换麻石地台，因地砖没有明显损坏

  - 康文署周佩珊女士表示建筑署认为有需要更换麻石地砖增加防滑系数，建筑署欢迎议员和署方进行实地视察后再作商讨。

  - 民政处陈国鸿先生表示现时所用的地砖已不符合最新的防滑标准。

  - 陈学锋议员指出现时康文署的休憩设施仍有使用同类地砖，认为未有必要更换。

  - 经讨论后，小组通过安排一次实地视察。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第29/2013号及文件第30/2013号及文件第31/2013号至32/2013号)

- 地区小型工程划拨款申请 –「麦当劳道39号侧楼梯加设扶手工程」

(地区小型工程工作小组文件第29/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，现场楼梯过斜，建议在楼梯中间加设扶手，稍后亦会进行公众咨询。

  - 组员就文件查询及提问如下：

    - 楼梯路面的实际阔度

    - 加设扶手栏杆是否符合路政署两栏杆之间的最短距离限制

  - 民政处贺文龙先生表示路面大约四米阔，已就工程与路政署商讨，路政署表示不反对。

  - 经讨论后，小组通过拨款70,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「薄扶林道88号A、B路面改善工程」

(地区小型工程工作小组文件第30/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，他表示处方已向二十多个大厦法团进行咨询，没有收到反对意见。虽然有关路面属私人路段，但现场视察后，发觉交通流量颇大，而且很多附近居民亦会途经，显示路段涉及公众利益，故提出拨款修补路面破损。

  - 主席要求处方与居民商讨后再作封路安排。

  - 经讨论后，小组通过拨款100,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 –「白加道43号对出空地花圃设置工程」

(地区小型工程工作小组文件第31/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍计划，建议于空地上种植三种不同高度的植物，花圃完成后不会向外开放，市民可从外面观赏花圃。处方早前已呈交计划书予提出建议的陈浩濂议员，陈浩濂议员亦已将方案咨询该区市民，居民均表示十分希望能为该空地进行绿化。

  - 组员就文件查询及提问如下：

    - 花圃的总面积

    - 途经花圃的主要人士

  - 民政处贺文龙先生表示花圃面积约73平方米，主要是附近居民会途经及观赏花圃。

  - 经讨论后，小组通过拨款355,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 –「医学博物馆侧座椅设置计划」

(地区小型工程工作小组文件第32/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍计划。方案早前已进行公众咨询，没有收到反对意见。

  - 经讨论后，小组通过拨款45,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地区设施管理委员会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第25/2013号及文件第27/2013号)

- 地区小型工程工作小组文件第25/2013号

  - 第1项：于摩星岭食水主配水库之上盖进行改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示预计于九月底开放予公众使用。

    - 小组同意在完成剪草后，尽快开放场地，指示牌则可稍后补加。

    - 小组要求康文署准备开放场地予公众前，先通知小组及陈学锋议员。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第27/2013号

  - 第1项：业主立案法团及互助委员会花盆设置计划

    - 民政处贺文龙先生表示有关工程已完成。

  - 第6项：日富里改善工程

    - 民政处贺文龙先生表示由于未能厘清部分路段的私人业权，故此只能维修有业权的部分。

    - 小组要求民政处贺文龙先生会后补充维修路段的图则。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第26/2013号及文件第28/2013号)

- 地区小型工程工作小组文件第26/2013号

  - 第3项：在西宁街花园增设儿童游乐设施

    - 陈学锋议员表示会于地区咨询市民对所建议的游乐设施的意见后，再通知康文署跟进。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第28/2013号

  - 第13项：开放及优化西区副食品市场四个闲置码头及部分行车路，以发展海滨长廊

    - 民政处贺文龙先生表示因工程与社区重点项目重迭，建议搁置。

    - 主席建议应为「交由重点项目小组跟进」，而非「搁置」。

  - 第29项：罗便臣道行人路栏杆美化及绿化种植植物

    - 民政处贺文龙先生表示运输署，认为路面过于狭窄，建议搁置。

    - 经讨论后，小组同意搁置工程。

  - 第30项：机利文新街中间闲置政府土地

    - 民政处贺文龙先生表示地政总署回复指上址为私人物业，故此建议搁置计划。

  - 第5项：于西营盘社区综合大楼及坚尼地城社区综合大楼增设电子显示屏

    - 民政处黎婉萍女士表示四月份时与机电工程署进行实地视察后，决定于坚尼地城社区综合大楼装设一个电子显示屏，西营盘社区综合大楼装设两个电子显示屏。电子显示屏会用作播放会场当天的活动表及政府宣传片，机电工程署建议可加装电视天线，播放电视新闻。

    - 陈学锋议员关注播放电视可能属于公共播放，或涉及牌照申请。

    - 叶永成议员不认同三个电子显示需要四十六万，另外，石山街位置阳光较猛烈，担心显示屏可能会有反光问题

    - 民政处黎婉萍女士表示会在显示屏贴上防反光保护膜

    - 主席指出每个显示屏平均十万元是价格偏高，处方需提供详细报价，包括安装费及保养费。

    - 叶永成议员同意方案，希望处方能于地区设施管理委员会上提供详细报价，以便向委员解释方案。

    - 小组同意加装电视天线，但需提交详细报价及技术支援方案。

  - 小组备悉文件。

  - 此外，陈学锋议员提出坚尼地城社区综合大楼的会议室空调声过大，而房间没有窗户，令房间有压迫感，希望处方可作出改善

    - 叶永成议员希望可在于天花及墙壁加设隔音设备。

    - 民政处黎婉萍女士表示可以研究。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午四时四十二分结束。

中西区区议会秘书处

二○一三年十月