中西区区议会

地区小型工程工作小组

第八次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一三年五月十日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十时三十四分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈财喜议员

陈浩濂议员

陈学锋议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

萧嘉怡议员

列席者：

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与) |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察(香港) |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |

秘书

| 严清桦小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

张翼雄议员

林怀荣议员

李志恒议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

小组通过再修订的会议议程。

第2项：通过二零一三年三月十一日地区小型工程工作小组第七次会议简录

- 会议简录毋须修改，获得通过。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第08/2013号)

- 加惠民道加惠台对面避雨亭加设多长坐椅

  - 陈学锋议员向组员介绍文件，并表示现时的座椅面向海，令候车乘客无法看到车辆到站情况，建议加设面向马路的座椅。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示由于有关路面的面积有限，新增座椅会对行人构成影响，建议更改现时凉亭座椅的方向，令座椅面向巴士站，方便乘客候车时使用。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并通过不加设座椅，只更改在凉亭内一组座椅的方向，如有需要再考虑是否更改其他座椅的方向。

- 更换卑路乍湾公园儿童游玩设施及地垫

  - 文件由张国钧议员提交，陈学锋议员表示游乐场自九七年使用至今，部份设施颇为残旧，因此建议更换，并同时更换地垫。

  - 康文署周佩珊女士表示署方对更换游乐场设施有既定准则，并会每年检查设施，如发现设施情况不理想会要求安排更换，而地垫如在日常检查中发现有不平整的问题，亦会尽快安排更换。

  - 郑丽琼议员建议如更换游乐场内设施，可分阶段进行。

  - 陈学锋议员表示有关游乐场在区内的使用率最高，而供5-12岁儿童使用的一套设施，楼梯损毁已有一段时间，希望署方尽快跟进。

  - 陈财喜议员查询如署方更换设施，是否有不同款式可供选择。

  - 康文署周佩珊女士表示如更换设施将分阶段进行，并会向部门反映组员的意见，包括游乐场在区内的使用率很高和部份损毁部件已没有更换的配件等，以供技术小组作详细考虑。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并等候康文署回复是否可在本年内更换设施，如康文署未能安排在本年度更换，则以地区小型工程计划的拨款进行工程。

- 干德道5号儿童游乐场

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示有关场地的使用率不高，更换设施的轮候时间可能较长，由于有关场地面积较小，更换时仍会选择较小型的儿童游乐设施，以确保安全。

  - 郑丽琼议员查询如不更换设施，是否可重新油漆改善情况。

  - 康文署周佩珊女士表示有关设施的情况，由技术小组研究及考虑。

  - 陈捷贵议员表示外国有研究显示可借助离心力及具一定高度的游乐设施，在安全的情况下给予冲击，帮助改善阿氏保加症患者的病情，建议康文署研究有关建议是否可行，并考虑在康文署场地内设置有关的康乐设施。

  - 康文署周佩珊女士表示由于游乐场位于配水库上盖，须进一步研究是否可安装有关设施。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，并等候康文署回复是否可在本年内更换游乐场内的设施，如康文署未能安排在本年度更换，则申请地区小型工程计划的拨款。

- 为干诺道西与水街交界休憩处的座椅加装防水荫棚及增加绿化

  - 陈财喜议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示有关场地为丰物道休憩处，已在地区设施管理委员会(地管会)第八次会议的讨论中涵盖，由于有关场地尚未设有避雨亭或凉亭等设施，康文署将尽快为有关场地的座椅加设荫棚。

  - 陈学锋议员表示希望建议将有关场地改为宠物公园，并已初步进行问卷调查，他会尽快向工作小组提交文件讨论。

  - 陈财喜议员建议加设长者健身设施。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并将与宠物公园的工程建议一并讨论及考虑。

- 城隍街绿化及休憩设施(由坚道119号旁至必列啫士街)

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 主席表示工程范围可包括坚道119号至永利街1号前，永利街至必列啫士街的范围已属于市局重建局(市建局)的重建项目工程范围。

  - 民政事务总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示现时有关地点只在楼梯的平台位置设置花盆，建议在楼梯间亦加设花盆，以加强整体的绿化和美化效果，他亦建议在平台加设座椅。

  - 郑丽琼议员建议先咨询法团再决定是否加设花盆。

  - 主席建议维修保养现有的平台座椅。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并由工程组拟定花盆设计后呈交工作小组审批。

- 罗便臣道行人路栏杆美化及绿化种植植物

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处行政主任(地区管理)贺文龙先生表示由于建议的地点路面较狭窄，须向运输署查询是否适合加设花盆。

  - 陈学锋议员指出其他地区可在面向马路的一面栏杆设置花盆，他查询各区的准则是否不同。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，并向有关部门查询是否可在面向马路的一面栏杆以及在建议的天桥栏杆设置花盆。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第13/2013号及文件第14/2013号)

- 地区小型工程计划拨款申请 –「2013/14年度中山纪念公园、卑路乍湾公园及荷里活道公园节日美化工程」

(地区小型工程工作小组文件第13/2013号)

  - 民政处地区联络主任(地区设施及社区参与)陈逸坚先生向组员介绍文件。由于收到市民反映花灯展览的时间过长，本年将在元宵翌日拆除花灯。另外，由于区议会对高于1.7米建构物的安全标准要求提升，是次申请的拨款将稍为增加以聘请合资格人士为花灯进行检查及提交安全报告。

  - 经讨论后，小组通过拨款898,500元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 -「在屋兰士街休憩处设立宠物角」

(地区小型工程工作小组文件第14/2013号)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件，宠物角将设有独立出入口，场内将设置两个脚踏式狗粪收集箱，不设沙池，并会安装水喉、八枝矮灯、为部份座椅安装荫棚及移走大花盘以增加宠物角的可用面积。康文署将在晚间时段加设四小时的清洁人员安排，以确保场地的卫生情况。

  - 陈捷贵议员请康文署确保狗粪收集箱的容量足以应付宠物角的需求及查询晚间清洁人员的工作时间。

  - 陈浩濂议员支持从宠物角方式增加可供宠物活动的休憩空间，并询问康文署会否继续建议将其他合适的康文署场地局部改建为宠物角，以及查询挑选场地的考虑准则。

  - 康文署周佩珊女士表示晚间清洁人员安排在七至十一时工作。有关设立宠物角的准则，康文署会以市民和议员的意见及需要作考虑，现时一般在设计新公园时才考虑设立宠物公园，如公园面积许可，更可划分为不同区域供大型宠物及小型宠物活动。而现有的公园和休憩处，如收到加设宠物角的提议，康文署会按场地的情况研究其可行性及进行咨询。宠物角的基本设施包括独立出入口、水喉和狗粪收集箱等，并须确保不会影响其他公园使用者。

  - 经讨论后，小组通过拨款350,000元予康文署进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 -「业主立案法团及互助委员会告示板设置计划(2013-2014)」

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍计划。

  - 委员就文件查询及提问如下：

    - 告示板会否出现过剩的情况，民政处会否按个别法团的需要订造特别尺寸的告示板，民政处是否有措施防止法团滥用计划

    - 告示板是否有区议会标志

    - 法团一般所需等候的时间及民政处会否为法团安装告示板

  - 民政处贺文龙先生表示，民政处每年均会登记所有法团的申请，并在同一年内处理有关申请，如法团在截至日期后几个月才提交申请，民政处未必能在同一年内处理，但会记录有关申请，并在下一年度计划开始时向法团了解申请告示板的意向。告示板设有两种不同尺寸，而每个告示板上均印有区议会的标志。民政处会按照法团的申请数量订造告示板，因此不会出现过剩的情况，而民政处亦会为法团安装告示板。

  - 经讨论后，小组通过拨款70,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 -「业主立案法团及互助委员会花盆设置计划(2013-2014)」

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍计划。

  - 陈学锋议员表示计划部份的花盆已过保养期，由法团自行负责保养，但部份法团未有保养植物，并将花盆放置在大厦外的马路旁，情况并不理想。由于花盆上印有区议会的标志，建议民政处与法团沟通，如法团无意继续参加计划，可由民政处收回花盆，以免影响区议会及民政处的形象。

  - 陈捷贵议员查询花盆的形状及尺寸

  - 民政处贺文龙先生表示花盆有不同形状及尺寸供法团选择。如由民政处主动巡查区内所有花盆会有一定困难。现时主要由各个分区委员会向民政处转介有关个案，民政处收到后会与相关法团跟进了解。

  - 主席建议如发现有法团将花盆摆放在行人路，可由民政处收回花盆并考虑将有关地点纳入绿化计划。

  - 经讨论后，小组通过拨款200,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第09/2013号及文件第10/2013号)

- 地区小型工程工作小组文件第09/2013号

  - 第2项：于摩星岭食水主配水库之上盖进行改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示由于天雨影响，预计有关工程将延至六月中完成，康文署在接收场地后会尽快进行验收并开放予公众使用。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第10/2013号

  - 第7项：摩星岭旅游设施设置工程

    - 民政处贺文龙先生表示自本年度起，民政事务总署将为各区负责小型工程项目的顾问费及驻地盘监督费用。

    - 经讨论后，工作小组通过将工程重新交由顾问公司负责，并呈交地管会审批。

  - 第2项：泓都对出电车站加设上盖

    - 民政处贺文龙先生表示工程已完成。

    - 组员反映花卉植物较难保养。

    - 经讨论后，工作小组通过在花期结束后，将改为种植常绿植物。

  - 第16项：区议会告示板清洁及维修工程(2013-2014)

    - 民政处贺文龙先生表示由于地管会通过将清洁密度增至每周一次，须申请增加拨款。

    - 组员反映告示板内的告示字体太小。

    - 经讨论后，工作小组通过以传阅形式向地管会申请增拨。

  - 第19项：中西区绿化保养工程(2013-14)

    - 民政处贺文龙先生表示由于市建局在士丹顿街进行工程，街道变窄，建议将有关地点的花盆暂时迁往上环文化广场。

    - 经讨论后，工作小组通过建议。

  - 第9项：改善龙虎山一号种植场之中草药园的设备

    - 陈捷贵议员查询工程进度。

    - 民政处贺文龙先生表示已收到香港大学中医药学院提交的草药资料，但经专家校对后，建议就部份内容进行修订，以确保资料的准确度，将在校对完成后制作资料牌及种植草药。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第11/2013号及文件第12/2013号)

- 地区小型工程工作小组文件第11/2013号

  - 康文署周佩珊女士介绍文件。

  - 第1项：于桥褔道及山顶道交界加设欢迎游览山顶等字句的花圃

    - 康文署周佩珊女士表示工程部门现正申请掘路以进行水管接驳工程，将向地管会呈交文件申请拨款进行有关工程。

  - 第3项：建议在坚道花园草地部份加设宠物角

    - 康文署周佩珊女士表示问卷调查已经完成，康文署正进行资料分析，将于下次工作小组会议上报告调查结果。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第12/2013号

  - 民政处贺文龙先生介绍文件。

  - 第1项：歌赋街、美轮街、善庆街美化工程

    - 民政处贺文龙先生表示已完成工程的地区咨询，市民普遍支持进行工程，民政处亦会将收到的意见向路政署反映，预计工程须时约两年。

  - 第11项：改善麦当劳道39号旁楼梯的行人设施

    - 民政处贺文龙先生表示经实地视察后，路政署将进行梯级平整及维修栏杆的工程。

    - 经讨论后，小组同意待路政署工程完成后再决定是否有需要跟进计划。

  - 第24项：重新粉饰罗便臣道105号对出护土墙

    - 民政处贺文龙先生表示路政署将清洗护土墙，但路政署对油漆的颜色有标准，如有需要重新油漆须使用指定的颜色。

  - 第29项：改善由皇后大道中至歌赋街的楼梯顶的通道

    - 民政处贺文龙先生表示运输署回复表示不建议拆卸矮墙，以免造成危险。

    - 陈财喜议员建议降低矮墙的高度。

    - 经讨论后，小组同意就议员的建议再咨询有关部门。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 工作小组在上次会议后曾去信市建局查询阁麟街重建项目的详情，有关回复将于会后转交组员参阅。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午十二时十三分结束。

中西区区议会秘书处

二○一三年六月