中西区区议会

地区小型工程工作小组

第九次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一三年七月十日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午四时十五分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈浩濂议员

陈学锋议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

萧嘉怡议员

列席者：

| 许智峰议员 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与) |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察(香港) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 严清桦小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈财喜议员

张翼雄议员

林怀荣议员

李志恒议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

小组通过再修订的会议议程。

第2项：通过二零一三年五月十日地区小型工程工作小组第八次会议简录

- 主席表示秘书处在会前收到陈浩濂议员对第八次会议简录拟稿的修订建议，建议如下：

第4项：地区小型工程计划拨款申请

11.3 陈浩濂议员支持从宠物角方式增加可供宠物活动的休憩空间，并询问康文署会否继续建议将其他合适的康文署场地局部改建为宠物角，以及查询挑选场地的考虑准则。

- 工作小组通过经修订后的会议简录。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第15/2013号(修订))

- 机利文新街中间闲置政府土地

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生表示，翻查地政总署的资料库后，有关地点属私人拥有。

  - 经讨论后，小组通过去信地政总署查询有关地点是否属于政府土地。

- 水街抽水站旁休憩处改建为宠物公园

  - 文件由陈学锋议员提交，萧嘉怡议员表示问卷调查显示，居民希望将有关地点改建为宠物公园，并加设相关设施。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示将会向工程部门查询有关建议的可行性，并安排进行问卷调查以了解场地使用者及附近居民的意见。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 花园道近麦当劳道路旁及行人路绿化工程

  - 陈浩濂议员向组员介绍文件，他表示附近的居民要经过有关地点前往花园道，但有关地点的空气质素不理想，希望透过加设花盆等绿化工程改善环境。

  - 民政事务总署(民政总署)工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示有关建议可行。

  - 主席建议工程组到现场视察可放置的花盆数量，再向小组汇报。

  - 民政处贺文龙先生向陈浩濂议员查询是否希望同时加设地面花盆。

  - 陈浩濂议员查询有关地点是否适合同时加设栏杆花盆及地面花盆。

  - 民政处高级行政主任(地区管理)杨丽贞女士表示由于有关地点已有种植树木，如加设地面花盆可能过于密集，影响行人通道。

  - 陈浩濂议员同意部门的意见，并表示栏杆花盆位于视线水平，较地面花盆的效果理想，希望优先考虑加设栏杆花盆。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中山纪念公园部分露天座位加设避雨蓬

  - 康文署周佩珊女士表示有关建议将交由建筑署研究是否可行。如建议可行，荫棚将尽量安装在靠近游泳池一带座椅的位置。

  - 主席同意先咨询建筑署的意见，并希望尽量增加避雨荫棚可覆盖座椅的数目。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 更新石塘咀公共图书馆公众广播系统

  - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向组员介绍文件，包括建议更新系统的原因及工程内容。

  - 主席查询除地区小型工程拨款外，部门是否有考虑申请其他工程拨款，另外，他查询现有广播系统是否有分区。

  - 康文署陈淑兴女士表示申请部门工程拨款需时较久，提升服务的申请一般急切性不太高，故在申请拨款时的优次相对较低，获取拨款有一定难度。是次向区议会提交的申请是用于改善公共地方的设备，故希望透过地区小型工程拨款进行相关改善系统。在广播分区方面，现时的系统有以楼层区分，署方会向机电署工程署查询新系统的分区详情。

  - 陈捷贵议员查询现时系统的音效质素如何以及是否可局部更换。

  - 康文署陈淑兴女士表示现时的音效并不完美，加以系统已运作逾20年，如有损坏时，部份零件未必再有生产，而搜罗及订购零件亦需时。另外，由于系统须配备光碟机及喇叭等设备，因此建议整套系统一并更换。

  - 陈捷贵议员查询图书馆是否有其他设施需要更换。

  - 康文署陈淑兴女士表示下年度会再作检讨，另外，为免对读者造成太大影响，因此不建议在同一年度内进行过多改善工程。

  - 陈捷贵议员建议康文署将图书馆所须更新的系统进行整体规划。

  - 主席建议康文署日后如有需要进行更新工程，可为同一财政年度内的工程一并进行申请，以便工作小组及地管会安排该财政年度内的拨款分配。

  - 康文署陈淑兴女士表示会尽量配合。

  - 郑丽琼议员查询其他同期建成的图书馆是否仍在使用同一套系统，以及图书馆内是否有需要设立大型的广播系统。

  - 康文署陈淑兴女士表示其他同期建成的图书馆已先后更换有关系统，而设置相关系统可方便进行大型广播，以便通知读者闭馆时间及恶劣天气的情况，如八号风球的悬挂。另外，如有需要，亦可为图书馆举办的活动进行适量的宣传。

  - 郑丽琼议员查询新系统的保养期，如须维修是否要额外申请拨款。

  - 康文署陈淑兴女士表示首年的保养由提供系统的公司负责，而第二年以后的保养则由署方与机电工程署所签订的服务水平协议常行支出中吸纳，故毋须再申请地区小型工程的额外拨款。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 波老道加建小型花圃

  - 文件由陈浩濂议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 民政处贺文龙先生表示有关位置在斜坡，建议先进行实地视察，以确定有关地点是否适合加设花圃。

  - 经讨论后，小组同意由先进行实地视察以确定有关地点是否适合加设花圃。

- 园艺美化工程(中区)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 园艺美化工程(西区)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 吉席街花园节能工程

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 组员就文件查询及提问如下：

    - 公园现时使用的灯胆种类

    - 会否考虑在灯胆损壊后才逐步更换成悭电胆，以及更换后可节省多少耗电量

    - 如全部更换可节省多少耗电量，以及灯胆更换后，光度是否不变

  - 康文署周佩珊女士表示，公园现时使用钨丝灯胆，由于公园灯须于晚上保持开启，耗电量大，建议全部更换成悭电胆。使用悭电胆预计可节省百分之三十至四十的耗电量。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目，主席建议康文署向地区设施管理委员会申请拨款时，可提供上述数据作参考。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第16/2013号及文件第21/2013号至23/2013号)

- 地区小型工程划拨款申请 – 2013/2014年度中环至半山自动扶梯系统节日美化工程

(地区小型工程工作小组文件第16/2013号)

  - 民政处地区联络主任(地区设施及社区参与)陈逸坚先生向组员介绍文件，包括灯饰悬挂安排、灯画内容及市民对去年计划的意见。由于有市民反映碎灯及中式挂式与天桥的设计并不配合，建议本年度只做圣诞节至新年的装饰，取消农历新年的部份

  - 组员就文件查询及提问如下：

    - 查询是否可保留灯牌挂饰至农历新年

    - 中式挂饰与西式天桥不太配合，建议不挂

    - 建议在农历新年继续悬挂碎灯，但避免选用蓝色，建议选用红色作碎灯主色调，以配合中西不同节日的气氛

  - 民政处陈逸坚先生表示如将灯牌挂饰悬挂至农历新年，将会有额外成本，并需更换灯牌内容。他表示同意组员的意见，可调整本年碎灯的颜色。如组员希望继续悬挂碎灯至农历新年，将参考去年的计划支出为本年计划申请拨款。

  - 经讨论后，小组通过拨款740,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「摩罗庙街23号后巷改善工程」

(地区小型工程工作小组文件第21/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，他表示由于有关大厦的法团尚未开会正式通过进行工程，建议在得到法团支持后再向地管会提交拨款申请。

  - 经讨论后，小组通过拨款200,000元予民政处进行有关项目，文件将于得到有关大厦的法团支持后，再呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「中西区多处地点绿化 –居仁里花盆设置计划」

(地区小型工程工作小组文件第22/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍计划。

  - 组员就文件查询及提问如下：

    - 花盆会否太矮

    - 如想阻止非法泊车，建议增加花盆数量

  - 民政处贺文龙先生表示由于有关位置在店铺及住宅大厦后门出入口，如增加花盆数目或会阻碍通道，他将就有关建议询问黄坚成议员的意见。

  - 主席建议可先设置花盆，如有需要再增加数量。

  - 经讨论后，小组通过拨款20,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「西区副食品市场及坚尼地城泳池侧绿化工程」

(地区小型工程工作小组文件第23/2013号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍计划。

  - 组员就文件查询及提问如下：

    - 有关坚尼地城泳池侧的花盆，由于位于马路转角位，建议减低花盆高度，与路边栏杆一样高，以免阻碍驾驶人士的视线

    - 查询是否可造土木工程拓展署绿化计划的花盆

    - 查询保养费用

    - 建议种植彩叶植物，以便保养

  - 民政事务总署(民政总署)助理工程督察(中西区)丘洁瑜女士表示可将花盆高度降低。

  - 民政总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示由于土木工程拓展署的花檀地基设计须掘路约一米深，并会影向附近之地下设施。因此，上述两个地点只可在地面上放置花盆。

  - 民政处贺文龙先生表示本年度所须的植物保养费用已包含在工程预算内。

  - 经讨论后，小组通过拨款390,100元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第17/2013号及文件第18/2013号)

- 地区小型工程工作小组文件第17/2013号

  - 第3项：加多近街临时花园设立宠物角

    - 康文署周佩珊女士表示宠物角已于六月底开放予公众使用。

    - 陈学锋议员建议部门增加剪草的次数，以免蚊虫滋生。

  - 小组备悉文件。

  - 第4项：于摩星岭食水主配水库之上盖进行改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示由于天雨影响，预计有关工程将延至八月初完成。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第18/2013号

  - 第4项：上环文化广场改善工程

    - 民政处贺文龙先生表示有关咨询文件已呈交地管会委员审阅，并向工作小组报告委员对咨询文件的意见。

    - 主席表示可按委员的意见在咨询文件加入有关工程背景、成本效益和绿化面积比较的资料，以提供更多资料供市民考虑。

    - 民政处贺文龙先生建议综合甘乃威议员及黄坚成议员的意见，提交第四个方案供市民考虑。

    - 许智峰议员查询是否有必要兴建舞台、雕塑和旗杆，建议可减去有关项目。

    - 主席表示由于区议会经常在有关地点举办活动，因此曾在讨论中建议加设舞台及旗杆。他指出有很多议员均支持就计划进行咨询，而第四个方案已可反映减去有关项目的设计，建议先进行咨询，了解市民的意愿。

    - 陈学锋议员赞成进行咨询，由市民选择。

    - 经讨论后，工作小组通过在咨询文件加入工程背景、成本效益和绿化面积比较的资料，并增加第四个方案供市民考虑。

  - 第16项：中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程 (2013-2014)

    - 民政处贺文龙先生表示更换承办商后，植物的效果较理想，另外，半山行人扶手电梯的悬挂式花盆将在风季过后再次悬挂。

  - 第22项：业主立案法团及互助委员会告示板设置计划(2013-2014)

    - 民政处贺文龙先生表示有关计划已完成。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第19/2013号及文件第20/2013号)

- 地区小型工程工作小组文件第19/2013号

  - 第1项：建议在坚道花园草地部份加设宠物角

    - 康文署周佩珊女士报告问卷调查的结果，结果显示三成受访者表示赞成，超过六成受访者表示反对进行有关建议。

    - 萧嘉怡议员表示愿意尊重市民的意见，并查询是否有其他改善建议。

    - 康文署周佩珊女士表示将为休憩处内部份座椅加设荫棚。

    - 郑丽琼议员查询可否为公园增加长者健身设施。

    - 主席建议为公园作整体考虑，研究如何改善公园的设施，例如是否可在窄位加设长者设施。

    - 康文署周佩珊女士表示如安装长者健身设施，必须占用部份现有草坪。

    - 主席建议康文署研究是否有其他改善建议。

  - 第3项：卑路乍湾公园太极园加设电风扇

    - 陈学锋议员查询电风扇的开关掣是否在公园中央控制室操作或在现场控制。

    - 康文署周佩珊女士表示开关掣将在公园中央控制室操作，以免市民直接接触电掣而构成危险。

  - 第7项：更换卑路乍湾公园儿童游玩设施及地垫

    - 陈学锋议员表示地垫容易趬起，绊倒使用者，请康文署留意，加强安全。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第20/2013号

  - 第1项：皇后街的士站上盖设置工程

    - 民政处贺文龙先生表示工程收到帝后华庭反对，建议搁置。甘乃威议员表示将再次提交工程建议，设置有特色的避雨亭。

    - 主席建议可同步向顾问公司查询是否会做避雨亭的设计。

  - 第30项：改善由皇后大道中至歌赋街的楼梯顶的通道

    - 民政处贺文龙先生表示运输署同意可拆卸一半墙更换成栏杆。

    - 民政总署陈国鸿先生表示可在栏杆上挂指示牌指示文武庙的位置。

    - 郑丽琼议员建议更换成对面马路的孙中山史迹径栏杆。

    - 经讨论后，小组同意拆卸一半墙并更安装孙中山史迹径的栏杆。

  - 同德里改善及美化工程

    - 民政总署陈国鸿先生介绍有关工程的初步设计建议，并建议在确定日后负责管理的部门后再落实工程细节。

    - 主席同意有关建议。

    - 许智峰议员表示同德里很暗，希望调整路灯的角度或加装路灯，为有关地方增加照明，并希望可在晚间开放有关地点。他表示由于是项工程建议自三年前开始研究，希望部门可再加快处理。

    - 经讨论后，小组同意由民政处继续尽快与各部门厘清同德里日后的管理安排，并在确定接手部门后为工程安排时间表。

  - 第11项：改善薄扶林道88号行车路顶的转弯位马路及清理淤塞去水渠

    - 陈捷贵议员查询有关建议的进度。

    - 民政处杨丽贞女士表示已就建议进行咨询，并没收到任何反对意见，可交由工程组进行工程，预计可在十月的地管会申请拨款。

  - 第23项：要求在般咸道/正街巴士站建上盖或设有盖的行人椅

    - 陈捷贵议员查询有关建议的进度。

    - 民政总署丘洁瑜女士表示由于渠务署正在有关地点进行工程，民政总署须在工程完成后三个月才可再向路政署申请掘路许可，在进行勘察后，再向工作小组报告。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午六时二十四分结束。

中西区区议会秘书处

二○一三年八月