中西区区议会

地区小型工程工作小组

第一次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一四年三月十九日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈浩濂议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

萧嘉怡议员

列席者：

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与) |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察(香港) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |

秘书

| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈财喜议员

陈学锋议员

张翼雄议员

许智峰议员

林怀荣议员

李志恒议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过再修订的会议议程。

第2项：通过二零一三年十二月五日地区小型工程工作小组第十一次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项：通过工作小组成员组合及职权范围
(地区小型工程工作小组文件第01/2014号)

- 主席介绍文件，并询问组员对成员组合及职权范围有否意见，会上没有收到其他意见。

- 工作小组通过文件。

第4项﹕地区小型工程计划建议项目第4项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第02/2014号(修订))

- 卑路乍湾公园罗马广场舞台加装横额杆

  - 文件由陈学锋议员提交。主席表示他曾于会上作出相同提议，由于现时广场没有横额杆，举行活动时需用金属支架支撑背幕，增加活动开支，因此建议增设横额杆。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示正与建筑署及机电工程署研究其可行性，及考虑采用手动或电动的横额杆，署方会继续跟进。

  - 郑丽琼议员查询手动横额杆重量会否较轻。

  - 康文署周佩珊女士回应指手动横额杆会较附设机器的电动横额杆轻，部门仍需研究横额杆能承受的重量。

  - 郑丽琼议员希望部门选择使用方法较简单、容易安装及价格较便宜的横额杆，认为手动横额杆较适合。

  - 主席建议部门分别考虑两种型号的横额杆，他认为手动横额杆过荷情况较少，但需注意选用较耐用的绳子，而电动的横额杆操作较复杂，在吊起重物时发生危险的机会较大。

  - 陈捷贵议员同意选用使用及安装较简单的手动横额杆。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 半山罗便臣道71-73号旁(西面)石级加设扶手栏杆

  - 文件由郑丽琼议员提交，郑丽琼议员向组员介绍文件，由于曾发生途人滑倒意外，建议于楼梯中间加设扶手栏杆。

  - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)贺文龙先生表示可先进行查册，了解是否私人土地，他向郑丽琼议员查询有否询问路政署意见。

  - 郑丽琼议员表示路政署回复指上址乃私人土地，署方不会开展工程，她询问可否由民政处负责工程。

  - 陈捷贵议员同意建造栏杆，但认为栏杆设于中间会阻碍市民搬运货物，建议设于楼梯两旁。

  - 主席及郑丽琼议员认为设于楼梯两旁不太可行。主席要求民政署跟进楼梯是否有足够空间加设栏杆。

  - 陈浩濂议员支持此建议，认为可避免长者上落楼梯时发生危险。

  - 民政事务总署工程组高级工程督察(香港)陈国鸿先生建议可先了解土地的业权，再分别提供栏杆于中间及两侧的设计图，由当区议员咨询居民的意见及选择。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 在半山中区内重要公众设施加设饮水设施

  - 郑丽琼议员向组员介绍文件，她表示提出此建议是基于环保，希望市民可减少使用胶樽 ，建议于中区游客较多的地方增设饮水器。

  - 主席认为由于饮水器设施需要管理，可先了解康文署现时设置饮水器政策。

  - 陈捷贵议员希望增设具有红外线消毒功能的饮水器。

  - 康文署周佩珊女士表示现时大部分康文署辖下的动态康乐场地，如体育馆等，已设有饮水器。由于饮水器需要有水源、排污设施及电力供应的支持，在一般情况下，若场地设有洗手间，署方会较容易加设饮水器，因无需额外再向水务署及渠务署申请水表、掘路及水管接驳工程。署方现正检讨并计划优先于辖下附有洗手间的场地，增设饮水器。

  - 陈捷贵议员同意此建议，向康文署查询署方更换过滤器的密度。

  - 康文署周佩珊女士指现时署方的饮水器同时有过滤芯及紫外光消毒，稍后回复陈捷贵议员更换过滤芯的密度。她表示机电工程署会定期检查及负责维修保养。

  - 主席认为设立饮水器需要有四个条件，包括水源、排污设施、电力供应及管理，他向中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)杨丽贞女士查询现时社区会堂有否设置饮水器。

  - 民政处杨丽贞女士表示社区会堂已设有饮水器，均设于洗手间附近，约半年会更换一次滤水器滤芯。

  - 主席要求康文署提供计划增设饮水器场地的清单，再研究是否需要申请地区小型工程的拨款去落实建议。

  - 陈捷贵议员要求民政处跟进能否于中环行人扶手电梯及正街扶手电梯沿途增设饮水器。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 室内体育馆及游泳池的浴室加设头发专用吹风机

  - 萧嘉怡议员向组员介绍文件。她表示区内跑步的市民向她反映于往往要利用吹手机去吹头，她了解到跑马地的场地设有较先进的吹头机，建议加设头发专用吹风机于中西区的设施，方便不同高度的人士使用。

  - 康文署周佩珊女士表示吹发机的款式按安装时期而不同。现时较新型号的吹发机可参考设于维多利亚公园游泳池内的款式，可上下拉动不同的高度。她认为不同型号的吹发机有不同的优劣之处，例如香港公园内附有喉管的吹发机，可方便不同高度的市民使用，但喉管的损耗亦较多，较难保养。

  - 主席同意附有喉管的吹发机较难保养，赞成增设与维多利亚公园游泳池相同型号的吹发机。

  - 萧嘉怡议员同意选用与维多利亚公园游泳池相同型号的头发专用吹风机。

  - 郑丽琼议员质疑区内的吹发机是否值得全面更换，认为若机器还簇新便更换，是浪费公帑。

  - 康文署周佩珊女士表示当吹发机因耗损需要更换时，才会更换建议的新型吹发机。

  - 主席向康文署建议可于中西区的场地内加设一个新款式吹发机作试验，要求康文署物色一个合适的场地。

  - 康文署同意物色作试验的场馆。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 更换西营盘山道55-59号昌运大厦对出的长凳为圆形石凳

  - 文件由黄坚成议员提交。  主席表示椅子比较陈旧，而且椅脚有高矮不一的问题，希望组员讨论是否应作更换。

  - 康文署周佩珊女士表示该处的长凳属于康文署管理，建议在更换新长凳的同时，加设地台平衡地面高低差距，而由于圆形石凳未有靠背，因此不建议改用圆形石凳。

  - 主席表示如果地面斜度不太大，可沿用长櫈，建议部门稍后与黄坚成议员进行实地视察，了解有否需要更换为圆形石凳。

  - 康文署周佩珊女士同意稍后与黄坚成议员跟进。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 康文署辖下康樂及休憩场地进行紧急及小额改善工程

  - 文件由康文署提交，周佩珊女士向组员介绍文件。署方定义小额工程为五万元以下的工程，她表示希望以此拨款进行紧急及小额改善工程，减少因配合委员会会期递交文件申请拨款，而可能引致的延误。

  - 郑丽琼议员查询若部门年终时会如何处理未使用的拨款。

  - 康文署周佩珊女士表示所有工程会实报实销，年终时未使用的拨款会全数退回区议会。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第03/2014号及文件第08/2014号)

- 地区小型工程划拨款申请 –「美化社区计划 – 2014/2015年度中环行人天桥柱身粉饰工程」

(地区小型工程工作小组文件第03/2014号)

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件，工程已连续五年于区内开展，本年度的申请与过往的模式大致相同。他表示首次开展此工程时，中西区民政事务处是唯一用家，来年将会与其他机构共同使用此项目，民政处无论在占用柱身的时间及柱身的数目亦会相对减少，因此除了假日行人坊以外，其他节目于柱身上的宣传时间会相对缩短，故本年度申请的拨款亦会减少。

  - 经讨论后，小组通过拨款150,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「般咸道宝恒苑对出行人路面绿化工程」

(地区小型工程工作小组文件第08/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，建议希望于宝恒苑门口两旁增设花盆，他表示早前已进行地区咨询，没有收到反对意见，现时未有花盆设计的定案，根据过往经验，三个花盆连保险及杂费，约需五万元。

  - 郑丽琼议员查询此建议是由民政处提出或是由宝恒苑居民提出，此外，她查询为何不摆放花盆于路边栏杆旁而放于屋苑门口两旁。

  - 民政处贺文龙先生回应此建议由宝恒苑居民提出，居民表达希望花盆可放于其屋苑门口两旁，以美化屋苑。

  - 郑丽琼议员表示担心为花盆浇水时会令屋苑门前的行人路变得湿滑。

  - 萧嘉怡议员表示她早前与宝恒苑法团主席会面，法团表达他们希望民政处为屋苑添置花盆的诉求，她建议民政处就花盆的摆放位置及植物的品种，直接联络法团主席作商讨。

  - 民政处贺文龙先生表示会与宝恒苑法团主席沟通，在花盆的设计及选择首次添置的植物品种时，会听取宝恒苑法团的意见，但往后更换的植物将不会再咨询法团。

  - 陈捷贵议员认为造价昂贵。

  - 民政处贺文龙先生回应指拨款是包括造价及保养等杂费，保养费每月大概一千元。

  - 经讨论后，小组通过拨款55,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

第5项：地区小型工程计划–「业主立案法团及互助委员会告示板设置计划
–统计资料」

(地区小型工程工作小组文件第06/2014号)

- 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示计划已推行数年，每年申请的数字水平相若，平均每年约七十宗申请。根据统计资料，极少收到大厦递交多于一次申请，于过去五年内只收到一宗，该法团解释由于屋苑空间较大，可放置多于一块告示板。因此，从数据上分析，未有滥用的情况。

  - 陈捷贵议员查询有否收到法团因维修而拆掉原有的告示板，并于维修后再次申请的情况。他认为如果有此类情况，必须告知法团须于维修后重新装上原有的告示板。他建议于申请表上加设一栏，要求重复申请的法团申报重复申请的理由。

  - 民政处杨丽贞女士同意于申请表加上重复申请原因一栏，供参与计划的法团自行申报。

  - 主席表示由于计划在市区小型工程的时期已经推行，开展年期至今已经约十年，故此由民政处提供的告示板必定大于统计资料上显示的三百多宗的申请。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划–「业主立案法团及互助委员会花盆设置计划
–统计资料」

(地区小型工程工作小组文件第07/2014号)

- 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示计划已推行多年，相比告示板，收到申请花盆的数字较多，平均每年维持约二百多宗申请。根据统计资料，七成七的大厦只递交一次申请，只有百分之七的法团递交过三份或以上的申请，该法团解释由于屋苑空间较大，可放置数个花盆，亦有法团表示是为了更换已陈旧的花盆。

  - 陈捷贵议员表示希望比照业主立案法团及互助委员会告示板设置计划，于申请表上加上重复申请原因一栏。

  - 主席同意法团于重复申请时简单地申报原因。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第04/2014号及文件第09/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第04/2014号

  - 第14项：上环文化广场改善工程

    - 民政处贺文龙先生报告早前已完成的地区咨询结果。民政处共发出384份问卷调查，收回30份有效意见。综合所有界别，最多人士支持方案三，即不设舞台的设计方案，共十一份。其次为支持方案二，即设置无上盖舞台的方案，共七份。在区议会及分区委员会的界别中，支持方案二及三的的人数各占一半，各有七份支持。在法团及互助委员会的界别，共收到九份回复，其中较多人支持方案三或反对计划，没有人支持方案二。在商户界别中，共收到三份回复，其中两份支持有上盖的舞台设计，一份认为应维持广场现状，不开展任何工程。本次咨询并未收到任何个别住户递交的意见。在收到的文字意见方面，主要为反对于广场进行大型工程、改善花槽设计、反对兴建舞台阻碍通道与休憩用地及希望兴建广场天幕等。

    - 陈捷贵议员表示他比较重视法团的意见，查询咨询范围。

    - 民政处贺文龙先生表示是次咨询范围比以往一般的范围为广，广场附近的所有大厦已被咨询。

    - 主席总结咨询结果为反对设置舞台的意见比较多，建议采用方案三，稍后再交由顾问公司再决定花槽位置，扩阔现有的通道，再增设多些座椅。

    - 陈捷贵议员表示早前文化落区的舞蹈表演于该广场举行，吸引市民围观，但由于没有舞台，令后排市民难以观看，询问能否兴建较高地台。

    - 主席表示若只兴建几寸高的地台，相信亦无助后排市民清楚观看，因为广场并没有看台座椅，建议陈捷贵议员于地区设施管理委员会上提出意见。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第09/2014号

  - 第4项：在屋兰士街休憩处设立宠物角

    - 康文署周佩珊女士表示有关工程已完成，亦于早前开放予公众使用，稍后会增设两张长椅及完成水喉接驳工程。

  - 第6项：为康文署辖下中西区内四个休憩处进行改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示工程于去年十月底展开，已于本年三月中完成。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第05/2014号及文件第10/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第05/2014号

  - 第3项：花园道近麦当劳道路旁及行人路绿化工程

    - 民政处贺文龙先生报告早前已就工程进行地区咨询，处方没有收到反对意见，由于此为栏杆花盆工程，建议加入行人天桥及西区栏杆工程的计划内，新增为计划的绿化点。

  - 第14项：要求在般咸道/正街巴士站建上盖或设有盖的行人椅

    - 陈捷贵议员查询工程何时开展。

    - 民政事务总署助理工程督察(中西区)丘洁瑜女士表示工程要待路政署完成工程的半年后才能进入该范围并开展工程。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第10/2014号

  - 第1项：第三街游乐场加设洗手盆及饮水机

    - 康文署周佩珊女士表示由于工程需要进行挖路申请以铺设接驳水管，需先向水务署申请图则，再交由渠务署批核，估计需时约七至八个月，工程预算约十二万元。

    - 主席查询康文署是否会负责洗手盆及饮水机的维修保养。

    - 康文署周佩珊女士表示日后的维修保养会由康文署负责。

  - 第2项：丰物道休憩处(水街抽水站旁休憩处)改建为宠物公园

    - 康文署周佩珊女士表示早前就工程进行的问卷调查已有结果，共收回109份有效问卷，赞成占50.5%，反对占39.4%，无意见的占10.1%。现时场地只有五张长椅及一张棋枱。关于改建为宠物公园的工程，建筑署提交的初步预算为四百六十多万。若搁置将该地改建宠物公园，建筑署亦会进行改善工程，估计约需二百六十五万。她表示宠物公园与改善工程的差别包括会建造合乎宠物公园标准的围栏、双重闸门、以花槽分隔开水务署的围栏、改用麻石地砖、移走棋枱及加设来水、排污及照明设施。

    - 陈捷贵议员认为该地的人流稀少，不值得建造宠物公园，建议只加设狗粪收集箱。

    - 郑丽琼议员认为调查结果显示工程具争议性，建议暂时搁置此工程。她认为市民只视此公园为通道，不值得花费四百多万改建。她亦同意陈捷贵议员的建议，赞成加设狗粪收集箱。

    - 萧嘉怡议员认为此位置较僻静，于此位置兴建宠物公园可避免影响市民日常生活。她表示有区内居民曾向她反映此诉求。

    - 主席建议将工程及其预算于地区设施管理委员会上汇报，供各委员讨论。

  - 第3项：为中西区内七个由民政处转交康文署管理的休憩场地进行改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示小组委员与署方及建筑署代表于去年十一月四日曾到有关场地进行实地视察，建筑署已修改工程细则及工程预算。

    - 陈捷贵议员查询摩星岭游乐场更换麻石地砖的费用。

    - 康文署周佩珊女士回应，更换麻石地砖及石阶需约六十万元。

    - 郑丽琼议员认为如果建议加设的无障碍设施不是法律上规定的，不同意开展工程，她认为有些设施，如罗便臣道/西摩道休憩处，近年才进行改善工程，如现今再开展工程，会给予市民浪费公帑的印象。

    - 康文署周佩珊女士回应，设施需合乎建筑署及机电工程署的标准，才能作日后保养的安排。

    - 陈捷贵议员表示摩星岭游乐场不值得花六十万元更换麻石地砖，建议可为地面铺沙，增加防滑功能。

    - 萧嘉怡议员认为基于安全理由，同意为摩星岭游乐场更换麻石地砖。

    - 主席表示早前曾与其他组员到摩星岭游乐场实地视察，认为摩星岭游乐场的地面状况为众多场地之中最差的，认为有需要更换。

    - 主席建议与建筑署再研究摩星岭游乐场工程，其余场地可跟进拨款文件。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于正午十二时十二分结束。

中西区区议会秘书处

二○一四年三月