中西区区议会

地区小型工程工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一四年五月二十一日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈学锋议员

陈浩濂议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

李志恒议员

萧嘉怡议员

列席者：

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 杨丽贞女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 黎婉萍女士 | 中西区民政事务处总务秘书 |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与) |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署工程组高级工程督察(香港) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 丘洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 谭爱芬女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |
| 李美仪女士 | 康乐及文化事务署署任图书馆高级馆长(中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈财喜议员

张翼雄议员

许智峰议员

林怀荣议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过再修订的会议议程。

第2项：通过二零一四年三月十九日地区小型工程工作小组第一次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第11/2014号(修订))

- 中山纪念公园公厕厕格加设扶手

  - 文件由萧嘉怡议员提交，她表示提出建议的目的是为了方便长者。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示建筑署将研究于中山纪念公园内足球场旁及泳池旁的蹲厕厕格加设扶手。

  - 萧嘉怡议员查询为何未能于座厕厕格加设扶手。

  - 康文署周佩珊女士回应指于座厕厕格加设扶手并非现行设施的标准，而且会令厕格内的活动空间变得狭窄。

  - 陈学锋议员查询可否只加设单边扶手。

  - 康文署周佩珊女士表示会请建筑署一并研究于座厕厕格加设扶手的可行性。

  - 陈学锋议员反映公厕外的两部自动贩卖机一部未能运作，另外一部已缺货，希望康文署留意。

  - 主席建议康文署于近中山纪念公园游泳池的天桥底下的公厕洗手盆加设自动感应的水龙头，及增设男厕厕格。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中西区文学径传意牌

  - 文件由陈捷贵议员提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，建议于中西区不同位置增设传意牌，介绍七位文学家的资料及与中西区的关系。

  - 主席建议中西区文学径非常设工作小组稍后提交报价及设计予组员考虑。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 李宝龙路加建座椅

  - 文件由林怀荣议员提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，他表示数年前曾就建议咨询公众，当时收到公众反对意见而搁置建议。

  - 李志恒议员查询当年建议加设座椅的位置与此建议是否相同。

  - 主席表示此建议未有订立确实位置，建议民政处先向林怀荣议员查询具体建议加设座椅的位置，再进行公众咨询。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 更换大会堂公共图书馆推广活动室投影机

  - 文件由康文署提交，康文署署任图书馆高级馆长(中西区)李美仪女士向组员介绍文件。

  - 李志恒议员表示根据地区设施管理委员会(地管会)的拨款指引，地管会可就改善设施而拨款，而不能更换同类设施，认为建议应以提升设施为目的。

  - 康文署李美仪女士表示现时使用中的投影机是于二千年初购买，现时建议更换的投影机规格会比旧投影机有所提升，希望各议员能支持这建议项目。。

  - 陈学锋议员建议康文署应提供原有投影机及建议增设投影机的规格予议员作比较。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 皇后大道西169-181号后巷加装电灯工程

  - 文件由民政处提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示此建议由市民提出，由于夜间该处灯光昏暗，希望增加后巷照明，路政署已表示此建议可行。

  - 主席表示路政署于增设路灯方面较专业，故应由路政署负责此工程，建议民政处与路政署商讨。

  - 李志恒议员建议民政处应进行公众咨询。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 宝珊道1号侧栏杆设置工程

  - 文件由民政处提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，民政处正与渠务署商讨是否由渠务署负责兴建栏杆。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 园艺美化工程(中区)及园艺美化工程(西区)

  - 文件由康文署提交，康文署周佩珊女士向组员介绍文件，此两项为恒常拨款建议，旨在于节日时美化及绿化中西区各地点。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 正街扶手电梯悬挂式花篮加设工程

  - 文件由民政处提交，李志恒议员表示早前曾与十五个法团商讨此建议，法团代表均反对民政处于该处加设悬挂式花篮，认为会阻挡旁边商户的视线及令通道变得狭窄，建议民政处搁置此工程。

  - 陈捷贵议员同意李志恒议员的意见，反对于两旁加设悬挂式花篮，建议改于电梯入口加设悬挂式花篮。

  - 民政处杨丽贞女士表示民政处已收到法团的意见，认为陈捷贵议员的建议未必能达到美化电梯的作用。

  - 经讨论后，小组同意搁置此工程项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第12/2014号、第13/2014号及18/2014号)

- 地区小型工程计划拨款申请 –「2014/ 2015年度中山纪念公园、卑路乍湾公园及荷里活道公园节日美化工程」

(地区小型工程工作小组文件第12/2014号)

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件，工程经已连续多年于区内推行，本年度的申请与过往的模式大致相同，将会于中秋及新年元宵期间于上述三个地点摆放花灯。民政处近两年均收到市民反映，希望缩短花灯展出日数，以节省能源，因此本年度的展出日数会较往年减少数天。

  - 主席认为基于成本效益，不赞成大幅缩短展出日数。

  - 民政处陈逸坚先生表示稍后会与康文署配合，希望花灯展出日子可配合公园的活动。

  - 陈学锋议员查询本年花灯的主题能否配合国庆。

  - 民政处陈逸坚先生表示花灯难以于短时间内完成两次安装及拆卸。

  - 主席反映市民于花灯前拍照经常出现过分曝光的问题，查询可否于花灯前加设灯源以解决此问题。

  - 民政处陈逸坚先生同意主席的意见，会研究此建议。

  - 李志恒议员反对于节日后即时拆除花灯。

  - 经讨论后，小组通过拨款920,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「2014/ 2015年度中环至半山自动扶梯系统节日美化工程」

(地区小型工程工作小组文件第13/2014号)

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件，表示本年度灯饰主题分别为宣传国庆、圣诞节、农历新年、中西区健康节二十周年及其他社区大型项目，于九月份开始悬挂。

  - 郑丽琼议员查询拨款较往年增加是否因为宣传国庆。

  - 民政处陈逸坚先生回应指增加拨款的主要原因为本年度通涨。

  - 主席表示灯饰会于九月份至来年二月份悬挂，但只会在节日时亮灯，其余时间不会亮灯。

  - 郑丽琼议员希望宣传国庆的灯饰必需同时使用繁体字及英文，让外国游客了解此节日，而且灯牌设计要有特色。

  - 民政处陈逸坚先生表示会采纳郑丽琼议员的意见，于邀请报价时要求承办商提供不同灯牌的设计及其价钱，供委员选择。

  - 经讨论后，小组通过拨款790,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「第三街游乐场增设洗手盆及饮水器」
(地区小型工程工作小组文件第18/2014号)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件，表示工程包括掘路申请，以接驳来水及排污系统的水管设置工程。

  - 经讨论后，小组通过拨款120,000元予康文署进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第14/2014号及文件第16/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第16/2014号

  - 第14项：龙虎山中药园改善工程

    - 民政处贺文龙先生报告早前各政府部门实地视察后，现计划加设四块草药资讯板，而每块资讯板上则陈列数十块草药资料牌, 展示不同草药的学名、药用价值和用途等资料。

    - 民政事务总署丘洁瑜女士表示受现场不同苗圃的面积限制，部分资讯板上所陈列的草药资料牌的数目将不能完全对应同一区域的草药，而草药资料牌也未能全部于视线水平并列展示。市民有可能需要走到不同区域的资讯板阅读资料，并且部分草药资料牌可能需要设于视线水平以下。

    - 郑丽琼议员查询资料牌有否附设二维码，以连结网上延伸资料。

    - 陈捷贵议员希望资料牌设于相应草药附近，及认为资料牌应设于视线水平以上。

    - 民政事务总署丘洁瑜女士澄清,民政事务总署工程组是根据香港大学冯奕斌博士及龙虎山郊野公园晨运之友会代表共同订定的位置范围设计资讯板。资讯板没有附设二维码，原因有二，一是怕资讯板经日晒雨淋后会令二维码褪色使其失效，二是山上接收网络讯号较差，未必能即时连结网上资料。此外，若草药资料牌设于视线水平，高约1.8米而低约0.45米，小孩及长者可能难以阅读资料。

    - 主席提议可将二维码铸于现有的中草药园介绍板上，避免受日晒影响，及将草药及其相应资料牌设于中药草园的同一边。关于资讯板位置问题，主席建议工程组先通知种植草药人士每个订定的位置最多可设置的资讯板及草药资料牌的数目，让种植草药人士稍后递交区域内已种植的草药资料予工程组，而资讯板的高度定于1.65米。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第14/2014号

  - 第1项：吉席街花园节能工程

    - 康文署周佩珊女士表示有关工程已完成。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第15/2014号及文件第17/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第17/2014号

  - 第4项：于西营盘社区综合大楼及坚尼地城社区综合大楼增设电子显示屏

    - 民政处黎婉萍女士表示机电工程署及建筑署根据早前议员提供的意见，完成工程设计并提交工程预算 ，将于本年六月十二日的地区设施管理委员会提交拨款申请。

    - 经讨论后，小组通过工程预算。

  - 第3项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

    - 民政处贺文龙先生报告有区内志愿团体向地政总署申请该处作会所用途，查询议员是否维持将该处改建为休憩处的计划。

    - 郑丽琼议员支持维持该处改建为休憩处的计划。

    - 萧嘉怡议员及陈捷贵议员反对将该处改建为区内志愿团体会所，希望改建为休憩处。

  - 第14项：要求在般咸道/正街巴士站建上盖或设有盖的行人椅

    - 民政事务总署助理工程督察(中西区)丘洁瑜女士表示工程要待路政署完成工程的半年后才能进入该范围并开展工程，建议更改为放置不需掘路的座椅。

    - 陈捷贵议员支持此建议。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第15/2014号

  - 第1项：丰物道休憩处(水街抽水站旁休憩处)改建为宠物公园

    - 康文署将于本年五月二十七日与组员到该处进行实地视察，考虑是否将休憩处改建为宠物公园及修订工程细则。

  - 第2项：卑路乍湾公园表演台加装横额杆

    - 康文署周佩珊女士表示已经与建筑署到西营盘社区综合大楼的会堂，了解其悬挂横额杆为电动装置，现正请建筑署及机电工程署研究在户外场地加装横额杆的可行性。

  - 第3项：更换山道临时休憩处(西营盘山道昌运大厦对出)的长凳

    - 康文署周佩珊女士表示早前与黄坚成议员进行实地视察后，决定把现有的长凳更换为有椅背的单座位椅子，现正待完成报价后，署方将尽快提交拨款申请。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于正午十二时十二分结束。

中西区区议会秘书处

二○一四年五月