中西区区议会

地区小型工程工作小组

第四次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一四年九月二十四日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈学锋议员, MH

陈财喜议员, MH

陈浩濂议员

陈捷贵议员, BBS, JP

郑丽琼议员

列席者：

| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处地区联络主任(地区设施及社区参与) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 邱洁瑜女士 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 温华容先生 | 民政事务总署工程组建筑师(工程6) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |
| 李美仪女士 | 康乐及文化事务署署任图书馆高级馆长(中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |
| 吴家伦先生 | 康乐及文化事务署馆长(艺术推广办事处)公共艺术 |
| 黄聪铭先生 | 李景勋雷焕庭建筑师有限公司高级建筑师 |
| 黎可儿小姐 | 李景勋雷焕庭建筑师有限公司建筑师 |
| 黄卓知先生 | 李景勋雷焕庭建筑师有限公司建筑师助理 |

秘书

| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

张翼雄议员

许智峯议员

林怀荣议员

李志恒议员

萧嘉怡议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过修订的会议议程。

第2项：通过二零一四年七月十四日地区小型工程工作小组第三次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第28/2014号)

- 增设照明装置在山道天桥底休憩处

  - 文件由林怀荣议员提交。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示休憩处没有电力供应，需待建筑署研究于该位置加装照明系统的可行性。

  - 陈学锋议员支持此计划，建议于路边安装位置较低的照明系统，但需注意晚间可能产生的噪音问题。

  - 主席建议将天桥底的街灯的亮度调高，以减低工程复杂性，请民政处协助去信路政署提出要求。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 为中区毕打街环球大厦对出行人天桥的楼梯加建上盖

  - 文件由陈财喜议员提交，陈财喜议员向组员介绍文件。

  - 民政事务总署助理工程督察(中西区)邱洁瑜女士表示天桥的业权有待查证，及估计很大机会业权属于路政署或环球大厦。由于在天桥加建上盖的工程涉及复杂的结构工程学，故建议交由工程顾问公司负责研究较为合适。

  - 陈学锋议员支持此建议，认为该楼梯使用人次多，建议重新建造一条有上盖的楼梯。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中环至半山行人扶手电梯美化工程(2014-2015)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示本年度将因应民政事务总署的指引，选用常绿植物取代时花。

  - 主席希望能选用较多色彩的常绿植物，并希望于节日期间可更换时花。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 业主立案法团及互助委员会告示板设置计划(2014-2015)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 业主立案法团及互助委员会花盆设置计划(2014-2015)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员查询有否限制每个法团可申请的花盆数量。

  - 陈学锋议员发现部分法团将花盆放置于屋苑外的行人路上，认为民政处需规管法团放置花盆的位置。

  - 民政处贺文龙先生表示去年的申请指引已清楚列明法团只能将花盆放于屋苑范围内。

  - 主席建议民政处进行巡查，去信所有仍将花盆放置于公众地方的法团，要求他们将花盆收回屋苑内。

  - 陈学锋议员同意主席的建议。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 在中西区康乐文化场地放置艺术品

  - 文件由陈财喜议员提交，陈财喜议员向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署馆长(艺术推广办事处)公共艺术吴家伦先生回应主席提问，表示这两件艺术品现正在尖沙咀梳士巴利公园艺术广场作展示，相信适合作户外展览，结构上亦应可搬运至其他合适的地方展出。

  - 陈学锋议员支持此建议，建议选择艺术品「心满意足」。

  - 陈捷贵议员建议选择艺术品「心满意足」。

  - 主席希望陈财喜议员向香港艺术馆跟进项目。

  - 郑丽琼议员查询艺术品可否让公众接触。

  - 康文署吴家伦先生表示公共艺术作品配合环境，为公众提供在公共空间欣赏和接触艺术的机会，一般而言可以供公众拍照。

  - 陈财喜议员建议落实项目后，与香港艺术馆签订备忘录，订明租借期限。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

- 水街近薄扶林道增设绿化设施

  - 民政处贺文龙先生向组员报告部门收到市民意见，表示希望民政处于上述位置的行人路上放置花盆，以防止非法泊车。他续指经过现场视察，认为该处行人路十分狭窄。

  - 主席表示花盆的作用不是用来防止非法泊车。

  - 经讨论后，小组不同意将工程列为优先项目。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第30/2014 - 38/2014及40/2014号)

- 地区小型工程计划拨款申请 –「中环至半山行人扶手电梯美化工程 (2014-2015)」

(地区小型工程工作小组文件第30/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款300,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「同德里改善工程」

(地区小型工程工作小组文件第31/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，他表示完成工程后，将由食环署负责清理垃圾，民政处负责建造设施，及康文署负责管理植物，因此稍后需加建供水系统，以灌溉植物。供水设施的成本未及反应在拨款申请中。

  - 郑丽琼议员认为两米高搪瓷焗漆资讯板造价过高，亦查询工程是否只设阁麟街一个出入口。

  - 民政事务总署邱洁瑜女士回应指搪瓷焗漆资讯板的估价是参考早年孙中山焗漆资讯板的工程造价推算而成，而只设阁麟街一个出入口是因实地环境所限。

  - 民政处贺文龙先生表示由于涉及管理问题及曾于公众咨询时收到附近居民意见，表示不希望场地于夜间开放，因此未必能二十四小时开放场地，建议每天派员定时开放及关闭场地，但涉及长期的人工开支。

  - 主席建议交由地管会讨论场地的开放模式。

  - 经讨论后，小组通过拨款700,000元予民政处进行有关项目，民政处可在补充供水设施的成本后，将文件呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「城皇街绿化工程」
(地区小型工程工作小组文件第32/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款85,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「夏力道避雨亭设置工程」
(地区小型工程工作小组文件第33/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示进行地区咨询时收到市民意见，希望避雨亭的设计及用料应尽量和大自然融合，例如使用石或木材等。

  - 民政事务总署工程组工程督察(香港)李结伟先生表示由于工人需要以人手搬运建筑材料到该位置开展工程，故造价会相对提高。

  - 经讨论后，小组通过拨款220,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「业主立案法团及互助委员会告示板设置计划 (2014-2015)」
(地区小型工程工作小组文件第34/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，

  - 经讨论后，小组通过拨款80,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「重铺来往西环邨及观龙楼楼梯」
(地区小型工程工作小组文件第35/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 民政事务总署李结伟先生表示工程将重铺整条楼梯的梯级面并铺设户外防滑漆油。。

  - 主席查询需封闭楼梯以进行工程的时间。

  - 民政事务总署邱洁瑜女士表示预计整个工程需封闭楼梯约一星期。

  - 经讨论后，小组通过拨款100,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「业主立案法团及互助委员会花盆设置计划(2014-2015)」
(地区小型工程工作小组文件第37/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，

  - 经讨论后，小组通过拨款200,000元予民政处进行有关项目，文件再呈交地区设施管理委员会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「永乐街改善工程」
(地区小型工程工作小组文件第40/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示现阶段公众咨询尚未完成。

  - 民政事务总署邱洁瑜女士表示工程将于毗邻大厦的防火门外预留600厘米阔通道。

  - 陈学锋议员支持计划，认为可改善环境，但不同意于该位置种植植物。

  - 陈财喜议员同意进行简单绿化工程，但非种植大型植物，如树木。

  - 郑丽琼议员认为人工仿大理石围栏的造价过高，询问是否可以取消该项目。

  - 主席认为部门需选择耐生的植物，缩小石矢钢筋花坛面积，及要求部门于下次地管会上提交维持现方案花坛面积以及较小型花坛面积的方案。两方案均需提供选项决定设有人工仿大理石围栏或不设仿大理石围栏，以供委员选择。

  - 经讨论后，小组通过拨款540,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「卑路乍湾公园公共艺术作品添置项目」
(地区小型工程工作小组文件第36/2014号)

  - 康文署吴家伦先生向组员介绍文件，向组员介绍文件，表示经过与明爱白英奇专业学校商讨，建议重造艺术品「熊。抱」，以供公园长时间于户外展出。

  - 陈财喜议员建议沿用现有的艺术品，节省开支。

  - 陈捷贵议员认为应使用现有的艺术品。

  - 陈学锋议员不同意花钱重造艺术品，认为可邀请艺术家创作一件全新的艺术品。

  - 郑丽琼议员认为艺术品重造的费用高昂，而且只能展出一段短时间，故不支持重造艺术品。

  - 主席不支持重造艺术品，建议选择摆放香港艺术馆的展品代替「熊。抱」。

  - 康文署吴家伦先生表示曾与明爱白英奇专业学校商讨艺术品的搬运问题，学校认为搬运现有艺术品需先将作品与底座分离，会造成损毁，此外现有艺术品较为单薄，故建议使用更坚固的物料重造艺术品。

  - 主席认为「熊。抱」的制造物料较脆弱，即使成功搬运，艺术品本身亦未必能承受外力，有机会损毁，建议以香港艺术馆的两件大型展品取代「熊。抱」展出。

  - 康文署吴家伦先生表示若搬迁现有的艺术品，学校将不能保证其不受损毁，并不会提供日后维修保养，而且根据现时艺术品的状况，亦认为不适合作长时间展出。

  - 经讨论后，小组未能通过有关拨款，希望先由康文署吴家伦先生与白英奇专业学校商讨，再次考虑搬运和重置现有的艺术品。

- 地区小型工程划拨款申请 – 「丰物道休憩处改建为宠物角」
(地区小型工程工作小组文件第38/2014号)

  - 康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员认为造价高昂，表示不支持计划。

  - 康文署周佩珊女士指休憩处需要进行改善工程，若地管会不同意将休憩处改建成宠物角，该休憩处亦建议进行基本改善工程，工程费用预计约为一百万元。

  - 郑丽琼议员建议康文署于下次地管会上提交改建成宠物角及进行基本改善工程的预算，供委员比较及决定最终方案。

  - 经讨论后，小组通过要求康文署分别呈交改建成宠物角及进行基本改善工程的预算，供地区设施管理委员会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第29/2014、39/2014及41/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第41/2014号

  - 第3项：摩星岭旅游设施设置工程

    - 李景勋雷焕庭建筑师有限公司建筑师黎可儿小姐报告初步设计，包括地图板、资料牌及指示牌的设计及安装位置等。

    - 主席表示支持资料牌设计方案一。

    - 郑丽琼议员希望地图板能标示整条山径的方向及所需步行时间。

    - 民政事务总署工程组建筑师(工程6)温华容先生认为稍后可因应资料牌的内容去订定牌的面积。

    - 主席希望顾问公司于下次到工作小组汇报时带同资料牌的物料，供组员参考及决定。

    - 郑丽琼议员希望资料牌使用与军事有关的物料或设计。

  - 第6项：摩罗庙街23号附近政府土地改善工程

    - 民政处贺文龙先生表示清理积水、污泥，及临时排水系统安装工程已完成，由于该处场地状况与预期有很大出入，而且该地段亦非由民政事务总署负责管理，继续进行工程将遇到很大困难。

    - 主席建议稍后由民政处向地政总署查询会否接手工程。

  - 第19项：中区海滨及天桥步行径资讯牌设置工程

    - 民政处贺文龙先生表示已按议员意见削减指示牌数量，随后可开展招标工作。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第29/2014号

  - 第1项：更新及增设壁画-石塘咀及士美非路公共图书馆儿童图书馆

    - 康乐及文化事务署署任图书馆高级馆长(中西区)李美仪女士表示图书馆会透过举办「墙画设计意念征集活动」，邀请区内小学生参与设计儿童图书馆及儿童多媒体资料室的墙画。馆方已于九月中向区内小学发出邀请信，并将在石塘咀及士美非路公共图书馆的，预计于十月底完成。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第39/2014号

  - 第4项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程

    - 康文署周佩珊女士报告已完成的改善工程，包括于上环体育馆十一楼男女更衣室内各安装一部推动式吹头机及于卑路乍湾公园表演台加设折椅及存放架。另外，于中山纪念公园蹲厕厕格内加装扶手及将山道临时休憩处现有椅子更换为八张单座椅子及一张三座椅子的改善工程现正进行中。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第42/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第42/2014号

  - 第6项：坚尼地城海傍23号卿旺大厦对出行人路加设花圃

    - 民政处贺文龙先生表示由于提交反对意见的市民并无留下联络方式，处方未能联络该市民。

    - 主席认为由于未能处理该投诉，认为应继续进行工程。

  - 第9项：改善麦当劳道39号旁楼梯的行人设施

    - 民政处贺文龙先生表示路政署反对民政事务总署工程组的设计。由于该段路面由路政署负责管理，建议工程交由路政署跟进。

    - 主席建议先等待路政署的回复，再决定是否继续推行工程。

  - 第3项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

    - 民政处贺文龙先生建议继续研究将该处开辟为休憩用地的可能性。

    - 郑丽琼议员支持将该处改建为休憩用地。

  - 第13项：西摩道9号懿峯对出巴士站加设有盖的避雨亭设施连企立式座椅

    - 民政处贺文龙先生表示由于地点的斜度限制，加设避雨亭后会阻碍司机视线，而且缩窄路面后未能符合运输署对行人路面宽度的要求，故建议搁置工程。

    - 小组同意搁置工程。

  - 第14项：12M金钟巴士总站加设上盖工程

    - 民政处贺文龙先生表示由于地区咨询收到附近商厦的反对意见，建议搁置工程。

    - 小组同意搁置工程。

  - 第15项：山道天桥底休憩处周边边缘的石级改为无障碍通道

    - 民政处贺文龙先生报告由于康文署认为花盆侧不宜设置指示牌，及路政署不允许于天桥柱身加装指示牌，故建议搁置工程。

    - 主席建议民政处考虑于花盆后竖立支架以安装指示牌。

  - 第19项：改善由皇后大道中至歌赋街的楼梯顶的通道

    - 民政处贺文龙先生表示有关路段由路政署负责管理，故希望将工程转交路政署。

    - 小组同意将工程转交路政署跟进。

  - 第21项：优化阁麟街休憩处

    - 民政处贺文龙先生表示休憩处已被市区重建局纳入翻新范围内，故无须由地区小型工程跟进建议。

    - 小组同意搁置工程。

  - 第26项：添美道龙汇道回旋处绿化工程

    - 民政处贺文龙先生表示该回旋处位于立法会心脏地带，一直由路政署管理，故建议转交路政署跟进。

    - 小组同意将工程转交路政署跟进。

  - 第27项：摩罗庙交加街连接罗便臣道现有架空行人扶手电梯安装升降机工程

    - 民政处贺文龙先生表示路政署提供的计划开支估算显示，工程至少耗资二千万，超出小型工程限额，故建议搁置。

    - 小组同意搁置工程。

  - 第29项：半山罗便臣道71-73号旁(西面)石级加设扶手栏杆

    - 民政处贺文龙先生表示加设扶手栏杆的位置及楼梯均位于私人大厦业权范围内，因此需先取得大厦居民的同意才可开展工程。

    - 郑丽琼议员表示希望于楼梯中间加设扶手栏杆。

    - 主席建议部门先询问大厦居民的意见，再派员计算该楼梯每天的使用人次。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午一时四十分结束。

中西区区议会秘书处

二○一四年九月