中西区区议会

地区小型工程工作小组

第五次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一四年十二月十七日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈财喜议员, MH

陈捷贵议员, BBS, JP

陈学锋议员, MH

陈浩濂议员

郑丽琼议员

许智峯议员

李志恒议员

列席者：

| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

张翼雄议员

林怀荣议员

萧嘉怡议员

叶永成议员, BBS, MH, JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过修订的会议议程。

第2项：通过二零一四年九月二十四日地区小型工程工作小组第四次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第43/2014号(修订))

- 卑路乍湾公园厕所安装自动感应水龙头

  - 文件由张国钧议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示卑路乍湾公园厕所现有的按压式水龙头的出水时间与相同类别的水龙头相若，根据建筑署表示，按压式水龙头一般较自动感应式水龙头为耐用，其维修及更换零件的时间及程序亦较自动感应式水龙头为短。基于卫生问题，署方会考虑采纳议员的建议。。

  - 陈学锋议员支持此计划，建议康文署先更换一半为自动感应水龙头。

  - 主席建议于男厕及女厕各保留一个按压式水龙头，以作后备之用。

  - 康文署周佩珊女士表示会与建筑署跟进有关事宜。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求修葺发兴街儿童游乐场儿童滑梯及增加指示牌

  - 文件由萧嘉怡议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示署方收到议员的建议后，已于游乐场面向皇后大道西出入口的显眼位置加设临时指示牌，稍后会安排安装永久的指示牌。此外，她表示由于游乐场内的儿童滑梯陈旧，早于两年前已向部门技术小组提出建议更换该组儿童游乐设施，部门需因应资源以及按其设施的耗损情况以安排各项工程进行的先后。

  - 陈学锋议员反映滑梯陈旧，令儿童及家长没有兴趣使用。

  - 康文署周佩珊女士表示会向部门技术小组反映现时情况，考虑尽快修葺或更换该组儿童游乐设施。

  - 主席要求康文署向部门技术小组了解更换有关儿童游乐设施的时间表。。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求优化安和里楼梯及增加扶手

  - 文件由萧嘉怡议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处行政主任(地区管理)贺文龙先生表示经实地视察后，发现楼梯情况未如理想，建议修葺整条楼梯及旁边的水渠，并于楼梯旁边增设扶手。

  - 民政事务总署工程组工程督察(香港)李结伟先生表示将会重铺整条楼梯的梯级。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 域多利道港岛西废物转运站巴士站加遮荫顶盖

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政事务总署李结伟先生表示将进行可行性研究，包括征询部门意见及勘察该处有否地底设施，并参考新界区同类型遮荫顶盖的设计。

  - 陈捷贵议员表示支持此计划，认为可方便市民避雨。

  - 民政事务总署李结伟先生表示由于该处地形及面积所限，遮荫顶盖的面积将不会太大。

  - 主席认为若遮荫顶盖的面积太小，避雨的作用不大，建议研究使用新设计尽量加大顶盖的面积。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 康文署辖下康樂及休憩场地进行紧急及小额改善工程

  - 文件由康文署提交，康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员要求康文署于会议上汇报使用拨款的项目，及希望拨款只使用于紧急及必需的改善工程。

  - 康文署周佩珊女士表示本年度的紧急及小额改善工程的拨款，已在四月至十月份全数用于中西区内的康乐及休憩场地的紧急及小额改善工程，而每项工程都会在地区小型工程工作小组中汇报。另外，她补充指出每项小额改善工程的款额均不多于五万元，否则康文署会先知会及得到主席的同意才开展工程。

  - 主席表示支持此计划，认为可节省处理紧急小额工程的拨款时间及避免影响康乐服务质素。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 中西区设施维修及改善工程项目(2015-2016)

  - 文件由民政处提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示上年度的拨款已用完。

  - 陈捷贵议员表示不反对此项目。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程(2015-2016)

  - 文件由民政处提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示为遵守民政事务总署的新指引，除圣诞及农历新年外，本年度将选用会开花的多年生的草本植物，代替节日植物，美化社区之余，亦响应环保。

  - 陈捷贵议员支持此计划，及同意使用会开花的多年生植物，同时希望民政处检讨现有的绿化点。

  - 主席表示如组员希望增加或删减绿化点，可提出建议供工作小组考虑。

  - 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示委员可于下次工作小组会议前向民政处提交增加或删减绿化点的建议，可安排于会议前先进行实地视察。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 地区小型工程研究计划(2015-2016)

  - 文件由民政处提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 主席表示此拨款用于申请工程拨款前先研究工程的可行性，避免出现工程获得拨款却未能开展的情况，现时其他区议会亦有参考此做法。

  - 陈捷贵议员表示支持此计划。

  - 许智峯议员查询民政处过往是否悉数使用整笔拨款。

  - 民政处贺文龙先生表示拨款过往不一定能悉数使用，年结时剩余的拨款会归还区议会。

  - 主席表示申请的拨款只为估算数字，若不敷应用时可追加拨款，剩余的拨款会归还区议会，故拨款不会被浪费。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

  - 民政处贺文龙先生提到早前收到市民意见，为阻止违例泊车，建议将水街至薄扶林道一段的掘头巷改建成公园。

  - 陈捷贵议员认为该处两旁均为商铺，改建成公园会引起市民不满，不赞成此建议。

  - 主席表示由于道路两旁均为商铺，封路会对商铺上落货造成很大的困难，估计他们必会反对此建议，故小组不同意此建议。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第49/2014 - 51/2014号)

- 地区小型工程计划拨款申请 –「中西区设施维修及改善工程项目(2015-2016)」

(地区小型工程工作小组文件第49/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款700,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 –「中区行人天桥及西区栏杆花盆设置工程(2015-2016)」

(地区小型工程工作小组文件第50/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款1,200,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 –「地区小型工程研究计划(2015-2016)」
(地区小型工程工作小组文件第51/2014号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款60,000元予民政处进行有关项目，文件呈交地区设施管理委员会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第44/2014、45/2014及47/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第44/2014号

  - 第1项：更新及增设壁画-石塘咀及士美非路公共图书馆儿童图书馆

    - 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士表示墙画的招标工序已于十一月中完成。图书馆举办的「墙画设计意念征集活动」共向区内三十一间小学发出邀请信，并于石塘咀及士美非路公共图书馆八节的「儿童故事时间」进行同类型的征集活动。相关活动于十月底完结，共收到七十二份作品。当中二十六份作品来自区内的小学，其余的四十六份作品则于石塘咀及士美非路公共图书馆的「儿童故事时间」内征集所得。馆方会挑选当中完整的作品交予承办商参考其设计意念进行墙画设计工作。她表示初步计划石塘咀公共图书馆会于十二月二十五及二十六日的休馆日进行拆除旧壁画及安装新底板的工作；而士美非公共图书馆则会于星期四休馆日进行工程，以减少对市民的影响。壁画安装工程则初步计划于二零一五年二月内进行。

    - 陈捷贵议员同意此安排，认为可减少对市民的影响，查询参与绘画「童话世界」壁画的儿童的年龄及会否展示作品。

    - 康文署陈淑兴女士表示绘者为五岁至十二岁以下的儿童，在导师的教导下于「儿童故事时间」内完成，亦有部分于稍后交回图书馆。图书馆亦有向区内小学发出邀请信，鼓励小学生创作后交回图书馆。就展示作品方面，她建议于拆除旧壁画至安装新壁画之间的空档期，于馆内展出已完成的作品。

    - 陈捷贵议员同意此安排，认为对儿童有鼓励作用，希望馆方将来维持此做法。

    - 康文署陈淑兴女士表示现阶段会先安排于壁画的空档期内展出作。若「儿童故事时间」内能收集到合适的画作，而相关图书馆亦有展览地方，将来会考虑此意见。

    - 主席支持此安排，认同对儿童有鼓励作用，同时提醒图书馆需注意拆除旧壁画的安全问题。

    - 康文署陈淑兴女士向各组员汇报于上环文化广场附近的上落泊车位路段加设流动图书站的研究进度。她表示将于近泊车位的花糟中加设告示牌，并于近流动图书车电线位旁的行人路段设立电箱为流动车提供电源。亦参照了议员在10月30日地管会中提出的意见在最近泊车位的文化广场的电箱取电，而经初步实地视察，有关安排只需要于文化广场外的行人路段进行掘路及铺设电线工程。她续指向有关部门提出查询后，现时路政处表示不反对流动图书车停泊该处，但需向路政处提出掘路申请及要求康文署负责安排电箱及告示牌的保养，同时亦需先获得到地政总署批准于该处设立新设施。而地政总署指出该地段涉及西港岛线，故康文署会向港铁征询意见。此外，康文署亦已去信市建局要求于上环文化广场的电箱取电及加设电表，获通知管理该广场的安排于明年初会有改变，故此现阶段未能确实取电的安排及相关工程及费用。由于涉及的程序及申请批准众多，估计工程未能于短时间内开展。

    - 陈财喜议员希望康文署能提供工程研究进度时间表。

    - 郑丽琼议员查询图书车能否停泊于道路的前段，减少进行掘路工程。

    - 陈捷贵议员查询能否将计划定性为临时性工程，方便部门审批。

    - 许智峯议员查询能否以发电机代替设立永久的电箱。

    - 康文署陈淑兴女士表示由于计划涉及多个部门，难以预计各部门批核所需的时间，故对提供一个工程时间表有保留。此外，由于该路段的前段为消防通道，故图书车未能改前停泊。她表示若以临时性质申请，则需定下确实使用年期。一般而言，经设立的流动图书站不会贸然取消，除非使用量偏低或议会认为区内有其他地方更适合提供流动图书馆服务或有其他特殊情况。

    - 郑丽琼议员希望康文署能提供工程时间表。

    - 许智峯议员表示支持流动图书车于上环文化广场提供恒常服务，查询图书车能否使用流动发电机。

    - 康文署陈淑兴女士表示流动图书车需要充裕的电力以支援车内的设备，在未作有关研究前不知流动发电机能否满足电力需求。此外，亦需考虑安全及其他相关的问题。

    - 主席表示由于流动图书车所需的电力较大，使用流动发电机会产生污染问题，包括噪音及废气等问题，附近居民很大机会会作出投诉，而且亦需要技术人士每次到场负责安装及监察流动发电机的使用情况，希望可就此能回应议员的建议。他希望安装于行人路段的电箱面积不要过大。

    - 许智峯议员希望使用上环文化广场的电箱。

    - 主席表示可于康文署订定设计细则及报价后再考虑供电形式。他希望康文署可就工程程序及进度估算初步的时间表。

    - 康文署陈淑兴女士表示若未来数月进度良好，可望于下次工作小组会议向组员汇报初步的时间表以反映与各部门联系的进度及需处理的事项。

  - 小组备悉文件及相关汇报。

- 地区小型工程工作小组文件第45/2014号

  - 第2项：在西宁街花园增设儿童游乐设施

    - 康文署周佩珊女士表示工程已于本年十一月初完成。

  - 第4项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示已利用拨款将山道临时休憩处现有椅子更换为八张单座椅子及一张三座椅子，及为中山纪念公园体育馆篮球架进行紧急维修工程。

    - 陈捷贵议员希望康文署利用此紧急及小额改善工程拨款在来年为中山纪念公园的孙中山铜像进行清洁，增加有关孙中山先生生平的文字介绍及公园内其他设施的改善工程。

    - 康文署周佩珊女士表示署方正跟进有关建议。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第47/2014号

  - 第18项：中区海滨及天桥步行径资讯牌设置工程(中西区空中健步廊)

    - 民政处贺文龙先生向组员介绍由顾问公司提供的三款资讯牌设计供组员选择。

    - 主席建议以传阅文件的方式供全体议员选择。

  - 第1项：上环文化广场改善工程

    - 民政处贺文龙先生表示，根据地管会指示，花坛的尖角位置需被削平以方便放置临时舞台。惟顾问公司指出，是项更动将无可避免地影响花坛的结构安全，必须整个重建。现提供两个设计供组员讨论。

    - 陈捷贵议员认为应增加座椅数目。

    - 陈财喜议员同意应增加座椅数目，认为顾问公司应一并提供两个设计方案对舞台的影响的资料，供议员参考。

    - 许智峯议员认为应增加座椅数目。

    - 主席同意将两个设计方案呈地管会供委员决定。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第46/2014及48/2014号)

- 地区小型工程工作小组文件第46/2014号

  - 第1项：于山道天桥底休憩处棋枱旁增设照明

    - 康文署周佩珊女士表示建筑署正研究加装照明系统的可行性、工程预算及经常性开支等事宜，初步认为此项工程并不符合成本效益。。

    - 主席要求民政处于会后向路政处查询调高天桥街灯光度的可行性，以平衡各方面的需要。

- 地区小型工程工作小组文件第48/2014号

  - 第8项：改善麦当劳道39号旁楼梯的行人设施

    - 民政处贺文龙先生表示路政署指该处的设施符合路政署标准，暂时未能协助进行工程，故建议搁置此工程建议。

    - 主席建议民政处与当区区议员商讨，如其同意，小组同意搁置工程。

  - 第14项：改善由皇后大道中至歌赋街的楼梯顶的通道

    - 民政处贺文龙先生指路政署表示无意进行工程，故建议搁置此工程建议。

    - 陈财喜议员表示同意搁置工程建议。

    - 小组同意搁置工程建议。

  - 第17项：添美道龙汇道回旋处绿化工程

    - 民政处贺文龙先生指路政署表示无意进行工程，故建议搁置工程建议。

    - 小组同意搁置工程。

  - 第16项：西营盘社区综合大楼三楼平台增设檐篷

    - 民政处贺文龙先生表示民政处建议统计现时行经该处的使用者数量，及在西港岛线通车后再次统计，供议员参考以决定是否开展工程。

    - 小组同意于统计后再商讨。

  - 第19项：半山罗便臣道71-73号旁(西面)石级加设扶手栏杆

    - 民政处贺文龙先生表示民政处建议先统计现时行经该处的使用者数量供议员参考，以决定是否开展工程。

    - 主席建议同步进行公众咨询。

    - 民政处贺文龙先生表示同步进行公众咨询的做法可行。

    - 民政处余恩恩女士补充指由于计划位于私人地段，根据最新的小型工程计划诠释，须取得助理署长的同意才可推行，故将视乎统计结果先取得助理署长的同意。

    - 主席同意此做法。

  - 第24项：民光街对出加装饮水器

    - 民政处贺文龙先生指出食环署表示未能在上址提供饮水器，故建议搁置工程建议。

    - 主席建议民政处与提出此建议的萧嘉怡议员商讨，如其同意，小组同意搁置工程。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于上午十一时五十一分结束。

中西区区议会秘书处

二○一四年十二月