中西区区议会

地区小型工程工作小组

第六次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一五年三月十二日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午四时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |  |

出席者：

主席

文志华议员,MH

组员

陈捷贵议员, BBS, JP

陈学锋议员, MH

陈浩濂议员

郑丽琼议员

叶永成议员, BBS, JP

列席者：

| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| --- | --- |
| 贺文龙先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 陈逸坚先生 | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |
| 陈国鸿先生 | 民政事务总署高级工程督察(香港) |
| 李结伟先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港) |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理(分区支援) |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 李婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 郭嘉文小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈财喜议员, MH

张翼雄议员

许智峰议员

林怀荣议员

李志恒议员

萧嘉怡议员

第1项：通过会议议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一四年十二月十七日地区小型工程工作小组第五次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第1/2015号)

- 兴建连接薄扶林道(宝翠园第三座)至香港大学站之间行人道遮雨屏

  - 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处行政主任(地区管理)贺文龙先生表示已向地政总署发信要求核实土地的业权，由于工程复杂及该路段长约三至四十米，若确实土地为政府用地后，民政处将委托顾问公司进行研究。

  - 叶永成议员表示已向宝翠园管理处查询，建议工程中的地段属政府用地，并建议天桥底部不用兴建遮雨屏。

  - 郑丽琼议员支持建议，查询悬挂遮雨屏的位置。

  - 主席认为民政处应先与路政署商讨会否由路政署开展工程，日后维修保养责任亦应由路政署负责。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中山公园加总理遗嘱

  - 文件由陈财喜议员提交，陈捷贵议员向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示署方收到建议后，已与建筑署进行视察及研究，初步建议铸印总理遗嘱于不锈钢板上，再镶嵌在孙中山先生纪念铜像基座背面。另外，亦会咨询康文署辖下的孙中山纪念馆对展示总理遗嘱的内容提供专业意见。

  - 郑丽琼议员指出纪念铜像位于海旁，担心不锈钢板会被海风氧化锈蚀，建议铸印总理遗嘱于石板上。

  - 主席表示不赞成使用不锈钢板，建议使用铜制板，使与纪念铜像颜色一致，并以书卷背景设计。

  - 陈捷贵议员表示铜制板受锈蚀影响产生的铜绿会较难清理，故赞成使用不锈钢板，并希望用色方面可以配合纪念铜像的颜色。

  - 经讨论后，小组通过使用不锈钢板并将工程列为优先项目。

- 加列山道近明德医院小巴站加设避雨亭

  - 文件由陈浩濂议员提交。

  - 民政处贺文龙先生表示经初步实地视察后，认为工程可行，现阶段会先咨询有关部门的意见。

  - 主席建议民政处提供避雨亭款式予陈浩濂议员选择。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 山市街3-5号雅福台对出山坡加设遮挡板

  - 文件由张国钧议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员表示若遮挡板高度不足，市民会丢弃垃圾于遮挡板及山坡之间。

  - 主席认为遮挡板不应太高，否则阻碍清理垃圾。

  - 陈学锋议员建议可加长排水管，直接排水到地面。

  - 陈捷贵议员建议民政处先向土木工程拓展署了解排水管现时的排水情况是否正常。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 为区内的社区会堂及活动室所提供的旧式VGA插头投影机更换为可同时支援VGA及HDMI插头的投影机及提供相关线材

  - 文件由陈学锋议员提交及介绍文件。

  - 民政处贺文龙先生表示民政处已与机电工程署进行初步研究，提出两个建议，一为提升场地内投影机的规格，二为购买适配器供场地使用者使用，机电工程署推荐全面提升投影机的规格。

  - 陈捷贵议员建议民政处于完成提升场地投影机规格前，购买适配器供场地使用者租用。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 美化连接山道与薄扶林道的楼梯

  - 文件由陈财喜议员提交。

  - 主席建议于公众美化社区活动时完成此项目。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 中西区文学径

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件。

  - 陈学锋议员查询传意牌的内容有否经核实。

  - 陈捷贵议员表示传意牌的内容由香港大学的教授撰写及核实，而使用的照片由于已超过五十年，故不存在版权问题。

  - 主席建议民政处先交由顾问公司设计传意牌，再进行地区咨询。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 卑路乍湾公园改建部份健体设施为长者健体园地

  - 文件由康文署提交，康文署周佩珊女士向组员介绍文件，表示康文署较早前曾与工程部门进行实地视察，探讨将场地两组较低使用度的健身设施，更换为五组长者健体设施，并于2 月初向公园使用者进行意见调查，完成了120份有效问卷。当中，72%受访者对建议表示赞成，10%表示反对，18%表示无意见，调查结果显示大部份场地使用者均赞成改建部份健体设施为长者健体园地的建议。

  - 陈学锋议员表示支持此建议，提议稍后提供有关长者健体设施的款式供委员参阅。他续查询工程期及在公园内的罗马广场翻新工程的进度。

  - 康文署周佩珊女士表示两个工程将于15/16财政年度内开展及完成。康文署稍后会向地区设施管理委员会提交改建部份健体设施为长者健体园地工程计划的拨款申请。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 要求于士美菲路港铁坚尼地城站A出口旁23/23M号小巴站加设上盖

  - 文件由叶国谦议员提交，陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 民政处贺文龙先生表示会先征询部门意见，若部门无反对意见，便可开展工程。

  - 民政事务总署高级工程督察(香港)陈国鸿先生表示可提供东区车站上盖的款式供议员参考。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 中西区绿化保养工程(2015-2016)

  - 文件由中西区民政事务处提交，民政处贺文龙先生向组员介绍文件，表示由于处方希望尽快开展工程，希望可以传阅文件形式供地区设施管理委员会考虑。

  - 经讨论后，小组同意将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项：地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第7/2015 - 8/2015号)

- 地区小型工程计划拨款申请 –「2015/16中环至半山自动扶梯系统节日美化工程」

(地区小型工程工作小组文件第8/2015号)

  - 民政处陈逸坚先生向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员支持计划，认为可提升装置的安全性。

  - 陈学锋议员支持计划，认为可减省每年从新设置的成本，建议需订立外借装置的规则。

  - 经讨论后，小组通过拨款985,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 –「中西区绿化保养工程(2015-2016)」

(地区小型工程工作小组文件第7/2015号)

  - 民政处贺文龙先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款1,350,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第3/2015(修订)、5/2015)

- 地区小型工程工作小组文件第5/2015号

  - 第3项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示已利用拨款于十二月至二月期间完成在中山纪念公园蹲厕厕格加装扶手，为中山纪念公园游泳池进行紧急维修工程，及于士美非路体育馆儿童游戏室进行改善工程。

  - 第5及6项：园艺美化工程(中区)及园艺美化工程(西区)。

    - 康文署周佩珊女士表示以上两项工程已于二月底完成。

    - 陈学锋议员建议康文署来年的美化计划可为中西区设定主题花卉，并于各美化场地统一种植。

    - 康文署周佩珊女士表示可考虑有关建议。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第5/2015号(修订)

  - 第1项：白加道43号对出空地兴建小型花园

    - 民政处贺文龙先生表示工程已完成。

  - 第2项：般咸道/巴丙顿道交界处巴士站侧加设上盖连座椅工程

    - 民政处贺文龙先生表示工程已完成。

    - 陈学锋议员建议下次同类项目可因地制宜，因应地方面积而相对缩小座椅体积，以免阻路。

    - 陈捷贵议员表示工程刚落成时曾接到市民投诉座椅阻路，现时座椅能方便候车市民。

    - 民政事务总署工程组工程督察(香港)李结伟先生表示下次同类项目可设计较圆角的座椅，减少市民发生意外的机会。

  - 第3项：上环文化广场改善工程

    - 民政处贺文龙先生表示顾问公司已请辞，现拟将工程转交民政事务总署工程组跟进。

    - 主席建议不再遵照过往顾问公司的设计，包括不增设雕塑及不删减现有花圃面积，改为增设连座位的花圃，务求尽量缩小工程规模。

    - 民政处贺文龙先生表示稍后将于地区设施管理委员会汇报工程转交民政总署工程组的建议。此外，他表示稍后机电工程署将为广场的电箱进行改善工程。

    - 主席表示有关拨款申请可直接呈交地区设施管理委员会考虑，以尽快开展工程。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第2/2015、4/2015号(修订)及6/2015号)

- 地区小型工程工作小组文件第2/2015号

  - 第1项：上环文化广场附近的上落泊车位后段增设流动图书馆服务站

    - 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士汇报早前曾致函地政总署要求批准设置流动图书馆服务站及在行人路段设立电箱及告示箱，地政总署表示如需设立相关设施可提交临时拨用政府土地的申请。有关电力供应方面，康文署在上次工作小组会议中已指出未能确实从文化广场获取电源，故该次会议后已与建筑署及香港电灯公司进行实地勘察，研究改由港灯直接提供电源予电箱的可行性。她表示若以此方法获取电源，则所需设立的电箱将比原先估算的大约一倍，以便有足够空间设置电表及相关设备；另因该路段相当繁忙，多上落货物，故建议电箱加设防护基座，预计所需面积约为1250厘米x 750厘米。并建议该电箱设立在位于该路段的两间店铺中间的灰色阶砖地带上以减少阻碍店铺的视线，亦仍可较接近流动车车尾电缆出口位，方便接驳电源。而告示牌则建议设于邻近的花槽内。希望组员同意康文署所提出的建议，包括向地政总署提交临时拨用政府土地的申请、流动图书馆的停泊位置、告示牌的设置位置及电箱的设置位置和体积并防护基座设计。

    - 主席表示简报所显示的两款电箱防护设施，其中一款画有栏杆，如采用栏杆是应加设于电箱面向马路的位置以防止车辆直接撞到电箱，因此防护基座设计较可行。

    - 康文署陈淑兴女士建议邻近流动车位置的花槽内竖立双面设计的告示牌，并指出整个工程多个部分需要得分别向路政署申请掘路许可。并征询组员对电箱体积的意见。

    - 郑丽琼议员询问康文署会否进行地区咨询及流动图书馆服务时间。

    - 康文署陈淑兴女士表示地政总署在处理临时拨用政府土地的申请时，会向本区民政事务处询问设置流动图书馆服务及相关设施的当区意见。民政处会安排进行地区咨询。她又指出流动图书馆服务会于隔个星期二提供，康文署职员会打开由运输署提供的折迭式交通指示牌，通知市民及道路使用者于该时段不可于该处停泊车辆。

    - 陈捷贵议员同意需要进行地区咨询，让当地商铺知悉图书馆的服务时间，并了解商铺的上落货情况。

    - 主席向民政处查询地区咨询的安排及范畴。

    - 民政处贺文龙先生表示地区咨询主要由民政处联络主任负责。

    - 主席及陈捷贵议员同意康文署向地政总署提交临时拨用政府土地的申请。

    - 小组同意康文署的工程建议，包括向地政总署提交临时拨用政府土地的申请、流动图书馆的停泊位置、告示箱的设置位置及电牌的设置位置和体积并防护基座设计。

- 地区小型工程工作小组文件第6/2015号

  - 第1项：于山道天桥底休憩处棋枱旁增设照明

    - 民政处贺文龙先生表示路政署已答应增加附近路灯照明系统的亮度。

  - 第2项：卑路乍湾公园厕所安装自动感应水龙头

    - 康文署周佩珊女士表示建筑署将上述工程列入年度维修项目之内，因此无须申请地区小型工程计划拨款。

  - 第3项：要求修葺发兴街儿童游乐场儿童滑梯及增加指示牌

    - 康文署周佩珊女士表示康文署技术小组将会更换滑梯部份组件，无须申请地区小型工程计划拨款。

- 地区小型工程工作小组文件第4/2015号

  - 第15项：太白台后巷路灯安装工程

    - 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示民政处早前建议于后巷的政府用地上加设一支路灯，部分组员认为一支路灯不足以照亮整条后巷。在征询部门意见后，路政署表示不会负责工程亦不会负责安装路灯后的维修及保养工作，又建议于羲皇台的外墙安装三十支灯管，预计工程费用为七十五万元。她续指选择于政府用地上加设一支路灯的方案的好处为日后的保养维修均由政府负责，但有机会出现照明不足的问题，并可能引起太白台部分居民的反对，此方案亦需先得到太白台居民同意于其私人用地进行掘路铺设电线工程。至于在羲皇台的外墙安装三十支灯管的建议，好处是整条后巷均有照明，然而，此方案需先得到羲皇台居民的同意。经初步接触后，羲皇台居民表示十分关注日后灯管的管理、维修保养费用及法律责任。她估计太白台及羲皇台的居民倾向不愿意负责相关费用及法律责任，组员须考虑是否由地区小型工程计划负责相关费用及法律责任。此外，地区小型工程计划列明除非工程能使大量公众受惠及得到土地业权人士的同意，否则拨款不应用于涉及私人用地的工程。她表示若组员决定选择于羲皇台安装灯管，地区小型工程计划很大机会须负责日后的法律责任，由于过往没有此先例，估计成功获得民政事务总署同意在私家地段展开工程的机会不大。

    - 陈学锋议员认为若居民不愿意承担部分责任，区议会难以开展工程。

    - 主席表示整个工程最大困难为后巷大部分为私人用地，难以开展地底铺设电线工程。

    - 民政处余恩恩女士表示处方早前曾于该后巷进行人数统计，平日下午四时至晚上十时约有一百多人经过该处。

    - 经讨论后，小组不同意于后巷的政府用地上加设一支路灯的方案。有关于羲皇台外墙安装三十支灯管的方案，小组认为电费、维修保养及日后的法律责任均应由太白台的居民负责，建议民政处先征询太白台的居民是否同意此做法，若得不到他们的同意，便搁置此工程建议。

  - 第2项：东边街北通往西区公园体育场行人路加设上盖工程

    - 民政处贺文龙先生表示顾问公司已提交初步设计，预算开支约为八百万元。

    - 郑丽琼议员认为工程费用过高，反对继续研究工程。

    - 小组同意民政处在得到提交此工程建议的卢懿杏议员的同意后，便搁置工程。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午六时十五分结束。

中西区区议会秘书处

二○一五年三月