中西区区议会

中西区社区重点项目督导委员会

二零一四至一五年度

第三次会议

会议简录(确定)

| 日期 | ﹕ | 二零一五年七月三十日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午五时三十分 (紧接交通及运输委员会第九次会议后) |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

|  | 叶永成议员, BBS, MH, JP |
| --- | --- |

组员

|  | 陈学锋议员, MH |
| --- | --- |
|  | 陈捷贵议员, BBS, JP |
|  | 郑丽琼议员 |
|  | 李志恒议员 |
|  | 文志华议员, MH |
|  | 吴少强议员, MH, JP |
|  | 黄坚成议员 |

列席者：

|  | 叶国谦议员, GBS, JP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 周可乔女士, JP | 中西区民政事务专员 |
|  | 林冰冰女士 | 中西区民政事务助理专员 |
|  | 卢咏莎女士 | 中西区民政事务处 项目经理 |
|  | 黄明慧女士 | 中西区民政事务处 高级行政主任(区议会) |
|  | 陈成丰先生 | 中西区民政事务处 一级行政主任(区议会) |

秘书：

|  | 孙国明先生 | 中西区民政事务处 行政助理(社区重点项目计划) |
| --- | --- | --- |

因事缺席者：

|  | 陈财喜议员, MH |
| --- | --- |
|  | 林怀荣议员 |
|  | 许智峰议员 |

主席欢迎各与会者出席会议。

第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。

第2项: 中西区社区重点项目的进度 (中西区社区重点项目督导委员会文件 第1/2015号) - 主席邀请中西区民政事务专员周可乔女士以电脑投影片汇报中西区社区重点项目(“重点项目”)的进度。 - 周专员表示，重点项目分别于2015年3月24日及6月30日获得立法会民政事务委员会及工务小组委员会支持；2015年7月14日，项目获得立法会财务委员会拨款9,010万元，当中包括应急费用及未来工程价格的调整。另外当局预留约970万元，用作项目的社区参与及宣传活动(340万元)，以及聘请非公务员合约雇员(630万元)。 - 现时重点项目的进度良好，预期于二零一五年年底开始施工，并于二零一七年年底完工及开放设施。 - 中西区民政事务处(“民政处”)正透过建筑署进行招标及工程部分的前期工作，包括重点项目的紧急出口工程及拨地等事宜。 - 组员的意见如下 : - 黄坚成议员表达对工程预算的关注，询问财政超支的可能性与涉及的金额。 - 文志华议员询问重点项目的顾问费用事宜。 - 郑丽琼议员询问超支及超时的问题。 - 周可乔女士回答文志华议员对顾问费用的查询，指建筑署将负责重点项目的工程顾问工作，故不涉及额外的顾问费用。另外回答黄坚成议员及郑丽琼议员有关工程预算的提问，周专员表示工程部分拨款的9,010万元内，已预留690万作为应急费用及1,370万元作为价格调整的准备。同时，当重点项目遇到不可预期的情况下，建筑署仍可酌量调整工序及删减若干硬件项目。此外，回答郑丽琼议员有关超时的查询，因应工程现有的规模，建筑署已作出合适的工程安排。

- 第3项：2015-16年度社区参与及宣传活动计划 - (中西区社区重点项目督导委员会文件 第2/2015号) - 主席邀请周专员继续以电脑投影片简介2015-16年度社区参与及宣传活动计划的建议，详情如下: - 启动礼暨巴士巡游: 建议于区议会休会前举行，邀请曾参与筹划重点项目的人士参加，包括聚焦小组、居民研讨会及西区副食品批发市场的贩商代表等，同日安排巴士巡游，途经区内主要地点，向市民宣传重点项目及派发纪念品，预算开支一共约12万元。 - 短片创作: 邀请区内青年机构及学校的年青人参与拍摄及访问区内人士，为项目注入更多创意与活力，预算开支约10万元。 - 制作宣传品: 配合新一轮宣传，建议制作新一批宣传品，包括海报、单张及纪念品等，预算开支约6万元。 - 就2016–17年度的社区参与及宣传活动计划方面，民政处初步建议举办壁画设计比赛及墟日嘉年华。民政处将于2016年初就具体建议咨询新一届区议会。 - 各组员就上述建议并无提问或意见。主席感谢周可乔女士及民政处同事。

- 第4项：其他事项 - 没有其他事项。

- 第5项：下次会议日期 - 下次会议日期待定。 - 会议于晚上六时十六分结束。

中西区区议会秘书处

二零一五年九月