二零一二至一三年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第一次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一二年四月十七日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午五时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

郑丽琼议员

组员

陈学锋议员

李志恒议员

萧嘉怡议员

文志华议员, MH

黄坚成议员

伍凯欣女士

关玮莹女士

列席者

区俊豪先生	市区重建局高级规划及设计经理

殷倩华小姐	市区重建局高级社区发展经理

唐溢雯女士	市区重建局高级经理(收购及迁置)

钟彩云女士	市区重建局高级经理(收购及迁置)

靳嘉燕女士	规划署 / 高级城市规划师(港岛)4

王琼澧先生	圣雅各福群会市区重建社区服务队团队主任

胡耀明先生	明爱坚道社区中心社工

秘书

黎嘉愉小姐	中西区民政事务处行政主任(区议会)

因事缺席者：

卫佩璇女士

林振风先生

| 负责者 |  |
| --- | --- |
|  | 1. 主席欢迎各与会者出席会议。 |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |
|  | 第2项：通过小组成员名单及职权范围 (关注中西区市区重建计划工作小组第1/2012号) - 组员同意邀请明爱坚道社区中心担任列席者之一。组员通过小组成员名单和职权范围。 |
|  | 第3项：讨论嘉咸街/结志街重建区的最新进展 |
|  | - 市区重建局(市建局)钟彩云女士向组员汇报上述重建区的收购情况，其中地盘B区的所有租客已在2011年11月24日全部迁离地盘B区，地盘B区正在清拆楼宇中；至于地盘A区和地盘C区已收购约9成，尚有10余个租户正在处理中。 - 市建局区俊豪先生补充说，因应需要兴建湿货零售中心，早在1年前已把地盘B的商店安排迁往地盘A区及地盘C区继续暂时经营。至于位于嘉咸街及卑利街，紧贴地盘B及受围街板工程直接影响的小贩，市建局亦于2010/11年完成相关的排档优化工程。另外，为了开拓市集的新客源及促进市集的活力，市建局继2011年举办《嘉咸市集二重赏》市集推广活动后市建局于本年初举办另一轮市集推广活动《嘉咸市集‧生活品味大放送》，并再一次邀请区议会参与市集推广活动的开幕礼。总结过去两年的经验，参与活动的商贩由2010年的60个商贩增至2011年的90个商贩。他们均希望能够透过不同的渠道，吸引其他地区的市民前往这个市集购物。至于地盘B，市建局现正邀请有兴趣的发展商投标。 - 就文志华议员关注花园街排档大火发生后，有关排档规格的问题，区俊豪先生回应时称，市建局一直与食物环境卫生署、消防局及地政总署商讨有关排档规格的新规定；其中，市建局亦改用耐燃的物料建造排档的顶蓬。至于陈学锋议员询问何时申用《土地收回条例》，区俊豪先生表示现阶段会先兴建地盘B的湿货零售中心，待新的湿货零售中心落成，市建局会邀请现时地盘A及C与市集有关的商店考虑租用该湿货零售中心的铺位，上述程序预计约2015年完成。市建局会因应上述程序时间表预早一至两年提出引用《土地收回条例》申请。不过，在提出申请前，市建局定必向区议会作出汇报。而在这段工程期间，市建局会继续与业主磋商收购安排事宜。 - 就萧嘉怡议员询问未收购的单位是否属同一业权所拥有，钟彩云女士回应时称，未收购的单位乃分属17个业权拥有。 |
|  | 第4项：讨论士丹顿街/永利街重建区的最新进展 |
|  | - 市建局唐溢雯女士向组员汇报上述重建区的收购情况，截至目前为止，市建局已整体收购了百分之四十五之业权，当中地盘A区收购了百分之五十四，地盘B区收购了百分之三十，地盘C区收购了百分之五十的业权，市建局会继续与业主联络商讨。 - 区俊豪先生补充说，城市规划委员会(城规会)会修改市建局士丹顿街/永利街的发展计划图，将永利街楼宇及必列者士街街市(即地盘A)剔出本局项目范围，并将地盘A划为综合发展区及设立高度限制，而地盘B及地盘C则继续保留在重建区内作综合发展。待规划程序完成后，市建局将继续推展有关项目。就地盘A内市建局拥有业权的永利街单位，市建局将按照现时的建筑物条例，清拆潜建物及进行复修。市建局希望能够让非牟利团体使用复修后的单位，为该社区带来裨益。惟按原有的设计及规划，这些单位只能用作住宅用途。市建局将与不同团体合作，并将这些单位租予各团体，例如：香港大学通识教育部及建筑文物保护硕士课程将联合推行一项由该校学生参与的社区为本保育研究项目。其他单位亦会租予非牟利团体，并稍后公布有关的租户资料。 - 规划署靳嘉燕女士表示城规会决定把地盘A区从市建局发展计划图剔除后，相关修订已于2011年7月刊宪，城规会在今年1月听取所有申述，决定不接纳申述，现待行政会议通过后，便会由规划署提交再修订相关的规划大纲。 - 就黄坚成议员指出地盘B区及C区的收购不理想情况，唐溢雯女士回应时称，市建局一直有与仍未接受市建局收购建议的业主商讨，并就业主的要求及根据测量师为其物业进行重新估值而向他们提出修订收购建议，然而由于建议未能达致他们的期望或他们另有考虑，故双方未能达成协议。市建局早于2008年已向发展局局长提交了收地申请，当时有关申请包括了地盘A区范围，若日后局长要求重新提交申请，市建局也会向区议会作出汇报。 |
|  | 第5项：其他事项 |
|  | - 没有其他事项，会议于下午五时三十六分完结。 |
|  | 第6项：下次开会日期 |
|  | - 下次开会日期容后通知。 |

中西区区议会秘书处

二零一二年八月