二零一四至一五年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第一次会议简录(拟稿)

| 日期 | ﹕ | 二零一四年五月十五日(星期四) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

郑丽琼议员

组员

文志华议员, MH

萧嘉怡议员

黄坚成议员

许智峯议员

伍凯欣女士

李宝明先生

杨可琦先生

列席者

区俊豪先生	市区重建局 规划及设计助理总经理

殷倩华女士	市区重建局 小区发展高级经理

钟彩云女士	市区重建局 高级经理(收购及迁置)

李洁德女士	规划署 /城市规划师(港岛)7

王琼澧先生	圣雅各布福群会 市区重建小区服务队团队主任

胡耀明先生	明爱坚道小区中心 社工

朱慕芳女士	明爱坚道小区中心 社工

谢子英女士	明爱莫张瑞勤小区中心 社工

秘书

丘素珊女士	中西区民政事务处 行政主任(区议会)5

因事缺席者：

李志恒议员

| 负责者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席欢迎各与会者出席2014-2015年度中西区区议会关注中西区市区重建计划工作小组(重建小组)第一次会议。她特别欢迎首次出席重建小组的环工会增选委员，分别是李宝明先生及杨可琦先生。 |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |
|  | 第2项：通过二零一二至二零一三年度第三及第四次会议简录 - 会议简录毋须修改，获得通过。 第3项：通过小组成员名单及职权范围 (关注中西区市区重建计划工作小组档第1/2014号) - 组员通过小组成员名单和职权范围。 |
|  | 第4项：报告及讨论嘉咸街/结志街重建区的最新进展 第5项：H18土地复归政府后的重建时间表 |
|  | - 市区重建局(市建局)钟彩云女士表示，上述重建区的地盘A及C的土地已于本年三月六日复归政府。于复归日前，市建局已成功收购了98.1%的业权。四个不接受收购的业主会得到政府的法定补偿，而他们原先所拥有物业的业权会根据《土地收回条例》复归政府。 - 市建局区俊豪先生表示，地盘B的工程现时已完成了修改围街板的程序。就有报导指该地盘的工程噪音影响附近商贩，他响应指现时嘉咸街及卑利街围街板背后均已加上木板作减音措施，同时地盘四周亦加上隔尘布。市建局现正就地盘A及C与地政总署拟备地契。地盘B内的鲜货零售中心落成后，地盘A及C便会全面动工。区俊豪先生亦向组员报告局方就增加市场活力的计划。局方早前派员到嘉咸市集与商贩商讨有关的推广活动，当中有七十多户商户感兴趣一同举办，并让商户挑选他们希望派发的纪念礼品。局方会于纪念礼品印上 Taste of Graham 及由大多数商贩所投选的市集徽号。有关的宣传活动会于本年八/九月进行。 - 许智峯议员表示，希望是次传媒的报导可令市建局日后的工作更人性化，不要只做法例以内的措施，并尽量减轻工程对商户的影响。此外，他认为嘉咸市集的活力不断下降。他希望局方可恒常向议会报告市集内仍有多少商铺营业及其种类等。 - 就黄坚成议员询问，政府收回该四个市建局未能收购的物业，其赔偿的价钱与市建局提出的差别。市建局小区发展高级经理殷倩华女士响应表示，如一定要比较市建局向业主提出的赔偿金额及于复归日后由地政总署提出予业主的赔偿金额，以过往的重建项目的经验作参考，一般来说，市建局给予业主的赔偿均会较地政总署的赔偿为高，但也要视乎市况而定。钟彩云女士补充说，政府的法定补偿是根据复归日当日的价值为基准，因此该赔偿存在时间性的因素。 - 主席询问地盘B的围板是否能有效隔音。区俊豪先生响应表示，该地盘承办商过往也曾用类似的减音方法，市建局会继续监察有关的情况。 - 区俊豪先生认同许智峯议员提出的人性化处理。此外，他指出重建的同时，重建区外亦有了正面的转变，例如有杂货铺于士他花利街非重建区范围的地方重新开张营业及龙记饭店迁到附近域多利皇后街继续经营。这种改变可为当区市集带来可持续发展的活力。 - 殷倩华女士补充表示，市建局正计划出版有关H18项目的通讯，让项目的商贩及持份者了解项目工程的进度。 - 主席表示，小组支持局方于嘉咸市集推出的宣传及推广活动。 - 许智峯议员希望市建局日后可于议会上就以下几个范畴提供更多数据，包括仍在营业的商贩数目、商贩的种类、状态、过渡的安排等。此外，他询问局方处理复归日后商铺的方法。 - 区俊豪先生响应许智峯议员的提问，表示他可提供与市建局签了合约的商户数目，但小贩的数量较难评估。 - 就主席询问重建区内非住宅租客的搬迁时间表，钟彩云女士表示他们可选择迁出的时间，全部的非住宅租客已与市建局达成协议。主席亦查询鲜货中心的工程进度，区俊豪先生响应表示鲜货零售中心预计于2015年年中落成。此外，区俊豪先生指出，非鲜货的商户将根据他们提出迁出的时间离开，而一些离开的商户亦已于附近开设新铺继续经营 - 就许智峯议员询问鲜货中心外的路旁停车处何时落成，区俊豪先生响应表示预计整个项目可于2017年内完成，至于能否分阶段落成，则最终须视乎屋宇署审批结果而定。 - 就文志华议员询问如有商户于迁出时间前已找到商铺搬迁，市建局的处理方法。钟彩云女士响应表示，商户可以在迁出时间前提早离开。 |
|  | 第6项：报告及讨论士丹顿街/永利街重建区的最新进展 |
|  | - 钟彩云女士向组员汇报上述重建区的收购情况，市建局于2013年12月向业主提出更新建议后，整体收购率已超过了50%。 - 区俊豪先生补充说，虽然市建局已尽力进行收购工作，因重建区内部份物业由资深投资者持有，基于利伯维尔场原则，在政府尚未引用《收回土地条例》前，他们仍有选择是否出售其物业的权利。就地盘C于政府引用《收回土地条例》之前的短暂用途，市建局希望能为小区带来裨益，如士丹顿街60号楼上的住宅单位现暂借予香港国际社会服务社提供家住宿护服务。 - 就主席询问市建局是否已就本重建区递交了引用《土地收回条例》的申请，区俊豪先生响应指，市建局已递交了有关的申请予发展局，现须待发展局局长认为合适的时间才能启动土地收回的程序。 - 区俊豪先生应主席要求汇报永利街的情况。他表示永利街部份市建局的物业现时正交予非政府机构(NGO)/团体使用，如青协及香港艺术中心。而永利街3、12号部份市建局的物业现正进行修补工程，工程完成后亦会公开邀请有兴趣NGO及非牟利机构使用。 - 明爱坚道小区中心社工胡耀明先生询问永利街3、12号翻新后是否以特定年期租予青协。区俊豪先生响应指，该地方尚未完成工程，市建局亦尚未正式公开邀请NGO投标。市建局稍后会于报纸 刊登招标广告，邀请NGO申请，租约会设有特定年期。 |
|  | 第7项：其他事项 |
|  | - 主席就明爱莫张瑞勤小区中心递交的租客援助申请展开讨论。明爱莫张瑞勤小区中心谢子英女士简介个案。她表示，过往很多类似的个案会以「体恤安置」处理，以纾缓求助人急切的住屋需要。这些体恤安置的个案均是由家庭服务中心评估他们的情况，再转介予相关住屋部门。 - 经讨论后，主席表示本个案情况十分急切，小组同意去信香港房屋协会及香港房屋委员会及房屋署，恳请部门恩恤处理是次个案，并希望部门可尽快安排他们入住其辖下的单位。 - 圣雅各布福群会市区重建小区服务队团队主任王琼澧先生表示，现时区内有不少因私人地产收购致租客急需寻找住所的个案。他希望市建局可让有需要的租客入住长期空置的德辅道西466号临时住所。主席响应表示，她会于下次会议上加入此议程。 - 明爱坚道小区中心社工朱慕芳女士询问流动小贩的政策事宜可否于本小组讨论。主席响应表示，本小组的职权范围是监察重建项目，有关流动小贩的政策事宜于食物环境卫生及工务委员会上讨论会较为适合。 |
|  | 第8项：下次开会日期 |
|  | - 下次开会日期容后通知，会议于下午四时五十五分结束。 |

中西区区议会秘书处

二零一四年七月