二零一四至一五年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第四次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一五年六月一日(星期一) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

郑丽琼议员

组员

文志华议员, MH

许智峰议员

伍凯欣女士

列席者

| 区俊豪先生 | 市区重建局 规划及设计助理总经理 |
| --- | --- |
| 殷倩华女士 | 市区重建局 社区发展高级经理 |
| 钟彩云女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 唐溢雯女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 何盛田先生 | 规划署 高级城市规划师/港岛4 |
| 王伟彦先生 | 圣雅各福群会 市区重建社区服务 团队主管 |
| 袁伟德先生 罗雅宁女士 | 圣雅各福群会市区重建社区服务 注册社工 中西区关注组召集人 |

秘书

戴诺彤女士	中西区民政事务处 行政主任(区议会)5

因事缺席者：

李志恒议员

萧嘉怡议员

黄坚成议员

李宝明先生

杨可琦先生

| 负责者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席欢迎各与会者出席2014-2015年度中西区区议会关注中西区市区重建计划工作小组(重建小组)第四次会议。主席特别欢迎首次出席重建小组的规划署高级规划师/港岛4何盛田先生。 |  |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |  |
|  | 第2项：通过二零一四至二零一五年度第三次会议简录 - 会议简录毋须修改，获得通过。 |  |
|  | - 第3项及 - 第4项： | - 报告及讨论H18卑利街/嘉咸街发展计划(H18项目)下嘉咸街/结志街重建区的最新进展 H18土地复归政府后的重建时间表 |
|  | - 市区重建局(市建局)钟彩云女士表示嘉咸街/结志街重建项目的所有业权已复归政府，剩余的大约二十多个商户及住户已于2015年1月至3月尾迁出。她表示现时H18区内仍有一位商户未迁出，当局会继续与他商讨。市建局区俊豪先生表示地盘B兴建鲜货零售中心而进行打桩工程，整个建造工程期望于2016年第一季能够落成。他补充，原先在地盘A及C经营的非鲜货商户，其中11户已在附近找到合适位置继续经营。他表示随着非鲜货商户的迁出，当局现正于地盘A及C逐步进行拆楼工程。 - 主席开放文件讨论，各组员的意见如下： - 文志华议员询问仍未迁出的商户未在限期前迁出，违反合约，按金是否将不获退还。他表示现时地盘B是重型车的主要出入口，询问鲜货零售市场落成后，除了威灵顿街供重型车出入外，还有甚么安排。 - 许智峰议员希望当局能够确实提供鲜货零售中心的工程时间表。他复述市集的小贩曾表示，当局答应地盘完成工程后，会安排位置供他们放置存货。他希望当局能在会议上确认这承诺依然生效。此外，他再次就非鲜货商户未能获安排在鲜货零售中心继续经营表示失望，认为这是不公平的。他表示当局曾承诺会分期重建，减少对市集的影响，但就现时所见，三个地盘都正在进行工程，质疑当局日后的工程会否遵从市区重建政策。 - 中西区关注组召集人罗雅宁女士询问地盘A及C会何时进行 招标。 - 市建局区俊豪先生感谢及回应各组员的提问： - 回应文志华议员就商户赔偿金的查询，他表示由于该商户未能按合约在限期前迁出，局方会按照合约有关条款，扣除相关特惠金。至于车辆出入口，他表示所有工程完成后，整个项目只会在地盘C面向威灵顿街(即现时威灵顿街116号及118号)的位置提供车辆出入口。他补充，按照已批准的总纲发展蓝图，日后地盘B面向结志街的方向会提供三个车辆上落货位，但地盘A及B面向结志街的方向不会有车辆出入口。 - 对于许智峰议员询问有关进度，他重申局方按现时的进度预算鲜货零售中心的建造工程可于2016年第一季完成。回应许议员询问有关小贩的存货安排，他表示日后地盘B除了鲜货零售中心外，尚有位置可供出租予小贩存货。此外，他表示日后如小贩及食环署同意，当局会研究设计新款式的小贩摊档供「朝行晚拆」小贩使用。另一方面，他表示，地盘A及C的拆卸工程均不是同一时间进行，而是把地盘分成数个部份，逐个部份进行清拆，目的是减低对市集包括小贩和商户及周边地区的影响。 - 回应罗雅宁女士查询有关招标的时间，他表示现阶段未有时间表。 - 主席开放第二轮讨论，各组员的意见及提问如下： - 主席询问地盘B面向结志街的上落货位置是否只供鲜货零售中心的商户使用。她亦询问了日后当威灵顿街的那面进行拆卸工程时，重型货车会否在威灵顿街进入地盘。此外，她亦询问鲜货零售中心里的11个摊档的种类。 - 罗雅宁女士表示嘉咸街是百年市集，当局在重建前亦曾进行文物影响评估，询问当局可否公开该评估内容。 - 圣雅各福群会市区重建社区服务注册社工袁伟德先生询问租予小贩存货的租金是多少。 - 许智峰议员询问当局鲜货零售中心里最新的摊档数目。 - 市建局区俊豪先生回应如下： - 回应主席查询有关上落货，他表示根据已核准的总纲发展蓝图，该三个上落货位置是供公众使用，并由市建局负责管理。他表示工程未完成前，重型货车会继续以结志街进出地盘，届时地盘B其中一个上落货位置会暂时成为地盘出入口。他表示当局预计地盘B的所有工程将于2017年底完成。 - 回应罗雅宁女士查询有关文物影响评估，他表示局方较早前曾回复中西区区议会有关公开评估报告的安排，他会参考有关的回复。 - 回应袁伟德先生询问有关供小贩存货空间的租金，他表示现时距离整个地盘B的落成仍有一段时间，暂未有决定。 - 回应许智峰议员有关鲜货零售中心商铺的数目，他表示当局最先只收到两个鲜货商户表示有兴趣参与「新鲜食品店安排」，让他们可以在鲜货零售中心落成后继续经营。其后至2013年12月，再有8个鲜货商户亦表示有兴趣参与「新鲜食品店安排」，当局在有关会议上取得两个已参与商户的同意后亦接受其余8个鲜货商户的要求。此外，当局在项目的业权复归政府后，，再处理多一个商户申请参与「新鲜食品店安排」，，所以最终会搬入鲜货零售中心的鲜货商户共有11个。他表示在取得市集大联盟及最早参与「新鲜食品店安排」的两名商户的同意后，把原先规划的商铺总数由10个增至12个，其中11个预留给参与「新鲜食品店安排」的鲜货商户，当局会在这11个商户营运后再决定如何处理余下的一个商铺。 |  |
|  | 第5项：报告及讨论第三街/余乐里/正街重建项目的最新进展 |  |
|  | - 市建局区俊豪先生表示地盘将提供一万四千呎的公共空间，当中会保留一部份旧建筑物的定义特征元素以彰显余乐里的氛围，配合公共空间设计，希望在2016年第一季完成。 - 主席跟进上次会议曾提出市建局改善福满大厦后楼梯的建议，希望了解当局的决定如何。 - 市建局区俊豪先生表示该楼梯处于私人土地上，当局未能于该处进行工程。他表示假若福满大厦愿意，当工程进行至该位置时，可考虑合作进行改善后楼梯工程的可行性。另一方面，公共空间的设计已获得古物古迹办事处和规划署的核准，保留旧建筑物的定义特征元素以保育巷里的氛围，同时，为符合现时建筑物条例、消防条例无障碍通道的要求，在减低干预所保留的定义特征元素的大原则下，保留了的旧建筑物只属单层设计。 - 伍凯欣女士询问当局大概甚么时候会于福满大厦附近进行工程。 - 市建局区俊豪先生表示，会后回复伍凯欣女士的查询。 - 主席询问当局如何处理高街附近的护土墙。 - 市建局区俊豪先生表示曾就处理护土墙一事，局方已根据屋宇署核准图进行，。 |  |
|  | 第6项：报告及讨论士丹顿街/永利街重建项目(H19项目)的最新进展 |  |
|  | - 市建局高级经理(收购及迁置)唐溢雯女士表示现时于地盘B及C的收购率为46.8%。地盘B及C共有业权47个，其中22个已出售给市建局，另有两个虽接受方案，但因业权问题尚待解决而未能成交，还有25位业主未接受收购。 - 市建局区俊豪先生表示此重建项目的收购率低，发展局局长尚未决定引用《收回土地条例》将土地复归政府。他表示地盘B的楼宇状况较地盘C的相对差，其中有七栋大厦已被屋宇署发出维修。他表示当局现正研究可打破此僵局的办法，例如考虑先发展地盘B，期望今年内有明确的方向。 - 主席开放文件讨论，各组员的意见如下： - 许智峰议员认为这重建项目已放置得太久，询问当局有否考虑过放弃这项目。 - 圣雅各福群会市区重建社区服务团队主管王伟彦先生询问当局可否分别提供地盘B及C的收购率。 - 罗雅宁女士表示当局于上一次会议报告的收购率为51.06%，询问为何收购率会下降。 - 文志华议员认为虽然现时有些业主自行维修单位，但整栋大厦有维修过的跟未有维修的单位相连，依然会导致其他问题如漏水等情况。他认为这些大厦既已列为重建项目，市建局及住户都不会大洒金钱维修。他认为要是此僵局持续，会衍生更多的问题。 - 主席表示现时的收购率未达五成，不适宜引用土地回收例。她建议市建局可与住户协商，成立业主立案法团，共同管理及维修大厦。 - 市建局唐溢雯女士表示，地盘B共有业权31个，当中有16个业权接受收购建议，即51.61%。由于当中有两个因业权问题未能成交，收购率为45.16%。地盘C共成功收购8个业权，即50%。 - 市建局区俊豪先生补充，城市规划委员会于2012年决定将地盘A从市区重建局永利街/士丹顿街发展计划剔除时，曾讨论对地盘B及C的规划意向，最终仍继续以综合发展区的形式进行重建。跟地盘C的楼宇使用状况不同，地盘B很多的单位已空置并且破烂不堪，所以当局正考虑不同方法打破僵局。 - 罗雅宁女士询问地盘C士丹顿街60-62号的单位，希望了解当中有没有未收购的单位而业主亦没有为其进行维修。她亦询问市建局与业主共同成立业主立案法团是否可行。 - 市建局区俊豪先生回应罗雅宁女士的查询，表示局方不清楚私人业主持有的单位其室内有没有进行维修工程。 - 市建局唐溢雯女士补充当局在士丹顿街60-62号共有10个住宅单位，其中6个单位已被当局收购并管理，当中2个单位已租予慈善机构让有需要人士入住。 - 回应罗雅宁女士查询有关成立业主立案法团，市建局区俊豪先生表示地盘C依然是一个重建区，，但局方已聘请顾问为大厦进行定期检查，倘若发现有即时危险的地方，市建局会立刻进行维修，但不认同利用公帑为重建项目内将会拆卸的楼宇进行美化工程。 - 罗雅宁女士表示曾于报章看到市建局表示或考虑会先为未能成功收购的大厦维修并暂缓重建计划，询问当局这建议会否套用在H19项目里。 - 回应罗雅宁女士查询，区俊豪先生表示暂未有计划。 - 许智峰议员表示很多唐楼未必有即时危险，但当中的问题如漏水等对住客造成滋扰，询问当局与业主成立业主立案法团的可行性。 - 市建局唐溢雯女士表示，即使没有法团，只要当局在该大厦成功收购一单位，如有需要便会为其公共设施或地方进行最基本维修，例如公共楼梯有石屎剥落情况，当局都会进行维修，确保住客及公众安全。另在其他大厦管理的范畴上，她举例在士丹顿街60-62号业主的要求下，当局按其拥有业权分数支付清洁工人、清理垃圾及安装灭火筒等费用。 - 罗雅宁女士认为此事应有更多的讨论，询问当局大众可如何参与讨论及提交意见。她认为现时地盘C的单位未有要拆卸的需要，建议当局考虑其他可能性，例如成立业主立案法团为大厦进行维修及美化，或把地盘C从重建项目中剔除。 - 市建局殷倩华女士表示公众可透过议会、信件、电邮、热线等不同途径向市建局提交意见及讨论，以往不同地区的人士亦在不同场合及议会就重建计划提出不同意见。市建局十分乐意听取市民大众的意见。 第7项：报告及讨论永利街G7中心 |  |
|  | - 市建局区俊豪先生表示局方对永利街G7中心给予公众申请作举办社区活动的申请手续将会于市建局的网页内更新。申请者毋须是非牟利团体，同时也接受以个人身份申请，但有关申请活动必须是公开予公众参与。此外，局方每星期预留一至两晚节数供区内的业主立案法团或业主委员会用作举行大厦业主会议之用，租用场地费用及细节于本年六月上载，欢迎大家使用。 第8项：其他事项 - 此次会议并没有其他事项。 |  |
|  | 第9项：下次开会日期 |  |
|  | - 下次开会日期容后通知，会议于下午四时五分结束。 |  |

中西区区议会秘书处

二零一五年六月