二零一四至一五年度

中西区区议会

关注中西区市区重建计划工作小组

第五次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一五年九月四日(星期五) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |

出席者：

主席

郑丽琼议员

组员

文志华议员, MH

许智峰议员

李宝明先生

列席者

| 区俊豪先生 | 市区重建局 规划及设计助理总经理 |
| --- | --- |
| 殷倩华女士 | 市区重建局 社区发展高级经理 |
| 唐溢雯女士 | 市区重建局 高级经理(收购及迁置) |
| 江文杰先生 | 市区重建局 经理 (收购及迁置) |
| 何盛田先生 | 规划署 高级城市规划师/港岛4 |
| 王伟彦先生 袁伟德先生 | 圣雅各福群会 市区重建社区服务 团队主任 圣雅各福群会市区重建社区服务 注册社工 |
| 胡耀明先生 | 明爱坚道社区中心 社工 |
| 朱慕芳女士 | 明爱坚道社区中心 社工 |

秘书

戴诺彤女士	中西区民政事务处 行政主任(区议会)5

因事缺席者：

李志恒议员

萧嘉怡议员

黄坚成议员

伍凯欣女士

杨可琦先生

| 负责者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席欢迎各与会者出席2014-2015年度中西区区议会关注中西区市区重建计划工作小组(重建小组)第五次会议。主席特别欢迎首次出席重建小组的市区重建局经理(收购及迁置)江文杰先生。 |  |
|  | 第1项：通过会议议程 - 会议议程毋须修改，获得通过。 |  |
|  | 第2项：通过二零一四至二零一五年度第四次会议简录 - 秘书处收到文志华议员提出的一项修改建议：简录的18(iv)应改作「依然会导致其他问题如漏水等情况。」。 |  |
|  | - 第3项及 - 第4项： | - 报告及讨论嘉咸街/结志街(H18)重建区的最新进展 H18土地复归政府后的重建时间表 |
|  | - 市区重建局(市建局)经理(收购及迁置)江文杰先生表示H18 的所有非鲜货商户及住户已迁出，现时只剩下9户鲜货商户继续经营至鲜货零售中心落成，并会根据无缝衔接的安排搬迁。 - 市建局规划及设计助理总经理区俊豪先生表示将来共有11户鲜货商户搬迁到鲜货零售中心继续经营。鲜货零售中心的工程预计在2016年第一季完成。他表示地盘A及C现正分阶段进行拆卸工程，以减少工程对市集及毗连地区的影响，位于地盘C内有两组楼宇已完成拆卸工程，其余数个组别的楼宇亦正进行拆卸或准备拆卸的前期工作。他表示阁麟街休憩处的美化工程已于本年六月完成并随后开放给市民使用，阁麟街的美化及渠务工程将在本年九月完成，而相关范围会在工程完成后交予各政府部门负责维修及管理。 - 主席开放文件讨论，各组员的意见如下： - 文志华议员询问有关上次会议提及未迁出的商户，由于他未在限期前迁出，违反合约，按金是否将不获退还。他表示早前地盘B的打桩工程遇上困难，询问地盘A及C会否遇上相同困难。 - 许智峰议员询问地盘B的时间表。他询问当局现时拆卸工程是否如上次会议提及的时间表。 - 圣雅各福群会市区重建社区服务注册社工袁伟德先生询问有关威灵顿街的工程，表示该位置的华丰烧腊希望了解进度。 - 主席表示阁麟街工程完成后，会成为进出H18的主要出入口。她询问当局该处的树木安排。 - 市建局区俊豪先生感谢及回应各组员的提问： - 回应文志华议员询问有关商户未在限期前迁出一事，他表示当局已按照有关协议内的条款扣除相关特惠金。至于地盘A及C的打桩工程，他表示地盘A及C会同样面对地盘B的困难，但当局已掌握有关资料和汲取地盘B的经验，作为未来地盘A及C地基工程的重要参考。 - 回应许智峰议员询问的工程时间表，他表示当局如早前计划，预料2016年第一季可完成鲜货零售中心的工程。此外，地盘A及C的楼宇拆卸工程进度亦按计划进行。 - 回应袁伟德先生的查询，他表示当局早前已派同事及承建商向华丰烧腊讲解工程的进度，而承建商亦在施工时作出相应的配合以减少对商户的影响。 - 回应主席询问有关树木的安排，目前当局正拟备优化地盘C园景设计，按照区议会同意的设计及要求提供足够户外活动空间的大前提下，会尽量保留原有健康有价值的树木。他表示项目完成后市民可从阁麟街已美化的部份进入未来的公共空间，该处亦会设有小广场，并在周边地方进行绿化工程。 - 主席开放第二轮讨论，各组员的意见及提问如下： - 许智峰议员询问阁麟街美化工程政府部门的验收进度，现时还有没有仍是地盘的地方。他表示早前当局曾于区议会表示会封闭重建区里的一些街道，询问当中的详情。 - 主席询问鲜货零售中心可否于2016年的农历新年前完成。 - 市建局区俊豪先生感谢及回应各组员的提问： - 回应许智峰议员的提问，他表示阁麟街休憩处美化工程已在六月完成，花槽和植物已交予康乐文化事务署负责管理，休憩处内的清洁亦由食物环境卫生署负责。路政署亦已视察合约内美化工程完成的部份，当局会于本年九月内提交有关文件，通知路政署接收及管理阁麟街休憩处。他补充阁麟街休憩处已于本年六月开放给公众使用。回应许智峰议员询问有关封路事宜，他表示运输及房屋局正在处理中。 - 回应主席的查询，他表示当局预料鲜货零售中心工程将于2016年第一季完成。他表示当局亦计划在商户迁至中心后举办新一轮的市集推广活动。 - 他表示H18的土地已复归政府。他预计地盘B的住宅将在2017年尾落成；地盘A将有多用途活动会堂及住宅；地盘C则是商业零售及酒店用途。他表示在会后补充地盘A及C的工程时间表。他补充当局仍然保留核准的总纲发展蓝图里地盘C内邀请本土传统老店回来经营的构思，但暂时未有详情。 (会后备注：地盘A及C的工程完成时间取决于地盘A及C的拆卸工程完成时间，建筑期一般为楼宇拆卸后约5年) |  |
|  | 第5项：报告及讨论第三街/余乐里/正街重建项目的最新进展 |  |
|  | - 市建局区俊豪先生表示当局预计工程可于2016年内完成。 - 文志华议员询问正街与福满大厦的楼梯进展。 - 市建局区俊豪先生表示由于该楼梯部份属于私人地方，当局未能进行工程，但表示愿意作为承建商与福满大厦的桥梁，交由承建商考虑能否合作进行复修。 - 主席询问无障碍通道的安排。 - 市建局区先生表示无障碍通道将设于高街附近。他表示该处将设有公共空间，并由市建局管理。 |  |
|  | 第6项：报告及讨论士丹顿街/永利街重建区的最新进展 |  |
|  | - 市建局高级经理(收购及迁置)唐溢雯女士表示现时于地盘B及C的收购率为46.8%。地盘B及C共有业权47个，市建局已收购其中22个。 - 市建局区俊豪先生表示地盘B的楼宇失修状况较地盘C为差，为顾及楼宇结构的安全问题，当局现正计划先拆卸地盘B内由市建局拥有并可单独清拆的楼宇，至于整体的重建计划，因考虑上述地盘B及C的不同情况，当局正与政府部门商议研究分期进行重建的可行性，先重建地盘B，然后地盘C。 - 主席开放第二轮讨论，各组员的意见及提问如下： - 许智峰议员询问当局是否已排除放弃此重建计划的可能性。 - 文志华议员询问当局地盘B及地盘C的收购率分别是多少。他认为现时市建局应决定把大厦复修还是拆卸，否则这些大厦终会变成危楼。他个人不赞成把楼宇复修，认为这不是长远之计。 - 市建局区先生回应如下： - 回应文志华议员的收购率，他表示地盘B是45.16%，而地盘C则是50%。 - 回应许智峰议员的询问，他表示此重建计划的开展及进行须依据两条法例(市区重建局条例及城市规划条例)，城市规划委员会于2013年核准H19项目的总纲发展蓝图时仍然认为该处须透过重建发展以改善环境，所以此重建项目不能就此放弃，他补充早于2012年当局已拆卸H19内其中一栋由当局拥有的独立楼宇。他表示地盘B内楼宇残破，最终需要拆除并透过重建改善环境，市建局不会浪费公帑复修该些建筑物。他表示倘若分期先进行地盘B的重建计划，当局仍然可在发展局局长未批准地盘C的收地申请前继续与地盘C业主商讨收购。 - 主席询问生长在士丹顿街88-90号楼宇外墙的树木会如何处理。 - 市建局区先生表示该树木生长在私人拥有的物业。 - 市建局唐溢雯女士表示当局已赔偿或安置被收购单位内的租客。 第7项：报告及讨论永利街G7中心 - 市建局区俊豪先生表示G7中心内的单位逢星期三晚上租予区内业主立案法团用作法团会议用途，G7中心可容纳约30人，租金是200元3.5小时，租用时间由晚上六时三十分至晚上十时。在其他时间G7中心则租予其他团体或人士举办展览或工作坊等。 - 许智峰议员询问G7中心的长远服务宗旨。 - 市建局区俊豪先生回应表示根据城市规划委员会核准的西营盘及上环分区计划大纲图，永利街仍然被规划为综合发展区，即日后会透过重建发展这地区。由于重建需集合所有业主的同意才可进行，在未有共识之前，永利街部份由局方拥有的单位经翻新后已租予供非政府机构以住宅用途形式为他们的服务使用者提供帮助社区的服务。 - 市区重建局社区发展高级经理殷倩华女士表示，永利街已从本局的重建项目中剔除，有关永利街的事宜不适合在此重建工作小组会议内讨论。 - 主席表示重建小组不再讨论永利街事宜。 - 市建局区俊豪先生补充在鲜货零售中心的第十二个店铺会由市建局用作暂时举办市集推广活动或临时管理鲜货零售中心的支援地方「基地」，用作派发纪念品或推广市集宣传的地方。他补充表示现时在H18地盘A及C内并没有单位可供外间团体借用，除了让准备搬到鲜货零售中心继续营业的鲜货商户暂时租用单位外，其余空置的单位已分阶段拆卸中或预备拆卸。 |  |
|  | 第8项：其他事项 - 此次会议并没有其他事项。 |  |
|  | 第9项：下次开会日期 |  |
|  | - 主席表示由于区议会由本年十月开始停止运作，今次是2014至2015年度重建小组最后一次的会议。会议于下午四时三十分结束。 |  |

中西区区议会秘书处

二零一五年九月