中西區區議會

中西區社區重點項目督導委員會

二零一四至一五年度

第三次會議

會議簡錄(確定)

| 日期 | ﹕ | 二零一五年七月三十日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午五時三十分 (緊接交通及運輸委員會第九次會議後) |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

|  | 葉永成議員, BBS, MH, JP |
| --- | --- |

組員

|  | 陳學鋒議員, MH |
| --- | --- |
|  | 陳捷貴議員, BBS, JP |
|  | 鄭麗琼議員 |
|  | 李志恒議員 |
|  | 文志華議員, MH |
|  | 吳少強議員, MH, JP |
|  | 黃堅成議員 |

列席者：

|  | 葉國謙議員, GBS, JP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 周可喬女士, JP | 中西區民政事務專員 |
|  | 林冰冰女士 | 中西區民政事務助理專員 |
|  | 盧詠莎女士 | 中西區民政事務處 項目經理 |
|  | 黃明慧女士 | 中西區民政事務處 高級行政主任(區議會) |
|  | 陳成豐先生 | 中西區民政事務處 一級行政主任(區議會) |

秘書：

|  | 孫國明先生 | 中西區民政事務處 行政助理(社區重點項目計劃) |
| --- | --- | --- |

因事缺席者：

|  | 陳財喜議員, MH |
| --- | --- |
|  | 林懷榮議員 |
|  | 許智峯議員 |

主席歡迎各與會者出席會議。

第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項: 中西區社區重點項目的進度 (中西區社區重點項目督導委員會文件 第1/2015號) - 主席邀請中西區民政事務專員周可喬女士以電腦投影片匯報中西區社區重點項目(“重點項目”)的進度。 - 周專員表示，重點項目分別於2015年3月24日及6月30日獲得立法會民政事務委員會及工務小組委員會支持；2015年7月14日，項目獲得立法會財務委員會撥款9,010萬元，當中包括應急費用及未來工程價格的調整。另外當局預留約970萬元，用作項目的社區參與及宣傳活動(340萬元)，以及聘請非公務員合約僱員(630萬元)。 - 現時重點項目的進度良好，預期於二零一五年年底開始施工，並於二零一七年年底完工及開放設施。 - 中西區民政事務處(“民政處”)正透過建築署進行招標及工程部分的前期工作，包括重點項目的緊急出口工程及撥地等事宜。 - 組員的意見如下 : - 黃堅成議員表達對工程預算的關注，詢問財政超支的可能性與涉及的金額。 - 文志華議員詢問重點項目的顧問費用事宜。 - 鄭麗琼議員詢問超支及超時的問題。 - 周可喬女士回答文志華議員對顧問費用的查詢，指建築署將負責重點項目的工程顧問工作，故不涉及額外的顧問費用。另外回答黃堅成議員及鄭麗琼議員有關工程預算的提問，周專員表示工程部分撥款的9,010萬元內，已預留690萬作為應急費用及1,370萬元作為價格調整的準備。同時，當重點項目遇到不可預期的情況下，建築署仍可酌量調整工序及刪減若干硬件項目。此外，回答鄭麗琼議員有關超時的查詢，因應工程現有的規模，建築署已作出合適的工程安排。

- 第3項：2015-16年度社區參與及宣傳活動計劃 - (中西區社區重點項目督導委員會文件 第2/2015號) - 主席邀請周專員繼續以電腦投影片簡介2015-16年度社區參與及宣傳活動計劃的建議，詳情如下: - 啟動禮暨巴士巡遊: 建議於區議會休會前舉行，邀請曾參與籌劃重點項目的人士參加，包括聚焦小組、居民研討會及西區副食品批發市場的販商代表等，同日安排巴士巡遊，途經區內主要地點，向市民宣傳重點項目及派發紀念品，預算開支一共約12萬元。 - 短片創作: 邀請區內青年機構及學校的年青人參與拍攝及訪問區內人士，為項目注入更多創意與活力，預算開支約10萬元。 - 製作宣傳品: 配合新一輪宣傳，建議制作新一批宣傳品，包括海報、單張及紀念品等，預算開支約6萬元。 - 就2016–17年度的社區參與及宣傳活動計劃方面，民政處初步建議舉辦壁畫設計比賽及墟日嘉年華。民政處將於2016年初就具體建議諮詢新一屆區議會。 - 各組員就上述建議並無提問或意見。主席感謝周可喬女士及民政處同事。

- 第4項：其他事項 - 沒有其他事項。

- 第5項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議於晚上六時十六分結束。

中西區區議會秘書處

二零一五年九月