中西區區議會

中西區海濱工作小組

第二次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二○一六年六月十五日(星期三) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

陳學鋒議員,MH

組員

楊開永議員

楊學明議員

吳兆康議員

許智峯議員

列席者：

朱浩先生	發展局　助理秘書長(海港)1

梁元熹女士	路政署  區域工程師/西區

鄧叠成先生	渠務署  工程師9(淨化海港計劃)

何盛田先生	規劃署　高級城市規劃師/港島4

林婷婷女士	康樂及文化事務署  中西區康樂事務經理

區佩妍女士	康樂及文化事務署  高級行政主任(策劃事務)4

梁娉瑤女士	土木工程拓展署    工程師18(港島發展部1)

梁卓琳女士	運輸署  工程師/中西區3

黃何詠詩女士,JP	中西區民政事務處  民政事務專員

孫國明先生	中西區民政事務處  行政助理(社區重點項目計劃)

黃卓謙先生	中西區民政事務處  行政助理(區議會)5

胡炎松先生	香港潮州商會　青年委員會副主任

吳文穗先生	明愛莫張瑞勤社區中心	社會工作督導主任

趙泳超先生	明愛莫張瑞勤社區中心　城市規劃行動組

「社區大使隊」代表

邱松慶先生	中環及半山分區委員會主席

唐躍峯先生	上環及西營盤分區委員會主席

趙純銘先生	堅尼地城及石塘咀分區委員會主席

葉榮鉅先生	西區副食品批發市場代表

吳永恩先生,MH	西區副食品批發市場代表

幸志遠先生	國際金融中心管理有限公司  高級物業及設施經理

盧芷琦女士	毅信顧問公司  公關經理

陳顗媛女士	毅信顧問公司  公關顧問

譚智城先生	Swiss AEX Holding Limited  高級工程經理

秘書

沈施恩女士	中西區民政事務處  行政主任(區議會)4

因事缺席者：

陳財喜議員,MH

| 負責者 |  |
| --- | --- |
|  | 主席歡迎各組員出席中西區海濱工作小組(工作小組)第二次會議。 第一項：通過會議議程 - 工作小組通過會議議程。 第二項：通過二零一六年三月七日中西區海濱工作小組第一次會議簡錄 - 工作小組通過二零一六年三月七日中西區海濱工作小組第一次會議簡錄。 第三項：主席報告 - 主席匯報工作小組於二零一六年四月二十九日舉行了一次海濱實地視察。 第四項：中環新海濱摩天輪計劃簡介 - 主席歡迎Swiss AEX Holding Limited高級工程經理譚智城先生、毅信顧問公司公關經理盧芷琦小姐及毅信顧問公司公關顧問陳顗媛小姐出席會議並就中環新海濱摩天輪(摩天輪)計劃的現況作出匯報及簡介。 - 毅信顧問公司盧芷琦小姐匯報中環新海濱摩天輪計劃的建造過程、排水系統、基礎設施、就業機會及摩天輪內的社區設施的概況，並介紹過往舉辦的優惠活動及社區參與活動。盧芷琦小姐表示期望摩天輪能成為香港的永久地標，為此將會舉辦各項不同類型比賽或活動，並加設更多設施例如活動帳篷。 - 毅信顧問公司陳顗媛小姐匯報中環新海濱摩天輪計劃在過去一年半期間在慈善活動的參與及發展方向，包括營運商會定期與本地慈善團體合作舉辦免費的摩天輪參觀活動，直至現時已與三十多個慈善團體合作，超過2,350人參與。 - 發展局朱浩先生表示摩天輪原本三年的營運合約將於今年年中屆滿，在得到中西區區議會和海濱事務委員會的支持後，政府已將有關租約延長一年。而有關用地之後的用途，政府亦會適時向區議會作出匯報。 - 吳永恩先生希望營運商能安排工作小組試乘摩天輪以了解場地及營運安排。 - 楊學明議員表示曾於雨天乘坐摩天輪，並發現車廂有漏水的情況，在排隊等候區的帳幕亦未能有效擋雨，希望營運商留意及改善。 - 許智峯議員認為市民普遍歡迎摩天輪。他詢問發展局關於該用地的長遠規劃、願景、往後何時再會重新招標及屆時相關公眾諮詢的情況，並詢問摩天輪營運商新設的帳篷的用途及詳情。 - 楊開永議員認為摩天輪令中環新海濱生色不少，但吸引力隨時間開始減少，希望有更多關注弱勢社群的折扣優惠讓更多市民可以有機會乘坐摩天輪。 - 趙泳超先生支持摩天輪成為一個永久地標，但認為公共洗手間距離較遠及綠化地帶較少。 - 胡炎松先生詢問營運商有沒有統計訪港遊客中會乘坐摩天輪的數據。 - 主席表示在摩天輪剛落成期間曾邀請中西區區議員試坐摩天輪。他認為摩天輪已成為中環新海濱的一個獨特景點，晚上除了增加不少影相攤檔外，亦有不少傳媒及外國知名人士到此宣傳。他認為摩天輪已漸漸成為香港的一個品牌，但長時間後吸引力開始減退，因此營運商需要構思新元素及調整配套以增強吸引力，否則擔心營運商將會面對經營困難的問題。 - 毅信顧問公司盧芷琦小姐多謝各委員的意見，並表示會盡快與秘書處聯絡安排工作小組試乘摩天輪以了解場地及營運安排。有關車廂漏水方面，摩天輪的車廂內左右兩邊均有一面小窗，如突如其來下雨，工作人員可能未及關上小窗導致漏水。而在正常關上的情況下，車廂不會有漏水的情況發生。有關排隊等候區方面，售票處附近放有多把長雨傘供乘客借用，營運商會提醒相關工作人員主動借出雨傘予乘客。有關新帳篷的用途，營運商目標是提供場地予慈善團體舉辦活動例如展覽等，亦歡迎商業機構作商業用途。她表示營運商非常關心低收入家庭，所以一向歡迎各註冊慈善團體申請免費參觀摩天輪。營運商現時在場地設有約二十個公共洗手間予市民使用。有關摩天輪的數據，現時乘客中約六成為香港人，餘下四成為訪港旅客，營運商將會積極與旅遊發展局(旅發局)發展關係，務求參與旅發局舉辦的宣傳香港活動。至於綠化方面，營運商暫時未有確實計劃。 - 發展局朱浩先生回應有關用地長遠發展的事宜。他表示摩天輪主體結構坐落於中環新海濱七號用地，根據《中環新海濱城市設計研究》，該用地長遠規劃作海濱長廊及都市公園用途，旨在與添馬公園公共休憩用地連為一體。由於七號用地東面部分地下的中環灣仔繞道工程尚未完成，已規劃的長遠發展仍未推展。而現時用作摩天輪及中環海濱活動空間的有關用地將繼續以短期租約的形式租予營辦商作臨時用途。就有關用地現時租約屆滿後的用途，局方會適時與區議會商討。 - 許智峯議員詢問發展局現時是否沒有方法將摩天輪變為永久設施，只能透過長或短的租約維持。有關營運商新設的帳篷，許議員希望可以在沒有團體租用時開放予公眾使用。 - 發展局朱浩先生表示香港的土地一般由政府租出或以其它方式批出，短期用途一般為期五年之內，亦有五年以上的長期租契。政府對摩天輪坐落七號用地長遠發展時的詳細設計暫時未有具體建議。 - 毅信顧問公司盧芷琦小姐表示營運商現時已提供約二百個座位予市民避雨遮蔭。對於沒有團體租用帳篷時開放予公眾使用的意見，她將會向營運商反映。 （會後備註：工作小組於本年九月二十四日就是項議題進行實地視察。） 第五項：跟進中西區海濱實地視察 - 主席表示工作小組曾於本年四月二十九日聯同中西區社區重點項目督導委員會，前往社區重點項目及中西區海濱進行實地視察，並邀請委員就下列事項提出意見。 (i) 上環雨水泵房(近中區警署) - 主席表示上環雨水泵房的機房外被鐵絲網圍起的部分及機動船亭都是可以開放的地區，前提是要預留一條緊急車輛通道。過往曾討論該用地的規劃方向，例如餐飲等，現時該用地已設置自動售賣機。主席希望在會議中討論用地的長遠規劃發展並歡迎發展局助理秘書長(海港)1朱浩先生、康樂及文化事務署中西區康樂事務經理林婷婷女士及康樂及文化事務署高級行政主任(策劃事務)4區佩妍女士出席會議。 - 楊開永議員支持盡快開放被圍起的位置。鐵絲網範圍內有機動船亭，但現時安排搬遷有難度，亦需考慮如何能夠在機動船亭搬遷後優化及美化該址。 - 楊學明議員認為機動船亭有部分經營者已搬遷，應該清空已丟空的位置，同時區議會可投入資源去美化現時繼續經營的機動船亭，而大範圍的空地在平整後應盡快開放，並認為可以考慮在該址發展餐飲服務。他表示首要目標是盡快平整及開放該用地。 - 許智峯議員詢問政府部門對機動船亭的立場及看法。 - 主席希望該地段能盡快開放。對於開放後的使用規劃，由於中山公園沿途沒有餐飲設施，因此他認為該位置適合用作提供餐飲服務，例如流動美食車和快餐車，只要透過區議會加設座位等設施便可以茶座等形式營業。另一方面，由於中山公園運動設施頗齊全，此位置亦適合用作跑步者的中轉站，例如加設儲物櫃，甚至加設一些運動訓練設施。他表示如選擇餐飲服務便需要透過地區小型工程計劃平整地面，如選擇加設運動設施便需要發展局建議是否可以用短期租約的形式批予團體營運。關於機動船亭，他認為可能需要由區議會投入資源以改善環境。 - 發展局朱浩先生表示該地段一邊規劃為休憩用地，另一邊為政府機構或社區用地。如果一併發展為休憩用地，應無須作出規劃申請。一般而言，若在休憩用地加設面積達十平方米或以上的餐飲設施，便需要作出規劃申請。若加入美食車，就需要根據實際建議考慮申請相關牌照。在區內加設運動設施屬民政事務局(民政局)和康文署的政策範疇，如有需要可向相關政策局詳細了解現時政策。若區議會認為需要盡快開放有關用地供公眾使用，則將其透過地區小型工程改建為休憩用地可以是一個較簡單直接的方式。機動船亭現時是以短期租約形式租予營運者。如有需要搬遷或原址重置，需要與營運者及相關的政策局商討。 - 康文署林婷婷女士表示署方對於該地段用作運動培訓用途持開放態度。如果要舉辦訓練班，相信該址的土地平整需符合負責管理部門的基本要求。由於該地段不時有市民緩步跑，計劃倡議部門在規劃時應考慮加設的設施會否對原有使用者造成不便。 - 主席總結該地段應先由區議會決定規劃發展的方向，然後再選擇推行的方式。如選擇餐飲服務，不同類型的餐飲會有不同的方式，而區議會的參與程度亦會不同。當中以二至三年的短期租約形式批出地方予團體營運最為簡單，營運商只需符合牌照要求便可營運，並不需要因此而申請更改規劃。如選擇開放為休憩用地可能是一勞永逸的發展方向，因為區議會只需要進行平整工程及加設蔭棚便可即時開放予公眾使用，但他認為這是浪費了海濱中難得的大面積平地空間。如選擇作為運動及培訓地方，可以由區議會平整地面後交予康文署管理，另一方向是透過短期租約的形式，租予團體管理及營運二至三年後再重新招標。 - 楊學明議員建議參考西九龍文化區的做法，由非弁利機構租借腳踏車予兒童作運動及娛樂。他認為該地段位置較遠，發展餐飲可能不太適合。 - 胡炎松先生表示以他所知，海濱行人路與單車徑應該分開，儘管只租腳踏車予兒童亦要考慮安全問題。 - 發展局朱浩先生補充指無論選擇那種方式租出用地予私人機構作臨時用地，都需考慮有關業界是否有足夠興趣。而楊學明議員提出由非弁利機構營運用地的建議，在地政安排上有機會無需進行公開招標。可由非弁利機構提交租地及營運建議予相關部門，然後由相關政策局給予支持，以便政府整體考慮可否以短期租約形式直接租出土地。 - 許智峯議員對於各個建議都不反對，前題是能夠盡快開放予市民使用。他個人傾向開放為公共空間，因為市民會自然地用作不同活動，例如運動等，而且因用作其他用途而產生配套或技術上的困難有可能導致延遲開放。 - 康文署林婷婷女士補充除了場地內有提供單車徑及/或附設有單車租賃服務的指定範圍外，在康文署轄下的公園範圍內一般是不准踏單車。 - 主席建議是項議題呈交區議會大會，並於會上由議員討論用地的長遠用途。如各委員會後有任何意見可以以書面形式交予區議會。 (ii)：東邊街北停車場 - 主席歡迎運輸署梁卓琳女士出席會議，而地政署因急事未能出席。 - 主席表示停車場位於中山公園室內運動場以西，現時停泊一定數量的貨車，當中包括一些載有危險品的貨車，例如石油氣車。由中山公園室內運動場向西行，就可直達渠務署已完成的工地，然後可通往中西區重點項目的四個碼頭，而這個停車場是各地點互通的關鍵地方。最大的問題是該址現時作停車場用途，若要搬遷及騰空停車場，需找合適地點安置停泊該處的貨車，而大部分司機或車主應是中西區的居民，他們都傾向把貨車泊近住所附近。因為該位置面積不大，最窄的地方只有二至四米，難以作出更好的配套和規劃，因此該空地建議用作公眾休憩用地。 - 運輸署梁卓琳女士表示署方一直留意貨車泊車位的供求，預計該場地最終會用作海濱發展，所以署方已有應對措施，如要求在西堅尼地城私人發展的地下停車場提供貨車泊車位，相信長遠而言可以滿足到貨車的需求。 - 楊學明議員認為西堅尼地城地下停車場要在未來十多年後才能落成，而該址原想推行的除污工程亦遭到反對，故短期內是難以建好地下停車場。現時干諾道西仍有大量天橋底是空置的，是否可以考慮在該些地方劃出位置作泊車位。假設該停車場最終予以保留，不能改建成休憩用地，亦應加設一條三至六米的行人路，只需取消一排貨車泊位就可把中山公園、水務署工地和四個碼頭的海濱串連起來，讓居民可在中山公園與豐物道之間通行。 - 楊開永議員同意楊學明議員的意見。他詢問運輸署儲存危險品的車輛是否能夠輕易找到其他地方安置，如在中西區內找不到合適的地方，署方會否考慮中西區以外的地方，或是搬至一些偏遠位置。 - 吳永恩先生認為該停車場除了是一個停泊危險品車輛的停車場，亦有其他普通貨車停泊。假若短期內難以找到一個長遠的安置地方，是否可考慮先行搬遷非危險品貨車，屆時停車場面積便可縮細，然後就可以按楊學明議員的建議設立一條行人通道，並建一面圍牆將通道與停車場分隔。 - 趙泳超先生詢問署方地下停車場存放危險品的做法是否有問題，若危險品存放在室內時發生意外爆炸，嚴重可以炸毁整個停車場，故認為把儲存危險品的貨車安置在地下室內停車場是不切實際。另外，他建議查核停泊的危險品貨車是否屬於中西區，否則應要求非中西區石油氣店舖的車輛泊回自己所屬的地區。 - 運輸署梁卓琳女士表示對於議員建議保留一條通道的提議，要視乎海濱發展的計劃，署方會配合海濱的發展而作出相應配合。另外，她澄清石油氣車是與氣體安全有關，故石油氣車的停泊事宜是由機電工程署(機電署)負責，運輸署只負責普通車輛的停泊事宜。剛才提到的地下停車場只作普通車輛停泊使用，有關石油汽車輛的問題需要交回機電署跟進。 - 發展局朱浩先生表示需由相關部門協作尋找合適的地方供危險品車輛停泊。根據海濱規劃原則和用地的實際情況，在中西區海濱範圍內難以再覓新地點用作停泊危險品貨車。臨近海濱的用地，大都已規劃用作休憩用地供市民享用。由於中西區為已發展市區，內陸的空地亦已多有規劃用途，未必能夠輕易覓得新地用作臨時停車場。有委員提及搬遷危險品車輛泊車位至其他地區，實施該建議亦有困難。由於停泊危險品車輛並非受歡迎的土地用途，即使其他區有空置土地，亦應優先用作社區或休憩用地用途。政府部門在向該區諮詢時，亦會遇到相當大的反對聲音。他相信政府部門已積極尋找解決辦法，目前已在西堅尼地城規劃中的私人住宅發展和休憩用地地下規劃停車場用作私家車和貨車停泊。而危險品貨車泊車位的安排，需再與相關政府部門進行商議。一般而言，若要把天橋底的空地或路邊的位置劃作危險品貨車泊車位，有機會需要評估對周圍環境的影響，例如假設危險品發生事故對高架路結構或附近設施及建築物會否構成危險。根據過往經驗，在進行發展時，如附近有油站、氣站等設施，相關部門會嚴格要求項目倡議者進行詳細評估和加入適當措施，例如在鄰近地方新建建築物時需加厚牆身。發展局不會停下發展海濱的步伐，會配合相關部門積極處理有關事宜，亦希望區議會明白有關搬遷未必能於短期內解決。 - 吳永恩先生建議應要求車主將危險品放置於倉庫，不應儲存在車上，貨車理論上只作運輸用途，故當貨車停泊停車場時將會只是普通貨車，並不存放任何危險品，那便可解決危險品車輛停泊的問題。 - 楊學明議員要求運輸署提供資料，然後再去商討方案，例如現時這個停車場停泊多少輛普通貨車，多少輛存放危險品貨車。由於區內仍有不少唐樓居民或市民需要石油汽，故不能忽略他們的需求。 - 楊開永議員認為運輸署應先把普通車輛安置於天橋底等空地，然後該停車場的停泊車輛減少後，便可預留部分地方作行人道。 - 主席同意各委員的建議，認為運輸署應先安置非危險品貨車以騰出一定的空間設立行人道，從而可以將海濱的通道打通，這對整個海濱的連貫性很重要。 - 運輸署梁卓琳女士表示不反對先安置部分車輛以騰出空間的建議，但留待海濱設計規劃時再作研究。關於停車場車輛的使用數據，署方可於會後提供。對於石油氣車輛的問題，據了解，機電署規定石油氣車輛必須停泊於建築物十五米之外，詳情需要向機電署查詢。(會後補充: 在2016年5月18日的夜間泊車調查中，停泊在東邊街北停車場的有63輛普通貨車及32輛石油氣車。) - 主席希望運輸署可盡快提交數據，例如減少多少輛車輛便可劃分出一條行人道，有了實質的數據，小組便可以向相關部門爭取，以便早日解決此議題。 - (iii)：渠務署豐物道旁的臨時工地 - 主席歡迎發展局朱浩先生、康文署林婷婷女士、康文署區佩妍女士、渠務署鄧叠成先生、路政署梁元熹女士及運輸署梁卓琳女士出席會議。在實地視察中發現整個區域已完成平整及綠化，但是同時工地亦被鐵絲網圍起，不能夠即時開放。中西區地區小型工程工作小組於上次的會議亦曾討論是項議題，並通過將工程列為優先項目，建設海堤欄杆、長椅、蔭棚及電力設施等基本設施，此改善工程基本上對原有格局沒有任何影響，工程完成後就可以對外開放。主席期望工程於下年年底前可以完成，隨後邀請中西區民政事務處民政事務專員黃何詠詩女士匯報工程的進度。 - 黃專員表示早前地區小型工程工作小組會議中得到委員的支持優化該工地，從而盡快向市民開放。現時民政處會先訂定一個詳細的建議書，研究燈柱、椅子等設施的安排，然後再交予地區設施管理委員會及其他委員會作出審批，預計最快明年才可以完成整個工程。雖然現時未能全面向市民開放，但預計在本年十一月中西區區節期間將會開放某部分地方予非政府組織去舉辦一些小量的活動給市民參與，避免丟空用地而造成浪費。 - 主席提醒組員臨時工地左下角的三角位置暫時是透過短期租約租出的停車場，並不包括在開放範圍內。臨時工地的左方是中西區社區重點項目的位置，將會研究在接駁位置加建一道閘門以連接西區副食品批發市場，而閘門的管理及開放安排將會與批發市場的販商商討以避免影響販商的日常運作。在正常情況下，因為販商的工作時間是在晚上凌晨時段，因此不會與閘門開放的時間重疊。 - 楊學明議員詢問三角位置有否規定是停泊甚麼類型的車輛，若然能夠把危險品車輛搬遷至該處便可解決東邊街北停車場的問題。 - 運輸署梁卓琳女士表示該處現時停泊貨車及旅遊巴，會否停泊石油氣貨車需要交由機電署決定。 - 主席建議運輸署梁卓琳女士代為向機電署查詢可行性。 - 黃專員補充指現時首要目標是打通道段以連貫整個海濱，並開放予市民使用。只要若干數目的危險品車輛不停泊於東邊街北停車場，便可把海濱串連並開放。而由於負責管理危險品車輛停車場的營運商曾經提前終止合約，所以處方已經與各政府部門，包括運輸署、機電署、發展局及環保署等部門舉行會議提早處理。 - 許智峯議員表示三角位置現時用作停泊貨車等大型車輛，若有大型車輛出入海濱旁邊，將會影響使用海濱的市民。他希望民政處能運用改善工程的撥款去建設一些分隔設施，不論視野上或是嘈音上，盡量減低由大型車輛出入而造成的影響。就長遠規劃之言，這部分可考慮列入海濱的休憩用地。 - (iv)：中西區社區重點項目 - 主席歡迎中西區民政事務處民政事務專員黃何詠詩女士及中西區民政事務處行政助理(社區重點項目計劃)孫國明先生出席會議。 - 黃專員匯報有關工程現正進行中，預計工程將如期於二零一七年年底前完成，並為此感謝西區副食品批發市場的販商的忍耐。她希望此重點項目能夠反映中西區的歷史，所以在康文署的協助下購買兒童遊樂場的設施時，有關設計會盡量反映原身是貨物集散地的歷史。處方現正同步進行購置兒童設備、外貌美化及優化欄杆的設計，亦正籌備上次會議中曾提及的宣傳教育活動包括電影及墟市，而墟市的詳情將會於稍後的議程中再討論。 - 主席感謝西區副食品批發市場內販商的支持及理解，讓社區重點項目的地方能夠開放予市民使用。主席期望於二零一七年年底的工程完成後，便可接駁渠務處的臨時工地，屆時市民便可由山道直達豐物道。至於該公園的配套等事宜可以在日後再討論及研究。 - (v)：西環公眾貨物裝卸區 - 主席表示秘書處曾發信邀請海事處的代表出席會議，惟處方表示相關職員因有其他事務未能出席。現時裝卸區用地的地面的狀態良好，雖然部分地方被船家臨時佔用，整個用地是一幅非常優質的海濱用地。用地長約有一百七十二米，闊約二至三十米，面積約七千平方米。有關該用地的規劃發展及用途，需要各委員一同討論。此外，由於用地鄰近卑路乍灣公園，如何有效連貫海濱亦值得討論。 - 楊學明議員認為必須盡快開放及連接卑路乍灣公園。他認為可以在該用地設置運動設施從而能夠充分利用用地。 - 楊開永議員認為應該將鐵絲網拆除，短期可先加設適當的安全措施並開放為公眾休憩空間，長遠用途可以稍後再研究。 - 許智峯議員認為用地若作為公眾休憩空間應讓市民易於見到，而為了增加暢達性，面向行車路方向的圍欄應該盡快移除並開放予公眾使用。 - 趙泳超先生表示區議會較早前的研究報告指出卑路乍灣公園的願景是希望有一個覆蓋式的遠景平台與該用地連貫。此外，可在近行車路的位置加建一層樓高的建築物，上層用作餐飲，下層讓市民遮蔭。 - 吳永恩先生表示可以選擇用行人隧道或行人天橋連接從而加強暢達性以便市民使用。 - 主席總結各委員大致同意該用地應該盡快開放，並主要拆除圍網。若要完全開放場地，除了拆除圍網外，還需要進行改善工程將花槽及部分樹木移走，最理想的情況是能夠與行人路拼合使整個環境更開放。另外，各委員的意見都支持與卑路乍灣公園連接，連接方式以行人天橋較為合適，行人天橋的落點詳情需要稍後再討論，因為涉及的建造費用高及時間長。他相信只要加設一些簡單的安全設施例如在海堤加建圍欄，便能夠盡快開放。另外，對於區內持續增加飼養寵物的人士引致寵物隨地便溺問題不斷惡化，稍後可以討論能否在該用地設立一個寵物公園以舒緩問題。如各委員同意，工作小組會將是項議題呈交區區議會大會，由議員一同討論研究。此外，主席詢問康文署能否就有關開放後的日常營運費用給予支持。 - 康文署林婷婷女士認為可先因應所加設設施的項目，再與相關政府部門商討設計細節及日後的營運管理，如使用地區小型工程項目撥款增設設施便需要區議會撥備資源予負責管理的部門作日後營運開支，以往其他政府部門例如民政處亦有管理及保養一些休憩設施。另外，亦可以參考「共管」的營運模式，政府部門各自在獲得營運資金以管理其負責的設施，例如康文署負責植物保養、食環署負責清潔等。 - 主席表示由於用地接近民居，主要會開放為休憩用地。他認為趙泳超先生的建議是中長期的考慮，因為可能涉及撥款申請及改變規劃用途。 - 發展局朱浩先生指出，一般而言公共休憩用地會由康文署負責管理及保養。而一些以行人通道為主要用途的公共空間則可以考慮部門共管模式。發展若涉及興建行人天橋，需要就有關道路工程刊憲，並徵詢各個持份者的意見。若有市民提出反對，相關部門需要處理反對意見，之後才能開展工程。興建天橋現時亦需要加設升降機或其他無障礙設施，成本會較一般地面過路設施高。因此，在確定將行人天橋納入規劃前要小心考慮落成後的整體行人交通網絡，以確保公帑用得其所。整個規劃亦需較長時間才能確立。 - 主席表示是項議題將會在區議會再作討論，並爭取透過地區小型工程項目撥款加設基本的安全設施以盡快開放該用地。 第六項：活動撥款申請 -「西區副食品批發市場墟日嘉年華2016-2017」 - 主席表示活動日期將與西區副食品批發市場商討，預計在農曆新年前舉行。會上小組通過「西區副食品批發市場墟日嘉年華日2016-2017」的撥款申請，並通過由陳學鋒議員擔任活動籌備小組的主席。 第七項：其他事項 - 許智峯議員表示有許多市民投訴軍事碼頭範圍妨礙觀賞龍舟競賽，他認為該段碼頭已被圍封超過兩年，由於發展局在上次區議會會議中未能就該用地的規劃提供資料及圍封的時間表，他希望可以在下次小組會議上加入此議程討論從而盡快處理該用地。 - 主席認為可以在下次會議中討論此項目，但同時表示按他理解該地段長時間被圍封是因為就該地段的規劃正進行司法覆核。如果司法覆核能被撤銷，該地段應可即時開放，否則即使討論亦只是徒勞無功。 - 發展局朱浩先生表示中區軍用碼頭為軍事設施。按原定計劃政府會在所有相關程序完成後，將軍用碼頭移交予駐軍。但相關的法定規劃程序因為受到司法覆核而尚未完成，政府因而未能進行將軍用碼頭移交予駐軍的所需跟進工作。由於軍用碼頭屬軍事設施，在移交予駐軍前並不適宜開放予公眾使用。 - 主席再次希望許智峯議員能夠將此訊息帶給相關人士，並表示下次會議上可以就此議題再進行討論。 第8項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議在中午十二時十五分完結。 |

中西區區議會秘書處

二零一六年十一月