中西區區議會

地區小型工程工作小組

第八次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年七月十八日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午三時十五分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |  |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

陳捷貴議員,BBS,JP 鄭麗琼議員 吳兆康議員 楊開永議員 楊學明議員

列席者：

| 莫智健先生 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 劉懿德女士 | 中西區民政事務處行政助理(區議會)3 |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程組工程督察(香港)2 |
| 高國強先生 | 民政事務總署助理工程督察(中西區) |
| 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 黃家燕女士 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理 |
| 陳淑興女士 | 康樂及文化事務署圖書館高級館長(中西區) |
| 葉慧婷女士 | 康樂及文化事務署圖書館館長(石塘咀公共圖書館) |
| 劉以欣女士 | 港鐵公司助理公共關係經理-對外事務 |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳學鋒議員,MH 陳浩濂議員 許智峯議員 李志恒議員 蕭嘉怡議員 葉永成議員,BBS,MH,JP

第1項：通過會議議程

- 小組通過修訂的會議議程。

第2項：通過二零一七年十月十八日地區小型工程工作小組第七次會議簡錄

- 小組通過二零一七年十月十八日地區小型工程工作小組第七次會議簡錄。

第3項：地區小型工程計劃建議項目
(地區小型工程工作小組文件第28/2017號)

- 興建水街座椅上蓋

  - 文件由楊學明議員提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示經初步了解，有關地段不屬於私人地段，而擬興建上蓋位置現有的座椅不屬民政處管理。處方會先了解現有座椅由那個部門管理再作跟進。

  - 經討論後，小組通過視乎管理現有座椅的政府部門，再探討工程優先次序。

- 在遮打道通往愛丁堡廣場的行人隧道內放置花盆

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 中西區民政處行政主任(地區管理)文志超先生表示處方收悉市民建議更換於隧道出入口的花槽及植物裝飾，有關位置的花槽現時設有花架及塑膠植物。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 拆除中環戲院里長文印刷外的欄杆和將指示牌向北遷移

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員希望平整地面或興建斜道。

  - 楊學明議員表示長者可能需要現有的欄杆。

  - 民政處文志超先生表示處方會先了解現有欄杆由那個部門管理再作跟進。

  - 經討論後，小組通過視乎管理現有欄杆的政府部門，再探討工程優先次序。

- 翻新荷李活道公園遊樂場和休憩處設施

  - 文件由陳學鋒議員提交及由楊學明議員向組員介紹文件。

  - 康樂及文化事務署(康文署)中西區副康樂事務經理(分區支援)陳淑芬女士表示處方已聯絡建築署及技術小組作出跟進，礙於近日天雨關係未能動工，有關方面會盡快作出跟進。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 堅道欄杆掛設花盆

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示處方會按一貫程序諮詢相關部門及進行地區諮詢，如果沒有到反對意見，處方會安排設置花盆。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程(中區)

  - 文件由康文署提交及由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員詢問可否於花床栽種植多年生植物，例如一品紅，因為此類植物生長周期較長，符合環保原則。

  - 吳兆康議員同意鄭麗琼議員的意見。

  - 康文署陳淑芬女士表示現時花床已栽種了灌木，是項工程計劃完成後，會盡量保留適合的植物繼續栽種，惟少量於節日用作點綴的時花生長周期則會較短。此項美化工程計劃將於聖誕節(十二月至翌年一月)及農曆新年(二月至三月初）進行，以加強美化及綠化效果，並增添節日的氣氛。

  - 主席明白時花生長限於季節性，建議加強栽種灌木。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 園藝美化工程(西區)

  - 文件由康文署提交及由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 羅便臣道欄杆盆裁設置工程

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化社區計劃2017/2018年度中環行人天橋柱身粉飾工程

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 主席建議於柱身增設快速回應碼(QR Code)。

  - 鄭麗琼議員建議地圖方向按使用者的需要及實際地理環境繪製，而非單純上北下南，以方便遊客使用。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 改建西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱走廊

  - 文件由民政處提交及由民政處莫智健先生向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員詢問管理閘門開放時間的人手安排、洗手間位置及路段會否人車共用；並希望處方加強宣傳地段對外開放的時間及有關安排。

  - 楊學明議員關注場地地面可能因批發市場販商的日常工作而濕滑。

  - 民政處莫先生表示有關路段有圍網分隔，所以不會人車共用。由於旁邊的社區重點項目計劃場地(一至四號碼頭)已設有兩個洗手間，設於漁農自然護理署(漁護署)場地內的洗手間暫未有計劃對外開放。場地地面方面，處方曾與代理工程的建築署商討，署方會注意地面平整及疏水的問題。人手安排方面，處方現正與漁護署商討管理閘門的人手安排。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第4項﹕地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第33-36/2017號)

- 地區小型工程計劃建議地區小型工程計劃撥款申請–「石塘咀公共圖書館增設圖書除菌機」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 經討論後，小組通過撥款47,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–「改建西區副食品批發市場五號碼頭沿海地帶為公眾海濱走廊」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員希望處方可以提供設計，如欄杆，以供參考。

  - 民政處文先生表示是項工程的設計希望與社區重點項目計劃一致，處方可以請建築署提供有關設計的樣式作參考。

  - 經討論後，小組通過撥款5,850,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–「 美化社區計劃2017-2018年度中環行人天橋柱身粉飾工程」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員詢問撥款申請的總額是否較上年度為低。

  - 民政處行政助理(區議會)3劉懿德女士表示由於本年度計劃減少更換車身貼的次數，所以撥款申請總額亦較上年度為低。

  - 經討論後，小組通過撥款170,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請–「興建連接薄扶林道(寶翠園第三座)至香港大學站之間行人道遮雨屏」

  - 文件由民政處提交及由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 楊學明議員詢問處方外牆的樹木會否被移除，並關注樹木對外牆結構的影響及安全問題。

  - 民政處莫先生表示計劃現有兩個方案，一個為繞過樹木設置遮雨屏，另一個為先移除樹木再設置遮雨屏。處方初步得悉有關外牆由香港大學負責保養，處方的工程代理人曾就設置遮雨屏一事去信香港大學，但暫未有回覆。

  - 經討論後，小組通過撥款4,360,000元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件29及30/2017號)

- 地區小型工程工作小組文件第29/2017號

  - 第1項：在中西區內休憩場地加設蔭棚

    - 康文署陳淑芬女士表示中山紀念公園之工程預計將於二零一八年第一季完成。

    - 鄭麗琼議員關注永利街休憩處的地點及人流情況，建議可重新考慮於該處加設蔭棚工程的內容。

    - 康文署陳淑芬女士表示待收到土木工程拓展署的回覆後，會再在工作小組會議中作討論。

  - 第4項：城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈

    - 工程已於二零一六年十月初展開，安裝掛牆電燈及相關電路系統工程已經完成，而增設蔭棚工程亦預計於二零一七年第四季完成。

  - 第6項：在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器

    - 康文署陳淑芬女士表示工程預計於二零一八年第一季完成。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第30/2017號

  - 第1項：2016-17年度中環至半山行人扶手電梯美化工程及中西區新增綠化地點欄杆盆裁植物設置工程

    - 民政處文志超先生表示處方已於行人扶手電梯設置懸掛式花盆，而為新增綠化地點設置欄杆盆裁植物的工程已完成。

  - 第2項：皇后大道西169-181號後巷加裝電燈工程

    - 民政處文志超先生表示電燈已完成加裝。

  - 第20項：中西區文學徑傳意牌設置工程

    - 民政處文志超先生表示顧問已準備傳意牌的初步設計供委員參考。處方備悉小組意見，並會就有關設計再作跟進。

  - 小組備悉文件。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第31及32號)

- 地區小型工程工作小組文件第31/2017號

  - 第1項：港鐵堅尼地城站外蔭棚加設擋雨玻璃

  - 第3項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網

    - 港鐵公司助理公共關係經理-對外事務劉以欣女士表示港鐵公司正與建築署跟進上述兩項工程有關事宜，亦會盡快提交圖則予有關部門。如有關工程不影響車站結構、運作及日後的維修，港鐵公司對此並沒有特別意見。

    - 楊開永議員希望港鐵公司加快有關進度。

    - 康文署陳淑芬女士表示港鐵公司尚未提交完整的圖則，因此建築署仍未能就有關工程展開可行性研究。

    - 主席要求港鐵公司盡快向建築署提供有關的建築圖則，以便署方作進一步研究。

    - 港鐵公司劉女士備悉有關要求，並會催促工程部跟進。

  - 第2項：中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷

    - 康文署陳淑芬女士表示已就上述工作計劃諮詢港鐵公司並獲得港鐵公司不反對本工程項目建議的回覆，建築署將就整項工程細則所需預算費用作出評估。

    - 楊開永議員及楊學明議員關注上蓋的面積能否全面覆蓋座椅範圍。

    - 康文署陳淑芬女士表示會與建築署跟進相關設計，她續補充是項工程費用由康文署負責，故無需申請地區小型工程計劃撥款。

  - 小組備悉文件。

- 地區小型工程工作小組文件第32/2017號

  - 小組備悉文件。

- 第7項：其他事項

- 沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會日期。

- 會議於下午四時四十三分結束。

中西區區議會秘書處

二○一七年九月