中西區區議會

地區小型工程工作小組第一次特別會議

暨地區設施管理委員會第七次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年二月十六日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午二時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 區議會會議室 |  |

出席者：

地區設施管理委員會主席

鄭麗琼議員

地區小型工程工作小組主席

陳財喜議員,MH

委員及組員

葉永成議員,BBS,MH,JP 陳捷貴議員,BBS,JP 陳學鋒議員,MH 李志恒議員 許智峯議員 甘乃威議員 吳兆康議員 蕭嘉怡議員 楊開永議員 楊學明議員

列席者：

| 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 王雪兒女士 | 中西區民政事務助理專員 |
| 余恩恩女士 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 周韻琴女士 | 旅遊事務署旅遊事務助理專員 |
| 譚鈞浩先生 | 旅遊事務署經理(旅遊)32 |
| 黃秀蘭女士 | 康樂及文化事務署香港歷史博物館總館長 |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳浩濂議員

第1項：地區小型工程計劃撥款申請

(地區小型工程工作小組文件第14/2017及地區設施管理委員會17/2017號)

- 鄭麗琼主席歡迎各委員及政府部門代表出席二○一七至二○一八年度地區小型工程工作小組第一次特別會議暨地區設施管理委員會第七次會議。地區小型工程工作小組已於本年一月二十五日舉行的第五次會議上同意是次會議的安排。由於小組與委員會需就相同議題作出討論，會議將由小組主席陳財喜議員及委員會主席鄭麗琼主席聯合主持，就「孫中山史蹟徑 - 重新設計的紀念牌的安裝工程」的議題作合併討論。

- 地區小型工程計劃撥款申請 - 「孫中山史蹟徑 - 重新設計的紀念牌的安裝工程」

  - 文件由旅遊事務署、康樂及文化事務署(康文署)及中西區民政事務處(民政處)提交及由中西區民政事務專員黃何詠詩女士向組員介紹文件。

  - 何專員表示此計劃是在「二零一六至二零一七財政年度政府財政預算案」公布。孫中山史蹟徑(史蹟徑)對中西區而言十分重要。中西區歷史反映香港社會及歷史發展，史蹟徑因而吸引市民不時遊覽。儘管中西區區議會及政府部門曾為史蹟徑進行更新工程，然而經歷一段時間後，史蹟徑的紀念牌隨著時日亦有一定程度的損耗，資料亦需更新。政府因此建議為史蹟徑進行更新工程、配合科技應用及將紀念牌的歷史資訊結合藝術文化及創作元素等，加上旅遊事務署希望推廣文化旅遊，現由政府相關部門主導並與中西區區議會(區議會)合作推行是項計劃。旅遊事務署及康文署將更新紀念牌，有關預算約為8,000,000元，而安裝紀念牌的工程開支則由區議會地區小型工程計劃的撥款所支付，有關預算總開支為1,310,000元。工程展開前處方需先探討工程的可行性，例如進行地底勘探，有關前期研究工作的預算為250,000元，而是次會議希望小組及委員會支持是項計劃並批撥前期研究工作(即250,000元)的撥款申請。

  - 更新紀念牌的內容及設計方面，何專員表示由於新的紀念牌將包含藝術元素，康文署已委聘策展團隊聯同九位本地藝術家負責設計及製作新的紀念牌；旅遊事務署並邀請了歷史專家丁新豹博士及劉智鵬博士作為是次更新工程的歷史顧問，為歷史資料進行核實，力求新的紀念牌歷史資料詳實並富藝術創意，滿足居民及遊客期望。政府希望紀念牌的設計配合時代步伐，並透過流動程式為訪客提供更多資訊，包括結合聲音與影像的介面。

  - 旅遊事務署周韻琴女士感謝中西區區議會帶動史蹟徑的推行及一直以來對史蹟徑的支持，並表示希望史蹟徑完成更新後，成為香港文化旅遊的一個亮點。除了讓本地市民知悉相關資訊及歷史回憶外，亦希望旅客能體驗香港多元化的旅遊特色。

  - 陳財喜主席對是項計劃及撥款申請表示支持，並欣賞計劃涵蓋文化、歷史、藝術元素及引進藝術家的參與。主席認為計劃為紀念牌添置藝術裝置是一項能夠豐富中西區文化及藝術氛圍的公眾藝術。

  - 陳捷貴議員對是項計劃及撥款申請表示支持，並對旅遊事務署再次斥資進行更新表示高興。陳議員續指紀念牌已由當年的十三個地點增至十五個，處方約每五年進行一次更新，亦越做越好。

  - 甘乃威議員希望了解各項開支的關係，包括8,000,000元、250,000元及1,310,000元的支出。而以他所知，當年因紀念牌的物料上乘所以造價昂貴，擔心現時貿然更換會造成浪費。甘議員認為現時設置更大型的紀念牌可行性不大，而且有關建築物已不存在；在只有照片及文字資料的情況下，不明白何以需要8,000,000元的開支。甘議員認為硬件以外的配合更為重要，希望有持續的軟件程式或活動能夠延續孫中山先生的精神。

  - 蕭嘉怡議員對是項計劃表示支持。蕭議員表示得悉有市民認為現時的紀念牌較為骯髒，不進行更換對孫中山先生似乎有欠尊重，並希望部門採用較優質的物料方便日後進行清潔及保養。

  - 陳財喜主席表示可考慮將拆除後的紀念牌進行活化，並選取適當位置址重置作集中展示，便不會造成浪費。主席續詢問署方工程時間表會否配合回歸二十周年，及有關的設計何時能提交區議會。

  - 何專員表示工程開支方面，8,000,000元的開支為由旅遊事務署及康文署負責，作為史蹟徑設計及製作紀念牌等工作的費用，其中包括流動應用程式相關的開支紀念牌聘請專業團隊；而1,310,000元的開支則主要作為安裝十九塊紀念牌的工程費用，其中包括250,000元的前期研究工作。何專員表示雖然史蹟徑於1994年至今曾進行更新工程，然而政府及市民均認為旅遊為中西區相當重要的一環，亦希望推廣本地的文化旅遊。環顧國內外的旅遊勝地，介紹歷史古蹟時亦會結合藝術及科技等元素；相信放諸香港，若也能將三者結合對推廣文化旅遊能有相對較大的效用，亦配合中西區作為香港重要的歷史文化之地。政府希望以此計劃回應市民對歷史文化藝街推廣的期望，同時活化史蹟徑以推動旅遊發展。何專員認同重置拆除後的紀念牌可免於浪費，並將繼續與各部門及區議會商討有關安排可行性。

  - 時間表方面，旅遊事務署周韻琴女士表示整項計劃預計於本年第四季完成。

  - 何專員同意甘議員認為史蹟徑除硬件亦須配合軟件的建議，並歡迎各委員及組員提出相關的活動建議。應用程式方面，何專員相信重新設計紀念牌後，史蹟徑將配合流動應用程式作旅遊推廣。地區推廣方面，政府將制定適合作為文化推廣的內容及相關活動，例如向學校推廣等。

  - 康文署香港歷史博物館總館長黃秀蘭女士認為是次計劃結合藝術及歷史元素，可進一步向香港市民和遊客進行推廣。署方的孫中山紀念館也會繼續透過教育活動，介紹孫中山先生的史蹟。

  - 陳捷貴議員希望每一個紀念牌相互有一致性及和現有紀念牌有呼應，延續歷史，如利用符號或顏色作為提示；政府亦可考慮原址保留部份舊有的紀念牌；並希望若有回應碼(QR Code)或其他應用程式，其內容能以中西區區議會過往出版的史蹟徑小冊子（《孫中山史蹟徑(二零一一年修訂版)》）作為參考。

  - 甘乃威議員表示如果政府能夠保留拆除後的紀念牌而不會造成浪費，則會支持此項計劃。甘議員希望部門能盡快提交相關的設計及採用的物料予區議會審批，並希望紀念牌拆除與安裝的時間能盡量配合。軟件及活動方面，甘議員希望新的紀念牌落成後，政府可即時推出相關的活動，並建議活動分為短期及長期兩方面，同時包括學校及公眾參與，讓市民進一步認識孫中山先生於香港的事蹟。

  - 葉永成議員支持是項計劃的構思，並認為如有回應碼或其他應用程式則可以更方便及全面地提供資訊，亦與時並進。葉議員表示可考慮將拆除後的紀念牌放置在中山紀念公園或海濱長廊等地點，然而最重要是不要造成浪費。

  - 鄭麗琼主席表示各委員原則上支持是項撥款，並表示可考慮將拆除後的紀念牌放置於市區重建局H18(卑利街/嘉咸街發展計劃)的禮堂，而確實地點則有待商討。鄭主席希望如有快速回應碼或其他應用程式，內容能包括兩文三語的文字及語音介紹，以達致更現代化。

  - 何專員表示有關紀念牌拆除後重置的地點有待商討，亦盡量不希望浪費資源另覓地點儲存，同時希望如可行，拆除及安裝紀念牌的過程能一併處理並作無縫銜接。藝術設計方面，政府亦希望能盡快取得相關設計以便趕及交區議會。另外，何專員強調相關紀念牌的設計為受聘的藝術家的個人作品，希望委員及組員理解有關設計並不是由政府單向要求藝術家如何設計紀念牌。政府會與藝術家保持溝通，但亦會尊重藝術家就紀念牌設計於藝術上的表達，部門亦會適時與區議會溝通。文化推廣活動方面，旅遊事務署、康文署或區議會現有的恆常文化推廣活動中亦可以孫中山先生為主題作合併推廣；何專員認同學校的參與相當重要，並表示區內不少機構也有舉辦文化深度遊的活動，與有關機構合作可事半功倍，而在資源配對上亦未必需要動用更多額外資源籌辦全新的活動。

  - 經討論後，小組及委員會通過撥款250,000元予民政處推行上述計劃。

第2項：下次會議日期

- 秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

- 會議於下午三時十分結束。

中西區區議會秘書處

二○一七年三月