二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第一次會議簡錄

| 日期 | ﹕ |  | 二零一八年三月一日（星期四） |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ |  | 下午四時四十五分（緊接交通及運輸委員會第二次特別會議後舉行） |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓中西區區議會會議室 |  |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH

組員

葉永成議員,BBS,MH,JP 陳學鋒議員,MH,JP 陳捷貴議員,BBS,JP 鄭麗琼議員 楊學明議員 楊開永議員 吳兆康議員 許智峯議員 伍凱欣議員 楊哲安議員

列席者：

| 黃何詠詩女士,JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 莫智健先生 | 中西區民政事務處高級行政主任(地區管理) |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任(地區管理) |
| 顏選華先生 | 民政事務總署工程督察(香港)2 |
| 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理(分區支援) |
| 蘇健良先生 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理(分區支援) |
| 梁健強先生 | 建築署高級物業事務經理/西區、南區及大嶼山 |
| 吳卓綸先生 | 建築署物業事務經理/西區 |

秘書

| 沈施恩小姐 | 中西區民政事務處行政主任(區議會) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

李志恒議員,MH

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一七年九月二十八日地區小型工程工作小組會議簡錄

- 小組通過二零一七年九月二十八日地區小型工程工作小組會議簡錄。

第3項：工作小組成員組合及職權範圍

(地區小型工程工作小組文件第1/2018號)

- 主席歡迎建築署代表出席會議，並邀請各組員就工作小組的成員組合及職權範圍提出意見和作出議決。主席指出地區設施管理委員會於二零一八年一月二十五日舉行的第一次會議上，建議邀請建築署的代表成為工作小組的常設部門代表。秘書處早前已去信建築署，而其回覆已呈枱供各組員備悉。建築署的回覆表示將會按情況派員出席個別會議。

- 主席邀請組員提出意見。由於會上沒有收到其他意見，小組通過相關文件。

第4項：二零一八至二零一九年度地區小型工程計劃建議項目

(地區小型工程工作小組文件第2/2018號(修訂))

- 聖士提反里欄杆設皮蛋缸

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員建議使用區議會常用的花盆代替皮蛋缸。

  - 鄭麗琼議員和主席均贊成在該處設置區議會的長條型綠色花盆。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 翻新卑路乍灣公園內健身設施油漆

  - 文件由張國鈞議員提交，並由楊開永議員向組員介紹文件。

  - 由於沒有其他組員提出意見，小組通過將工程列為優先項目。

- 移走中環城皇道一棵樹木根部上的竹枝

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示曾經派員進行實地視察，發現該處有其他石牆樹均出現類似情況，可能與鞏固樹木有關。由於相關斜坡由建築署管轄，民政處將會向建築署了解情況。

  - 建築署梁健強先生表示需視乎設置竹枝目的，若與鞏固工程有關，將會與建築署斜坡組了解情況和研究如何處理。

  - 主席要求建築署在會後作出回覆，並交代該竹枝的目的和作用。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。建築署將於會後提交補充資料。

- 維修由火井通往屈地街38-44號後門的樓梯及在左側加裝扶手欄杆

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 由於沒有其他組員提出意見，小組通過將工程列為優先項目。

- 在南里兒童遊樂場近上山樓梯處增加照明

  - 文件由主席提交及向組員介紹文件。

  - 葉永成議員表示該樓梯為寶翠園範圍內，據了解寶翠園業主委員會正跟進修理相關的照明系統。葉議員希望區議會可以協助改善兒童遊樂場的照明系統。

  - 陳學鋒議員表示該處的樹木剛好遮蓋路燈，因此建議定期修剪該處的樹木。

  - 民政處文志超先生表示在初步研究後發現該處位於寶翠園的範圍之內，處方將會諮詢路政署有否需要加強街燈照明，亦會與相關部門研究政府土地範圍內的樹木修剪安排。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 羅便臣道近花園道交界處道路旁及行人路綠化工程

  - 文件由楊哲安議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示處方將會進行實地視察。由於該處路面較為狹窄，所以初步建議設置區議會的掛欄杆式花盆，並會就建議諮詢相關政府部門包括運輸署的意見。

  - 楊哲安議員歡迎設置掛欄杆式花盆的建議，但關注花盆會否阻擋駕駛人士的視線。

  - 民政處文志超先生表示處方將諮詢運輸署的意見，並會採納有關意見後設置花盆。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 波老道加建小型花圃

11.1	文件由楊哲安議員提交及向組員介紹文件。

11.2	民政處文志超先生表示處方與民政事務總署工程組曾進行初步研究，發現該處位於一個斜坡頂部，土力工程處因此不建議在該處增加負重，並要求在進行斜坡加固工程之後才可以在該處設置花盆，惟相關工程費用龐大，初步估算超過二百萬元。處方日將會要求相關部門改善該處環境，包括要求路政署修剪雜草和種植灌木。處方稍後將會再到現場進行視察。

  - 楊哲安議員表示相關建議的目的是改善該處的環境衞生。

  - 主席希望食物環境衞生署和路政署協助處理該處的垃圾。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 將石山街堅尼地城社區綜合大樓三部升降機地下按鈕改成獨立操作

  - 文件由張國鈞議員提交，並由楊開永議員向組員介紹文件。

  - 民政處莫智健先生表示相關升降機的保養工作由機電工程署負責，處方已要求機電工程署重新調教升降機的操作系統，並預計在三月內進行。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃

13.1文件由康文署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 主席詢問為何有關工程為期達十個月。

  - 建築署吳卓綸先生表示署方在收到撥款後會委派承辦商進行深入的設計研究(相關設計)，由於有關工程較為大型，以及涉及港鐵範圍，所以須與港鐵公司溝通。當相關設計完成並得到港鐵公司同意後，署方需要安排訂購和運送物料，以及需要進行物料的驗收和測試，相關過程需時。在完成為期約六個月的前期工作後，後期的施工工程時間大概需時四個月。

13.4陳學鋒議員查詢工程期間對遊樂場設施及洗手間的使用者有何影響，並表示該處是出入觀龍樓的主要通道，工程需時十個月實屬太長，因此希望建築署能在六個月內完成所有工程，以縮短該處被圍封的時間。

  - 楊開永議員認同工程需時太長，並反映有居民指該處有一個花槽阻礙輪椅使用者通過，希望藉工程期間把花槽一併移除。

  - 建築署吳卓綸先生表示，工程期間需要進行高空工作及圍封相關位置約四個月，署方經與承辦商研究相關細節後將會提供方案供區議會或康文署作出了解。此外，吳先生表示工程不會影響該處洗手間的運作，並會把受工程影響的範圍降至最低。

  - 康文署陳淑芬女士表示較早前已獲悉有關移除花槽的建議，康文署建議先把該處的座椅的位置作出調整，以方便騰出空間讓輪椅使用者通過。

  - 主席要求署方盡量加快工程，以減少工程所需的時間。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程

  - 文件由康文署提交，並由康文署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 陳學鋒議員表示科士街臨時遊樂場硬地球場近臨時遊樂場的鐵絲網堅韌度不足，導致出現破洞，建議康文署能選用較耐用的物料，並要求康文署利用撥款進行臨時維修工程。

  - 楊開永議員認為鐵絲網出現破洞是由於物料問題，並建議署方利用宣傳橫幅把破洞暫時遮蓋。

  - 康文署陳淑芬女士表示建築署將於三月十二日起在相關場地進行維修擋波網的工程。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 組員備悉及通過地區小型工程建議項目「登記冊」。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

(地區小型工程工作小組文件第3及4/2018號)

- 地區小型工程工作小組文件第3/2018號

  - 第1項：在中西區內休憩場地加設蔭棚

    - 康文署陳淑芬女士表示署方在諮詢建築署斜坡組和土木工程拓展署的意見後，得悉永利街休憩花園及永利街休憩處因涉及斜坡不宜加建蔭棚，因此署方正另選其他在中區的場地進行可行性研究，稍後會就建議提交工作小組考慮。

16.2	第2項：豐物道休憩處改善工程

16.2.1 康文署陳淑芬女士表示相關工程已經完成，場地亦已於去年十二月十三日開放予公眾使用。

16.3 第3項：城西公園增設蔭棚及安裝掛牆電燈

16.3.1 康文署陳淑芬女士表示相關工程已於去年十二月完成。

16.4 第6及7項：園藝美化工程(中區)及園藝美化工程(西區)

16.4.1 康文署陳淑芬女士表示相關工程已於本年二月九日完成。

16.5 陳捷貴議員建議康文署在完成工程後知會區議會，以方便組員了解工程進度。

- 地區小型工程工作小組文件第4/2018號

  - 已完成之工程計劃第1項：港鐵香港大學站C2出口對開加設植物、盆栽或花盆等綠化設施

17.1.1 民政處文志超先生表示相關工程已經完成。

17.2 正推行之工程計劃第1項：摩星嶺旅遊設施設置工程

17.2.1 民政處文志超先生預計民政事務總署工程組將會於本年三至四月就相關工程進行招標。

17.3 正推行之工程計劃第12項：中西區文學徑傳意牌設置工程

17.3.1 民政處文志超先生表示定期合約顧問預計於本年三月完成地底勘探工程，以確認工程的可行性。處方與顧問公司已準備傳意牌的初步設計予組員參考及提供意見。

17.3.2 陳捷貴議員希望處方在會後提供詳細資料供組員審閱，並建議和香港大學電機電子工程系合作研究加入虛擬實境的設計元素，令資料內容更為豐富。

17.3.3 吳兆康議員希望處方提供傳意牌的詳細設計圖作為參考。

17.3.4 鄭麗琼議員希望處方在傳意牌製作前把文字稿件交予組員審閱。

17.3.5 楊哲安議員認為傳意牌的設計太多留白，查詢相關設計的比例是否已經作實。

17.3.6民政處文志超先生表示需要與顧問公司就加入虛擬實境設計的建議再作研究，或於稍後時間才考慮加入相關元素，以免影響計劃的進度。

17.3.7 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示現時的設計僅屬初步，而處方亦希望盡快展開工程。何專員指出處方早前曾把文字稿交予大學的數位專家教授覆核，亦樂意提交文字稿給議員過目。此外，何專員表示收到居民的意見指不希望在傳意牌上出現太多文字，並表示可以在設計中增加與中西區文學徑有關的圖像，以及在不影響工程完成時間的情況下可以研究加入與虛擬現實有關的設計元素。

17.4 正推行之工程計劃第4項：在伊利近街扶手電梯旁增設短椅

17.4.1 許智峯議員查詢為何有關工程所費需時，尚未完成。

17.4.2 民政處文志超先生表示在諮詢地區和相關部門的意見之後，旅遊事務署認為其中一張短椅的位置太過接近旅遊指示牌。處方已應相關要求完成設計修改，並將會就有關工程進行招標。

17.4.3 民政事務總署顏選華先生表示已完成短椅的初步設計，若組員沒有其他意見署方將展開招標工作。

17.5 正推行之工程計劃第18項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

17.5.1 許智峯議員查詢有關計劃的進度。

17.5.2 民政處文志超先生表示上一次地區設施管理委員會會議已通過相關計劃前期研究的撥款，處方亦已經和工程顧問公司進行實地視察。因應議員在設施管理委員會會議時曾要求增加該處的空間作公眾活動之用，民政事務總署工程組修改了相關設計，並就上蓋設計和樹木保育等事宜與顧問公司進行前期可行性研究，待研究完成將會再向組員報告。

17.6 正推行之工程計劃第14項：石塘咀公共圖書館增設圖書除菌機

17.6.1 民政處文志超先生表示計劃已於本年一月十五日開始試行，暫定為期兩個月，並將於三月中進行檢討，屆時康文署圖書館的代表將會匯報試行結果，初步試行效果反應良好。

17.7 正推行之工程計劃第17項：中環至半山行人扶手電梯綠化美化工程(2017-2018)

17.7.1 民政處文志超先生表示將一如過往掛設花籃。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

(地區小型工程工作小組文件第5及6/2018號)

18 地區小型工程工作小組文件第5/2018號

18.1 第2項：中西區區內公園及休憩處的露天座椅添置擋雨簷篷

18.1.1 康文署陳淑芬女士表示因應早前有組員建議把香港佐治五世紀念公園蔭棚蓬頂的原來設計加大以增加遮擋效果，署方已就相關建議諮詢建築署。建築署表示工程技術上可行，現正就重新的設計諮詢港鐵公司，待相關諮詢完成後，康文署會提供參考圖樣、預算費用及工程細節予工作小組討論。

18.2 第3項：要求加高科士街臨時遊樂場足球場及佐治五世紀念公園西面的足球場與籃球場間的擋波網

18.2.1 康文署陳淑芬女士表示建築署結構工程部就港鐵公司提供的科士街臨時遊樂場足球場圖則作出研究，由於現有的擋波網基座未能承受建議加高檔波網裝置後所引致的風阻，因此建築署認為不適宜在該處加高現有的擋波網。此外，對於在香港佐治五世紀念公園足球場與籃球場之間加高現有擋波網的建議，建築署在進行研究後認為現有擋波網只可加高不多於0.9米，並且需要安排額外人手於惡劣天氣下拆除加設的擋波網。基於考慮有關工程的成本效益不顯著及顧及職安健問題，相關加建工程並不建議進行。

18.2.2 就「要求加高科士街臨時遊樂場足球場擋波網」計劃，楊開永議員指出現時的擋波網高度不足，並詢問康文署有否其他可行方案以解決問題，以及擋波網的高度和承受力強度有何標準。

18.2.3 康文署陳淑芬女士表示正與建築署商討和研究其他可行方法。此外，陳女士指出康文署足球場擋波網的高度指引是4.5米至7米，現時科士街臨時遊樂場足球場擋波網的高度為5米，符合本署標準。

18.2.3陳學鋒議員建議懸掛輕便的彈性網頂。

18.2.5吳兆康議員希望康文署檢討擋波網標準。

18.2.6建築署吳卓綸先生表示，署方已就港鐵公司提供的圖則作出初步研究，發現由於風阻的問題以致加高擋波網的方法並不可行。此外，拆卸現時及重建全新的擋波網涉及大規模工程，而且需要解決牽涉堅尼地城港鐵站上蓋範圍和石牆樹結構等技術上的困難。

18.2.7 陳學鋒議員認為在現有擋波網的基座上若懸掛輕便的彈性網頂亦不可行，有關部門應該檢視相關現時擋波網基座的安全情況。

18.2.9 建築署梁健強先生表示，結構工程師是根據既定標準進行計算和評估結構物能否加高，建築署工程師會再作研究及視乎康文署能否在日常運作上作出配合，梁先生表示由於重新興建擋波網的挖掘工程會影響石牆樹的生長狀況和涉及公眾安全問題，因此盡可能避免相關工程，建築署將再與康文署研究其他改善工程的可能性。

18.2.9 康文署陳淑芬女士表示康文署會繼續跟進有關工程。

18.2.10 主席要求署方加快工程進度。

18.3 第4項：中西區公眾廁所增設廁板消毒液/噴霧

18.3.1 康文署陳淑芬女士表示會就康文署康樂事務部的陸上康樂場地範疇作研究及評估運作經常性開支預算，以供組員考慮及討論。陳女士重申康文署一般只會提供基本衞生用品包括廁紙和洗手液給予市民於洗手間使用，而沒有提供廁板消毒液。

18.3.2 鑑於廁板消毒液成本高昂，楊學明議員建議康文署可以只在部份廁格增設相關消毒液設備作為試點，待試行計劃完成後再作檢討。

18.3.3 鄭麗琼議員查詢其他地區的區議會有否提出要求在公眾廁所增設廁板消毒液/噴霧。此外，鄭議員希望康文署總部能撥款至全港十八區以整體推行及提升公眾衞生設備。

18.3.4 陳學鋒議員表示市民對公眾衞生的要求日益增高，因此同意就增設相關衞生設施進行測試，例如可先在暢通易達洗手間試行，並向康文署查詢有否其他較為便宜的消毒液/噴霧用品。

18.3.5 康文署陳淑芬女士表示現時康文署康樂事務部在全港18區均沒有提供廁板消毒液/噴霧。總部物資供應組只會為衞生紙及洗手液進行招標及訂購，由於是項建議涉及長遠的額外支出，因此康文署未能支付相關額外的衞生設備。陳女士表示不同的服務供應商會提供不同品牌及價格的消毒用品，如委員會能支持撥款，康文署可以考慮以個別的暢通易達洗手間作為試點。陳淑芬女士擔心增設廁板消毒液/噴霧的工程建議並不符合申請地區小型工程的準則，康文署亦沒有額外資源。

18.3.4 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示康文署需考慮工程建議是否符合動用地區小型工程撥款的範圍，參考「石塘咀公共圖書館增設圖書除菌機」的工程計劃，當中的設備牽涉常用的成本，經研究後亦符合地區小型工程撥款的準則，故於中西區率先推行。如是項計劃建議未需要設置相關設備並只牽涉物料採購，則需確認有關建議是符合地區小型工程的範圍再繼續推行。

19地區小型工程工作小組文件第6/2018號

19.1第1項：歌賦街、美輪街、善慶街美化工程

19.1.1 民政處文志超先生表示路政署已提交工程設計，包括重鋪九如坊、歌賦街及安和里的地面，以及更換兩支九如坊至歌賦街樓梯附近的矮柱。路政署初部估算工程費用約為$1,000,000元。

19.2第43項：中環半山扶手梯(皇后大道中至堅道段)加裝鳥網及鳥刺工程

19.2.1 吳兆康議員查詢相關工程項目的進度和有否時間表。

19.2.2 民政處莫智健先生表示已經與相關政府部門和市區重建局開會討論有關問題，據了解運輸署已預留一筆款項負責有關工程，並正與承辦商研究可行方案，暫時不需動用區議會地區小型工程的撥款，待有結果將會通知民政處。

19.2.3 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示目前雖然沒有確實的時間表，但相關部門會盡快處理。

19.3第20項：堅道欄杆掛設花盆

19.3.1 伍凱欣議員查詢署方將會在堅道哪一段位置的欄杆掛設花盆。

19.3.2 民政處文志超先生表示花盆將會掛設在堅道近恆龍閣的路段。

- 第7項：其他事項

- 20	沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

21	秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

22	會議於下午六時十五分結束。

中西區區議會秘書處

二○一八年三月