二零一八至二零一九年度

中西區區議會

地區小型工程工作小組

第三次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一八年九月六日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時四十五分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

陳財喜議員,MH,JP

組員

葉永成議員,SBS,MH,JP 陳捷貴議員,BBS,JP 李志恒議員,MH 鄭麗琼議員 楊學明議員 吳兆康議員 許智峯議員 伍凱欣議員 楊哲安議員 楊開永議員

列席者：

| 黃何詠詩女士,JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- |
| 莫智健先生 | 中西區民政事務處高級行政主任（地區管理） |
| 文志超先生 | 中西區民政事務處行政主任（地區管理） |
| 顏選華先生 | 民政事務總署總部第二科工程組工程督察（香港）2 |
| 劉軒佑先生 | 民政事務總署建築師（工程）2 |
| 陳淑芬女士 | 康樂及文化事務署中西區副康樂事務經理（分區支援） |
| 蘇健良先生 | 康樂及文化事務署中西區助理康樂事務經理（分區支援） |
| 梁振聲先生 | 李景勳 雷煥庭建築師有限公司副董事 |
| 黎可兒女士 | 李景勳 雷煥庭建築師有限公司項目建築師 |
| 劉傑華先生 | 李景勳 雷煥庭建築師有限公司建築師助理 |

秘書

| 劉家昆先生 | 中西區民政事務處行政主任（區議會）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陳學鋒議員, MH, JP

主席歡迎各組員及政府部門代表出席二零一八至二零一九年度中西區地區小型工程工作小組第三次會議。

第1項：通過會議議程

- 小組通過會議議程。

第2項：通過二零一八年五月十一日地區小型工程工作小組會議簡錄

- 小組通過二零一八年五月十一日地區小型工程工作小組會議簡錄。

第3項：二零一八至二零一九年度地區小型工程計劃建議項目

（地區小型工程工作小組文件第13/2018號）

- 於李寶龍路頂增設水龍喉

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示處方曾在區內個別街道設置供水裝置，作清洗民政處的設施及灌溉花盆之用。民政處正與水務署研究上址是否有水源供應給供水裝置。

  - 主席查詢最接近的水源是位於何處。

  - 民政處文志超先生回覆水務署表示有關地點附近為住宅，因此應該有水源供應。

  - 主席要求處方盡快與水務署磋商鋪設水管事宜。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 卑路乍灣公園西邊的涼亭（近兒童嬉戲設施附近）加裝風扇

  - 文件由葉永成議員和張國鈞議員提交，並由楊學明議員代為向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示建築署和機電工程署已就有關建議作研究，初步認為工程技術上可行，並計劃安裝三把風扇。現正進一步研究工程細節和預算費用，康文署在有需要時會向議會申請撥款。

  - 主席建議若涼亭範圍內有足夠空間，署方可額外增設多一把風扇。

  - 康文署陳淑芬女士回覆有關建議須由建築署和機電工程署再作研究。

  - 鄭麗琼議員查詢加裝的風扇會否設有時間掣。

  - 康文署陳淑芬女士回覆該署員工會在早上約七至八時開啟風扇，直至日落時間才安排關閉。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 更換中西區花槽內枯萎植物及加強植物保養

  - 文件由陳學鋒議員提交，並由楊學明議員代為向組員介紹文件。

  - 民政處莫智健先生表示已安排承辦商檢查區內由處方管理的花槽，並更換所有枯萎植物。另外，他表示處方將於九月為植物保養進行招標工作。

  - 許智峯議員認為承辦商有責任確保植物狀態良好，不應以地區小型工程提供額外撥款更換枯萎植物。

  - 民政處文志超先生回覆現時承辦商合約包括更換枯萎植物，不需要額外撥款提供的保養工作。就承辦商表現未如理想，處方曾經按既定程序向現時的承辦商發出警告，如承辦商表現未有改善，處方會考慮在下一輪招標程序時把該承辦商從甄選名單中剔除。

  - 主席要求民政處提供合約內容供各位組員參考。

  - 許智峯議員表示現時的狀況有欠理想，認為應該懲處表現欠佳的承辦商，不應動用區議會的撥款作出補貼，避免開創先例。

  - 鄭麗琼議員表示既然區議會批出為數不少的撥款，便有需要確保承辦商提供的服務物有所值，若審計署發現承辦商的服務並非物有所值，區議會便需負上很大的責任。

  - 主席表示處方是有鑑於不同議員經常投訴植物狀態差，才會有更換承辦商的決定，並認為有需要在合約條款上加強監管。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 聖士提反里增設水掣

  - 文件由陳捷貴議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示由於該處設置的花盆是由民政處管理，所以處方會考慮在上址設置供水裝置，並會與水務署和有關政府部門溝通。

  - 主席查詢最接近的水源是位於何處。

  - 民政處文志超先生回覆表示水務署指有關地點對面是住宅，認為附近應該有水源。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 美化堅道80號旁卑利街拆牌檔的位置

  - 文件由鄭麗琼議員和吳兆康議員提交，並由鄭麗琼議員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示在初步檢視地界分界圖後，發現該處屬於一般官地而非牌檔，處方將與食物環境衞生署再作溝通，以釐清該處的用途，並會整理上址的樓梯。

  - 鄭麗琼議員表示希望在上址加建扶手和設置椅子，供途人休息。

  - 陳捷貴議員支持有關建議，並認為應該在上址加建「歇腳櫈」，以起示範作用。

  - 民政事務總署顏選華先生表示現時地面凹凸不平，如要加設座椅，需要先在上址進行地台平整工程。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 伊利近街扶手電梯交界重鋪路面

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席查詢有關位置是否屬於官地。

  - 民政處文志超先生回覆上址是屬於官地。

  - 葉永成議員贊成有關建議，但認為路政署有責任重鋪路面和進行維修工程。

  - 民政處莫智健先生表示處方將會把有關建議轉介路政署。

  - 主席建議除了要求路政署重鋪地面，應該同時要求食物環境衞生署加強清洗路面工作。

  - 鄭麗琼議員表示有關位置正是中環至半山自動扶手電梯系統的伊利近街出入口，並指由於蘇豪區的食肆長期在該處放置垃圾而留下油污，導致路面濕滑，路人容易滑倒。

  - 主席查詢吳兆康議員對小組的有關安排有否意見。吳議員要求盡快作出處理。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 光漢台花園加設遊樂設施

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 康文署陳淑芬女士表示現時上址的兒童遊樂園設有一組兩個鞦韆和一組組合式滑梯，而較早前署方曾與技術小組作實地視察，研究後認為可以在該處增設四至五塊玩樂板，令遊樂設施更為豐富。技術小組就工程細節和預算費用會作進一步研究，康文署在有需要時會向議會申請撥款。

  - 陳捷貴議員指出有關公園屬於綜合式公園，而非只為兒童或長者而設，並查詢哪一種類人士較多使用光漢台花園內的設施。

  - 康文署陳淑芬女士回覆使用人士以兒童為主，早上則有晨運人士在該花園做運動。

  - 陳捷貴議員指出曾經有市民投訴佐治五世公園內有過多活動同時進行，因此認為公園應該提供更多空間，以兼顧不同人士的需要。

  - 康文署陳淑芬女士回覆光漢台花園內已有足夠的空間，供市民做運動。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 卑利街設置花盆

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席查詢有關位置現由哪一個政府部門負責，並建議在該處種植耐蔭及較適合該處環境生長的植物。

  - 康文署陳淑芬女士回覆上址位於天橋下，屬路政署管轄範圍。由於該處附近一邊的牆壁不斷滲水，而且地面傾斜不平，不適宜植物生長。陳女士表示署方已與路政署商討，並建議先由路政署進行平整工程後，署方再安排放置盆栽植物。

  - 葉永成議員表示雖然同意在該處進行綠化，但認為有關部門應該首先處理牆身滲水問題，否則容易引致蚊患問題。

  - 主席指有關外牆屬於私人物業，當局應該聯絡該樓宇的業主立案法團處理問題。

  - 康文署陳淑芬女士回覆路政署表示未能找出該處滲水的原因，因此未能確定處理方法。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充，表示有關牆壁很可能為私人物業，因此會了解及跟進。

  - 吳兆康議員指出該處現時塵土飛揚，要求盡快展開改善工程，以免影響安全。

  - 陳捷貴議員認為在進行美化工程時，應一併處理滲水問題。

  - 主席要求民政處一方面聯絡該處的業主處理滲水問題，同時要求康文署先聯絡路政署跟進及稍後提供盆栽植物的資料。

  - 經討論後，小組通過視乎管理政府部門及業主立案法團的研究結果，再探討工程優先次序。

- 些利街樓梯增設扶手欄杆

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 陳捷貴議員贊成有關建議，但認為加設的欄杆不能太闊。

  - 鄭麗琼議員表示有關工程應該由負責中環至半山自動扶手電梯系統的部門負責，由於該電梯系統現正進行維期半年的維修，所以應該通知路政署盡快展開工程。

  - 民政處文志超先生表示初步檢視後認為該處屬於官地。中環至半山自動扶手電梯系統的管理由運輸署負責，而結構方面則由路政署負責，處方將會與有關部門進行研究。

  - 經討論後，小組通過視乎管理的政府部門，再探討工程優先次序。

- 增設防蚊點

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 主席查詢康文署有否設立類似的防蚊點。

  - 康文署陳淑芬女士回覆防蚊點應該是由食物環境衞生署設置在不同的位置。

  - 陳捷貴議員贊成有關建議，並建議在最近發現白紋伊蚊的城西公園加設防蚊點。

  - 主席建議就有關計劃諮詢食物環境衞生署。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示將會就建議諮詢食物及環境生署，並會優先處理曾經發現白紋伊蚊的地點。

  - 經討論後，小組通過視乎負責的政府部門的研究結果，再探討工程優先次序。

- 半山扶手電梯鄰近路面加設供水裝置

  - 文件由吳兆康議員提交及向組員介紹文件。

  - 民政處文志超先生表示處方曾經在中環至半山自動扶手電梯系統附近的地點設置供水裝置作灌溉之用，處方將會與食物環境衞生署溝通，並讓他們使用有關設施。文先生表示處方將會與工程組視察有關供水裝置的狀況。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示地區小型工程撥款可用於優化區內由民政處或區議會管理的設施，而處方亦會盡量協助落實議員的建議。一般而言，如果設施屬個別部門負責管理，工程應由相關部門推行及以部門恆常撥款支付，不需要動用地區小型工程撥款處理。

  - 吳兆康議員查詢可否確保食物環境衞生署能夠在羅便臣道與干德道之間和些利街至堅道之間的一段中環至半山自動扶手電梯系統利用噴水槍洗街。

  - 民政處文志超先生回覆處方將先檢查有關供水裝置的狀況，再與食物環境衞生署研究有關供水裝置是否可以配合其工作。

  - 葉永成議員表示應該盡量要求食物環境衞生署提供洗街車服務。

  - 陳捷貴議員贊成中西區民政事務專員黃何詠詩女士的意見，並稱讚民政事務處靈活處理問題。

  - 楊學明議員指出因為會阻塞道路，所以食物環境衞生署在薄扶林道近李陞小學的位置不能派洗街車進行洗街工作，該署的服務承辦商亦只能接駁水喉進行清洗工作。

  - 許智峯議員希望中西區民政事務專員黃何詠詩女士說明是否一定要有民政處設施的地方才可以使用小組的撥款，因為小組以往亦曾撥款在其他政府部門管理的地方上進行工程。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回覆供水用作清洗街道是食物環境衞生署的工作範疇，政府亦有就此撥款予食物環境衞生署。何專員指小組可考慮撥款予部門沒有恆常撥款的項目，以更有效運用撥款。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 2018/2019年度中環行人天橋柱身粉飾工程

  - 文件由中西區民政事務處提交，並由民政處文志超先生向組員介紹文件。

  - 許智峯議員指出根據有關文件，粉飾工程將會分兩期進行，其中第一期由本年年底至來年一月，為期只有兩個多月，因此認為並不符合成本效益，並查詢已往是否亦有相同做法。

  - 民政處文志超先生回覆有關工程已推行多年，而民政事務處的活動主要集中在年尾和年頭期間進行，因此處方希望在相關期間加強活動宣傳。

  - 許智峯議員表示相關粉飾工程主要用作短暫宣傳個別活動，實屬浪費。許議員建議改為展示一些恆常的資訊，例如是有關樓宇維修保護的資助計劃和可以讓長者申請的服務等。

  - 陳捷貴議員表示有關粉飾工程並非用作宣傳個別區議員的功績，而是宣傳區議會的活動為主，因此有其價值，並認為對凝聚社區有所幫助。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充相關粉飾工程有其傳統，並有兩項功能，其一是提供區內的資訊。何專員認同許智峯議員建議提供更多恒常資訊的意見，並補充相關工程亦包括製作地圖以協助訪客，並指出以往製作的地圖資訊排板過於密集，不便使用者閱讀，因此會藉着是次工程作出改善，而相關粉飾工程的另一個作用是展示區內不同活動的資訊，並務求涵蓋各種活動元素。何專員表示將會聯絡區內的非政府機構，介紹其提供的服務，並認為長時間展示相關資訊對區內居民亦有益處，所以有關工程的目的並非只是宣傳個別活動，而是會介紹區內主要服務及全年重點活動，以及提供如地圖等恆常資訊。就許智峯議員的意見，何專員表示會加快與有關非政府機構跟進。此外，何專員表示將會要求路政署讓民政處有更多機會使用柱身，以展示能協助中西區居民的資訊。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 豎立醫學博物館資料牌

  - 文件由葉永成議員提交及向組員介紹文件。

  - 鄭麗琼議員指出堅道有巴士站是以醫學博物館命名，但遊客在下車後卻難以找到醫學博物館，因此十分贊成設立有關資料牌。

  - 伍凱欣議員表示贊成豎立有關指示牌，但希望在安裝時多加留意，由於有關位置鄰近三色回收箱，加上路面狹窄，因此建議在較為寛闊的位置安裝資料牌，並建議在樓梯街轉入醫學博物館的堅巷位置，加設另外一個指示牌。

  - 主席建議民政處文志超先生再研究具體豎立資料牌的位置。

  - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充醫學博物館是私營博物館，並沒有獲政府資助，而是由一些醫生捐款營運，他們早前亦自資設置了很多全新展品。何專員認為相關精神值得支持，因此支持有關工程建議。此外，有鑑於現時魯班先師廟的指示牌十分簡陋，何女士亦建議一併製作一個全新的資料牌。

  - 主席建議就有關意見呈交文件，並提醒由於有關資料牌由區議會資助，因此應該在資料牌加上對區議會的鳴謝。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 屈地街兒童遊樂場設施改善工程

  - 文件由康文署提交，並由該署陳淑芬女士向組員介紹文件。

  - 楊學明議員表示上址四周樓宇林立，因此擔心若拆卸蔭棚後會出現高空擲物傷及途人的情況。此外，楊議員建議移除遊樂場內的棋枱，以防有人非法聚賭。

  - 鄭麗琼議員查詢該遊樂場的歷史，並建議加設新式的兒童遊樂設施。

  - 葉永成議員表示接獲很多市民投訴該處有人非法聚賭，街坊對此十分反感。葉議員表示同意優化公園設施及進行是項建議工程。

  - 主席指出該處除了是非法聚賭的黑點，亦是衞生黑點。有市民貪圖方便在該處隨地便溺，導致該處產生臭味，因此主席反映街坊的建議及提議在該處設置臨時廁所。此外，主席不反對署方優化該處的設施，但表示對康文署嘗試以改變設施方式來解決非法聚賭問題的效用成疑。

  - 康文署陳淑芬女士回覆有關設施是在一九九零年開放予公眾使用，並曾在二零一六年進行翻新工程。此外，陳女士表示警方曾建議署方把遊樂場的環境改建得更為開揚，以便警方監控非法聚賭活動，亦有助解決市民隨處便溺的問題。就有關興建臨時廁所的建議，陳女士表示可能需要就有關建議向區議會申請經常性開支，以應付及處理日常運作的額外支出。

  - 楊學明議員反對加建廁所的建議，認為該處的環境封閉，公廁將會在附近一帶散發嚴重的臭味。

  - 康文署陳淑芬女士補充署方曾在2017年7月至8月的30天內，共紀錄有640名公眾人士使用該遊樂場，當中並沒有兒童使用遊樂場設施，亦沒有市民在該處下棋。

  - 經討論後，小組通過將工程列為優先項目。

- 西湖里遊樂場及蒲魯賢徑臨時遊樂場加設飲水機

  - 文件由康文署提交，並由該署陳淑芬女士及向組員介紹文件。

  - 由於沒有組員反對是項工程建議，小組通過將工程列為優先項目。

第4項：地區小型工程計劃撥款申請

（地區小型工程工作小組文件第18/2018號）

- 2018/2019年度中環行人天橋柱身粉飾工程

  - 民政處文志超先生表示在會議較早前已介紹有關項目，因此沒有補充。

  - 由於沒有其他組員發表意見，小組通過撥款182,600元予民政處進行有關項目，文件將呈交地管會討論。

第5項：地區小型工程計劃推行進度報告

（地區小型工程工作小組文件第14及16/2018號）

- 地區小型工程工作小組文件第14/2018號

  - 第2項：在光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加裝飲水器

    - 康文署陳淑芬女士表示建築署在本年八月底已按水務署的要求提供有關物料使用、施工安排及其他工程細節等資料給水務署，以作進一步研究和審批。

  - 第4項：在科士街臨時遊樂場蔭棚上蓋加設擋雨玻璃

    - 康文署陳淑芬女士表示基於安全考慮，建築署建議在蔭棚上蓋額外加設安全工作圍欄，並增加額外50,000元的撥款。署方已根據程序在二零一八年七月六日獲授權人員批准增加工程撥款至750,000元。建築署已於八月上旬提交建築圖則和結構性研究報告予建築署結構工程師審批，預計工程將於本年十月展開，並於明年三月完成。

    - 主席提醒署方須在上蓋興建排水系統。

    - 楊開永議員表示希望部門能盡早通知圍封所需的時間，並期望工程能在農曆新年前完成。

- 地區小型工程工作小組文件第16/2018號

  - 正進行之工程計劃 - 第8項：中西區文學徑傳意牌設置工程

    - 民政處文志超先生表示有鑑於議員高度重視相關工程，因此處方邀請了顧問公司代表出席是次會議，議員可以查詢任何關於工程上的問題，並可以提供設計上的意見。文先生其後匯報工程的最新狀況，表示顧問公司正在有關位置進行地底勘探，以確保選擇的九個地點可以設置傳意牌。由於在其中的兩個地點發現地底設施，因此將會在附近尋找其他適合位置，至於其餘的地點在進行初步研究後應該沒有問題。有關傳意牌的設計，文先生表示在考慮議員的要求後已作出修改，包括減少文字描述、增加圖片、圖像資訊和QR碼。

    - 主席要求處方在尋找到新的適合位置後須盡快通知議會。

    - 鄭麗琼議員查詢在水池巷是否可以設置傳意牌。

    - 民政處文志超先生回覆可以再作研究。

  - 正進行之工程計劃 - 第10項：中環樓梯街與弓絃巷交界空地興建為休憩用地工程

21.2.1民政處文志超先生表示初步計劃擴闊位於樓梯街的入口，但發現該處的梯級已被古物古蹟辦事處評為一級歷史建築，而餘慶里則屬於私人物業。該處現時的圍網將會拆卸，而且不會加設太多設施，以盡量保留空間。就有關建議，顧問現時提供四個方案。由於初步發現柱身的生銹情況嚴重，因此第一個方案是只把柱身換掉，但保留上蓋；第二個方案是拆卸上蓋，並會興建部份全新上蓋；第三個方案是把現有上蓋整個拆除換上全新上蓋，但涉及費用最高；第四個方案較為靈活，建議在地面上平均地預留一些洞口，當舉行活動時可以因應需要加建帳篷。此外，文先生表示該處現時有一棵大樹的樹枝壓着上蓋，樹根亦有外露情況，因此在該處進行工程時，須事先與地政署聯絡，評估樹木的狀況，以配合工程的進行。

21.2.2 李志恒議員查詢若樓梯街已被評為古蹟，可否在原有的梯級之上加建特製的金屬表面，讓途人可以安全上落。

21.2.3 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示古物古蹟辦事處一般是不會批准在一級歷史建築上進行大改動工程。

21.2.4 鄭麗琼議員表示有關樹木可以作為遮蔭，並建議加設支撐該樹木的設施。

21.2.5 主席要求民政處提供各個方案的價格以供參考。

第6項：地區小型工程計劃建議研究進度報告

（地區小型工程工作小組文件第15及17/2018號）

- 地區小型工程工作小組文件第15/2018號

  - 第5項：堅道花園西摩道入口加設無障礙通道

    - 康文署陳淑芬女士表示署方已聯同鄭麗琼議員及建築署於二零一八年七月初進行實地視察，由於建議的工程範圍涉及路政署管轄的斜坡，現正諮詢相關部門的意見，待取得同意後，建築署將會就工程細節作進一步研究。

    - 主席要求署方若有進一步消息，須再作匯報。

- 地區小型工程工作小組文件第17/2018號

  - 第5項：重新粉飾太子台19號旁卑利街入口兩邊的石柱

    - 民政處文志超先生表示在研究後發現上址屬於私人物業，在徵詢古物古蹟辦事處的意見後，表示石柱由於位於私人地段故屬於私人財產，而是否進行維修工程需視乎業主的意願。古物古蹟辦事處會擔當鼓勵的角色，以及在技術上提供支援。

    - 鄭麗琼議員查詢雖然該處屬於私人地段，但由於該處沒有設置任何欄杆，因此是24小時開放予公眾人士經過，希望處方能說明現時的處理方法。

    - 李志恒議員表示地區設施管理委員會的處理方法是即使是私人地方，若該處是開放予公眾使用，委員會是會在業權持有人不提出反對的情況下為其作出改善，一切需視乎業權持有人是否同意進行保育。

    - 主席認為古物古蹟辦事處的意見十分重要，處理的方法須視乎古物古蹟辦事處的會議裁決。

    - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士補充，地區小型工程計劃的撥款範圍主要涵蓋公用設施，除非涉及重大公眾利益的特別個案，例如是古蹟和有很多市民經過，否則地區小型工程計劃不會處理私人地段的設施。

    - 吳兆康議員指出該處現況殘舊，希望能盡快展開工程。

  - 第2項：綠化水街公廁

    - 楊學明議員指食物環境衞生署之前曾表示會為該址進行翻新工程。根據最近一項調查，水街公廁的評分最低，因此希望能夠盡快展開有關工程，以改善環境衞生。

    - 主席指出有關項目已經提出超過七年，因此要求民政事務處向食物環境衞生署跟進。

    - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士表示最近已向食物環境衞生署跟進，署方將會優先進行有關工程。

  - 第19項：維修荷蘭灣徑的行山設施

    - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指出雖然荷蘭灣徑的大部份位置屬於灣仔區，但處方仍會作出研究處理與中西區相關地段，並會與灣仔區了解及溝通。

    - 楊哲安議員表示曾到訪荷蘭灣徑，發現該處有大樹倒塌好一段時間亦未有政府部門處理，對途人造成危險，而馬己仙峽配水庫遊樂場亦有野狗和野豬出沒問題。

    - 主席建議首先處理涉及中西區範圍內有關安全的問題。

- 第7項：其他事項

- 24.  沒有其他事項。

第8項：下次會議日期

25.  秘書處將於稍後通知各組員下次會議日期。

26.  會議於中午十二時三十五分結束。

中西區區議會秘書處

二零一八年九月