二零一八至二零一九年度

關注中區警署古蹟群及前荷李活道警員宿舍發展工作小組

第一次會議記錄

| 日期 | ﹕ | 二零一八年四月二十三日（星期一） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 上午十時零三分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

伍凱欣議員

組員

陳捷貴議員,BBS,JP

鄭麗琼議員

許智峯議員

吳兆康議員

楊開永議員

楊學明議員

楊哲安議員

列席者：

| 李康年先生 | 發展局 總助理秘書長(工務)2 |
| --- | --- |
| 潘詠芝女士 | 發展局 署理助理秘書長(文物保育)2 |
| 譚永楷先生 | 發展局 項目經理(文物保育)2 |
| 朱佩娜女士 | 元創方管理有限公司 企業傳訊及旅遊推廣副總監 |
| 梁北源先生 | 元創方管理有限公司 主任(文化策劃及傳訊) |
| 鄧豪柏先生 | 香港賽馬會 公共事務高級經理 |
| 李文亮先生 | 香港賽馬會 高級項目經理 |
| 盧玉權先生 | 金門建築有限公司 項目經理 |
| 唐嘉駿先生 | 弘達交通顧問有限公司 首席交通工程師 |
| 羅雅寧女士 | 中西區關注組召集人 |
| 黃健菁女士 | 守護堅城聯盟召集人 |
| 張啟昕女士 | 城西關注組代表 |
| 劉懿德女士 | 中西區民政事務處 行政助理(區議會)3 |

因事缺席者：

李志恒議員,MH

秘書：

黃筱靜女士	中西區民政事務處　行政主任(區議會)2

歡迎

主席歡迎各與會者出席二零一八至二零一九年度關注中區警署古蹟群及前荷李活道警員宿舍發展工作小組第一次會議。

第1項：通過會議議程

- 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項：通過二零一七年十一月十日關注中區警署古蹟群及前荷李活道警員宿舍發展工作小組第四次會議紀錄

- 第四次會議紀錄毋須修訂，獲得通過。

第3項︰通過本年度小組成員名單及職權範圍 (關注中區警署古蹟群及前荷李活道警員宿舍發展工作小組第1/2018號) - 本年度小組成員名單獲得通過。 - 主席表示中西區區議會在二零一八年一月四日的第十二次會議上通過修訂本小組職權範圍，新增第三點「研究把中上環區建造成歷史城區」。主席邀請各位對小組職權範圍發表意見。 - 楊學明議員認為現時小組名稱具體清晰，如果修改職權範圍，他認為需要更改小組名稱以配合新的職權範圍。 - 主席表示更改小組名稱在程序上可行，她亦傾向修改小組名稱，希望各組員集思廣益，再於下次會議討論更改小組名稱事宜。 - 中西區關注組召集人羅雅寧女士認為職權範圍第三點的「建造」改為「保育」會更為準確。 - 主席表示中西區區議會早前已通過將「研究把中上環區建造成歷史城區」加入本小組的職權範圍，詢問秘書處可否修改職權範圍用字。 - 秘書黃筱靜女士表示小組可修訂職權範圍用字，惟需經過中西區區議會通過有關修訂，方可正式更改。 - 主席邀請各組員就職權範圍第三點的「建造」改為「保育」發表意見，如沒有意見，小組會呈交修訂建議至區議會大會通過。 - 發展局總助理秘書長（工務）2李康年先生表示成立此小組主要為跟進中區警署建築群及前荷李活道已婚警察宿舍的活化工程及營運管理，相關政府團隊，如文物保育專員辦事處、元創方及香港賽馬會派員出席此小組會議以匯報相關項目的工程進展及營運表現。他指出新加入的職權範圍「研究把中上環區建造成歷史城區」已超出原來成立小組的目的和範圍，議題亦非常複雜。他表示歷史城區的含意十分廣泛，當中包括歷史建築和歷史文化議題，需要相關部門或團體跟進。而文物保育專員辦事處的工作主要監察中區警署建築群及前荷李活道已婚警察宿舍的活化工程及營運管理，有關項目亦有助豐富中環歷史文化氛圍。 - 楊開永議員建議秘書處釐清小組名稱更改程序。 - 秘書黃筱靜女士表示如小組決定修改名稱，會將修改後的名稱呈交到區議會大會，如獲區議會大會通過，方會正式更改。 - 楊哲安議員認為更改小組名稱及職權範圍後，小組性質和範疇亦有所改變，故應重新檢視小組成員及列席人員名單。 - 楊學明議員希望日後討論其他古蹟時，小組亦能邀請相關部門或管理公司出席會議。 - 許智峯議員同意討論不同古蹟時，邀請相關部門或團體出席會議。他亦同意職權範圍的第三點應以「保育」取代「建造」，惟認為應待小組名稱取得共識後，連同更改職權範圍用字一併呈交至區議會大會。他認為區議會原意是由這兩個項目開始討論，繼而延伸討論至其他古蹟。 - 鄭麗琼議員認同職權範圍第三點的「建造」需改為其他用字。此外，她指出應於區議會大會的小組報告內匯報更改職權範圍用字，方完成更改程序。 - 中西區關注組羅雅寧女士認為新增職權範圍第三點與原來的職權範圍並無衝突。此外，她認為各組員可就小組名稱提出建議，於下次會議作出討論，並於稍後提交至區議會大會通過。 - 主席認為於是次會議討論更改小組名稱過於倉促，故計劃下一次會議才討論有關事宜。 - 鄭麗琼議員詢問職權範圍內中上環是否指中環和上環選區。 - 主席認為中上環範圍包括金鐘及東邊街以東。 - 中西區關注組羅雅寧女士建議保育整個中西區，而不限於中上環。 - 楊學明議員不反對羅雅寧女士的建議，惟認為羅女士的建議與小組成立原意、概念和層次大相逕庭，擔心小組未必有權力討論或研究有關議題。他認為須交由區議會大會決定小組的研究範圍。 - 楊哲安議員質疑小組無上限擴大討論範圍是否可行。他情理上同意討論有關議題，惟認為程序上小組討論範圍不應由小組自行決定。 - 中西區關注組羅雅寧女士認為小組職權範圍第三點是指將中上環區保育成歷史城區作研究。她強調此舉非為管治中西區古蹟，只希望進行研究，而且區議會大會、其他委員會和小組並無相關職權範圍。她希望各組員考慮將職權範圍第三點改成「研究把中西區保育成歷史城區」。 - 楊學明議員指出區議會沒有權力管理古蹟及落實執行政策，只能研究或商討相關事宜。他認為若把職權範圍內的「中上環」改成「中西區」將超越區議會大會當初賦予小組的權力。 - 楊開永議員建議先將更改職權範圍用字事宜呈交到區議會大會。 - 主席建議先將更改職權範圍用字事宜呈交到區議會大會通過，並於下次會議釐定研究範圍。 - 楊學明議員建議於此次會議討論研究範圍，並與建議修訂的職權範圍一併呈交到區議會大會。他認為以選區界定中上環，定義較狹隘。如大家同意中上環由金鐘至東邊街或西邊街，可一併提交至大會討論。 - 中西區關注組羅雅寧女士認為難以界定中上環的範圍，如盧吉道和堅道，並認為其他地段亦有值得保育的地方。 - 鄭麗琼議員建議於中上環不同方位設分界線。 - 楊哲安議員認為山頂不屬於中上環區，並認為應先以較狹義形式定義中上環，如有需要，再由當區區議員決定個別項目應否包括在研究範圍內。他認為在資源有限的情況下，應先將重點放在中區警署古蹟群及前荷李活道已婚警察宿舍。 - 主席認為保育成歷史城區並不限於建築物個體，同時包括社區氛圍和文化歷史。 - 中西區關注組羅雅寧女士建議將小組職權範圍第三點改成「研究在中西區設立歷史城區」。 - 楊學明議員認為羅雅寧女士建議的職權範圍與原來的職權範圍概念並不相同，建議先按區議會大會早前通過的職權範圍作修改。 - 經討論後，主席總結小組職權範圍第三點修訂為「研究把中上環區保育成歷史城區」，並將呈交到區議會大會通過。

第4項︰荷李活道已婚警員宿舍的新活動進展 - 元創方管理有限公司主任（文化策劃及傳訊）梁北源先生介紹元創方項目進展，概述如下： - 設計活動： - 「10 ASIAN DESIGNERS TO WATCH」時裝展覽；及 - Dine & Design Spring Festival。 - 文化藝術活動： - 「方寸之間 – 梅潔樓藏手卷冊頁」展覽；及 - 藝術電影放映活動。 - 年度活動： - 以「和糜」為主題的《創意匯聚十日棚》。 - 節日活動： - Jungle All the Way「紙包」樹林．迎「摺」聖誕；及 - 走杯×元創方元創方 零捨好聖誕市集。 - 推廣歷史古蹟活動 – 「舊城片隅」： - 傳統舞獅表演 – 「喜氣洋洋」；及 - 傳統理髮店 – 「飛短留長」。 - 其他活動： - 韓國文化院開幕典禮；及 - The Coffee Agenda咖啡生活市集 - 梁先生續介紹元創方即將舉辦的活動，例如Earth is Back by Green is the New Black、首次在港舉辦的澀谷文化節BY PARCO、漢字設計展及Creative Summer Camp by PMQ等。梁先生指每月到訪元創方展覽廳人數接近五千人，而元創方將採取更積極的做法以吸引更多訪客，包括推出新計劃Chillax吸引公司以團體形式參與。此外，元創方的設計師最近亦獲得不少獎項，更有設計師獲邀為新晉演員設計晚裝出席香港電影金像獎頒獎典禮。 - 主席請小組組員及列席人士提問及發表意見，重點如下： - 鄭麗琼議員指早前元創方附近曾進行掘路工程，惟元創方未有向市民說明工程的性質及所需時間，希望日後元創方再展開工程時，須放置清晰的指示牌，讓公眾了解工程詳細。 - 吳兆康議員要求增加免費親子活動數量。另外，他詢問業主立案法團及非牟利機構曾否租用元創方場地。他表示曾要求元創方簡化租用場地程序，詢問有否作出改善。他又指有市民投訴活動棄置大量士多啤梨，詢問元創方如何處理活動廚餘。他續指收到市民投訴元創方舉辦活動時製造大量噪音及由港鐵站前往元創方指示牌不足。 - 中西區關注組羅雅寧女士認為元創方內指示牌不足，未能指引訪客前往地下展示廊及位於五樓的展覽室。此外，她指當時考古發掘除了發現中央書院的地基外，亦發掘出大量中央書院的用品。她建議展出有關物品。另外，她詢問元創方空置率及設計師住宿計劃情況。 - 主席認為元創方最近與跨國時裝公司合辦活動時的交通安排不理想，需要警方協助疏導交通。她詢問元創方在舉行大型活動時如何控制人車流及日後將如何處理相關情況，避免再次發生同類事件。 - 楊學明議員擔心位於必列者士街的新聞博覽館開幕後，會對士丹頓街附近的交通造成壓力。他詢問元創方改善附近交通問題具體建議。 - 元創方管理有限公司企業傳訊經理朱佩娜女士表示元創方較早前由建築署開展的維修工程目的為加強地下展示廊的防水功能，為期一星期。就未有於當眼位置貼出告示而引起誤會，她表示日後會加倍留意。她續指元創方現時採取將親子元素滲入不同活動中，如於「咖啡生活市集」亦有親子共同參與的部分，故整體而言，有親子元素的活動並沒有減少。她又指今年未有收到業主立案法團申請租借場地作開會用途，反而元創方設計師較常租用有關場地。她表示元創方下次再舉辦與食物有關的活動，將與攤販及協辦商加強溝通及注意有關廚餘棄置安排。此外，朱女士表示元創方十分關注活動噪音影響，更會派員於舉辦活動時量度聲量，並提醒主辦單位留意噪音問題。就港鐵通往元創方指示不清晰問題，朱女士表示須與政府部門討論如何加強有關指示。她表示場內設有路牌指引訪客前往地下展示廊及五樓展示室。當有活動在元創方舉辦時，元創方亦會派員主動告知訪客地下展示廊和展覽室位置。而於中央書院挖掘出來的其他古蹟，部分已於地下展示廊展出，元創方亦會定期更換相關展品。朱女士指出元創方出租率達百分之九十二，情況理想。有關Designers-in-Residence，朱女士表示現有六間房間，為國外設計師及藝術家提供住宿，希望藉此加強他們與元創方設計師之間的交流。就人群管制問題，元創方每次進行大型活動時均會與主辦單位保持緊密聯繫，避免人流擁擠情況出現。就交通管制問題，她表示元創方會與運輸署及警方緊密聯繫，避免出現交通擠塞情況。 - 吳兆康議員留意到元創方舉辦不少親子活動，惟大部分需要額外收費，他希望增加免費親子活動。 - 中西區關注組羅雅寧女士詢問如有國外設計師欲租用Designers-in-Residence，是否可向元創方提出申請。她指租用元創方場地的手續繁複和租金昂貴，詢問「方寸之間 – 梅潔樓藏手卷冊頁」展覽有否向公眾收費。她續問不同團體租用的收費準則。 - 元創方管理有限公司朱佩娜女士表示於元創方內收費親子活動通常是與商戶合作，所收取的費用主要用作支付工作人員薪金及相關材料費。她續指，Designers-in-Residence主要為元創方邀請的設計師及藝術家提供住宿服務，如有空置房間，其他藝術家亦可向元創方申請，而租用房間需付有關費用。此外，朱女士指出元創方的賣點是創意及設計，團體租用場地時需向元創方提交建議書。元創方將視乎活動性質與元創方宗旨是否吻合，以決定租用場地與否及優次。如果活動性質與文化、創意及設計相關，合作機會較大。 - 吳兆康議員認為元創方應訂立公開、透明及詳細準則。他詢問何人決定採納有關建議書。 - 中西區關注組羅雅寧女士認同元創方需要增加準則的透明度，她指出「方寸之間」是由私人收藏家提供，而該收藏家為元創方董事的家屬，擔心元創方在挑選建議書時存在不公平。她希望元創方可以採取較開放的態度，讓更多團體租用元創方。 - 元創方管理有限公司朱佩娜女士表示元創方舉辦的活動多元化，場地亦有租予不同機構，她表示是次活動匯報集中介紹與文化相關的活動，下次會議會向小組組員顯示元創方的多面性。

第5項：中區警署古蹟群活化項目的最新進展 - 香港賽馬會公共事務高級經理鄧豪柏先生表示中區警署建築群（大館）已於四月十九日獲發法定許可證和證明書。另外，早前曾安排中西區區議員到大館進行實地視察，鄧先生感謝區議員出席視察活動，並就該項目提出意見。他指分階段的活化工程已進入尾聲，連接大館和中環至半山自動扶梯系統的行人天橋工程亦接近完成。他表示這次會議將集中講解行人天橋工程進度，並將於五月十日向區議會大會介紹大館營運安排。 - 香港賽馬會高級項目經理李文亮先生表示現正進行連接中環至半山自動扶梯系統及大館的行人天橋工程，包括為橋面鋪設磚塊及加裝圍欄。他指物業管理團隊正為館內設施進行系統測試，而金門建築則在大館四周進行道路改善工程。此外，亦已於檢閱廣場種植四棵新的樹木。 - 金門建築有限公司項目經理盧玉權先生介紹有關行人天橋和相關臨時工程的進展。他指行人天橋建造工程的設計方案已於二零一一年獲發環境許可證及規劃許可證，並於二零一二年獲橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會接納。有關方案亦已刊憲及獲區議會支持。盧先生表示工程人員曾於大館內透過電腦程式進行吊運排演及綵排安裝及拆卸程序，以期可在安全情況下加快安裝速度。另外，天橋建造期間的臨時交通安排已獲政府部門批准，亦已向香港警務處及環境保護署申請道路工程許可證及建築噪音許可證。他補充，金門建築在工程進行前曾派發通告通知鄰近住宅、商業大廈及附近商戶，亦有提供熱線讓市民查詢，又透過不同渠道在工程開展前通知的士司機有關交通安排。此外，金門建築於四月九至十二日及十六至十七日凌晨期間曾封閉荷李活道及奧卑利街以拆卸臨時工作平台，並會於四月二十三至二十六日夜間進行加固工程。工程期間，工程人員亦會以對講機溝通，以減少對公眾影響。他續指，荷李活道及亞畢諾道的道路改善工程已完成。 - 主席感謝馬會為組員安排實地視察。她請小組組員提問及發表意見。他們提出的意見重點如下： - 楊學明議員詢問行動不便人士能否前往所有展覽廳，擔心行動不便人士難以前往館內的設施。 - 吳兆康議員指南面的廣場較接近贊善里民居，故希望減少於南面的廣場進行聲浪較大的活動。另外，他建議於面向民居的餐廳加設窗簾或屏風，避免對附近民居造成滋擾。此外，他希望大館提供免費電影放映活動，播放不同類型的電影；同時注意播放電影造成的噪音問題。他關心接駁中環至半山自動扶梯系統與大館之間的行人天橋指示牌是否清晰，擔心出現人流碰撞問題。他續指，有關天橋位置為半山居民出入通道，同時為拍攝照片的理想位置，希望馬會採取適當措施，避免市民在該位置逗留。 - 鄭麗琼議員詢問大館近裁判處的入口可否使用。由於中環至半山行人扶梯系統並非無障礙通道，她詢問應從何處進入大館。她建議盡早讓市民知悉大館的無障礙通道。另外，她詢問公眾人士如何取得參觀大館的門票。她續問可否運用區議會資源安排居民於大館開幕前參觀及中區警署報案中心正式遷到大館的時間。 - 楊哲安議員詢問大館晚上關閉後會以天橋哪個位置作為界線。另外，他指亞畢諾道人流車流甚高，詢問有否安裝分隔行人路及行車路的欄杆。他既擔心安裝欄杆後會令行人路變窄而妨礙行人，但又擔心不安裝欄杆存在交通意外隱憂。 - 中西區關注組羅雅寧女士指行人天橋的支柱佔用了奧卑利街一條行車線，加上荷李活道交通繁忙，擔心大館開幕後將進一步造成交通擠塞。她詢問馬會曾否進行交通影響評估。另外，她指大館內近贊善里的兩棵大樹狀況不理想，詢問馬會樹木目前情況。 - 香港賽馬會李文亮先生表示馬會曾就設置無障礙通道分別與政府部門及不同團體代表會面。他指建築群受場地所限，未能讓輪椅使用者前往大館每一個角落。大館在四個入口設有無障礙通道，分別位於奧卑利街、近贊善里與亞畢諾道交界以及荷李活道警察總部大樓。如需要使用無障礙設施的團體可預先通知大館，大館可安排接送輪椅使用者的車輛直達近四座旁的空地讓乘客下車。就噪音問題而言，大館曾在場內包括檢閱廣場及監獄操場進行環境基線噪音測量，以決定適合於大館進行的活動類型。就播放電影類型及收費，他表示將留待營運公司代表稍後於區議會會議解答。他續指，行人天橋人流甚多，連接中環至半山自動扶梯系統及大館的行人天橋設計是由闊至窄，近大館行人天橋寬約2.5米，而近扶手電梯的天橋則較闊，以應對市民停留在行人天橋拍照問題。至於行人天橋位置，李先生表示奧卑利街向來只有一條行車線，儘管天橋的其中一條支柱建於馬路上，但在政府批准後已將該行車線稍為挪移，因此行車交通不會受影響。為配合有關工程，原有的四個咪錶位已向大館方向遷移，同時，亦改善了奧卑利街行人過路處。他補充，由於第四座的修復工程尚未完成，故未能開放，為了鞏固樓宇結構，暫時以支架保護有關結構。李先生表示交通顧問已就此工程提交臨時交通安排方案，大館的營運公司正研究有關方案，並會按一貫程序交給運輸署、路政署及警方審批。大館會鼓勵市民盡量使用亞畢諾道以外的出入口，避免行經第四座外的一段亞畢諾道。就樹木健康方面，李先生表示園藝師早前已為有關樹木施肥，樹木健康情況有好轉跡象，惟仍需時回復昔日健康情況，大館會繼續觀察樹木的健康狀況。 - 弘達交通顧問有限公司首席交通工程師唐嘉駿先生表示曾於工程初期就是次工程進行交通評估報告。為了配合工程發展，馬會亦已在周邊進行道路改善工程，包括荷李活道及亞畢諾道的行人路擴闊工程。他續補充，有關行人天橋是在聆聽市民意見才決定加建的，相信將有助改善交通情況。唐先生指出建築群不設置車位，故鼓勵參觀人士使用公共交通工具前往大館，他估計開幕後人流車流不會為附近交通帶來嚴重影響。 - 香港賽馬會鄧豪柏先生表示整個建築群歷史悠久，相關人員為活化該建築群用盡心力。馬會希望分階段開放大館，並從中學習如何營運大館及作相應改善。就無障礙設施而言，大館會安排使用輪椅的人士以團體形式參觀大館，使營運公司較容易為輪椅人士提供服務。此外，馬會鼓勵有需要團體預先通知營運公司，讓營運公司預先作安排。鄧先生又指營運公司將盡量減少在近民居的地方舉辦大型活動，並會挑選活動性質，舉辦聲浪較低的活動。他指過去曾進行噪音測試，音量水平都在標準之內。他重申馬會以審慎態度在不同位置進行噪音測試，同時亦會預先通知附近居民有關測試。他表示馬會期待大館吸引不同背景的訪客，當中大部分活動不收費；然而，大館內仍有商業元素，但會限制於不超過整體的百分之二十七，以期向訪客提供多元化服務及提供資金支援大館營運，日後可自負盈虧。鄧先生指出現正為大館加設指示牌方便訪客前往。他又表示大館有多個出入口，以期加強中區行人通達性。在大館剛開幕時，暫不會開放所有出入口，具體情況將於五月區議會大會向議員介紹。鄧先生表示馬會為加強睦鄰關係，已邀請附近居民及商戶於五月二十日參觀大館，具體安排仍在商討中。他並希望邀請所有議員出席。有關連接大館的行人天橋開放時間，鄧先生表示在大館開放初期，將派員於閘口及天橋當值。受場地所限，儘管已進行多項改善工程，大館仍未能容納大量訪客，故大館會採取人流管制措施，以維持參觀人數在理想水平，不會影響訪客的舒適體驗及鄰近社區。大館會先以開放日形式試行運作，以了解營運上不足地方及作出改善。 - 主席表示希望馬會與區議會合作，邀請居民參觀大館。

第6項：其他事項

- 主席報告小組去年運用區議會撥款製作宣傳元創方及地下展示廊的A4文件夾及拉鏈文件袋。小組已於本年四月上旬分別把A4文件夾運送至區內中小學及把拉鏈文件袋運送至區內長者機構。現計劃於本年五月七日到元創方士丹頓街入口向市民派發紀念品。秘書處稍後會發出通告和回條邀請小組組員出席。

第7項：下次會議日期

- 下次開會日期容後通知。

- 會議於中午十二時零五分結束。

中西區區議會秘書處

二零一八年七月