中西區區議會

中西區社區重點項目督導委員會

二零一六至一七年度

第一次會議

會議簡錄(確定)

| 日期 | ﹕ | 二零一六年三月十七日（星期四） |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午五時十五分 (緊接食物環境衞生及工務委員會第三次會議後) |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓14樓 中西區區議會會議室 |

出席者：

主席

|  | 葉永成議員, BBS, MH, JP |
| --- | --- |

組員

|  | 陳捷貴議員, BBS, JP |
| --- | --- |
|  | 李志恒議員 |
|  | 楊開永議員 |
|  | 楊學明議員 |

列席者：

|  | 黃何詠詩女士, JP | 中西區民政事務專員 |
| --- | --- | --- |
|  | 林冰冰女士 | 中西區民政事務助理專員 |
|  | 盧詠莎女士 | 中西區民政事務處 項目經理 |
|  | 卜憬珣女士 | 中西區民政事務處 署理高級行政主任(區議會) |

秘書：

|  | 孫國明先生 | 中西區民政事務處 行政助理(社區重點項目計劃) |
| --- | --- | --- |

因事缺席者：

|  | 陳學鋒議員, MH |  |
| --- | --- | --- |
|  | 陳財喜議員, MH |  |

主席歡迎各與會者出席會議。

第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。

第2項: 檢討督導委員會職權範圍及成員名單 (中西區社區重點項目督導 委員會文件第1/2016號) - 組員對文件第1/2016號並無修訂建議，文件獲得通過。

- 第3項：商討中西區社區重點項目–進度報告 及 2016-17年度社區參與及宣傳活動計劃 (中西區社區重點項目督導委員會文件第2/2016號) - 主席邀請中西區民政事務專員黃何詠詩女士簡介中西區社區重點項目(“重點項目”)的進度，重點如下 : - 工程進度 : 現時重點項目的工程已於二零一六年一月展開，預期於二零一七年年底竣工。工程初期將集中在基礎建設，後期則著重於設施及裝置方面。同時，中西區民政事務處(“民政處”)定期舉行跨部門會議，適時檢討工程進度以協調各部門進行討論，令工程能夠順利進行。 - 重點項目的工程設計 : 現時重點項目的工程設計及功能，符合公眾諮詢及區議會所通過的方案，並期望注入中西區的歷史並配合西區副食品批發市場的特色。民政處與康樂及文化事務署(“康文署”)及建築署現正商討重點項目的設計，當中包括 : - 一號碼頭 : 設置兩個兒童遊樂設施，分別提供2至5歲及5至12歲的遊樂設施，方便家長照顧兒童。此外，研究保留原有的吊臂； - 二號碼頭 : 設置多功能活動空間，以環保木鋪砌而成，並預留電力及結構固定點，供不同大型活動使用； - 三號碼頭 : 設有草坪供市民享用，同時研究保留原有的吊臂； - 四號碼頭 : 設立垂釣區； - 海濱長廊 : 長廊兩端設置洗手間，同時設置綠化帶、座椅、涼亭及長者健身設施等； - 邀請商販及區內人士進行口述歷史，介紹西區副食品批發市場及中西區的歷史。 - 欄杆方面，設計上參考市民及其他部門對重點項目的意見及安全因素，故加設欄杆以策安全。海濱長廊的欄杆建議使用玻璃作為主要材料，並附以通透的中西區景物圖片，碼頭部分則使用其他物料。現時安裝於重點項目內的欄杆則作為物料測試用途。此外，對於有傳媒曾於二零一六年三月七日刊登有關西區公眾貨物裝卸區碼頭將改作海濱長廊及在堤岸加設欄杆的報導，由於部分內容與事實不符，中西區區議會（“區議會”）已於三月八日發出澄清。 - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士指出，為加強宣傳重點項目及與民同樂，建議於2016-17年度舉辦下列社區參與及宣傳活動，重點如下 : - 短片創作(“微電影”) : 民政處現正與香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊合作，製作多段以西區海濱的歷史及功能為主軸的微電影，並積極邀請青年親身參與拍攝及製作。活動建議分為兩部分，第一部分為製作一段官方微電影片段，將以特輯形式拍攝，並作為日後公眾播放用途，通過訪問重點項目各持份者及加入中西區的特色景物，完整記錄重點項目的發展過程及公眾參與情況，藉此介紹重點項目及彰顯中西區歷史。第二部分為以青年作主導製作微電影，並由導演教授有關製作及拍攝技巧。上述的微電影期望二零一六年第三季至第四季完成。 - 西區海濱繪畫比賽及藝術工作坊 : 民政處參考市民對放置藝術作品的意見，建議舉辦兒童繪畫技巧的工作坊，由導師教授兒童繪畫出心目中的中西區海濱，期望作品可以於重點項目內展示及對作品於日後作出適時的更新。 - 露天電影放映會 : 民政處於微電影製作完成後，考慮於政府場地及其他合適的場地舉辦電影放映會，並探討加上部分中西區取景的電影之可能性。 - 西區副食品批發市場墟日嘉年華(“墟日嘉年華”) : 過往的墟日嘉年華深受區內居民及商販歡迎，建議繼續舉辦墟日嘉年華，並與各持份者詳細研究舉辦的日期及有關細節。 - 組員的意見概述如下： - 陳捷貴議員同意舉辦墟日嘉年華及於當中設立導賞環節，向市民介紹及親身感受重點項目。微電影方面，建議民政處製作具備質素的微電影作為播放用途，同時舉辦微電影創作比賽作為宣傳活動，讓青年參與拍攝及製作，建議參考中西區健康城市督導委員會舉辦的「長者有善社區」青少年微電影創作比賽。此外，他亦關注重點項目的財政狀況及預算安排。另外，重點項目內的四號碼頭作為垂釣區，建議添置告示牌讓市民知悉垂釣人士的責任及注意事項。 - 李志恒議員同意舉辦墟日嘉年華及建議加插繪畫比賽，可讓市民參與及欣賞中西區海濱。此外，他支持青年積極參與微電影活動，讓青年更加了解中西區的海濱，同時建議舉辦模型比賽。期望藉着不同類型的青年活動，抒發青年對中西區海濱的感受。 - 楊學明議員詢問重點項目旁的五號碼頭及渠務署工程用地(即西接西區副食品批發市場，東接短期租約停車場的用地)，連接重點項目事宜。他建議舉辦釣魚比賽及就釣魚區的設計諮詢區內垂釣人士。 - 主席同意舉辦多元化的宣傳活動推廣重點項目。製作微電影方面，期望能夠記錄重點項目的完整發展過程，並就當中的拍攝及製作細節作深入探討。他同意繼續舉辦墟日嘉年華，然而需要考慮活動場地、天氣、時間及其他區議會活動的協調事宜。此外，他建議對重點項目及周邊配套的情況作實地視察，並邀請組員參與。 - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士綜合回應主席及各組員意見，電影應反映地區及副食品市場的特色和歷史。未來如舉辦展覽應展現重點項目的發展過程及公眾參與情況。她指出已於早前向香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊跟進微電影製作，建議電影應反映地區及副食品市場的特色和歷史。 - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回答陳捷貴議員對重點項目的財政狀況及預算安排。她表示已預留足夠的撥款，作為工程部分及非工程部分的開支。舉辦微電影創作比賽方面，她指出需要視乎財政預算、籌備時間、參加者的器材質素等因素，將於日後與香港基督教女青年會中西區及離島青年外展社會工作隊作出詳細研究。 - 中西區民政事務專員黃何詠詩女士回答楊學明議員對重點項目與中西區海濱連貫性的查詢。現時五號碼頭仍在使用中，故並不包括於重點項目的工程範圍內。對於中西區海濱的發展，民政處與各持份部門的跨部門會議上不斷作出協調及溝通，最新情況將會適時於中西區海濱工作小組及督導委員會作出匯報。有關垂釣區及舉辦釣魚比賽的意見，她同意垂釣區的設計能夠符合垂釣人士的需要，期望於康文署的類似會議上派出代表出席，了解垂釣人士的實際需要。舉辦釣魚比賽方面，她指出由於現時重點項目正值施工期，需要考慮公眾人士出入等因素，將與其他部門作出詳細研究。 - 主席建議會後民政處可繼續與各委員保持溝通，以便制定宣傳工作的細節，亦會提交文件在區議會大會報告。

- 第4項：其他事項 - 沒有其他事項。

- 第5項：下次會議日期 - 下次會議日期待定。 - 會議於晚上六時二十四分結束。

中西區區議會秘書處

二零一六年三月