二零一六至一七年度

中西區區議會

關注中西區市區重建計劃工作小組

第三次會議簡錄

| 日期 | ﹕ | 二零一六年十二月十三日(星期二) |
| --- | --- | --- |
| 時間 | ﹕ | 下午二時三十分 |
| 地點 | ﹕ | 香港中環統一碼頭道38號 海港政府大樓11樓 中西區民政事務處會議室 |

出席者：

主席

許智峯議員

組員

鄭麗琼議員

吳兆康議員

劉錦勝先生

列席者

| 區俊豪先生 | 市區重建局 規劃及設計總經理 |
| --- | --- |
| 殷倩華女士 | 市區重建局 社區發展高級經理 |
| 鍾彩雲女士 | 市區重建局 高級經理(收購及遷置) |
| 何盛田先生 | 規劃署 高級城市規劃師/港島4 |
| 王偉彥先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務團隊主任 |
| 袁偉德先生 | 聖雅各福群會 市區重建社區服務註冊社工 |
| 謝子英女士 | 明愛莫張瑞勤社區中心 社會工作助理 |
| 羅雅寧女士 | 中西區關注組 召集人 |

秘書

文心怡女士	中西區民政事務處 行政主任(區議會)5

因事缺席者：

蕭嘉怡議員

何致宏先生

李偉強先生

| 負責者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主席歡迎各與會者出席2016-2017年度中西區區議會關注中西區市區重建計劃工作小組(重建小組)第三次會議。 |  |
|  | 第1項：通過會議議程 - 會議議程毋須修改，獲得通過。 |  |
|  | - 第2項：通過2016-2017年度第二次會議簡錄 - 小組同意通過2016-2017年度第二次會議簡錄。 |  |
|  | - 第3項至 - 第4項： | - 報告及討論嘉咸街/結志街重建區(H18項目)的最新進展 跟進閣麟街歷史建築 |
|  | - 主席表示上次會議後秘書處去信地政總署查詢有關石牆的建築資料，有關回覆已呈枱供各位參閱。地政總署委託工程顧問公司於八月十一日完成有關石牆的例行檢查，並無發現任何即時性的危險跡象。 - 市區重建局(市建局)規劃及設計總經理區俊豪先生表示，地盤B第一階段的重建已完成，鮮貨零售中心在11月17日舉行開幕議式。第二階段(住宅/商業/公共空間)估計於2018年完成。地盤A及C內剩餘樓宇的清拆工程亦已開展。有關第四次嘉咸市集的推廣活動，除電車站、電台及綱上社交媒體作宣傳外，亦在免費報章及嘉咸市集周邊派發現金券吸引顧客前來市集購物；此外，顧客到參與商戶購物可換領印有嘉咸市集標誌的禮物。他表示根據問卷調查的結果，大約有百分之十七的顧客是第一次到嘉咸市集，相信透過市集推廣活動能吸引更多人光顧嘉咸市集。 - 主席表示有嘉咸市集的商戶對店鋪間隔感到不滿，詢問當局如何處理商戶的投訴。他查詢地盤A及C的重建進度，是否按當局的計劃進行清拆。有關保留「威靈頓街120號」建築（前永和號）立面的問題，他詢問當局清拆的時間表。最後，他詢問「老店街」概念的構思進度。 - 市建局區俊豪先生回應主席有關商戶不滿的提問，他指7月時局方已參照鮮貨零售中心的核准圖則，對所有舖位製作1比20的模型供商戶參考，好讓他們在零售中心入伙前了解間隔及為裝修作準備，因此，相關事宜已於零售中心取得入伙紙前經已處理。另一方面，需要領取新鮮糧食店牌照營運的商戶亦已於零售中心正式開幕前取得所需的牌照。有關地盤A及C的重建進度，他表示現時的清拆及重建繼續進行，但前永和號並不包括在即將清拆的樓宇之列。「老店街」則位於地盤C內，因地盤C尚未取得地契，未能落實「老店街」的各項細節，現階段局方會多留意地區及聆聽有興趣經營者的意見。 - 吳兆康議員表示嘉咸市集最接近地盤的商戶曾反映生意額較以往少，認為八折的租金優惠不足，他詢問當局可否提供相關商戶生意額上受影響的數據或提供其他優惠。 - 市建局區俊豪先生回應吳兆康議員，表示局方已考慮到地下低層店舖需面向興建中公共空間的地盤圍板約18個月，估算會對商戶的生意額帶來一定程度的影響，因此在舉行店舖認投時，經已提出對該6個店舖提供一折至六折的租金優惠。據他了解星期天市集人流比較少，局方正在進行有關生意額的調查，將在1月向區議會匯報。 - 主席希望了解前永和號詳細工序的時間表。 - 市建局區俊豪先生回應指於2007年擬備H18總綱發展藍圖時，規劃大綱沒有評級歷史建築物及保育要求，局方為了保留嘉咸街的街道氛圍，建議保育前永和號的外立面。清拆的時間及方法則要留待細部設計工作完成後，確保保留的部分能滿足規劃要求，才能決定。他解釋現階段並不會清拆任何部分，確實的工程時間視乎地政總署何時處理該地地契。 - 吳兆康議員詢問前永和號的上蓋面積(Site Coverage)是多少，他希望當局盡可能原棟保留。 - 市建局區俊豪先生表示上蓋面積也要留待將來細部設計開展後才清楚。 - 鄭麗琼議員表示永和號的歷史與連卡佛家族有關，有市民意見反映應保留整棟永和號並展示該段歷史。她詢問當局整棟保留的可行性及將來永和號將用作什麼用途。 - 市建局區俊豪先生表示據他所知有市民向古物諮詢委員會(古諮會)提交保留整棟永和號的建議，他認為應由古諮會評定該建築物的價值。市建局亦曾邀請保育專家為前永和號進行「定義特徵元素」(Character defining element) 的研究，而外立牆具有保留價值。根據已獲批的總綱發展藍圖，永和號將來會用作商業用途。他補充前永和號曾收到危險建築物的書面命令(Dangerous Building Order)，門口的頂篷亦已因危險要拆除，木製結構部分亦曾發現白蟻，樓上兩層亦有不穩跡象需要以臨時支撐承托，希望組員明白保育的同時應考慮安全的要素。 - 主席開放討論，與會者提問如下： - 羅雅寧女士詢問市建局邀請了什麼專家進行「定義特徵元素」(Character defining element) 的研究，因為所有的公開文件均未曾提及過此項研究。她表示永和號的歷史可追溯至1878年中環大火後重建的樓宇之一，可能是香港市區樓齡最高的完整唐樓。她要求市建局公開所有有關威靈頓街120號的歷史、建築研究及保育方案報告。 - 主席表示曾發信邀請古物古蹟辦事處(古蹟辦)出席是次會議，對方回覆未能委派代表出席會議，但並未提供原因。他要求秘書處去信古蹟辦查詢不派員出席會議的原因。他對古蹟辦缺席會議表示遺憾。 - 鄭麗琼議員詢問假如在市建局的市區重建地盤裡發現古蹟，有否需要告知古蹟辦作評級，並詢問「高街鬼屋」及堅尼地台兩處是否屬保留立面的做法。她關注如果進行清拆，是否需要背後的建築支撐前方的立面。 - 市建局區俊豪先生回應如下： - 回應鄭麗琼議員，假如在市建局重建地盤裡發現古蹟，評級的工作會交由古蹟辦及古諮會負責。他表示H18項目的規劃大綱內並沒有任何已評級的歷史建築物及保育/古蹟的要求，強調是市建局主動建議保留前永和號的立面，以配合嘉咸街街道的氛圍。而在2007年5月確立保育永和號的方案時，當時社會上並沒有聲音認為要為該建築物進行評級。他表示如木製結構不能支撐外立面，會興建新的結構作支撐。 - 回應羅雅寧女士，他表示局方曾邀請專家顧問進行的研究屬內部文件，因前永和號不屬已評級的歷史建築，他認為現階段沒有公開相關文件的必要。 - 羅雅寧女士回應指局方應公開相關研究報告，她要求市建局公開所有相關的文件以增加項目的透明度及提供跟多的資料。她表示市民的保育意識大大提高，局方不應用內部文件等理由推搪而不公開文件。她要求小組去信市建局要求局方出示相關的研究文件，及保留永和號的方案。 - 市建局區俊豪先生補充2007年5月擬備的總綱發展藍圖（Master Layout Plan）已說明如何保留永和號的外立面及曾公開諮詢公眾。他表示局方會密切留意古諮會對評級的決定及市民提出的建議。 - 主席表示從公眾利益的角度出發，局方公開文件對將來社會的討論有一定的價值，亦能讓大眾了解市建局在保育上的工作。小組同意秘書處會後去信市建局，要求公開相關文件。 - 市建局區俊豪先生跟進閣麟街旁的磚石構件，表示至今尚未收到地政總署就市建局申請抽取的批可採取閣麟街土壤樣本發出許可證，根據土力結構工程師初步的安全評估報告，該磚石構件作為擋土牆，的其安全系數低於現時標準的最低要求，必須若要進行加固工程才能符合現時安全及土力結構標準，有需要進行加固工程。局方建議保留狀況良好的磚石構件並重置於項目內地盤C的公共空間，以彰顯昔日的城市設計及地區的歷史特色，石牆的保育價值或評級則交予法定機構古諮會處理。 - 主席就閣麟街歷史建築開放討論，與會者提問如下： - 羅雅寧女士不滿古諮會於12月8日通過不予閣麟街石牆評級的決定。她表示古諮會9月份的會議曾有一份歷史建築物考核報告，確立該磚牆歷史是早至1879年，屬中環大火後所建的「背靠背」青磚唐樓群的遺蹟。古諮會在9月的會議上曾表示應予評級。她批評古諮會對評級的態度反覆，及其評審小組低估磚牆歷史價值，單憑一份租務法庭文件便判定有關唐樓建於上世紀30年代，做法不專業，並認為報告估計粗疏，不應作準。她指甚至連古諮會的委員也質疑該文件的可靠性，古蹟辦亦未能提供更多證據支持唐樓的建築歷史。此外，她表示有一位曾工作於租務審裁處的前公務員去信古諮會委員，表示這一類租務報告的目的並不是用作評估樓齡，只是一個約略的估計(guestimate)。她表示磚石的青磚和背靠背的建築特色顯示遺蹟應屬1889年前的建築。她不滿古諮會主席在12月8日的會議上要求委員於短時間內作討論，並倉促通過不予評級，她表示會向立法會申訴部作出投訴。她希望能確立的該址及前永和號的歷史價值，讓公眾更了解香港在大瘟疫時期前的民居建築特色。她亦希望區議員介入此事，並表示如果古蹟辦對歷史的判決不當，有機會涉及嚴重的行政失當及專業失德。另外，她指曾有資料顯示該石牆下設有地下層，要求局方在抽取土質樣本時多加留意。 - 主席表示地政總署的跟進回覆裡提到已完成的例行檢查中並無發現任何即時性的危險跡象，他希望市建局對此作出回應。他亦詢問市建局在古諮會一個月公眾諮詢期期間會否作出回應。最後，他詢問局方有否留意石牆的歷史資料，及該部分的資料會否影響當局的處理手法。 - 市建局區俊豪先生表示局方會等待古諮會於諮詢期過後，收到對評級的決定，局方才對重置磚石構件的設計方案作決定。另外，他指局方取得地政總署發出的「土質實地取樣測試」書面許可後，才能進行抽取土質樣本。 - 袁偉德先生詢問市建局如何保留閣麟街石牆。 - 市建局區俊豪先生回應指已於2016年10月20日的區議會上作出設計方案的簡介，詳情可參閣當日的會議記錄。 - 鄭麗琼議員詢問市建局會採用泥釘或重建整道閣麟街石牆。 - 市建局區俊豪先生解釋初步的設計方案是把狀況較好的磚石構件重置於共公空間內以展示當年的地段位置，而石牆不會作擋土牆的用途。 - 羅雅寧女士認為市建局應公開詳細的結構評估報告。 - 劉錦勝先生認為可以用其他方法減低該石牆後面的負荷，例如用鑽孔的方法，盡量原址保留，讓市民欣賞該道牆以前的歷史背景。 - 吳兆康議員詢問如新建一道擋土牆，是否能在原址重置該道青磚石牆。 - 市建局區俊豪先生回應指會一併研究組員建議的可行性，但要留待抽取泥土樣本後，土力結構工程師的最後報告結果才能做決定。 |  |
|  | 第5項：報告及討論士丹頓街/永利街(H19)重建區的最新進展 |  |
|  | - 市建局區俊豪先生表示，因應地盤B樓宇狀況殘破程度較嚴重，為著公眾安全，市建局已清拆由局方擁有的樓宇，包括華賢坊西16號及城皇街8-10號，此外，屋宇署亦有向重建範圍內部份樓宇發出修葺令。局方正與仍未出售業權的業主就收購事宜進行洽購。另一方面，局方亦研究分階段發展時，於不超出規劃大綱就樓宇高度的限制的前題下，調高地盤B的地積比率至合理水平，善用珍貴的市區土地資源，配合現時政府的房屋政策增加房屋供應。 - 主席開放討論，與會者的意見及提問如下： - 羅雅寧女士反對市建局提高地盤B的地積比率，指這是違反先前為配合永利街低密度數宇的階梯式設計。她又指出地盤B及C內有不少業主用私人資源重新復修好自己的唐樓，詢問當局會如何處理那些樓宇。 - 吳兆康議員詢問局方何時更改發展低密度樓宇的決定。 - 規劃署高級城市規劃師/港島4何盛田先生表示市建局尚未向城規會提交修訂總綱發展藍圖的規劃申請，相關的評核則要留待當局提交申請後才能作跟進。 - 市建局區俊豪先生回應羅雅寧女士，表示根據2013年的核准總綱藍圖，地盤C的樓高為19層，而不是20層。至於有業主自行維修建築物，完成後從外觀上看似狀況良好，但不清楚其復修後的工程內容是否符合相關建築規例，但他希望組員明白維修也須依據相關條例進行，而不應涉及違例的僭建，強調任何復修皆要符合建築規例。他指現階段先要處理收購的問題，提高收購率才有機會進行重建。與此同時，局方亦會參考社會整體對修訂地積比率的意見。 - 主席詢問市建局打算何時正式提交申請。 - 市建局區俊豪先生表示要到明年才能提供初步的時間表，因過程涉及與業主的協商等問題。 - 主席開放第二輪討論，與會者的意見及提問如下： - 吳兆康議員表示居民反對高密度的重建發展，希望當局考慮居民的意見。 - 謝子英女士認為在處理保育問題上存有與居民的溝通空間。她建議市建局重建時考慮社會的住屋需要，充分諮詢市民的意見。 - 劉錦勝先生認為市建局應先考慮重建項目的經濟效益，不認同局方與房委會合作於重建區內興建公共房屋。 - 羅雅寧女士詢問在永利街有多少棟由市建局擁有的樓宇。 - 主席表示過往的小組會議上不同委員都曾提出反對興建高密度樓宇的意向，他希望當局充分考慮小組的意見。 - 市建局區俊豪先生表示明白與地區溝通的重要性，將來申請修訂總綱發展藍圖時會詳細列明局方的理據。他表示永利街已不屬市建局的重建項目。最後，他表示諮詢架構的成員包括中西區區議會的議員，一定會參考小組所提出的意見。 |  |
|  | 第6項：其他事項 - 小組沒有其他事項。 |  |
|  | 第7項：下次開會日期 |  |
|  | - 下次會議日期容後公布。 |  |

中西區區議會秘書處

二零一七年一月