中西区区议会

二零一六至二零一七年度

地区设施管理委员会

第二次会议纪录

日　期：二零一六年二月十八日(星期四)

时　间：下午二时三十二分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

郑丽琼议员*

副主席:

吴兆康议员*

委员:

| 陈捷贵议员, BBS, JP* |  |
| --- | --- |
| 陈财喜议员, MH* |  |
| 陈浩濂议员* |  |
| 陈学锋议员, MH* |  |
| 张国钧议员, JP* |  |
| 许智峰议员 | （下午2时38分至会议结束） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 李志恒议员 | （下午2时34分至会议结束） |
| 卢懿杏议员 | （下午2时34分至会议结束） |
| 萧嘉怡议员* |  |
| 杨开永议员* |  |
| 杨学明议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第6项： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈淑兴女士 叶慧婷女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |  |
| 第7-10项： |  |  |  |
| 余恩恩女士 文志超先生 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 列席者： |  |  |  |
| 黄何咏诗女士, JP |  | 中西区民政事务专员 |  |
| 林冰冰女士 |  | 中西区民政事务助理专员 |  |
| 黄明慧女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(区议会) |  |
| 余恩恩女士 |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |  |
| 文志超先生 |  | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |
| 梁惠珍女士 |  | 中西区民政事务处联络主任主管(地区管理及社区参与) |  |
| 颜选华先生 |  | 民政事务总署助理工程督察(香港) |  |
| 高国强先生 |  | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |  |
| 陈淑兴女士 |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |  |
| 周毅光先生 |  | 地政总署总产业主任(港岛东,西及南区地政处) |  |
| 廖敬棠先生 |  | 中环及半山分区委员会主席 |  |
| 夏中建先生 |  | 上环及西营盘分区委员会主席 |  |
| 林振风先生 |  | 坚尼地城及石塘咀分区委员会主席 |  |
| 秘书： |  |  |  |
| 沈施恩小姐 |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |  |
| 因事缺席者﹕ |  |  |  |
| 张国钧议员, JP |  |  |  |
|  | 欢迎 - 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2016/2017年度地区设施管理委员会(地管会)第二次会议，并祝各位万事胜意、身体健康、工作顺利。 |  |  |
|  | 第1项：通过会议议程 (下午2时32分) - 委员会通过再修订的会议议程。 |  |  |
|  | 第2项：通过二零一六年一月二十一日中西区地区设施管理委员会第一次会议纪录 (下午2时33分) - 委员会通过第一次会议纪录。 |  |  |
|  | 第3项：主席报告 (下午2时34分) - 主席没有事项报告。 |  |  |
|  | - 第4项：二零一六至二零一七年度中西区区议会辖下地区设施管理委员会职权范围、组织架构及成员组合 (中西区地区设施管理委员会文件第1/2016号) (下午2时35分至2时46分) - 李志恒议员建议将附件二组织架构及成员组合中「上环及西营盘分区委员会、坚尼地城及石塘咀分区委员会及中环及半山分区委员会主席」修订为「分区委员会主席或其代表」。 - 陈财喜议员询问附件一职权范围的第4项「代替市区小型工程计划推行新的工程项目，并监察未完成的市区小型工程计划，直至有关计划完成。」中的市区小型工程计划的最新情况。 - 主席指有关计划的工程应已全部完成，并询问有关工程未来的维修安排。 - 李志恒议员建议删除附件一职权范围的第4项。 - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示有关工程已全部完成，而且将来不会再有市区小型工程计划开展，而已完成工程的维修可动用小型地区工程计划的拨款额。 - 经讨论后，委员会通过上述修订，文件将交由区议会确认。 |  |  |
|  | - 第5项：二零一六至二零一七年度中西区区议会地区设施管理委员会辖下各工作小组的组成及相关安排 - (中西区地区设施管理委员会文件第2/2016号) (下午2时46分至2时53分) - 经讨论后，委员会通过设立地区小型工程工作小组。 - 会上，有四位以上的委员即场表示加入上述工作小组，并选出主席如下： 工作小组; 主席; 提名人; 和议人. 地区小型工程工作小组; 陈财喜议员; 李志恒议员; 陈捷贵议员. |  |
|  | - 第6项：地区小型工程计划安装贴纸画以装饰电箱–上环文化广场附近的流动图书馆服务站 (中西区地区设施管理委员会文件第6/2016号) - (下午2时53分至3时06分) - 康乐及文化事务署(康文署)图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士向委员会介绍文件，包括贴纸画的两个方案，并建议采纳设计方案(一)。 - 甘乃威议员表示对设计没有意见，但对文件中没有提及何时开展服务表示失望，并查询康文署何时能提供服务。 - 陈财喜议员表示欲查询相同问题，并询问贴纸画造价的准则、有关价格是否合理，以及合约是否包括维修服务。 - 萧嘉怡议员指服务的推出日期比原订日字大为延迟，询问最后落实的时间，并认为可以采纳方案一。 - 康文署陈淑兴女士表示流动图书馆服务站(服务站)工程包括于永乐街设置电箱及告示箱，有关工程需在署方获得拨用政府土地的许可后，才能开展。署方于去年八月底正式取得拨地许可，建筑署人员随即开展工程，现时告示箱已设于花槽内。然而，工程除需设置电箱外壳，亦需香港电灯公司(港灯)开展掘路等工程作电箱供电之用，相关各项工程需要一定的时序。署方一直有就本工程的进度于地区小型工程工作小组(工作小组)会议向组员作出汇报；稍后亦会于下次委员会会议前所举行的工作小组上向组员汇报进度，希望于今年年中可推出服务。此外，服务站的泊车位前后需要设立交通标志牌。而现时港灯正于永乐街一带进行工程，整个工程预计本年九月完成。覆盖交通标志范围的工程初步预计可在四月下旬完成，届时运输署可安排设立交通标志牌于指定位置。由于流动图书馆服务站位于行人路旁，故亦需要配合路段的其他工程。当交通标志牌及电箱工程一并完成后，署方会尽快推出服务。 - 有关贴纸画造价方面，康文署陈淑兴女士表示署方已向工作小组提交15万7千元的工程预计总额的开支细项，包括告示箱、电箱及贴纸画的款项；实际支出总额是以招标书的报价作准。陈女士表示估计工程会有3至4万元余款，但由于工程尚未竣工，现时未能提供工程实际总额。 - 有关贴纸画维修方面，康文署陈淑兴女士表示招标书内有要求承办商于一年内跟进贴纸画因手工问题而出现的瘕疪。 - 主席再次查询预计服务推出的月份。 - 康文署陈淑兴女士表示希望为本年六月，因初步预计港灯于四月才能完成永乐街范围的工程，届时再由运输署安排于指定位置设立交通标志牌。 - 陈财喜议员查询图书车书籍的种类或相关资料。 - 康文署陈淑兴女士，每架图书车的载书量约为数千本。图书车投入服务后，会按当区居民需要安排不同类型的书籍。 - 经讨论后，委员会通过采纳设计方案(一)。 |  |  |
|  | - 第7项：地区小型工程计划拨款申请–「地区小型工程研究计划(2016-2017)」 - (中西区地区设施管理委员会文件第9/2016号) - (下午3时06分至3时09分) - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件。 - 主席查询如本年度无需进行勘探工作，是否无需动用拨款。 - 民政处文先生表示原则上正确，但多年来工程前期都有需要进行研究工作，尤其是地底勘探，以检视地下管道及铺线会否影响工程进行。因此，基本上凡有工程进行都需要动用拨款。 - 经讨论后，委员会通过拨款60,000元予民政处以推行上述计划。 |  |  |
|  | 第8项：地区小型工程计划拨款申请 – 「中西区设施维修及改善工程项目(2016-2017)」 (中西区地区设施管理委员会文件第10/2016号) - (下午3时09分至3时13分) - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件，并希望稍后以传阅文件方式，呈交拨款申请供财务委员会(财委会)审批。 - 陈财喜议员查询有关计划是否包括清洁费用，并表示部分区议会告示板十分骯脏。 - 民政处文先生表示本处就清洁告示板会透过另一恒常计划处理。 - 主席查询何以只有部份计划包括清洁费支出。 - 民政处文先生表示另一计划是专门为民政处辖下的告示板进行清洁，而本计划则是为民政处管理的设施进行维修及改善工程。 - 经讨论后，委员会通过拨款800,000元予民政处以推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将以传阅文件方式呈交财委会审批。 |  |  |
|  | 第9项：地区小型工程计划拨款申请–「中西区绿化工程(2016-2017)」 (中西区地区设施管理委员会文件第11/2016号(修订)) - (下午3时14分至3时36分) - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件，由于是项拨款申请超过三十万元，而工程于二零一六年四月一日展开，故希望稍后以传阅文件方式，呈交拨款申请供财委会审批。 - 杨学明议员表示支持绿化工程，然而部分地点的盆栽保养及管理不善，如枯萎的花无人更换，花丛内亦有垃圾堆积。近日，水街的大型花丛更变成老鼠窟，清洁人员浇水时更有约二十只老鼠涌出。其后，食环署已安排人员灭鼠并清理尸体。杨议员提醒处方管理及保养不善或会引致反效果，予人花盆变成垃圾筒的印象，希望有关方面能作出改善。 - 甘乃威议员表示支持绿化工程，然而工程管理方面十分差。甘议员续查询是项计划是否包括巡视费用，并表示如处方未能安排人员每月巡视一次，则会否决此项拨款申请。甘议员指，上环的俊升华庭业主立案法团因不满意有关花盆植物的保养状况，故要求处方回收。当时区议会因选举期间停止运作，而民政处回复表示要待新一届区议会成立后于议会讨论是否同意回收花盆。甘议员认为有关安排不合理，对此表示不满，并指曾亲自去信民政处，亦得到相同回复，认为处方的工作效率未能回应市民要求。 - 陈财喜议员认为部分地点每月巡视一次可能并不足够，要求处方按个别情况加紧巡察。陈议员亦指承办商可于巡查时拍照并即时知会民政处文先生，再由民政处向委员会汇报监察的流程，并同时建议增加花盆内种植植物的密度。 - 陈捷贵议员查询绿化地点数目是否已确定，因为如圣士提反里5号石墙树位置，处方需要和路政署配合进行绿化工程。另外，列堤顿道的石栗树早前被移除后，议员已要求不能封填该空隙，查询处方何时安排种树，同时建议于该址一带及罗便臣道45号小巴站附近加设盆栽。陈议员另查询绿化保养承办商是否拥有合资格的树艺师进行树群检查、树木风险评估及树木风险缓减措施。 - 陈学锋议员查询本文件附表内「现有绿化地点」的第53至57项，有关「设置栏杆盆栽植物的绿化地点」的栏杆花盆何以不纳入下一项讨论文件（地区小型工程计划拨款申请 –「中区行人天桥及西区栏杆盆栽植物设置工程(2016-2017)」）的地点清单内，并查询处方能否整合有关地点清单，方便委员查阅。 - 民政处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示植物保养方面，本处有安排承办商及本处职员定期巡查，故能符合委员一个月进行一次或两次巡查的要求。另外，本处亦可安排呈交花盆相片向委员报告植物的状况。 - 民政处余女士回应陈捷贵议员指，列堤顿道石墙树并非本计划绿化地点内的树木，应由负责石墙树树木管理的路政署作出跟进。而本计划只涵盖由民政处管理的绿化地点内的树木。本处会聘请合资格树艺师进行树群检查、树木风险评估及树木风险缓减措施，而非由绿化保养承办商负责。 - 陈财喜议员表示不必留待工作小组再作讨论，并要求处方与承办商洽商要求尽快进行回收。 - 民政处余女士回应陈学锋议员指，本计划内的栏杆花盆为坐地式花盆，而国际金融中心附近则为悬挂式花盆并且有固定尺寸。然而，若委员希望将有关栏杆花盆纳入下一项讨论文件的地点内，令地点清单更有条理，本处可以重整有关地点清单。 - 叶永成议员表示处方有需要安排承办商加紧巡察，而承办商亦有责任作出报告。然而，近日天气忽冷忽热，亦眼见植物于数天内枯萎，故认为若因天气问题，处方可先安排承办商移除植物再补种。处方亦应检讨植物保养管理不当的问题。垃圾方面，叶议员指市民亦有责任保持花盆清洁，故建议以劝吁方式，如于花盆边设置告示，提醒市民保持花盆清洁。 - 甘乃威议员表示，若民政处已安排人员定期巡查，则处方需要检讨监察制度，并加强监察。甘议员补充指，俊升华庭主要是由于蚊患故要求回收花盆，植物雕谢只是原因之一。而东来里的康威花园业主立案法团亦要求搬走花盆，因花盆位置让回收商于该处摆放货物。甘议员建议于工作小组讨论有关回收安排，并希望处方加快回应。 - 民政处余女士指，本处也有监察承办商表现，亦不时提醒承办商植物若雕谢或保养状况欠佳，应尽快处理及作出更换。而近日所见的空置花盆，是因气温骤降影响植物保养状况，加上正值农历新年前后，故承办商先移除植物再尽快安排重新种植。余女士指本处会与承办商跟进有关安排。 - 民政处余女士回应甘乃威议员指，本处现正积极跟进俊升华庭盆栽回收一事。收悉有关投诉后，本处已责成承办商留意该地点的植物保养，并准备于下次地区小型工程工作小组向组员报告有关事宜。由于绿化点是由议会决定，故亦希望于议会向议员报告回收事宜。余女士亦表示本处会检讨处理要求回收的程序，未来会尽快处理有关要求，希望令市民及业主立案案法团能较为满意。 - 陈财喜议员要求处方于会后提供多年生植物种类的清单予委员。 - 经讨论后，委员会通过拨款1,780,000元予民政处以推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将以传阅文件方式呈交财委会审批。 |  |  |
|  | 第10项：地区小型工程计划拨款申请 –「中区行人天桥及西区栏杆盆栽植物设置工程(2016-2017)」 (中西区地区设施管理委员会文件第12/2016号(修订)) - (下午3时36分至4时03分) - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件，由于是项拨款申请超过三十万元，而工程于二零一六年四月一日展开，故希望稍后以传阅文件方式，呈交拨款申请供财委会审批。 - 主席查询文件内盆栽数量是长型花盆，还是盆内圆形的小盆栽。 - 民政处文先生表示有关数量是指花盆的数目，而视乎盆栽的大小可栽种3至5棵植物。 - 陈捷贵议员重申建议于列堤顿道(石栗树位置)及罗便臣道45号加设花盆。 - 陈浩濂议员表示现时行人天桥的风势颇大，对现时民政处于该处栽种植物的种类表示满意，希望民政处继续拣选能抵御强风的植物。 - 民政处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士指出，如有新增地点，需视乎该地点种植的数量再作安排。如数量不多，本处会于工程计划内于有关地点加设花盆。至于列堤顿道移除石墙树附近加设花盆，应由路政署在列堤顿道的整体绿化改善计划下跟进。 - 陈捷贵议员提议委员会会否考虑增加拨款，以便委员可建议于新地点加设盆栽。 - 主席表示根据过往经验，委员应该可于地区小型工程工作小组提出地区小型工程建议书。 - 民政处余女士表示若新加地点的盆栽数目较多，委员可另外提交建议书。而本计划拨款额中的百份之十为预备及紧急开支，故若新加地点的盆栽数目较少，亦可运用该笔款项加设盆栽。 - 李志恒议员表示，过往预备及紧急开支是为在特殊情况下额外更换盆栽植物一至两次的开支，而非作为新加地点的开支，加上招标书的内容订定后难以修改，故建议委员于地区小型工作小组提交建议书，再由委员会审议有关拨款申请。 - 主席总结指现阶段先处理本计划内25个地点的盆栽，如有新建议加设盆栽的地点，委员可于地区小型工作小组提交建议书。 - 经讨论后，委员会通过拨款795,000元予民政处以推行上述计划。由于是项拨款申请超过三十万元，文件将以传阅文件方式呈交财委会审批。 |  |  |
|  | - 第11项：长者提出有关地区设施管理的意见 - (中西区地区设施管理委员会书面问题第1/2016号(修订)) - (下午3时41分至3时41分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第12项：康乐及文化事务署二零一六年四月至二零一七年三月中西区公共图书馆推广活动计划 - (中西区地区设施管理委员会文件第3/2016号) - (下午3时41分至3时42分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第13项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第4/2016号) - (下午3时42分至3时42分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第14项：康乐及文化事务署在中西区举办的康乐体育活动及设施管理汇报 (中西区地区设施管理委员会文件第5/2016号) - (下午3时42分至3时43分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | 第15项： 康乐及文化事务署在中西区提供地区免费文娱节目的情况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第7/2016号) - (下午3时43分至3时43分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第16项：中西区地区小型工程财政报告 (中西区地区设施管理委员会文件第8/2016号) - (下午3时43分至3时44分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第17项：康乐及文化事务署于2016年4月至2017年3月在中西区举办的康乐体育活动计划 - (中西区地区设施管理委员会文件第13/2016号) - (下午3时44分至3时45分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第18项：康乐及文化事务署 2016/17 年度在中西区提供地区免费文娱节目 - (中西区地区设施管理委员会文件第14/2016号) - (下午3时45分至3时45分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |
|  | - 第18项：其他事项 - (下午3时45分至3时46分) - 主席宣布，第三次地管会将于二零一六年三月三十一日举行，政府部门提交文件截止日期为三月八日，委员提交文件截止日期为三月十四日。 - 会议于下午三时四十六分结束。 |  |  |

| 会议纪录于 | 二零一六年三月三十一日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: 郑丽琼议员 |  |  |
| 秘书: 沈施恩小姐 |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一六年三月