中西区区议会

二零一八至二零一九年度

地区设施管理委员会

第一次会议纪录

日　期：二零一八年一月二十五日(星期四)

时　间：下午二时三十分

地　点：香港中环统一码头道38号

海港政府大楼14楼区议会会议室

出席者：

主席:

郑丽琼议员*

副主席:

吴兆康议员	（下午2时33分至会议结束）

委员:

| 陈捷贵议员, BBS, JP* |  |
| --- | --- |
| 陈财喜议员, MH* |  |
| 陈学锋议员, MH, JP* |  |
| 张国钧议员, JP | （下午2时49分至3时58分） |
| 许智峯议员 | （下午2时36分至2时39分） |
| 甘乃威议员, MH* |  |
| 李志恒议员, MH* |  |
| 卢懿杏议员, MH * |  |
| 伍凯欣议员* |  |
| 杨开永议员* |  |
| 杨学明议员* |  |
| 叶永成议员, BBS, MH, JP* |  |
| 杨哲安议员* |  |

注：  *  出席整个会议的委员

(  ) 委员出席时间

| 第7项： 李玉洁女士 麦依华女士 |  |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长（中西区） 康乐及文化事务署图书馆馆长（石塘咀公共图书馆） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8-11项： 莫智健先生 文志超先生 |  |  | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |  |  |  |
| 第12-13项： 林婷婷女士 陈淑芬女士 |  |  | 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支持) |  |  |  |  |
| 列席者： |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄何咏诗女士,JP 王雪儿女士 莫智健先生 杨颕珊女士 |  |  | 中西区民政事务专员 中西区民政事务处民政事务助理专员 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) 中西区民政事务处高级行政主任(区议会) |  |  |  |  |
| 文志超先生 |  |  | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |  |  |  |  |
| 颜选华先生 |  |  | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |  |  |  |  |
| 林婷婷女士 |  |  | 康乐及文化事务署中西区康乐事务经理 |  |  |  |  |
| 陈淑芬女士 |  |  | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支持) |  |  |  |  |
| 李玉洁女士 |  |  | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |  |  |  |  |
| 麦依华女士 |  |  | 康乐及文化事务署图书馆馆长（石塘咀公共图书馆） |  |  |  |  |
| 陈海星先生 |  |  | 地政总署总产业主任(港岛东,西及南区地政处) |  |  |  |  |
| 邱松庆先生 |  |  | 中环及半山分区委员会主席 |  |  |  |  |
| 秘书： |  |  |  |  |  |  |  |
| 沈施恩小姐 |  |  | 中西区民政事务处行政主任(区议会)4 |  |  |  |  |
|  | 欢迎 主席欢迎各委员及政府部门代表出席2018/2019年度地区设施管理委员会(地管会)第一次会议。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1项：通过会议议程 (下午2时34分) - 委员会通过会议议程。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第2项：通过二零一七年十月二十六日中西区地区设施管理委员会第十一次会议纪录及二零一八年一月四日中西区地区设施管理委员会第一次特别会议纪录 (下午2时34至2时35分) - 委员会通过第十一次及第一次特别会议纪录。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第3项：地区设施管理委员会第十一次会议续议事项查察表 (中西区地区设施管理委员会文件第1/2018号) (下午2时35分至2时36分) - 委员会备悉文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第4项：主席报告 (下午2时36分) - 主席没有报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第5项：2018至2019年度中西区区议会辖下地区设施管理委员会职权范围、组织架构及成员组员 (中西区地区设施管理委员会文件第6/2018号) (下午2时36分至2时39分) - 主席请各委员就地管会的职权范围、组织架构及成员组合提出意见及作出议决。 - 会上没有收到意见。主席确认地管会的职权范围、组织架构及成员组合，并表示将交予区议会确认。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第6项：2018至2019年度中西区区议会地区设施管理委员会辖下各工作小组的组成及相关安排 (中西区地区设施管理委员会文件7/2018号) - (下午2时39分至2时46分) - 经讨论后，委员会通过设立地区小型工程工作小组。 - 会上，有四位以上的委员即场表示加入上述工作小组，并选出主席如下： 工作小组; 主席; 提名人; 和议人. 地区小型工程工作小组; 陈财喜议员; 李志恒议员; 陈学锋议员、杨开永议员及叶永成议员. - 杨开永议员建议邀请建筑署成为地区小型工程小作组的常设部门，以便实时对康乐及文化事务署主导的中西区地区小型工程计划作出响应及跟进。 - 委员会通过由陈财喜议员担任地区小型工程工作小组主席，并通过将去信邀请建筑署成为地区小型工程小作组的常设部门。 |  |
|  | - 第7项：康乐及文化事务署二零一八年四月至二零一九年三月中西区公共图书馆推广活动计划 (中西区地区设施管理委员会文件4/2018号) - (下午2时46分至2时52分) - 康乐及文化事务署(康文署)图书馆高级馆长李玉洁女士向委员会介绍文件。 - 陈捷贵议员询问读书会活动的详情。 - 康文署李玉洁女士表示读书会活动为儿童及青年阅读计划的阅读活动并于全港公共图书馆推行，内容包括青少年读书会、家庭读书会及与作家会面等活动。青少年读书会会透过邀请导师举办主题工作坊，以小组讨论形式引发青少年对读阅的兴趣，而家庭读书会欢迎家长小朋友一起参与阅读。 - 陈财喜议员建议署方利用小区社资源扩大推广非物质文化遗产，如盂兰胜会。 - 康文署李玉洁女士表示署方会考虑有关建议。 - 经讨论后，委员会通过拨款75,105元予康文署推行上述计划。有关拨款申请将会提交财务委员会审批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第8项：地区小型工程计划拨款申请 –「中西区地区小型工程可行性研究计划(2018-2019)」 (中西区地区设施管理委员会文件9/2018号) - (下午2时52分至2时54分) - 中西区民政事务处(民政处)行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件。 - 经讨论后，委员会通过拨款73,000元予民政处以推行上述计划。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第9项：地区小型工程计划拨款申请 –「中西区设施维修及改善工程(2018-2019)」 (中西区地区设施管理委员会文件第10/2018号) - (下午2时54分至2时58分) - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件。 - 陈捷贵议员询问处方安排清洗工程的准则，及询问龙虎山13号凉亭清洗工程的详情。 - 主席询问惠灵顿街绿化区清理工程的位置 - 民政处文志超先生表示龙虎山13号凉亭清洗工程为清洁凉亭上柱及櫈的涂鸦；而龙虎山11号凉亭维修及更换工程则为修补因八号风球而爆裂的凉亭上盖。惠灵顿街绿化区清理工程的为于惠灵顿街及阁麟街交界，因市区重建局稍后将发展有关非公众用地，民政处现正管理该处存放的花盆，并需定期进行清理。 - 经讨论后，委员会通过拨款970,000元予民政处以推行上述计划，有关拨款申请将会提交财务委员会审批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第10项：地区小型工程计划拨款申请 –「中西区栏杆盆栽种植及保养工程(2018-2019)」 - (中西区地区设施管理委员会文件第11/2018号) - (下午2时58分至3时10分) - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件。 - 甘乃烕议员关注花盆的清洁问题，并询问处方定期巡视、清理及监察栏杆盆栽的详情。 - 陈捷贵议员同意甘议员意见，并询问承办商清理花盆的密度。 - 杨学明议员表示曾目睹承办商只灌溉花盆而未有清理垃圾，并希望处方安排搬迁玫瑰里的花盆至较开扬的空间，因花盆内的积水滋生蚊患。 - 副主席亦关注花盆的清洁问题，并询问处方会否翻新有污渍及破损的花盆。 - 民政处文志超先生表示上年度在参考议员意见后进行招标，有关合约已订明承办商需要每天清理垃圾，并于每星期灌溉三次，处方亦对加密巡视各个地点，现时每星期最少进行两次巡视，惟部份花盆放于吸烟地点及餐厅附近，所以垃圾问题较为严重。处方会针对有关卫生黑点加强巡查，而是次招标文件亦会强调灌溉及清洁花盆的事宜。就玫瑰里的花盆，处方将尝试处理积水问题，如问题仍然存在，则会安排搬迁花盆。此外，是次工程已预留款项购置新盆花，如发现污渍及破损的花盆，处方将安排更换。 - 陈财喜议员建议于卫生黑点加告示牌。 - 民政处文志超先生表示会与工程组研究加设告示牌贴于花盆，并感谢食环署平日协助清理花盆垃圾。此外，处方过往跟从《减少和处理园林废物指引》，指引建议尽量避免选用需要经常更换并制造大量园林废物的年花，故处方改用花朵／叶片色彩鲜艳而又无须经常更换的多年生植物。处方现时栽种的品种为洋凤仙，亦非指引内所指年花或时花，处方参考其他区会两至三个月安排更换植物，将研究约半年更换一次植物，而市民对更换花朵反应正面，有关安排亦有机会减少环境卫生及植物枯萎的问题。 - 经讨论后，委员会通过拨款550,000元予民政处以推行上述计划，有关拨款申请将会提交财务委员会审批。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第11项：地区小型工程计划拨款申请 –「中西区绿化工程(2018-2019)」 - (中西区地区设施管理委员会文件第12/2018号) (下午3时10分至3时38分) - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生向委员会介绍文件。 - 甘乃威议员询问有关计划预算开支的分项，并询问民政处可否于农历新年前更换新街市街的损毁盆栽；就皇后街(帝后华庭外)破旧的盆栽，民政处有否计划更换；而水坑口街天桥底的绿化点经常囤积垃圾，民政处有否安排定期进行清理；并建议于水坑口街未来落成的升降机附近加设花盆。 - 张国钧议员询问新增绿化点的资料及有关评选的准则。 - 杨哲安议员表示白加道43号绿化区附近近年较多建筑工程，希望民政处改善花盆设计，方便大型货车、市民及游客出入。 - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示民政处参考早前中标承办商的报价以估算来年度需要申请的拨款额。2018-19年度的申请拨款额为1,800,000元，较2017-18年度的拨款额少六万元。拨款申请额涵盖绿化栽种及保养盆栽植物的费用，而为现有树群检查、树木风险评估及树木风险缓减措施费用则占二十万元。 - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示新街市街康威花园对出的花盆当年由民政处提供，并由康乐及文化事务署(康文署)负责管理；民政处现正与康威花园的管理处沟通，希望先移走损毁的花盆，并与康文署跟进重置花盆的安排。食物及环境卫生署有就水坑口街天桥底的花盆进行日常清洁；水坑口街的电梯将于本年二月或之后落成，届时可考虑透过地区小型工程计划增设花盆。而皇后街(帝后华庭外)及其他绿化点，民政处会派员定期巡查，若发现花盆损毁或残旧，会以是次计划的拨款更换花盆。 - 就新增绿化点方面，民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示申请拨款额已预留未来新增绿化点的开支，如将来有市民、议员或部门建议合适地点增设花盆，经地区小型工程工作小组(工作小组)讨论及通过后，民政处会透过是次计划的拨款于有关地点增设花盆。 - 就白加道43号绿化区方面，民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示民政处会与工程组研究可否更换现有花圃以腾出空间，希望能保留绿化点之余，亦能方便大型货车、市民及游客出入。 - 甘乃威议员询问预算开支中1,430,000元的分项资料，并希望知悉民政处可否于农历新年前更换新街市街的损毁盆栽。 - 李志恒议员询问汇安里绿化区何时开放予公众，及询问为何将有关地点纳入计划内。 - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生补充指申请拨款额涵盖植物的日常保养，其中包括清理垃圾、灌溉、修补、更换及迁移盆栽植物、花圃及花槽各个项目，及为树木进行树群检查、风险评估及风险缓减措施。民政处会每半年就工程进行一次招标，并参考早前中标承办商的报价以估算需要申请的拨款额，而2018-19年度的申请拨款额为1,800,000元，较2017-18年度的拨款额少六万元。此外，民政处会继续跟进新街市街的损毁花盆，预计新年后作出更换。 - 就汇安里绿化区，民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示民政处现正与路政署跟进有关工程，由于该处灯光较为昏暗，树木亦较高大，有必要增设路灯照明，而路政署表示现有用地后巷近文件土墙的位置未必能支撑路灯，现正研究于汇安里近楼梯的位置增设路灯。此外，民政处正计划移除汇安里绿化区的五个座地花盆，而承办商会继续管理外围的树木及花圃，所以有关地点仍纳入是项计划内。 - 陈财喜议员希望民政处可于会后提交有关预算开支的分项资料。陈议员亦希望民政处尽快开放汇安里绿化区，并建议民政处考虑于各个绿化点种植树木。 - 甘乃威议员表示是项文件需提交财务委员会(财委会)会议审批，希望民政处于会后提交预算开支的细节或招标内容的详细资料供议员参考，并询问水坑口街升降机附近位置加设花盆的建议可否纳入是项计划。 - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示报价文件内有列明每个绿化点每月的所需开支。而水坑口街升降机附近位置加设花盆的建议，民政处或议员可于稍后提交地区小型工程计划建议书，经工作小组讨论及通过后，将会纳入是项计划之内。 - 主席表示地区小型工作小组(工作小组)的组员可提交地区小型工程计划书，并于工作小组作出讨论，以考虑新增的绿化点。工作小组会决定工程的优先次序，如有需要会就工程进行实地视察，再向委员会申请拨款。 - 民政处民政事务专员黄何咏诗女士表示民政处有预算开支分项的数据，整理有关数据后将交予财委会审批，并建议将水坑口街升降机附近位置纳入是项计划内如确定可行便进行绿化，如果现时的拨款额未能涵盖有关绿化点，将调整拨款额再提交财委会审批。 - 主席同意何专员的意见。 - 陈捷贵议员希望民政处加快中西区文学径传意牌设置工程(文学径)的进度。 - 叶永成议员表示经常于区内碰见地区管理组的同事进行巡查及视察，不分昼夜跟进有关工程，希望民政事务总署(民政总署)能增派人手处理地区工程事宜。叶议员表示人手不足可能令工程未能如期推行，有需要向民政总署反映实况，建议中西区区议会去信民政总署要求尽快增加地区管理组的人手。 - 民政处民政事务专员黄何咏诗女士表示地区管理组的同事一直尽力跟进区内所有工程项目及设施的日常保养。何专员表示自她上任以来，已重新检视过去累积的工程及加快进度，并感谢民政总署工程组同事通力合作。何专员表示去届区议会约有五十至六十项推行中的地区小型工程，今届新增工程数目更增加百分之三十。文学径工程方面，何专员表示数日前刚与工程组同事作出跟进，待地底勘探工程完成后便可推行有关文学径工程，将于稍后召开的地区小型工程工作小组汇报最新进度。 - 主席同意民政处整理有关预算开支的分项后，将文件交予财委会审批，并同意去信民政总署要求尽快增加中西区地区管理组的人力资源。主席表示她本人亦不时与地区管理组文志超先生联络，知悉同事辛劳工作，值得嘉许，并理解处理工程计划的工序繁多。 - 经讨论后，委员会通过拨款1,800,000元予民政处以推行上述工程计划。民政处需整理有关预算开支的分项，并将文件交予财委会审批。委员会亦通过去信民政总署要求尽快增加中西区地区管理组的人力资源。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第12项：卑路乍湾公园200张活动折櫈安置收纳问题 - (中西区地区设施管理委员会文件第2/2018号) - (下午3时38分至下午3时45分) - 文件由陈学锋议员提交。 - 杨开永议员同意文件的建议，将折凳暂时放置于公园内的洗手间旁近消防水缸侧位置，以方便市民使用。 - 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支持) 陈淑芬女士表示署方对建议持开放态度，并表示会就场地使用者的方便性、安全性及平衡公园游人的活动空间等各方面因素作整体考虑折凳的存放位置。 - 李志恒议员建议进行实地视察。 - 副主席希望署方在未来规划公园舞台等设施时可考虑预留储物空间。 - 叶永成议员表示康文署早前为了便利在舞台进行安装风扇的工程，故将剧场舞台上的折凳暂时搬移到邻近的坚尼地城游泳池休憩处储物室存放。此外，有市民反映折凳存放在舞台会影响通风，为方便用户，存放折凳位置可再作研究。叶永成议员对进行实地视察表示同意。 - 经讨论后，委员会通过稍后进行实地视察，以检视合适的收纳折凳位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第13项：中山纪念公园足球场围栏日久失修问题 - (中西区地区设施管理委员会文件第3/2018号) (下午3时45分至3时59分) - 文件由卢懿杏议员提交。 - 张国钧议员表示署方需确保围栏的物料坚固，并认为围栏不会因受足球的频密撞击而出现破损。 - 杨开永议员关注科士街临时游乐场足球场的破损围栏情况，并表示该处的人流和使用量十分高，过去亦曾经有小朋友被球射中晕倒。杨议员对围栏现时的用料、署方指在二零一八年三月下旬才可安排更换围栏及相关工程需时约一个多月完成表示不满。 - 杨学明议员表示西湖里游乐场的围栏亦曾破损，更换物料后问题已解决。此外，杨议员表示中山纪念公园足球场有流浪猫随处便溺，希望署方有需要时联络爱护动物机构协助，并安排围封围栏下行的空隙，以阻止流浪猫进入足球场。 - 李志恒议员询问署方在修补围栏时会否封闭场地，并关注工程对设施用户的影响。 - 陈学锋议员认为围栏似被蓄意破坏，并表示围栏下行位置应同样密封，并同意李志恒议员的建议，希望工程对市民的影响能减至最少。 - 副主席建议署方可考虑选用铁丝网以整理及加固现有设于围栏底部的塑料篱笆，并建议在修补或更换围栏时，在铁丝网后加上支架，以改善其设计。 - 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理(分区支持)陈淑芬女士表示会与建筑署研究采用较坚固的铁丝网物料用作维修足球场围栏，而现有围栏为二零一零年的设计，，署方已于一月安排以篱笆暂时围封底纹的位置，以防止动物利用罅隙进入场内。此外，陈女士表示场地同事未发现有人为破坏围栏的问题。就工程时间表方面，署方会先安排进行更换围栏最底层的部份。有关工程不需要封场进行，并会安排在非繁忙时间内进行，署方稍后会与建筑署协调制定进行中高层围栏的工程时间表。而就科士街临时游乐场足球场的围栏维修工程，署方会因应场地使用者的预订情况，继续与建筑署研究安排紧急维修工程的可行性，并预算在三月中旬进行全面修补工程。 - 康文署表示署方已要求工程部门加快跟进中山纪念公园足球场围栏维修工程及适时安排清洁员工进行额外清洁行动，并将于本年二月下旬进行全面修补及更换余下破损的铁丝网围栏。经讨论后，委员会同意有关安排并希望康文署继续密切监察有关设施的维修及保养事宜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第14项：康乐及文化事务署中西区公共图书馆举办的推广活动暨使用概况汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第5/2018号) - (下午3时59分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第15项：康乐及文化事务署中西区设施管理汇报 - (中西区地区设施管理委员会文件第8/2018号) - (下午3时59分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第16项：中西区地区小型工程财政报告 - (中西区地区设施管理委员会文件第13/2018号) - (下午3时59分) - 委员会备悉上述文件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第17项：其他事项 - (下午3时59分至4时03分) - 中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示就「孙中山史迹径 - 重新设计的纪念牌的安装工程」，有关纪念牌现在制作阶段，处方亦已就其中重点的地点咨询附近居民及商铺。处方希望于贴近开幕的时间举行简界会向相关居民介绍有关工程内容，即约本年二月。工程预计快四月开幕，并希望于开幕前邀请议员进行实地视察，开幕礼亦会配合宣传及导赏等工作。 - 而就坚尼地城游泳池休憩处，何专员表示署方担心跳飞机的位置地滑署方因安全考虑现已围封该处，并会尽快进行改善工程。此外，有市民反映意见希望于有关地点进行家庭活动。以她所知，有小区团体希望于让处举办活动，其中香港基督教女青年会表示有意配合其他机构或团体，逢星期六或日举办两至三小时的活动。 - 主席宣布，第三次地管会将于二零一六年三月三十一日举行，政府部门提交文件截止日期为三月八日，委员提交文件截止日期为三月十四日。 - 会议于下午三时四十六分结束。 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 第18项：下次会议日期 - (下午4时03分) - 主席宣布，地区设施管理委员会二零一八至二零一九年度第二次地管会将于二零一八年三月二十二日举行，政府部门提交文件截止日期为二零一八年三月一日，委员提交文件截止日期为二零一八年三月七日。 - 会议于下午四时零三分结束。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 会议纪录于 |  | 二零一八年三月二十二日 | 通过 |  |  |
|  |  | 主席: 郑丽琼议员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 秘书: 沈施恩小姐 |  |  |  |  |  |

中西区区议会秘书处

二零一八年三月