中西区区议会

第一次特别会议纪录

| 日期 | ﹕ | 二○一六年十一月十一日(星期五) |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 上午十时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼14楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

叶永成议员,BBS,MH,JP*

副主席

陈学锋议员,MH*

议员

陈捷贵议员,BBS,JP*

陈财喜议员,MH	(上午10时57分至下午12时04分)

陈浩濂议员*

郑丽琼议员*

张国钧议员,JP	(上午10时32分至上午11时14分)

许智峰议员*

甘乃威议员,MH	(上午10时32分至上午11时36分)

李志恒议员,MH	(上午10时32分至上午10时43分)

卢懿杏议员	(上午10时32分至上午10时35分)

吴兆康议员*

萧嘉怡议员*

杨开永议员*

杨学明议员	(上午10时43分至下午12时04分)

注：		*	出席整个会议的议员

(  )	议员出席时间

第2项

黄志斌先生	发展局 总助理秘书长(工务)

卢裕斌先生	发展局 助理秘书长(文物保育)

萧丽娟女士	康乐及文化事务署 执行秘书(古物古迹)

伍志和先生	康乐及文化事务署 馆长(历史建筑)

刘荣杰先生	康乐及文化事务署 高级文物主任

刘振文先生	屋宇署 总主任/地盘监察

刘盛林先生	屋宇署 总结构工程师/新界及文物建筑

潘锐秋先生	屋宇署 高级屋宇测量师/文物建筑

麦建华先生	香港赛马会 公司事务执行总监

张亮先生	香港赛马会 慈善及社区事务执行总监

梅文志先生	香港赛马会 物业部总监

(Mr Michael John Moir)

邓豪柏先生	赛马会文物保育有限公司 公共事务主管

李文亮先生	香港赛马会 高级建筑项目经理

列席者：

黄何咏诗女士, JP	中西区民政事务专员

林冰冰女士	中西区民政事务助理专员

卜憬珣女士	中西区民政事务处 一级行政主任(区议会)

秘书

杨珊女士	中西区民政事务处 高级行政主任(区议会)

| 欢迎 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主席欢迎嘉宾和议员出席中西区区议会(「区议会」) 第一次特别会议。由于香港赛马会董事局就本年五月二十九日晚旧中区警署建筑群已婚警察宿舍大楼（大馆）塌墙事件委任的独立检讨小组于本年十一月三日公布检讨结果。区议会十分重视大馆发展，因此召开特别会议与有关政府部门和香港赛马会了解检讨结果和跟进工作进度。 |  |  |
| 第1项︰通过会议议程 （上午10时32分） |  |  |
| - 议员对议程没有意见，主席宣布会议议程获得通过。 |  |  |
| 第2项︰ 前中区警署已婚警察宿舍冧楼事件之责任谁属? (中西区区议会文件第139/2016号) 促政府彻查前中区警署古迹群倒塌事件 (中西区区议会文件第140/2016号) （上午10时33分至12时04分） |  |  |
| - 主席欢迎发展局、康乐及文化事务署(康文署)、屋宇署和香港赛马会(马会)代表出席会议。 |  |  |
| - 发展局总助理秘书长(工务) 黄志斌先生表示发展局的文物专员办事处会联同马会、屋宇署和古物古迹办事处(古迹办)汇报事件最新情况。马会将先报告独立调查检讨报告，包括楼宇部分倒塌的原因和工地最新情况。 |  |  |
| - 香港赛马会公司事务执行总监麦建华先生表示，马会董事局委任的独立检讨小组已完成检讨，并就已婚警察宿舍部分倒塌事故于上星期公布检讨结果。他表示已把检讨结果转交屋宇署。已婚警察宿舍部分倒塌是一件复杂事故，当时亦有不同说法，马会的重点工作是尽快在此事件上得到客观的工程评估。事件发生后，马会在征询香港工程师学会后，成立由三位资深结构工程师组成的独立检讨小组。除了马会的独立检讨小组，屋宇署亦有进行相关的法定调查。麦先生强调马会独立检讨小组的职权与政府部门的法定职能和权力有所不同，检讨小组亦需要集中在合理的时间内处理大量资料和工作。独立检讨小组职权范围主要是就导致已婚警察宿舍部分倒塌的事实及情况进行调查和找出可能原因，过程中面对不少困难。麦先生表示独立检讨小组职权范围并无包括责任谁属的问题，因屋宇署的报告将会涵盖此范围。如要处理此问题，需花更多时间以及经过不同的程序才能得出结果，而马会亦没有处理此问题的法定权力。马会将继续按原定计划，在不重复屋宇署法定调查情况下，考虑并配合屋宇署透过调查作出的建议。麦先生指出独立检讨小组总结了三个造成事故的可能原因。马会项目管理团队正仔细检讨报告，并会留意跟进屋宇署的建议及其调查结果。 |  |  |
| - 香港赛马会物业部总监梅文志先生表示在已婚警察宿舍部分倒塌事故发生后，地盘立即自愿暂时停工，由认可人士及注册结构工程师重新评估楼宇结构稳定性，并向屋宇署提交资料，以征求屋宇署同意，重新开展工程。自7月4日起，屋宇署允许分阶段重新开展工程，除了已婚警察宿舍之外的所有建筑物现已恢复工程。马会将继续以楼宇结构完整性和安全为首要条件继续进行工程。此外，认可人士及注册结构工程师亦已按屋宇署要求，进一步检查其他文物建筑，并会向屋宇署提交有关报告，以及注册结构工程师建议的任何额外加强措施。 |  |  |
| - 香港赛马会高级建筑项目经理李文亮先生简介中区警署建筑群活化项目工程进展。自事件以来，马会紧密地和屋宇署合作，并讨论工程复工程序。李先生表示已获得屋宇署同意，确认所有历史建筑物、监狱操场、检阅广场和两幢新建筑物可全面复工。警察总部大楼南面及东面正进行外墙维修；枪房大楼的工程大致上完成，目前正进行栏杆维修，重铺花岗岩地面；营房大楼向检阅广场已开展低层外墙装饰工程；已婚督察宿舍支撑工程已完成，已稳固整栋楼宇。监狱Ｂ仓一楼正进行内墙粉饰工程；Ｆ仓正进行外墙及楼梯维修工程。事件发生后，马会已收集可重用的旧建筑材料，包括屋顶上的木梁，塌下来的阳台和花岗岩石，暂存在检阅广场内，以便日后考虑是否重用于复修工程。至于新大楼的工程进展，奥卑利美术馆安装天窗工程大致完成；亚毕诺综艺馆铺设木地板工程完成，正进行楼梯工程。有关奥卑利街行人天桥，马会现正与屋宇署和地政总署紧密联系，进行测试地基桩柱的准备工作。至于已婚督察宿舍复修方案，这几个月与不同政府部门，包括发展局文物保育专员办事处、屋宇署和古迹办进行了数次研讨，收集了八个不同方案。马会对八个方案持开放态度，但较倾向于不完全拆除楼宇。马会将就该八个方案继续研究，日后将建议方案交古物咨询委员会(古咨会)再作讨论。 |  |  |
| - 香港赛马会监梅文志先生补充，马会项目管理团队一直致力研究已婚警察宿舍复修计划，收集各方意见，得到了八个方案。马会已于本年九月八日向古咨会汇报，并于本年十月二十日在中西区区议会会议上讨论。马会项目管理团队和顾问正在研究这些方案的可行性。马会将按建筑规范要求和参考国际做法，继续研究合适方案提交古咨会，供其在适当时候审议。 |  |  |
| - 香港赛马会慈善及社区事务执行总监张亮先生表示，中区警署古迹群活化计划是政府和马会的伙伴合作项目。张先生重申马会会一如既往支持推动和完成此项活化项目，期望为香港及中西区带来荟萃文物保育、当代艺术和消闲娱乐元素的一个好去处。张先生表示马会会继续以安全为首要考虑，在评估文物保育价值和工程可行性的前提下，谨慎地研究已婚警察宿舍不同复修方案。张先生表示在考虑不同复修方案时，工程开支非马会首要考虑因素，而完全拆卸亦非马会考虑方向。 |  |  |
| - 主席询问提交中西区区议会文件第139/2016号「前中区警署已婚警察宿舍冧楼事件之责任谁属？」的议员有没有补充资料。 |  |  |
| - 议员们表示没有补充资料。 |  |  |
| - 主席询问提交中西区区议会文件第140/2016号「促政府彻查前中区警署古迹群倒塌事件」的议员有没有补充资料。 |  |  |
| - 许智峰议员建议开放讨论。 |  |  |
| - 主席表示如没有补充资料，会将两份文件合并讨论。 |  |  |
| - 主席开放讨论。各议员的发言重点如下: |  |  |
| (a) | 许智峰议员指出马会此报告只列出引起塌楼的可能原因和技术内容，并没有提到责任问题，容易令市民怀疑有集体推卸责任的情况。许议员表示他于马会开设独立检讨小组初期已提出报告不应只包含技术层面，亦应包括责任问题，才得以对公众有所交代及令公众有信心。许议员亦质疑屋宇署报告能否做到就倒塌事故损失的历史价值，及对未来保育政策的深远影响作出评估，关注屋宇署的报告亦会不够全面，难以服众。故此，许议员希望其他议员亦支持由政府主导调查，并委任大法官，成立独立调查委员会，以全面了解事件，包括技术层面、对历史影响层面和责任所属层面均能有所交代。 |  |
| (b) | 吴兆康议员认为马会应承担塌楼事故的责任。他认为马会的报告并不全面，而由大法官成立的委员会作出调查的权力将会更大，范围更广泛，且更具有公信力。他表示屋宇署的报告也会引起公众质疑，马会亦未必信服。吴议员希望其他议员支持他和许议员所提出的动议。 |  |
| (c) | 杨学明议员认为可就马会的报告先了解塌楼事故中技术层面的问题，其他的范畴应待屋宇署报告完成后再作讨论。杨议员表示虽然引用特权法调查此次事件可能更具公信力，但他质疑有关做法未必适合此次事件。此外，就着有关报告，杨议员询问西边窗台托臂出现沉降是事后发现，还是早有先兆而未有作出跟进。此外，杨议员询问北面墙C1 至C4柱底有没有钻凿小孔。 |  |
| (d) | 杨开永议员指马会技术报告提及事故的其中一个原因是北面挖了十八个小洞，亦提及在挖洞前曾找工作人员以目测方法判断是否安全，最后发现结构比较脆弱，他指出此目测的检测方法略嫌儿戏，询问应否采用较先进的方法进行检测。他亦查询马会继续工程会否对已倒塌的范围造成进一步的危险。他亦表示马会检讨小组应继续调查事件是否涉及刑责成分及责任谁属，并应秉公处理，向公众交代。 |  |
| (e) | 张国钧议员指出屋宇署有法定权力对有关事故作出调查，并敦促屋宇署在报告清楚交代责任问题。他亦指出马会在报告中应列明工作人员在事件中所负的责任，避免将来意外再次发生。 |  |
| (f) | 萧嘉怡议员表示马会是次作出的只是一份技术报告，询问马会是否承认意外涉及可避免的人为因素。另外，萧议员促请屋宇署尽快递交调查报告，她表示虽然马会成立独立委员会专责调查事件，但现阶段只知道造成意外的三个成因，其他详细资料尚未清楚，她希望屋宇署尽快递交报告以释除公众疑虑。此外，萧议员希望了解屋宇署的调查报告将包含的内容。她认为屋宇署的调查报告除交代事件涉及的责任承担外，亦应评估历史价值的损失。最后，萧议员认为应等待屋宇署的报告完成后再研究报告是否具公信力和独立性的问题。 |  |
| (g) | 郑丽琼议员申报自己为赛马会文物保育有限公司的咨询委员会委员。郑议员表示楼宇一直受注册结构工程师监察，但报告内容却使用「目测」字眼，令人感觉有关检查并不可靠。她亦关注报告提出有关「沉降」的问题。她促请屋宇署尽快递交检讨报告，并了解此次塌楼事件对历史价值造成的损失。同时，她坚持反对将受损的建筑物拆卸，建议保存残留下来的古迹，以保育香港文物。 |  |
| (h) | 甘乃威议员对中区警署建筑群在多方面监督下仍然出现塌墙意外感失望，又认为马会历时数月的调查报告只能解释导致意外的「技术原因」更令人失望，因这予人推卸责任之感。甘议员认为当局及马会应尽快完成涉及责任承担的检讨报告，才能建立市民的信心，信任保育活化建筑物的安全性。此外，甘议员亦希望有关方面能提供中区警署建筑群预计对外开放的时间表。 |  |
| (i) | 陈捷贵议员申报个人利益，指自己为赛马会文物保育有限公司－「大馆」文物工作小组的成员以及古物咨询委员会的成员。他认为大馆提交的报告着重从技术层面分析意外发生的原因，而相关政府部门，例如屋宇署亦将就事件提交报告，以释除公众疑虑。陈议员期望总结是次经验能有助改善日后地区保育工作。他亦表示市民期望有关建筑群能尽快开放予市民使用。 |  |
| (j) | 副主席表示马会作为活化项目的发展团体，对是次塌楼意外责无旁贷。他认为马会的调查报告只罗列可能导致意外的因素却无清楚分析引致意外的真正原因，而负责任的调查报告须确立促成意外发生的主因。他期待屋宇署的调查报告能交代责任承担的问题。此外，他引述报告指建筑群出现「沉降」，并询问马会或有关当局有否检查类似情况会否影响附近一带建筑物。副主席并询问相关部门有否评估倒塌意外所造成的文物／历史价值损失，如证实马会须为意外负上责任，当局会否要求马会就意外损失作出补偿。此外，副主席表示屋宇署及马会均是委托工程专家就意外撰写调查报告，关注屋宇署的专家报告会否较马会呈交的更有公信力。最后，他希望马会能公布计划预计对外开放的时间及交代建筑群的安全情况。 |  |
| (k) | 主席认为马会具足够能力发展中区警署建筑群活化计划，亦已合理地即时进行调查并公开报告结果，只是由于报告只能交代技术问题，他期待屋宇署能赶紧完成研究以找出导致意外的主因及交代责任的承担。主席又表示区议会非常注重保育，或会参考屋宇署报告的意见，作为厘订区内日后保育政策的重要考虑因素，以保障公众安全。最后，主席认为有关方面毋须急于开放活化项目，反而须着重审视工程的安全，在确保不会对公众构成危险后才对外开放。 |  |
| (l) | 萧嘉怡议员申报利益，表示自己是赛马会文物保育有限公司的咨询委员会成员，而该委员会着重讨论未来的用途和发展。 |  |
| - 发展局黄志斌先生回应议员提问，指局方在塌墙意外发生后曾向区议会呈报八个修补方案，亦一直与屋宇署、古迹办及马会商讨上述方案的利弊。他续说，发展局在选择方案时会研究马会文物保育专家的建议，并就有关方案咨询古咨会。 |  |  |
| - 康乐及文化事务署执行秘书(古物古迹)萧丽娟女士表示是次塌墙事故对建筑物的文物价值及外观有一定的影响，署方已经详细记录是次塌楼事故，并将有关资料收纳于建筑物的历史档案以作记录。 |  |  |
| - 屋宇署总结构工程师/新界及文物建筑刘盛林先生指所有建筑工程均须符合《建筑物条例》订定的安全标准，而在进行任何对建筑物结构的改动之前，必须聘请注册结构工程师及认可人士评估工程对该楼宇结构的稳定性及对周遭建筑物、环境设施的影响，从而订定必须的安全措施。在施工期间，受聘的注册结构工程师及认可人士亦须全程监察，确保工程安全，在工程出现异常时考虑停止工程或进行补救方案。刘先生表示根据注册结构工程师的报告，在部分楼宇倒塌前，并无发现在施工期间出现建筑物结构异常的情况，而在工程进行期间，屋宇署亦曾派员巡查地盘。在塌楼意外发生后，马会已即时停止项目的所有工程，注册结构工程师亦已逐一评估其他现存15间古迹楼宇，检视其项目设计、最新情况及及未来施工程序，在确保工程安全后才逐步分阶段恢复工程。除此以外，马会亦已加强工程的监察，并使用仪器监测建筑物的变动情况。 |  |  |
| - 屋宇署总主任/地盘监察刘振文先生表示塌楼意外发生后，屋宇署即时展开调查。刘先生指由于屋宇署的调查仍在进行中，现阶段署方不适宜评论倒塌成因或相关责任问题。他预期调查将于本年12月完成，而报告内容将涵盖意外成因及在《建筑物条例》下相关的法律责任问题，屋宇署将会征询律政司的法律意见，再决定进一步相应的跟进行动。若屋宇署在调查期间发现有其他安全问题，署方将会与马会一方的注册结构工程师或认可人士商讨，订出应对方案。 |  |  |
| - 香港赛马会麦建华先生感谢议员意见，表示马会一直仔细聆听来自各方面的意见，恳切期望能妥善解决问题，亦明白须承担相关的跟进工作。他表示马会委任的独立检讨小组是以实事求事及专业的态度检讨事件成因。马会会尊重屋宇署的报告，并会积极考虑署方提出的建议。回应议员就「窗台沉降」的疑问，麦先生指曾出现轻微「沉降」的是西边窗台，与周遭其他建筑物无关，当中承托窗台的钢框架因受重而压缩，出现轻微沉降，增加砖柱的压力。另外有关对「目测」可靠性的关注，他引述报告指马会是采取多项措施，包括实时监察等以确保工程安全，并非只靠「目测」作监察。 |  |  |
| - 香港赛马会梅文志先生感谢区议会意见，同时强调塌楼事件属一件不幸的事件，马会会尽力寻找最合适的复修方案。梅先生指，一如屋宇署代表所言，马会聘请了注册结构工程师及认可人士评估并监察工程，而整个选择承办商的过程均以寻找最高质量的服务为标准，并无考虑要节省成本。他又重申马会会尊重并配合屋宇署的调查结果。他强调马会视安全为首要条件，会仔细检查及评估建筑群并实施多方面监察措施以确保工程不会危及公众安全；而为尽量保存文物，马会亦不适宜过份改变或影响原有建筑结构及设计。他指马会一直致力在保育建筑物原有风貌和发展项目之间取得平衡，又期望是次综合整体经验能有助改善日后保育工作。 |  |  |
| - 香港赛马会张亮先生表示将会认真看待及参考各议员的意见。有关开放的时间表，张先生表示因为须取决于工程、营运及安全的因素，加上须探讨第四座复修计划在工程上的可行性，并等待古迹办及屋宇署就复修计划作出讨论和批准，所以现时未有一个具体的开放时间表，但在力所能及的情况下，马会会尽早完成项目，为社区带来一个好去处。对于经验分享，他表示马会正持开放的态度，希望能将过往多年来与社区各方在此项目上作出的工作和讨论，总结经验并与整个社区分享，从而促进香港保育政策的发展。 |  |  |
| - 主席再次开放讨论，各议员发言总结如下： |  |  |
| (a) | 许智峰议员重申将不会接纳此份由马会提交的检讨报告。对于报告中没有列出责任的问题，没有评估损失的历史价值，及没有建议日后如何避免同类型事件发生这三方面表示遗憾。他不认同事件对马会来说纯属不幸，认为各参与保育历史建筑物及文物的持分者须以认真的态度面对今次的塌楼事故，并以更高规格及更全面的角度去调查是次倒塌事件。他质疑若只交由屋宇署调查，屋宇署能否就历史价值的损失作一个全面的评估。对于古迹办表示会将有关事件记录在案，他询问古迹办会否就历史价值的损失进行一次全面的评估，而古物事务监督又须否就批准工程而承担部分责任。他认为须透过更高规格的调查才可以提升市民对保育政策的信心。此外，许议员亦表示他不认同是次倒塌事件是因为过于「勉强」保育而导致的，因这会造成日后以安全为借口而避开保育的工作。他表示以现今科技的发达，应有能力保育结构完整的法定古迹或历史建筑物。 |  |
| (b) | 吴兆康议员询问马会，在其项目中的其他楼宇需否如涉事楼宇般加设负重及凿穿墙壁以作复修工程，如需要的话这些楼宇也可能出现同类型的危险。关于如何保留该位置，他希望能保留楼宇已倒塌的部分供市民参观，他认为倒塌的部分也是大楼历史的一部分，而保留历史很是重要。另外，他表示有需要尽量保存历史建筑物，是次事故的关键不在于应否保育而在于保育的方法，当方法出现问题，便会造成危险。他认为所有保育项目均有一定的难度，但只要使用合适的方法便能克服，而保护历史是很重要的工作。 |  |
| (c) | 杨学明议员表示马会及屋宇署并未解答有关「沉降」的问题。「沉降」作为三个主因之一，不是短时间便会做成，而是一个长期累积的问题。马会在较早前的报告当中，并没有说明是在事前或事后才发现窗台的沉降问题。杨议员认为这关注十分重要，因为屋宇署一直都有定期巡查地盘并记录工程的情况，他希望马会及屋宇署认真回复有否在事发前已发现沉降的问题，如在事发前没有发现沉降问题，应由谁承担此责任。 |  |
| (d) | 萧嘉怡议员指出屋宇署表示将会在12月完成调查报告，期待报告除了包含技术原因外，也提及何人需要负上刑责，并如署方所述，应就责任问题征询律政司意见及相关部门进行检控程序，秉公处理。她强调不能接受成因是「天然造成」，认为马会现时提出的三个主因也不是纯粹天然造成的。她期望屋宇署在12月提交的报告，并希望就报告在区议会再进行详细讨论。 |  |
| (e) | 郑丽琼议员询问屋宇署调查相关责任的时间表及估计需时多长才可以向公众公布。她认为如最后结果是「找不到原因」或只是「集体负责」，将是十分严重的事情。她表示中区警署建筑群是独一无二的古迹，希望将来能透过此地标发生的事情，向世界展示有关古迹，并香港曾如何处理塌楼事故这部分的历史，亦希望藉事件发生后遗留下来的「残迹」，让公众了解当中的事故。 |  |
| (f) | 陈财喜议员对于马会对有关建筑群未有确切的开放日期感到不解，由于整个建筑群面积相当大，他认为马会在安全情况下作局部开放是可考虑的。过往区议会曾多次表示希望马会能尽早开放建筑群，而发展局亦已加建天桥及在交通上作出安排配合，他希望马会能回答可否作出局部开放的安排。另外，他希望屋宇署能够在12月完成调查报告并向区议会汇报。此外，他询问屋宇署或马会可否将所有的报告及资料整编为一份报告书，以作整全记录。 |  |
| (g) | 副主席以日本先前在熊本发生的大地震为例，认为可以参考外国对于古建筑倒塌的修复方式作为未来保育及文物保存的参考。如古迹办已有作如此参考，他希望古迹办能提供有关资料并向马会作适当建议。他认为作为香港古迹的监察机构，古迹办在文物保育方面承担更大的责任，并须在此项目中监督马会有关工作的进展，故此希望古迹办能提供更多意见。此外，他不认同倒塌事件是因为马会采用的保育方法不妥善，他表示不能因为现今科技发达便认为可以做到不可能的保育，这并不符合现实。最后他询问提出希望由行政长官委任法官成立调查委员会调查事件的议员是否信任并支持现任行政长官连任。 |  |
| (h) | 主席表示个人非常支持保育，但认为当马会「原汁原味」地保育，而建筑物却因为承受不到而倒塌时，会否表示「原汁原味」及「百分之百」的保育方法并不可行。主席希望透过屋宇署的报告，了解在保育理想和实际可行两者当中的平衡，从而思考日后的保育政策。 |  |
| - 屋宇署刘盛林先生表示有关其他楼宇的安全性，由于各座大楼的建造年份、结构及涉及的改动不同，所以亦会出现不同的情况。而事件发生后注册结构工程师已就每幢楼宇提交了一份技术评估报告，报告当中考虑了整体楼宇结构及构件的稳定性、以及工程对附近建筑物与设施的影响，亦有检讨最新情况及需要执行的安全措施。注册结构工程师亦正考虑在有关楼宇进行更多测试。有关「沉降」的问题，他表示在设计工程时须评估沉降对附近建筑物的影响，由于涉及地基及岩土的设计，当时曾邀请土力工程处进行评估。在审批工程方案中亦已订定了多个监察点及监察范围。在过往几年，每月均有提交监察报告，在报告中并没有发现任何异常。由于各议员对沉降问题十分关注，因此署方将会在现时的调查中就这方面作一个详细研究。 |  |  |
| - 许智峰议员追问有关部门会否对损失的历史价值进行评估。 |  |  |
| - 康文署萧丽娟女士回应副主席的意见，表示古迹办会参考外国对古建筑倒塌后修复方法的例子。她表示古迹办与发展局及马会有紧密的联系，就修复方案进行多次讨论，待各方的报告齐备后将会提交古咨会讨论。她重申是次倒塌事件对建筑物的文物价值及外观造成一定程度的影响，古迹办将会向古咨会报告相关影响。 |  |  |
| - 屋宇署高级屋宇测量师/文物建筑潘锐秋先生回应指由屋宇署所进行的调查将不会包含就历史价值损失的评估。 |  |  |
| - 发展局黄志斌先生表示局方会充分考虑整个建筑群的文物价值，在研究修复方案时，将会就如何弥补文物价值损失咨询古咨会的意见。 |  |  |
| - 香港赛马会麦建华先生表示屋宇署已就「沉降」问题作详细解释，他补充有关窗台的「沉降」是指「即时钢材压缩」而不是长期的问题，当时亦有即时监察点了解情况，并加装永久的巩固物，因此压缩问题是轻微的。 |  |  |
| - 副主席提出规程问题，询问主席对于许智峰议员作为原动议的提议人，而同时成为再修订动议的和议人，以及吴兆康议员作为原动议的和议人，而同时成为再修订动议的提议人，在规程上有否冲突。他并询问许智峰议员实际是支持原动议还是再修订动议。另外，他询问吴兆康议员在中文意思上「无」与「没有」有甚么实际差异，希望藉此理解再修订动议与原动议的差别。副主席并追问许智峰议员既然提出由行政长官委任调查委员会，是否表示支持现任行政长官连任。 |  |  |
| - 许智峰议员明确表示他同时支持原动议及再修订动议，并认为是否支持现任行政长官连任与议题无关，虽然如此，他表示希望现任行政长官任期尽快结束。 |  |  |
| - 吴兆康议员表示没有补充。 |  |  |
| - 副主席表示他绝对相信公务员团队的专业，期望屋宇署能就是次事件提交一份专业的报告。至于能否同时担任原动议的提议人及再修订动议的和议人，据他理解从会议常规的精神来说应该是不可以的。 |  |  |
| - 主席表示原则上原动议及再修订动议没有背道而驰，虽然曾就动议人及和议人能否是同一人的问题在工作小组讨论，但未有结论，加上再修订动议有就原动议作出修饰，所以在会议常规方面得出结论前决定接纳再修订动议。 |  |  |
| - 副主席询问吴兆康议员有关「无」与「没有」的差别。 |  |  |
| - 吴兆康议员没有作出回应。 |  |  |
| - 主席表示按议程就动议进行讨论。 |  |  |
| - 主席表示根据会议常规第21条，修订动议或再修订动议需要与原先内容有关。此外，根据议事规则，区议会需先就再修订动议进行表决，如再修订动议不获通过，才会就修订动议进行表决，如修订动议不获通过，才会就原动议进行表决，请各位就动议进行讨论。 |  |  |
| - 副主席表示既然未能说明再修订动议与原动议之间的分别，希望许智峰议员及吴兆康议员支持修订动议。 |  |  |
| - 许智峰议员回应，表示由于修订动议删减了「要求行政长官成立独立委员会调查」的意思，因此不会支持修订动议。 |  |  |
| - 主席请各议员就动议表决，请秘书读出授权书。 |  |  |
| - 主席请议员就再修订动议作出表决。经投票后，下列再修订动议不获得通过： |  |  |
| 动议︰「鉴于香港赛马会针对前中区警署历史建筑群倒塌事件的检讨报告并无列出责任所属，也无就建筑群损失的历史价值作评估，更无向公众清晰地交代，故本会不接纳此报告，并对此报告表示遗憾。因此，本会要求行政长官根据香港法例第86章委任法官成立调查委员会调查事件及向大众公布。」 (由吴兆康议员提出；许智峰议员和议) |  |  |
| (3位赞成：郑丽琼议员，吴兆康议员，许智峰议员) (10位反对：叶永成议员，陈学锋议员，陈财喜议员，李志恒议员(授权叶永成议员)，萧嘉怡议员，张国钧议员(授权萧嘉怡议员)，陈浩濂议员，杨开永议员，杨学明议员，卢懿杏议员(授权陈学锋议员)) (1位弃权：陈捷贵议员) |  |  |
| - 主席请议员就修订动议作出表决。经投票后，下列修订动议获得通过： |  |  |
| 动议︰「鉴于香港赛马会就前中区警署历史建筑群倒塌事件提交的检讨报告及其后声明均没有交代意外的责任所属、意外与人为疏忽的关系、建筑群损失的历史价值，以及如何确保不会再有同类事件发生，故本会对此不完整之检讨表示遗憾。本会亦强烈要求屋宇署必须尽快、全面地调查事件，若牵涉任何刑责成份，必须秉公处理，执行建筑物条例的规定对有关人士采取检控及纪律行动，并及早制订措施有效保育历史建筑，向大众交代。」 (由陈学锋议员提出；萧嘉怡议员和议) |  |  |
| (12票赞成：叶永成议员，陈学锋议员，陈捷贵议员，陈财喜议员，郑丽琼议员，李志恒议员(授权叶永成议员)，萧嘉怡议员，张国钧议员(授权萧嘉怡议员)，陈浩濂议员，杨开永议员，杨学明议员，卢懿杏议员(授权陈学锋议员)) (0位反对) (2位弃权： 吴兆康议员，许智峰议员) |  |  |
| 第3项︰其他事项 （下午12时04分） |  |  |
| - 没有其他事项。 |  |  |
| - 主席宣布会议结束，并多谢各位嘉宾和议员出席会议。会议于下午十二时零四分完结。 |  |  |

| 会议纪录于 | 二○一七年一月十九日 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| 主席: | 叶永成议员 |  |
| 秘书: | 杨颕珊女士 |  |

中西区区议会秘书处

二○一七年一月