[image: image1.emf]二零一六至二零一七年度
中西区往返半山扶手电梯工作小组第二次会议
会议简录
	日期
	﹕
	二零一六年十一月一日(星期二)

	时间
	﹕
	下午四时正

	地点
	﹕
	香港中环统一码头道38号
海港政府大楼14楼
区议会会议室



出席者：

主席

吴兆康议员

组员

郑丽琼议员


许智峰议员
列席者：
	李家俊先生
	机电工程署 工程师/运输、保安及中央工程3/6

	张子洋先生
	运输署 高级运输主任/运输设施管理

	吴家鸿先生
	路政署 维修工程师/结构(香港北)

	余忠义先生
	路政署 维修工程督察 / 结构 (香港北) 1

	许稼农先生
	食物环境卫生署　中西区卫生总督察1

	黎卓斌先生
	食物环境卫生署　中西区高级卫生督察
(洁净/防治虫鼠)

	郑晓欣小姐
	中西区民政事务处 行政助理(区议会)4


因事缺席者：

陈捷贵议员, BBS, JP

李志恒议员

萧嘉怡议员
秘书：

黄筱静女士

中西区民政事务处行政主任(区议会)2
	欢迎：

主席欢迎各与会者出席二零一六至二零一七年度中西区往返半山扶手电梯工作小组第二次会议。


	第1项：通过会议议程
2. 工作小组通过会议议程。


	第2项：通过二零一六年五月三十一日第一次会议纪录 

3. 许智峰议员提出将会议纪录第二十六项作出修订，将「可」改为「应该」。
4. 工作小组通过经修订的中西区往返半山扶手电梯工作小组第一次会议纪录。
第3项:
常设事项（一）：监察中环-半山行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
(中西区往返半山扶手电梯工作小组文件第4/2016号)
常设事项（二）：监察正街行人扶手电梯的日常运作、维修、优化及增建
(中西区往返半山扶手电梯工作小组第5/2016号)

	5. 机电署工程师/运输、保安及中央工程3/6李家俊先生表示，已因应许智峰议员的要求，提供按季展示中环至半山扶手电梯停机时间的整体撮要。此图表显示了近三年每季的可使用率近98%或以上，是与运输署协议中属达标。二零一四年第四季及二零一五年第一季，由于改变了保养营运模式及更换了承办商，故花了一段时间作详细的检查并及维修保养，因此该段时间停机时间较长。但随后的第二及第三季，整体停机时间回落，直至第四季由于摩打损坏及二零一六年第二季由于黄雨水浸，导致皇后大道中的扶手电梯停机六天，再次将停机时间推高。总括而言，二零一三年至二零一五，停机时间相若，均为大约六小时。
6. 他补充附件二及附件三分别显示了于二零一六年五月至九月中半山及正街停机时间的分布。他解释正街EL2的停机时间相对较高，是因为有市民于上址运送重物，并意外将重物滚下来伤及行人，及后，运输署于七月时于正街种柱，故对比五、六月，八月的停机时间明显地回落。
7. 许智峰议员提出，中环至半山扶手电梯停机时间的整体撮要显示，二零一六年头三季的数字比二零一五的同期停机时间高，并与二零一四年同期相约，显示二零一四年至一六年的停机情况相约，他指出市民认为扶手电梯的停机情况恶劣及不能接受的，因此过往此小组提出并落实多项措施，以改善情况，他询问，是否代表多项措施仍未能改善停机情况及98%的可使用率是根据甚么为标准。
8. 他续指情况相约等同情况没有改善，他表示不能接受。他续提出，该扶手电梯已经经历过多次黄雨，为何会因一场黄雨导致的水浸而需要停机六日，他询问是否多年的经验仍未能防止黄雨水浸而造成停机。他指出，署方早前购入的后备摩打适用于现有的九条电梯中，他询问是否已曾使用该批后备摩打。他询问署方未来仍有甚么措施可以改善扶手电梯停机的情况。
9. 主席表示，请署方下次准备文件时，比较自二零一四年起每月的维修时间及检查保养时间，以便小组监察。他指近四季的停机时间没有改善。
10. 李家俊先生表示，备用的摩打已开始使用，于八月二十二日15E已经更换过新的摩打。以往摩打发生故障需要三至四天才能恢复运作，透过使用后备摩打，扶手电梯当天已可以使用，是十分有效的措施。现时有适用于九条电梯的后备摩打，若其中一条故障，可更换摩打，并于一日内恢复运作他续指，过往亦曾因为水浸而导致停机，是次因皇后大道中雨势较大引致水浸，他认为是个别情况。署方即将有扶手电梯翻新工程，希望翻新后情况有改善。他表示主席提及的报表，可于稍后讨论以何方式表达以便工作小组监察。
11. 许智峰议员询问署方，就这次黄雨水浸导致停机六日，署方有何措施避免日后再因水浸而停机及有何措施改善未来的停机时间。
12. 李家俊先生回应，该标准根据与运输署的服务水平协议中制定的98%可使用率，他表示，扶手电梯已使用多年，于议员看来，没有显著的回落，然而，他指出亦没有显著的上升，显示情况没有恶化，未来一年除了备用的摩打，亦会与承办商继续探讨有何重要零件可备用。为免再因水浸而停机，已要求承办商加紧清理渠道，以免再因淤塞的渠道而造成水浸。
13. 主席表示，荷里活道行人天桥入口的渠道在大雨时未能即时去水，他提出除了因渠道瘀塞，亦可能因为渠道容量不足，故未能即时去水，导致浸坏机器。
14. 李家俊先生回应，会请食环署及路政署检查附近所有渠道，以免雨季时因排水缓慢导致水浸。
15. 郑丽琼议员表示，即使雨势是百年一遇，也请运输署加紧清理渠道。
16. 许智峰议员表示，根据记录，扶手电梯甚少因为机件故障而停机，反而主要是因为杂物卡进电梯，其次是「紧急停掣」被按。工作小组曾于会议上讨论有关问题，他询问会否就此问题作深度的讨论，否则，即使日后翻新了扶手电梯，该问题仍会发生。他指早前曾提及为紧急掣加设保护罩或加深紧急掣的金属箍等以防止市民滥用或误按「紧急停掣」。他询问机电工程署有何方法防止杂物卡进电梯。
17. 李家俊先生回应，上届曾讨论加深紧急掣的金属箍，署方已完成相关改善事项，但未能为紧急掣加设保护罩，因一旦需要使用紧急掣时，若因保护盖而未能按下紧急掣，那伤害性会较大。署方已尽可能防止市民误触或非紧急情况下按紧急掣，亦已有管理员看管现场。至于19E扶手电梯「杂物卡进扶手电梯」的问题，或会考虑种柱，以防止市民推车入扶手电梯，并将杂物带进扶手电梯，同时会敦促承办商加强清洁。
18. 主席询问为何19E扶手电梯因「杂物卡进扶手电梯」的次数会较其他的电梯多。
19. 李家俊先生回应，因为19E是往罗便臣道必经之路，故较其他扶手电梯多人使用，出现「杂物卡进扶手电梯」的次数相对亦会较大。
20. 许智峰议员请机电工程署下次准备报告时，提交正街每条扶手电梯的总维修时间，及将停机的原因归类，并以百分比的形式表示每条扶手电梯停机原因的分布、提供季度及年度总停机时间，以便小组更有效地监察。 

21. 主席表示机电工程署提交的报告如能比较更早期的数据会有助小组监察扶手电梯的运作。他指出19E扶手电梯附近有水务署的工程，该工地的工程公司未有妥善处理泥沙，故市民行经该处时或将泥沙带至19E扶手电梯，他询问会否因此引致停机。
22. 李家俊先生回应，会请相关部门跟进。
23. 许智议员表示沿着中半山行人扶手电梯一向是市民投诉非法弃置垃圾的黑点，他询问食环署收到的相关投诉有没有增加及有否加强检控及于上述地点的清洁情况。
24. 食物环境卫生署（食环署）中西区卫生总督察1许稼农先生表示，食环署今年收到的投诉数字较去年少。由今年六月至十月，食环署于扶手电梯一带共发出了四十六张控告非法弃置垃圾的告票，食环署会继续加强突击检控行动，并会特别针对沿扶手电梯一带，如依利近街及摩罗庙街等地方。
25. 主席补充，摩罗庙街回收筒旁于黄昏时间便会有垃圾，他就上述地点曾作多次投诉，但没有显著成效，他表现希望食环署派员观察于该时段非法弃置垃圾的情况。
26. 许稼农先生补充，食环署会重点于该时段进行突击检控行动。


	第4项：讨论中环-半山行人扶手电梯翻新工程
27. 运输署高级运输主任/运输设施管理张子洋先生表示，由于负责此工程的机电工程署的代表未有出席是次会议，他扼要地讲解现时翻新工程的进展。他指现时工程的筹备工作进行中，当有新消息会尽快公布予公众知道，相信于下一次会议便会有进一步的资讯可提供。
28. 郑丽琼议员询问，是否仍按早前予区议会的文件般，于二零一七年起由干德道开始展开工程，时间表有没有更改。
29. 张子洋先生表示，据他了解，目标会尽量跟随该时间表，但他补充，工程的展开实际时间或会受不同因素影响，可能会与了预期时间表有出入，当细节落实后，会适时向外公布。
30. 主席请署方尽快落实工程时间表，询问何时会有翻新工程的时间表。
31. 张子洋先生表示，现时尚有细节有待落实，待落实后，本署会适时向外公布。
32. 许智议员表示，对署方的回应表示不满，表示小组因而无法讨论有关事宜。他理解由于会议通知时间较仓促，部门代表未能出席无可厚非。然而，署方仍可提供资料文件，如现处于甚么阶段、翻新工程的时间表等。他请署方下次有充足的准备。
33. 主席表示强烈要求署方尽快回复翻新工程的时间表，因为议员须向公众交代及制作相关的宣传品。


	第5项：讨论中环-半山行人扶手电梯沿线卫生问题
34. 主席表示关注于行人扶手电梯上盖的卫生问题，他询问有关部门多久做一次清洁，及有否恒常做清洁。
35. 路政署维修工程师/结构(香港北)吴家鸿先生表示，雨水有冲刷的作用，故无须一定要派人清洗行人天桥的上盖。他指出，由于皇后大道中有较多白鸽聚集，卫生情况较不理想，故会安排每三个月一次的恒常清洁。他表示天桥上盖清洁程序较繁复，需要先暂时封闭相关行车路，以安排高台车让工人于天桥顶清洁。鉴于对行车路交通的影响，天桥上盖清洁不宜太频繁。
36. 主席请署方安排依利近街至坚道的天桥上盖的清洁，因为该处经常有白鸽聚集，卫生情况恶劣。
37. 许智议员表示，经常有居民投诉有人于行人天桥上非法喂饲白鸽，他询问食物环境卫生署收到非法喂饲白鸽的投诉及检控数字，及投诉数字是否有增多或减少。
38. 食物环境卫生署（食环署）中西区卫生总督察1许稼农先生表示收到有喂饲野鸽引致弄污公众地方的投诉，亦相应做了一轮检控行动。本年九、十月曾于近德辅道中近旧中环街市一带，针对喂饲野鸟而弄污公众地方进行突击行动，并成功向喂饲野鸽引致弄污公众地方的人士发出了一张定额罚款通知书，食环署亦将会继续加强于半山的检控行动，以制止市民喂饲野鸽引致弄污公众地方的情况。
39. 主席表示近旧中环街市的扶手电梯灯槽下有白鸽粪及白鸽尸体，有电视台曾经拍摄灯槽下的情况，情况恶劣，询问署方会否派员清理。
40. 李家俊先生表示电视节目播出后，已即时处理并安排每星期一次的恒常清洁，并拍照作记录，相信不会再发生类似情况。
41. 主席询问是否仍有白鸽停留。他建议署方参考外国增设装置以防白鸽停留。
42. 李家俊先生回复，仍有白鸽停留于该处，曾向管理公司及渔护署咨询，驱赶白鸽不属运输署及机电工程署的工作范畴，该署较早前已知会相关部门跟进。
43. 张子洋先生补充，运输署及机电工程署是负责扶手电梯的日常运作及管理，因应部份扶手电梯附近有白鸽停留的情况，扶手电梯的营办商已加强清洁。
44. 主席请食环署加派人手劝喻及增加告示牌，以制止市民非法喂饲白鸽。
45. 许智峰议员请食环署下次出席会议时有充足的准备，如准备相关的投字及检控数字、清洗的频率等。
46. 郑丽琼议员表示，她留意到每天零晨十二时扶手电梯停机后，有清洁人员清洗天桥，她指清洁人员清洗后，路面变得干净。她询问是食环署还是运输署负责的。
47. 李家俊先生补充，是由系统营办商负责，每星期作一个循环，每天分段清洗。

	

	第6项：讨论2016至2017年财政年度之拨款安排
48. 许智峰议员表示，此工作小组首次获五万元拨款，他希望能够善用该拨款，将扶手电梯的资讯传递给市民，让公众可以给予意见以优化扶手电梯。他留意到申请表中提及设计比赛，他指过往议会从未讨论过翻新扶手电梯外观，日后或有议员提出相关事宜，该设计比赛能为日后翻新外观的工程带来方向，有机会或采用参赛者的设计。他补充，但目前必须清楚让参赛者知道并非胜出比赛便会采用其设计。
49. 郑丽琼议员询问，申请表目的一栏没有提及「外观」，但内容却有外观设计比赛，她指该外观设计比赛会吸引小学生或专业人士参赛，她表示，若不会采用得奖设计，必须清楚列明，以免引起误会。她续表示，申请表提及的印刷品数量颇高，她询问该一千张彩色海报会寄给何人，她指出，连同邮费，共用了拨款的十分之一。她表示对大厦管理员会否将海报展示给住户查看有保留。另外，她询问日历是否印制二零一七的挂历、挂历中的相片会是甚么、会分发给何人，而二千张图则有何用处及希望主席解释举办设计比赛的目的。
50. 主席表示，月历中的相片会是扶手电梯或中环的景色的相片。而设计比赛计划会分为学生组及公开组，图则是提供予学生以方便学生填色或设计。他曾向专员提出，能否在电梯翻新工程中小规模地更换墙身的颜色，因此，是次设计比赛会于图则上会清楚列明设计的限制。
51. 张子洋先生是次翻新工程只是更换机件部分，未有计划为扶手电梯的结构作出进行翻新。
52. 许智峰议员表示，由于未有相关拨款，故须于设计比赛的细则清楚列明只是概念设计比赛，不会与未来电梯的外观直接挂勾。他指不需专业的设计比赛，希望市民以填色比赛形式参与。他表示此设计比赛具前瞻性及有趣味性，故他认为是合适的。
53. 郑丽琼议员提出，此计划书名为「中西区往返半山扶手电梯维修公众参与及宣传计划」，是否表示只适用于中环行人扶手电梯，不包括正街。
54. 主席表示，除了宣传翻新工程的单张会于半山扶手电梯派发，其他宣传品如挂历则会分配至中西区全区。
55. 郑丽琼议员提出挂历要尽快印刷。她续指，由于设计比赛只适用于半山行人扶手电梯，她认为分开两份计划书会比较合适。另外，她询问将来的议程中会否加入磅巷扶手电梯，因为过往的会议曾提及磅巷扶手电梯。
56. 主席表示，因为未有收到议员提出讨论磅巷扶手电梯，故未有将该议题加以入议程中。主席指，希望两条电梯附近的居民均可获发宣传品，因为宣传品如挂历会印有两条电梯的资讯，如投诉电话。
57. 郑丽琼议员询问会将该一千张海报分发至何人，印刷海报及邮费已用约十分一的拨款。她认为与其印刷一千份海报，不如印刷更多的挂历。她询问有关印刷品是否会分配予十五个选区的议员。
58. 许智峰议员表示，小组会监察正街的扶手电梯，宣传单张的内容包含正街的资讯是理所当然的。他希望宣传单张有充分的资讯，内容包含小组过往讨论的记录及部门做了何措施去改善，让市民得悉工作小组的工作。
59. 主席建议宣传单张的内容包含简单图表显示停机时间及次数，化繁为简，让市民共同监察。他请有关部门尽快提供扶手电梯翻新工程的时间表，以便于挂历展示，方便市民得知扶手电梯的翻新时间。
60. 郑丽琼议员询问机电工程署是否能提供未来一年扶手电梯维修时间表及是否有提供热线予市民查询有关扶手电梯事宜。
61. 李家俊先生表示已经制定了未来一年的恒常维修时间，但有机会变动，他指若有一条扶手电梯故障，便不会停机检查原本预计维修的扶手电梯，否则，便会有多条扶手电梯同时停机维持，为市民带来不便。因此，他表示即使可提供未来一年的恒常维修时间，但仍有变数。他表示已提供热线予市民。
62. 郑丽琼议员指，最近放烟花及八号风球时，部门透过电台将电梯开放时间的讯息告知市民，她认为是德政。她指申请表(m)部分第一项，年份不正确，应为二零一六年。
63. 主席解释，政府部门曾于高街或文娱中心举行居民会，但位置较远，未能方便市民，故今次会用一部分的拨款于明爱社区会堂举办居民会，希望有更多市民参与。同时举办设计比赛的颁奖礼，以轻松的形式让居民反映对电梯翻新工程、维修的意见。他希望部门可以配合，出席居民会。
64. 郑丽琼议员询问，若于居民会有新的意见提出，机电工程署是否会跟进。
65. 张子洋先生表示，若与恒常管理维修、清洁有关，当然欢迎市民的意见。若涉及翻新工程，如机件、技术性的意见，由于工程细节已列明于标书内，故此并不能再作修改。
66. 主席询问，是否可就以何形式宣传扶手电梯维修时间、如何封路等作出讨论。 
67. 李家俊先生表示，在可行情况下，会尽量满足市民要求。
68. 许智峰议员表示，若举办居民会，可预计市民提出的意见将五花八门，或就日恒常维修，或就扶手电梯卫生问题表达意见。他认为由政府部门代表向公众讲解扶手电梯停机情况或翻新工程是一个好的渠道宣传扶手电梯翻新。他相信居民会较关心翻新工程的时间表、替代方案，他建议应该广发邀请函予附近的立案法团，让他们得悉并出席此居民会。
69. 郑丽琼议员提出，现时电话通信软件(WhatsApp)流行，她询问有否政府部门以WhatsApp 发放即时资讯予市民。她举例，现时扶手电梯若故障，她会收到由承办商新昌发出的电邮通知，她询问若市民愿意提供联络方式予政府部门，能否透过WhatsApp将即时资讯传递给市民。她补充，此举涉及私隐问题，需清楚说明收集电话号码的用途，她相信比派发日历更为利民。
70. 李家俊先生表示，WhatsApp群组是否一个合适的平台以发放资讯需再作仔细的研究。
71. 郑丽琼议员补充，市民若能透过提示讯息知悉扶手电梯暂停服务，或会选择其他路径前往目的地。她指，以往渠务署曾以短讯形式通知议会有关海味街水浸的消息，即使半夜仍能收到相关的资讯。她认为是值得考虑的计划。
72. 主席同意值得考虑，他指现时科技先进，可让市民提早得知扶手电梯正在维修。
73. 郑丽琼议员表示担心日历上显示的维修时间会因临时变动而不准确。
74. 主席表示，或需在日历标示该维修日期会因实际需要有所变动。
75. 郑丽琼议员建议先修改申请书后才通过此拨款申请。
76. 许智峰议员建议先通过已修改的拨款申请，再以传阅方式传阅工作小组组员，若没有收到反对声音便于区议会传阅。
77. 主席宣布拨款获得通过。
(会后备注: 主席撤回此项拨款申请。) 


	第8项：其他事项
78. 许智峰议员建议，于下次会议深入讨论郑丽琼议员所提及的通报系统，研究市民订阅由机电工程发出的即时资讯的可行性。另外，他提出于下次会议讨论有关扶手电梯沿路的通风系统，例如会否装设风扇或吹风机及其进度。
79. 主席询问现时是否已增设有关设备。
80. 张子洋先生表示，现时有部份天桥已设有相关通风系统。
81. 主席同意于下次会议加入上述两项讨论。


	第9项：下次会议日期
82. 下次会议日期待定。
83. 会议于下午五时十七分结束。



中西区区议会秘书处
二零一六年十一月
