中西区区议会

中西区海滨工作小组

第三次会议简录

| 日期 | ﹕ | 二零一八年八月八日（星期三） |
| --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ | 下午三时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼11楼 中西区区议会会议室 |

出席者：

主席

陈学锋议员, MH, JP

组员

陈财喜议员, MH, JP 伍凯欣议员 吴兆康议员 杨开永议员 杨学明议员

列席者：

| 郑丽琼议员 | 中西区区议会议员 |
| --- | --- |
| 黎旨轩先生 | 发展局 助理秘书长（海港）1 |
| 陆乐然女士 | 规划署 城巿规划师/港岛 11 |
| 黄志良先生 | 土木工程拓展署 高级工程师/7 （南） |
| 冯建尧先生 | 地政总署 产业测量师/中区及海滨（1）（港岛西及南区地政处） |
| 陈妙玲女士 | 康乐及文化事务署 署理中西区康乐事务经理 |
| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务处 民政事务专员 |
| 王雪儿女士 | 中西区民政事务处 民政事务助理专员 |
| 莫智健先生 | 中西区民政事务处 高级行政主任（地区管理） |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处 行政主任（地区管理） |
| 杨颕珊女士 | 中西区民政事务处 高级行政主任（区议会） |
| 王国威先生 | 中西区民政事务处 高级联络主任（大厦管理）1 |
| 林秀兰女士 | 中西区民政事务处 联络主任（宝翠及西环） |
| 陈烈鸿先生 | 香港置地集团公司 高级拓展经理-商用物业 |
| 幸志远先生 | 国际金融中心管理有限公司 助理总经理-管理服务 |
| 吴永恩先生, MH | 西区副食品批发市场代表 |
| 黄志鸿先生 | 明爱莫张瑞勤小区中心 社会高级督导主任 |
| 赵泳超先生 | 明爱莫张瑞勤小区中心 城市规划行动组「小区大使队」代表 |

秘书

| 刘家昆先生 | 中西区民政事务处 行政主任（区议会）4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

许智峯议员 杨哲安议员

欢迎

- 主席欢迎各组员出席二零一八至二零一九年度中西区海滨工作小组（工作小组）第三次会议。

第一项︰通过会议议程

- 工作小组通过会议议程。

第二项： 通过二零一八年五月十一日中西区海滨工作小组第二次会议简录

- 工作小组通过二零一八年五月十一日中西区海滨工作小组第二次会议简录。

第三项：主席报告

- 主席没有报告事项。

第四项：中西区海滨长廊工程进度

- 主席欢迎中西区民政事务专员黄何咏诗女士、中西区民政事务处高级行政主任（地区管理）莫智健先生、中西区民政事务处行政主任（地区管理）文志超先生及发展局助理秘书长（海港）1黎旨轩先生，并邀请何专员简介文件。

- 何专员简介上环至西营盘一带的海滨用地全长为1,350米，与中山公园合共占地56,000多平方米，而海滨长廊亦占地接近20,000平方米。海滨长廊提供居民享用的范围颇大，整条海滨长廊范围包括东边街北、丰物道及五号码头。现正进行的相关工程均使用地区小型工程拨款。 - 东边街北停车场一带方面，何专员感谢运输署及营运商安排迁移车辆，令原有的临时停车场能多开放五至七米的海滨长廊用地。何专员表示海滨长廊需于安全情况下开放，而欄杆方面将采用重点项目的设计，以保持一致性。处方会加设阻隔以分隔停车场地段，材料将具通透感，以便能观看停车场内的情况。另外，路面方面会使用与丰物道路面一致的材料，而海滨长廊亦会加设灯及长凳。何专员表示处方现正为东边街北的工程招标，希望工程最快于2019年1月完成。 - 丰物道方面，何专员表示渠务署完成净化海港计划后已铺妥该处地面，但暂未有任何基本设施。处方早前于海滨事务委员会中提及的工程现正进行，将会加建基本设施如有盖长凳、无盖长凳、栏杆及43盏灯。工程预计今年第三季完工，将会是中西区小区重点项目计划 (重点项目)后首个完成的工程。 - 五号码头方面，何专员表示贩商主要在晚间运载货物，故早上七时至晚上十时将开放闸门予居民，以贯通海滨长廊至重点项目地段。 - 何专员表示由丰物道至五号码头的闸门会开放予市民使用，但工程期间会暂时关上。

- 主席询问如何处理丰物道连接西区副食品批发市场段的墙壁，是否根据实地视察时的意见加设花槽以美化墙壁，并询问避雨亭的数量。 - 墙壁处理方面，何专员表示该墙壁建成已久，现时没有任何功用，相关部门拆除墙壁时需要寻找图则并有一定的难度。由于未有安全问题及响应环保，处方认为不必要拆除该墙壁。何专员建议暂时以花槽美化墙壁，以尽快开放予市民使用该路段。何专员表示若届时花槽状况不佳，可再作其他考虑。 - 文志超先生补充，现计划于沿西隧转弯出入隧道口位置的墙壁加设花槽及篱笆，以分隔该位置，防止市民靠近。 - 何专员表示实地视察时留意到上述弯位有不少车辆经过，路政署虽表示未有构成安全问题，但处方仍建议于弯位下的位置加设花槽，以免市民靠近墙壁。 - 避雨亭数量方面，何专员表示于地区小型工程会议中暂定兴建两个避雨亭，但考虑建造成本后决定只建一个大型避雨亭。上盖内放置四张长凳，而沿路的露天位置则会放置八张长凳。

- 文志超先生表示民政处与西区副食品批发市场（批发市场）贩商、议员及渔农自然护理署商议后，均同意开放五号码头，由西面连接重点项目地段至东面连接丰物道，以一条公众的海滨长廊贯通中山公园的路线。 - 文先生指贩商主要于晚上十时至翌日早上七时工作，日间大部份时段则甚少使用五号码头。现时工程设计于码头附近位置设置两道五米长的闸门。基于安全理由及让贩商运作顺畅，闸门会于贩商使用码头时开放，届时连接重点项目及丰物道的闸门则会关上。文先生表示根据渔农自然护理署及渔贩提供的数据，他们除使用码头范围，亦会把船只停泊在岸边以方便运送货物，因此码头两旁会各设置一道电闸，并保留现有矮柱。处方已委托建筑署进行工程，现时进度完成约为百分之五十，预计于2018年尾至2019年第一季竣工。 - 何专员表示会做好海滨长廊的去水相关工程，以确保批发市场段地面不会因运送海产而过于湿滑。 - 何专员指机电工程署于五号码头附近的水冷系统设施仍需运作，因此工程会设立保护围栏围封设施，只保留出入口予工作人员进出。

- 重点项目方面，何专员表示处方已进行优化工程，在地面加设凹凸纹引导径，方便视障人士使用。

- 主席反映居民意见，指晚间时段重点项目长凳下的灯光亮度过强。 - 何专员表示于重点项目开幕时已留意有关事宜，但因担心跑步人士会看不清楚地面石块而发生意外，故需研究其他可行方法。她同意灯光偏亮，会考虑更换另一款灯，但需研究可行性及确保亮度不会过暗。 - 康乐及文化事务署（康文署）署理中西区康乐事务经理陈妙玲女士表示现正与工程部门跟进有关灯光问题的改善方案。

- 何专员补充，为使长廊崭新美观，二号码头使用从外地订购的优质木地板。木地板虽使用金属底部，但于海边长时间曝晒下容易有破损，保养较为困难。何专员指工程项目包含更换地板事宜，现时康文署接近每月均要求营运商更换一次破损的木地板。何专员希望议员明白更换木地板工程较为扰民，未能每星期进行，但尽可能将破损的地板留待每月更换一次。何专员亦指由于重点项目人流较多，地板耗损程度及需要更换的频率亦较高，署方已关注相关事宜并预留更换物料，欢迎议员给予意见。 - 陈妙玲女士表示署方在日常巡视期间已加强检视木地板的状况，工程部门亦会安排后备材料，以便定期更换。

- 主席询问有关小食亭的营运状况。 - 陈妙玲女士表示小食亭已于本年七月一日起开始营运。现时，场地的人流及小食亭的营运状况受天气状况影响，署方会与营运商检讨其现时的销售情况，并按需要调整。

- 杨学明议员建议路政署于山道进入重点项目的行人路上加设凹凸纹引导径。 - 何专员赞成此建议以帮助有需要人士，但由于山道的行人路属公共道路，批发市场的营运商需在山道入口两旁运送货物，而且该道路较为狭窄，因此未必能于整条山道加设引导径。何专员同意该处公园为多人使用的设施，会研究于上落车的位置加设引导径，并表示会与路政署研究其可行性及咨询贩商意见。

- 主席询问贩商从批发市场出入海滨长廊的闸门密码锁事宜。 - 何专员表示贩商希望由二号码头及三号码头出入海滨长廊，与渔农自然护理署商讨后已给予贩商密码锁。何专员提醒贩商需注意保安问题，因有行人可能从该处进入批发市场。

- 就位于西区公众货物装卸区三个已释出的停泊位的海滨长廊前期工程，发展局助理秘书长（海港）1黎旨轩先生表示相关设计已于第二次会议上取得议会同意，而建筑署的工程预备工作亦大致完成，预计今年8月第三个星期会开始分阶段开展，场地届时会架起围板。局方预计最早可于2019年第一季开始分阶段开放海滨长廊的用地供市民使用。黎先生亦表示渠务署将于8月中至9月中进行有关小区苗圃去水位置的小型工程。 - 何专员补充发展局曾于第二次会议中简介前西区公众货物装卸区泊位的设计方案及分阶段进行有关工程，以尽快开放用地予公众使用。局方聆听议员意见后决定首先进行近海滨长廊用地的工程。设计方案与第二次会议中讨论的一致，右边为宠物公园、近海用地为海滨长廊、中间为公众活动空间、左边用地会兴建洗手间及避雨亭，近路边位置为小区苗圃。

- 主席开放议程讨论。

- 主席询问能否提早完成洗手间的工程。 - 黎旨轩先生表示会与建筑署及水务署研究缩短该工程时间的可行性。

- 吴兆康议员询问设计方案的效果图片及栏杆设计能否改动，他担心栏杆灯光过亮会造成光污染及影响市民拍摄，并会令栏杆设计变得高调，与原本提倡自由的理念相违。他建议栏杆不设置灯或把灯光调暗。 - 栏杆灯光方面，黎旨轩先生表示目前将根据第二次会议讨论的设计方案进行工程，得悉吴议员的意见后会与建筑署再作研究。 - 主席表示据了解，栏杆设计会与重点项目的设计一致，灯光会在栏杆下方映照铁丝网，亮度不会过亮。 - 灯光方面，何专员建议吴议员先于重点项目的四个码头位置观察其栏杆灯的设计，再反映意见。

- 吴兆康议员询问中山公园连接丰物道阻隔危险物品停车场的栏杆是否通透，他担心影响视线及车辆行经时的尘埃会影响使用者。 - 何专员表示一般情况下栏杆为部门常用的阻隔物，而危险物品停车场的车辆亦不会紧贴栏杆停泊，不会有尘埃吹近海滨使用者。基于安全困素，栏杆需要保持通透，以防发生事故时未能及时察觉，因此不能使用实心金属设计。

- 杨开永议员询问前西区公众货物装卸区海滨长廊的地板可否避免使用木地板，而转用其他物料。 - 黎旨轩先生表示目前的规划是按照第二次会议通过的设计，于海滨长廊一带主要使用木地板，如于这阶段转用其他物料，会影响整体设计，甚至延误工程。 - 何专员指居民反映，木地板坐得较舒适及散热快。在平衡居民意见及地板耐用性后，建议于居民散步的位置使用木地板，中心位置则选用较粗糙耐用的物料。何专员表示考虑相关意见后，海滨长廊未必会使用与重点项目相同的木地板。处方会再作研究并选择较为耐用的木材。 - 陈财喜议员表示有不同种类的木材，希望处方在选择木地板材料时多作研究。 - 郑丽琼议员询问能否使用天星码头同款的木地板。 - 何专员表示会考虑有关意见。

- 吴兆康议员询问栏杆及地砖设计是否与中山公园一致。 - 何专员表示栏杆设计与重点项目一致，地砖因预算不足及位置较接近丰物道，故会使用与丰物道一致的设计。 - 主席补充丰物道的地砖为渠务署建造，采用基本设计，若采用中山公园的设计则不能保持一致性。 - 主席亦表示若未来能贯通西环用地，地板可以一并更换。现时地板采用较便宜及耐用的物料，希望能尽快开放用地。

- 杨学明议员询问丰物道停车场入口处会否更换铁栏。 - 何专员表示铁栏为短期停车场之围栏，由于上次工程预算有限，为尽快开放用地，因此未有更换。处方得悉议员的意见，若预算许可下会研究于下一阶段工程更换。何专员亦表示议员均期望长远可将地面停车场迁移，如未来可行会一并考虑优化及修整该处。 - 主席建议进行垂直绿化使铁栏更为美观。

- 何专员表示于海滨事务委员会及议会中提及，希望在海滨长廊不同段举办不同活动，例如秋季时份邀请非牟利团体在重点项目举办亲子活动、青年街头音乐活动；在丰物道再举行智乐形式的「小区共建游乐场」或让青年人做运动等活动；中山公园亦可多举办亲子活动，以尽量利用长廊吸引市民。标示方面，何专员表示会于山道、水街及丰物道等地方竖立标示，亦会催促港铁站在出入口增加标示。 - 主席建议海滨小组于下年拨款制作宣传品，以指示市民使用公共交通工具前往海滨长廊，亦建议与运输署商讨改善行人通道的灯光、指示及舒适度。

- 明爱莫张瑞勤小区中心城市规划行动组「小区大使队」代表赵泳超先生表示山道往重点项目的道路灯光被树木阻隔，令晚上灯光不足，建议加设街灯。 - 主席表示建议处方与路政署商讨修葺有关树木。 - 郑丽琼议员建议加建指路牌，方便巿民前往海滨。 - 陈财喜议员建议食物环境卫生署跟进该处雀鸟引致的卫生问题。

- 海滨长廊管理方面，何专员表示处方希望以不同活动的形式来增加海滨长廊的灵活性，处方只是暂时管理海滨长廊丰物道段，以求尽快开放予市民享用。长远而言，海滨事务委员会与康文署将检视整个海滨长廊。处方承诺将透过非牟利机构举办创新活动，并希望能举办大型活动。海滨长廊日常管理则与政府的管理模式一致。 - 海滨长廊图示方面，何专员表示于重点项目开幕时曾邀请学生及公开组设计代表长廊的图示，最后胜出者是以麻雀公仔作为图示，喻意批发市场麻雀虽小，五脏俱全，而巿场亦很多元化及提供很多食物，稍后会于议会中报告详情。 - 郑丽琼议员询问能否在沿海傍地段竖立路标，指引市民前往海滨，并公开宣传有关路标及图示。 - 何专员表示可于三年一度的中西区区节中，有效地运用资源宣传有关海滨长廊的图示。

- 主席结束此项议程讨论。

第五项：「西区副食品批发市场墟日嘉年华2019」活动日期

- 主席表示于第二次会议中通过由杨学明议员担任「西区副食品批发市场墟日嘉年华2019」筹备小组主席，是次会议需通过墟日嘉年华2019的活动日期。 - 杨学明议员希望活动于农历新年前举行，建议活动日期定于2019年1月26及27日。 - 何专员表示1月26及27日刚好是农历新年前一星期，方便市民办年货。 - 西区副食品批发市场代表吴永恩先生表示会询问各贩商对活动日期定于1月26及27日的意见。

- 主席询问议员对墟日嘉年华2019活动地点的意见，并建议于海滨长廊二号码头用地举行活动。 - 活动地点方面，杨议员表示二号码头风势较大，需实地视察后再作决定。如实地视察后，议员认为于码头举行活动过于危险，则可定于过往举办活动之位置，但认为二号码头是举办活动的首选。另外，杨议员指于二号码头举行活动对贩商车辆出入及运送货物的影响较少，但需再研究配套设施，如穿梭巴士路线，摊位数量及出入口等安排。 - 主席表示墟日嘉年华的举办目的是宣传海滨的可达性及享用性，但提醒更换地点将影响摊位数量、运作模式、车辆及用电安排等问题。 - 吴永恩先生表示批发巿场现时一半用地为海滨长廊，另一半则为日常紧急通道。若举行墟日嘉年华时禁止车辆驶入该通道，则可开放用作摆放摊位，并可于二号码头举办游戏活动。该通道方便摊位摆放及风势较弱，亦能连接海滨长廊及西区副食品批发市场。吴先生表示需经过实地视察再作决定。 - 何专员赞成吴永恩先生的建议，表示居民参与墟日嘉年华时，亦可行经西区副食品批发市场。

- 杨议员表示墟日嘉年华活动会涉及货品买卖，需与康文署商讨情况。 - 陈妙玲女士表示署方会根据活动实际内容作批核。 - 何专员表示处方会与康文署商讨情况。

- 主席感谢杨学明议员及吴永恩先生对「西区副食品批发市场墟日嘉年华2019」的努力，并邀请委员参与筹备小组。

- 主席结束此项议程讨论。

第六项︰其他事项

- 吴兆康议员提议由金钟添马公园至中环码头路段推行类似观塘海滨公园单车共融的计划。

- 黎旨轩先生表示局方已于海滨事务委员会中提议推行类似研究，将再作汇报。

- 何专员表示西营盘一带的道路过于陜窄，不适合单车人士使用。

- 主席建议发展局可先研究于添马公园实施有关计划。

- 主席表示没有其他事项。

第七项︰下次会议日期

- 下次工作小组会议日期待定。

- 会议在下午三时五十六分完结。

中西区区议会秘书处

二零一八年八月