中西区区议会

地区小型工程工作小组

第二次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一六年五月十二日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午二分三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH

组员

陈捷贵议员,BBS,JP 陈浩濂议员 陈学锋议员,MH 许智峰议员 吴兆康议员 萧嘉怡议员 杨开永议员 杨学明议员

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |
| 颜选华先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理 (分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 叶慧婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

郑丽琼议员 李志恒议员 叶永成议员,BBS,MH,JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过修订的会议议程。

第2项：通过二○一六年三月九日地区小型工程工作小组第一次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项：地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第8/2016号)

- 中西区区内公园及休憩处的露天座椅添置挡雨檐篷

  - 文件由杨学明议员提交及向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示署方于二零一三年已透过地区小型工程计划检视约百多个由康文署管理的中西区场地，当时考虑到资源运用、市民需要及场地限制，优先为没有荫棚及避雨亭的场地加设避雨设施。署方稍后会再检视及订定优先次序，处理场地内没有安装防水胶片上盖的荫棚设施。如委员对个别场地有意见，欢迎与署方联络再作跟进。

  - 杨学明议员补充指加伦台儿童游乐场的座椅亦无挡雨檐篷。

  - 主席表示委员可因应个别场地的情况，直接联络康文署以作跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 圣士提反里加设传意牌

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件，并指近日透过民政事务处(民政处)知悉地区有反对意见。

  - 主席表示传意牌的位置、体积及内容相当重要，处方可为具体的内容进行咨询。

  - 陈议员同意进行咨询，并指业主立案法团担心传意牌或会阻碍停车场出入口，建议处方先与个别业主立案法团沟通。

  - 中西区民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示稍后会按惯例咨询有关部门，并安排实地视察。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 圣士提反里加设栏杆花槽及花

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件，并建议处方与路政署跟进作整体配合。

  - 主席建议处方考虑在该址进行垂直绿化。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求加高区内足球场及篮球场的保护栏

  - 文件由杨开永议员及杨学明议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示建筑署初步回应指科士街临时游乐场位于港铁站上盖，地段属铁路保护区，审视工程有较严格的要求，建筑署表示需要先聘请顾问公司就工程进行可行性研究。此外，工程可能涉及拆除原先的支架及游乐场旁的花糟，及需占用部分游乐场位置，故工程费用亦相对较高。署方进行工程前须事先咨询港铁公司，并得到屋宇署同意方可进行。周女士表示议员建议为现有约六米高的挡波围栏，加高至约八点五米，建筑署会就各方案的可行性，例如是否可以不加建支撑而直接加高挡波围栏，又或需拆除原有挡波围栏再改建进行研究。

  - 康文署周女士表示佐治五世纪念公园地底为防空洞，建筑署初步回复指有需要研究现有结构可否承受加高后的挡波围栏。

  - 杨学明议员补充指佐治五世纪念公园西面的足球场与篮球场间的挡波围栏只有约四米高，建议优先考虑加高至六米，再研究其他位置的挡波围栏高度。

  - 陈学锋议员建议采用较简单的方法，例如在现有的挡波围栏上加设拉网。

  - 主席及杨开永议员均同意采用较简单的方法。

  - 康文署周佩珊女士表示会向建筑署反映有关意见。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 露天巴士候车站增设遮挡檐篷

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。陈议员表示知悉路面稍为狭窄，希望处方与环保署跟进，借用旁边环保署管理的用地。

  - 主席对建议表示支持。

  - 民政署工程组工程督察(香港)2颜选华先生表示实地视察后发现该路段十分狭窄，未必能达到路政署一点六米间隙的要求，处方仍会尝试将有关资料提交路政署审批能否进行有关工程，并交由民政处地区管理组与环保署跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 美化社区计划2016/2017年度中环行人天桥柱身粉饰工程

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员对建议表示赞成，并关注车身贴的内容，认为可利用车身贴加以宣传区议会活动，并希望处方稍后提供车身贴的设计。

  - 主席同意充份利用车身贴宣传中西区区议会的活动或咨询项目，并询问可否延长档期。

  - 民政处梁惠珍女士表示档期为与路政署商议后得出，而有关档期相当紧张，据悉，劳工处、香港旅游发展局等均有向路政署申请档期。处方会因应活动推广的日子与路政署商议，积极争取更多档期。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 坚尼地城龙华下街公众康乐棋盘台上盖安装照明灯

  - 文件由杨开永议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示工程牵涉电力供应及地底拉电问题，惟民政事务总署工程组并没有相关专业人员，所以处方会与路政署及机电工程署作出跟进，若有需要，会安排议员与有关部门一同到现场视察。

  - 主席希望采用省电及寿命较长的灯，如LED灯(发光二极管照明)。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 2016/17中环至半山自动扶梯系统节日美化工程

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 主席表示往年曾发现个别灯胆熄灭，提醒处方跟进维修保养事宜。

  - 吴兆康议员表示有市民发现去年灯饰拆除后被弃置于坚道电梯口附近，建议处方拆除后立即移走，并希望处方美化灯饰设计。

  - 许智峰议员表示有市民及游客反映每年的灯饰设计类似，而中环至半山自动扶手电梯系统为重点旅游区，希望于有限拨款额内采纳更摩登及现代化的设计，并建议处方参考南区区议会或采用主题色。

  - 主席同意吴议员及许议员的意见，希望处方美化灯饰设计。

  - 民政处梁女士表示处方会安排定期巡查以确保灯饰状况良好。另外，处方一向要求承办商即时清理弃置物，亦会就此再次提醒承办商。处方亦会因应拨款额采纳灯饰设计，并会就设计征询委员意见。

  - 民政处民政事务专员黄何咏诗女士同意美化灯饰设计，并指处方会先因应议员的意见与承办商沟通，待承办商构思设计方案后再提交小组传阅参考。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 改建丰物道附近海傍地段为临时休憩用地

  - 文件由中西区区议会中西区海滨工作小组提交及由海滨工作小组主席陈学锋议员向组员介绍文件。

  - 主席请民政处继续统筹相关部门的设计及工程细节工作。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 城西公园增设荫棚及安装挂墙电灯

  - 文件由康文署提交及由康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员对建议表示支持。

  - 主席建议康文署考虑使用较环保及省电的太阳能灯作辅助灯。

  - 康文署周女士表示备悉有关意见，并指太阳能灯供电有限及稳定性相对较低。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项﹕地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第9&10/2016号)

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「美化社区计划2016/2017年度中环行人天桥柱身粉饰工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款165,900元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「2016/2017年度中环至半山自动扶梯系统节日美化工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款613,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第11/2016、13/2016及15/2016号)

- 地区小型工程工作小组文件第11/2016号

  - 第1项：上环文化广场附近的上落泊车位后段增设流动图书馆服务站

    - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士表示位于永乐街以西的交通标志牌已于5月上旬竖立在指定位置，港灯会于这两天在相关位置完成重铺路面工程。康文署已于2016年4月26日安排流动图书车作最后实地测试，包括测试电力供应及车内电脑设备等。流动图书馆服务站定于2016年5月17日正式启用。

  - 第2项：装饰电箱

    - 康文署陈淑兴女士表示康文署已安排承办商于2016年5月13日进行安装贴纸画装饰电箱工程。

    - 主席及陈捷贵议员希望署方多加宣传。

    - 康文署陈女士补充指署方已于2016年5月10日派职员向永乐街路段附近邻近流动图书馆服务站的十多个商户派发海报及流动车到访日期单张，通知商户有关服务的开展日期。署方亦将邮寄有关海报及单张予附近的业主立案法团。

  - 小组备悉文件。

（会后备注：有关海报亦会张贴于民政处管理的综合大楼／社区中心，包括坚尼地城社区综合大楼、西营盘社区综合大楼及西区社区中心。）

- 地区小型工程工作小组文件第13/2016号

  - 第2项：第三街游乐场增设洗手盆及饮水器

    - 康文署周佩珊女士表示就议员建议研究居日里附近位置是否可以进行工程，建筑署表示早前已在游乐场不同位置作一并研究。可行的工程地点需移除两棵花槽内的树木，本署及议员皆不建议移树，故需暂缓推行此工程，署方会研究于场内加设饮品自助售卖机，以提升服务。

  - 第3项：丰物道休憩处改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示工程的设计图则已初步落实，现正准备招标程序，工程会于完成招标后约三个月开展，预计于本年底完成。

  - 第5项：在石山街休憩处及克顿道休憩处进行改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示建筑署指出克顿道休憩处地砖有老化情况，建议更换所有地砖加强防滑以保障公众安全，并可安排组员实地视察。

    - 主席及陈捷贵议员同意尽快开展工程，不必进行实地视察。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第15/2016号

  - 第6项：山道天桥底休憩处周边边缘的石级改为无障碍通道

  - 第7项：中西区社区综合大楼/社区中心影音设备改善工程

    - 民政处文志超先生表示上述两项工程已完成。

  - 其他：连接薄扶林道至大学站行人道增设两枝灯柱

    - 民政处文志超先生表示路政署认为于该地点不适合增设灯柱，所以决定改为增设两支光管，工程已完成。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第12/2016号及14/2016号)

- 地区小型工程工作小组文件第12/2016号

  - 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设挡雨玻璃

    - 康文署周佩珊女士表示有关建议已交建筑署作技术可行性研究。根据初步评估，在港铁坚尼地城站上盖荫棚上加装挡雨玻璃，或会影响现时港铁站的结构及防漏设计，而相关工程在进行期间更可能妨碍坚尼地城站C出口的日常运作，因此需就工程建议征询港铁公司的意见。此外，该地段属铁路保护区，署方需要就工程咨询港铁公司，并得到屋宇署同意方可进行工程。由于工程涉及港铁站的设施及技术较为复杂，建筑署表示需要聘请顾问公司就工程进行可行性研究，故工程预计需时及费用相对较高。

    - 康文署周女士就工程物料及施工范围征询小组意见。工程物料包括采用玻璃或胶片作挡雨上盖，而上盖的施工范围方面，因建筑署只会跟进康文署管理的有关部份，其余荫棚上盖，即港铁公司管理的地方，须由港铁公司跟进。

    - 康文署周女士表示另一方案建议在现有的荫棚上再加建挡雨上盖，但此工程涉及结构改动，建筑署需要进行结构性评估，方能决定是否需要加多或加深基脚以支新建上盖。有关工程可能会影响旁侧儿童游乐场的开放。至于加建挡雨上盖的设计，亦需咨询港铁公司的意见。

    - 杨开永议员建议可先以简单的方式作加工，遮挡走廊上盖位置。

    - 主席同意杨议员的意见，希望可以进行简单工程，在走廊上盖位置加装胶片，同时请署方与建筑署跟进其他范围。

    - 康文署周女士表示备悉组员意见，会与有关部门作出跟进。

  - 第2项：在中西区康文署辖下的球场加设时钟及温度计

    - 康文署周佩珊女士表示工程部门正研究有关的足球场灯柱结构加设电子钟的可行性，如技术上可行，会于科士街临时游乐场足球场加设GPS(全球定位系统)电子钟连同温度显示，工程费用约为$69,750。该电子钟能自动定位设定时间，字体高48厘米。署方会继续与机电工程署跟进其他款式的电子钟及工程费用。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第14/2016号

  - 第2项：汇安里绿化区改建为休憩处

    - 民政处文志超先生表示处方已与相关议员于2016年4月进行实地视察，工程组已根据视察时的意见制订工程设计，民政处会就工程设计进一步咨询路政署及土木工程拓展署。

  - 第7项：蒲飞路18号行人路面加设座椅

    - 民政处文志超先生表示待民政事务总署工程组制订工程设计后，民政处会就工程设计咨询相关部门，以及安排进行地区咨询。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午四时正结束。

中西区区议会秘书处

二○一六年七月