中西区区议会

地区小型工程工作小组

第三次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二○一六年七月七日(星期四) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十分三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH

组员

陈捷贵议员,BBS,JP 吴兆康议员 杨开永议员 杨学明议员 郑丽琼议员 叶永成议员,BBS,MH,JP

列席者：

| 张国钧议员 | 中西区区议会议员 |
| --- | --- |
| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |
| 颜选华先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理 (分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈浩濂议员 陈学锋议员,MH 许智峰议员 李志恒议员 萧嘉怡议员

第1项：通过会议议程

- 小组通过修订的会议议程。

第2项：通过二○一六年五月十二日地区小型工程工作小组第二次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项：地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第16/2016号(再修订))

- 楼梯级位置添加扶手（港铁站坚尼地城C出口旁）

  - 文件由杨开永议员提交及向组员介绍文件。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示本年六月已与有关部门在科士街临时游乐场进行视察及会议，包括路政署、建筑署及香港铁路(港铁)，商讨场地内各项尚待解决的工程细节，其中亦包括是项议题。港铁在移交上述场地予康文署时，此工程项目并不符合屋宇署指引「设计手册：畅通无阻的通道 2008」的要求，故署方一直要求港铁加设有关扶手。港铁于六月举行的会议上承诺作出跟进，署方亦会继续跟进有关事宜。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 为中西区区内公园及游乐场更换损坏的休憩座椅

  - 文件由张国钧议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席请康文署尽快跟进，以免影响形象及对市民造成不便。

  - 康文署周佩珊女士表示文件内提及的科士街临时游乐场外的休憩座椅乃属中西区民政事务处(民政处)管理，本署亦已转介民政处跟进。另外，香港佐治五世纪念公园现正进行大维修，原有待修的座椅经已拆除，并会于七月中更换。而香港公园的休憩座椅亦已完成翻新工程。至于在其他公园内待更换的休憩座椅，则要视乎座椅的存货数量而作出安排，署方会提醒同事尽快跟进及处理。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 在德辅道西与皇后街交界的栏杆加装花盆

  - 文件由主席提交及向组员介绍文件。

  - 民政处行政主任(地区管理)文志超先生表示处方已进行实地视察，发现上述路段部份栏杆沿行人路转弯位而弯曲，处方现有的栏杆花盆设计不能安装于该弯曲栏杆上。另外，视察当日发现该址有档摊摆卖，旁边亦有邮筒，所以上址只能设置三至四个栏杆花盆。处方需再进行实地视察以确认数量。

  - 主席表示只加设两个栏杆花盆亦可。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 将原有Central & Western District Board 的中西区区议会街头展示板更改为Central & Western District Council

  - 文件由郑丽琼议员提交。

  - 民政处文志超先生表示处方已进行实地视察。根据纪录，本区共设有五个欢迎牌，除薄扶林道及般咸道交界的欢迎牌提及区议会(District Board/ Council)外，其余四个欢迎牌的字眼为：「欢迎莅临中西区」「Welcome to Central & Western District」。

  - 主席建议一致采用「欢迎莅临中西区」、「Ｗelcome to Central & Western District」。

  - 民政处文志超先生表示会与郑丽琼议员再作跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目，会将有关展示牌内容更换为「欢迎莅临中西区」、「Ｗelcome to Central & Western District」。

- 园艺美化工程(中区)

  - 文件由康文署提交及由康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 主席对询问花卉种类。

  - 康文署周女士表示圣诞节会选用圣诞花，贺年花则会选用菊花、芍药等。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 园艺美化工程(西区)

  - 文件由康文署提交及由康文署周佩珊女士向组员介绍文件。

  - 主席希望增加中秋节的美化工程场地，例如香港佐治五世纪念公园、科士街临时游乐场等区内小型公园。

  - 康文署周女士表示会考虑在现有资源下作出安排。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 蒲飞路座椅设置工程

  - 文件由杨开永议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席希望尽快开展工程。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 兴建绿色专线小巴候车亭

  - 文件由郑丽琼议员提交。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 2016/17年度中环至半山行人扶手电梯美化工程及中西区新增绿化地点栏杆盆裁植物设置工程

  - 文件由民政处及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 吴兆康议员询问有关检讨花卉枯萎及类别的进度。

  - 民政处文志超先生表示上年度的工程已完结，悬挂式花篮已于本年五月拆除。因应上年冬天天气特别寒冷，令区内植物枯死数目增加的情况，处方会于本年度十一至十二月推行计划时要求承办商设置更耐寒的植物。另外，上年度采用的红继木，因其叶子呈啡红色，容易令人误会植物已枯萎；而另一种采用的植物绿萝则较青翠及茂盛，所以会考虑于本年度计划中多采用此类植物。

  - 主席希望采用绿色植物之余，亦能有其他色彩。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 2016/2017年度中环至半山自动扶梯系统美化工程

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 民政事务专员黄何咏诗女士补充指美化装置方面，因中西区重点之一为历史建筑，处方亦希望加以推广。处方知悉组员希望美化本年度的设计后，现考虑由承办商提供新的设计概念以供参考，但暂未订定具体设计。新设计方向包含重视历史建筑的成份，而立体墙画意念新颖，亦衬托中西区浓厚的艺术气息。

  - 主席表示欣赏设计有历史及艺术元素，尤其立体墙画可美化中西区。

  - 吴兆康议员查询什么是吸塑物料、装置的清洁及更新，及设计有定案后可否供组员参阅。

  - 民政处梁惠珍女士表示物料效果可以彩色，大概是一个模板，虽不至于三维(3D)立体或明显凸出，但会有适度立体效果的装置。处方与承办商商讨后，得悉吸塑物料较轻身又可做到较细致的效果。保养方面，本计划的财政预算包括维修项目，处方会提示承办商留意损耗及污垢，而灯饰或设计会与组员磋商。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 美化社区计划2016/2017年度中环行人天桥柱身粉饰工程及栏杆盆裁植物设置工程

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 改建西区公众货物装卸区为休憩用地

  - 文件由中西区区议会中西区海滨工作小组(海滨工作小组)提交。

  - 民政处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示建议由海滨工作小组主席陈学锋议员提出，而海滨工作小组曾讨论有关工程方向，组员亦原则上表示支持。有关工程包括设置长椅、修补现有地砖、于海旁加设围栏、如有需要加设电灯等，以提供一个临海的休憩用地供市民休憩之用。

  - 主席询问建议的财政预算。

  - 民政处余恩恩女士表示由于此工程为初步建议，处方曾与工程组进行实地视察，稍后需与相关部门联络，如了解现有电灯是否能继续使用、现有电力供应等，以订定财政预算。

  - 何专员补充指除海滨工作小组曾详细讨论是项议题外，中西区区议会大会亦曾讨论是项议题，区议会亦支持地段由海事处交接到区议会后尽快开放公众。现时先进行最基本的设施工程以尽快开放予公众使用，其后组员可讨论细节，如其他方面的用途。处方希望加快完成有关工程，让市民尽快受惠。而主席询问的财政预算是有关既定程序，地区小型工程计划一向会先提交计划书予工作小组征询组员大致方向的意见，然后部门就可以细致跟进设计，通常最初阶段未必每次都能提交财政预算。另外，处方希望节省工程费用，而现时海事处于该址设有多盏路灯，如可继续使用，就能减低工程预算，所以现阶段未能提供具体的财政预算。处方稍后会再提交拨款申请及财政预算。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 卑路乍湾公园舞台添置风扇

  - 文件由张国钧议员提交及向组员介绍文件。

  - 叶永成议员对建议表示支持。

  - 康文署周佩珊女士表示会与工程部门研究可行性，并指出现时观众席已增设六把风扇，可以带动附近空气流通。她表示亦需要考虑如在舞台加装风扇，或会对使用者在舞台布置上有所影响。

  - 张国钧议员认为观众席风扇的距离未能带动舞台空气流通，而舞台布置一般会置于舞台后方，相信两侧添置风扇不会影响舞台布置。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第4项﹕4.	地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第21-29/2016号)

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「山市街座椅重置工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 叶永成议员表示个人正进行居民咨询，有居民表示旧有位于羲皇台对出的两座位座椅设计方便人聚集倾谈，导致晚上产生噪音问题。叶议员暂时收到数以百计的居民同意重置建议，亦希望单座椅设计可改善噪音问题。

  - 经讨论后，小组通过拨款85,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「山市街花槽加设篱笆及美化工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 主席查询工程物料及篱笆高度。

  - 民政署工程组工程督察(香港)2颜选华先生篱笆物料包玻璃纤维。而高度方面，加设篱笆后应达成年人视线水平。

  - 叶永成议员表示食环署曾于该位置进行清理十数次、每次均载满三至四车杂物。叶议员指因有人任意弃置建筑废料、杂物等，引致花槽及附近地方环境卫生恶劣。

  - 经讨论后，小组通过拨款160,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「蒲飞路座椅设置工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员希望可以加设有上盖的座椅。

  - 民政署颜选华先生表示该址为斜路，背后为挡土墙，要于挡土墙前加设有上盖的座椅要加建基脚及柱，需要进行磡探，而路段较为狭窄，印像中亦有树木，未能设置的机会较大，并认为该址不适宜设置有上盖的座椅。

  - 经讨论后，小组通过拨款31,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「2016/17年度中环至半山行人扶手电梯美化工程及中西区新增绿化地点栏杆盆裁植物设置工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 主席建议于悬挂式的花盆上加设中西区区议会的标志。

  - 民政处文志超先生表示会与承办商跟进。

  - 吴兆康议员询问坚道栏杆盆裁的位置，因坚道28号恒龙阁对出较阔，而近嘉诺撤圣心小学的斜路行人较多及相对狭窄。

  - 民政处文志超先生表示会设于较阔的路段，有关路段约三米阔，设置栏杆花盆后行人路仍有充裕空间。

  - 经讨论后，小组通过拨款700,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「改建汇安里绿化区为休憩处」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员询问灯光是否需要改善。

  - 主席同意陈议员表示该址较暗，能增加光线更好，尤其入口至绿化区的范围。

  - 民政处文志超先生表示汇安里入口位置设有街灯。

  - 民政处余恩恩女士表示路政署初步回复指署方评估后认为休憩处外路段现有的街灯经已足够照明，处方会与路政署跟进能否因应是项工程为休憩处加设路灯。

  - 经讨论后，小组通过拨款160,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「干德道(3号小巴站)设置避雨亭」

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款125,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「2016/2017年度中环至半山自动扶梯系统美化工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款900,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请 - 「美化社区计划2016/2017年度中环行人天桥柱身粉饰工程及栏杆盆裁植物设置工程」

  - 文件由民政处提交及由民政处梁惠珍女士向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款230,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第5项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第17/2016及19/2016号)

- 地区小型工程工作小组文件第17/2016号

  - 第3项：丰物道休憩处改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示工程预计于本年第三季展开，明年第一季完成。

  - 第6项：卑路乍湾公园凉亭安装电风扇

    - 康文署周佩珊女士表示工程部门会先进行铺设电路系统工程，预计整项工程于本年第三季完成。

    - 主席希望能加快工程进度。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第19/2016号

  - 第5项：上环文化广场改善工程

    - 民政处文志超先生表示就第二期搬迁雕塑(至西消防街休憩处)及安装旗杆地洞的工程，民政处正咨询有关部门，而工程组正安排进行工程。

  - 第2项：改善及美化巴丙顿道17-19号琼峰台对出空地

    - 民政处文志超先生表示工程已于2016年6月完成。

  - 第4项：改善龙虎山一号种植场之中草药园的设备

    - 陈捷贵议员表示早前曾进行实地视察，龙虎山晨运之友会(龙虎山之友)建议设置一个以铁链连系的企架放置资料本，取代初期大型金属牌的提议，以减低工程费用，而香港大学中医药院助理院长冯奕斌博士亦认同有关提议。龙虎山之友亦希望于该址设置储物柜，陈议员表示该址有设置储物柜的位置，就保安角度而言支持有关提议，当时亦未有政府部门反对。

    - 民政处余恩恩女士表示处方曾于2016年6月进行实地视察，工程组正根据龙虎山晨运之友代表最新提出的意见，修改有关草药资讯板及资料牌的设计。

    - 民政署颜选华先生表示工程组收悉意见后已制订数款不同的设计，稍后会与陈议员、龙虎山之友及冯博士商讨，以确定最终设计。而原始的设计并无包括储物柜，如现时加设储物柜，需重新咨询有关部门，此举会延迟工程进度。颜先生指此工程由提议至今已约两年，加设新项目会延迟整个工程，建议有需要可于工程完成后再加设。

    - 民政处余恩恩女士表示稍后会研究利用地区小型工程计划的拨款额设置储物柜供龙虎山晨运之友使用是否抵触任何乎指引符合地区小型工程整体拨款涵盖的范围。

    - 何专员表示如龙虎山之友将来为公众举办活动如教育工作而设置储物柜是合理的，如只供龙虎山之友使用可能未必合适。何专员亦建议同步进行研究及跟进草药资讯板及资料牌的设计，以免再拖慢工程进度。

    - 主席及陈议员均同意有关建议。

  - 小组备悉文件。

第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第18/2016号及20/2016号)

- 地区小型工程工作小组文件第18/2016号

  - 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设挡雨玻璃

    - 康文署周佩珊女士表示工程部门正研究建议的可行性，在荫棚下的走廊上盖位置(属康文署管理的部份)进行简单加装胶片工程，以达至遮荫挡雨的效果。

  - 第2项：要求更换卑路乍湾公园黄色地砖

    - 康文署周佩珊女士表示建筑署会于本年度日常维修项目跟进破损需更换的地砖，并会研究于下年度申请资源以更换场内老化的地砖，因此无需申请地区小型工程计划拨款。

    - 小组备悉文件。

  - 第3项：在中西区康文署辖下的球场加设时钟及温度计

    - 康文署周佩珊女士表示科士街临时游乐场足球场及卜公花园足球场灯柱上加设电子钟连同温度显示工程费用分别约为$43,000及$50,000。现待建筑署回复有关灯柱在结构上进行上述安装工程的可行性。

  - 第4项：中西区区内公园及休憩处的露天座椅添置挡雨檐篷

    - 康文署周佩珊女士表示署方已与杨学明议员及萧嘉怡议员在香港佐治五世纪念公园进行实地视察，将会先为公园内部份座椅加装荫棚，建筑署现正研究工程的可行性及预算费用。而在足球场内设置座椅，需要与球场边界线外预留五米作为安全距离，署方会继续与建筑署跟进。

  - 第5项：要求加高科士街临时游乐场足球场及佐治五世纪念公园西面的足球场与篮球场间的挡波网

    - 康文署周佩珊女士表示建筑署正研究在科士街临时游乐场的挡波网上加装拉网的可行性及预算费用。

  - 小组备悉文件，并建议邀请建筑署代表出席下次会议以协助讨论工程项目。

- 地区小型工程工作小组文件第20/2016号

  - 第6项：绿化及美化罗便臣道74号旁垃圾站天台及周围桥底的公共空间

    - 民政处文志超先生表示建筑署指罗便臣道垃圾站天台大部分面积被天桥遮盖，不适宜进行绿化天台及垂直绿化工程。食环署已于2016年5月巡视该垃圾站天台，未发现有积水及天台小型花圃植物枯萎，食环署会继续留意有关情况。而处方正就建筑署的意见，检讨有关工程计划建议。

    - 郑丽琼议员表示暂时可以接纳，但最重要是没有积水及蚊患问题。

    - 主席希望可以种植有色彩的植物，及继续留意积水问题。

    - 民政处文志超先生表示会与工程代理人食环署跟进及反映。

  - 第28项：在云咸街的栏杆放置花盆

    - 民政处文志超先生表示处方已咨询有关部门意见，运输署表示有关行人路段行人流量高但行人路狭窄(只有1米至1.8米阔)，不建议设置栏杆盆栽。处方亦曾进行实地视察，发现人流量颇高，如设置花盆可能会做成影响。

    - 主席建议暂时搁置工程，稍后可能与艺穗会讨论有关事宜。

    - 小组通过暂时搁置工程。

  - 第12项：半山罗便臣道71-73号旁(西面)石级加设扶手栏

    - 郑丽琼议员询问是项工程计划研究进度。

    - 民政处余恩恩女士表示待取得民政事务总署的政策支持后，会另行咨询相关业权人。

  - 第32项：于圣士提反里加设传意牌

    - 陈捷贵议员表示得悉有反对意见，所以会再作地区咨询，但希望如未能设置传意牌，亦可显示中英文树名，并查询那个部门跟进。

    - 民政处余恩恩女士表示处方会与路政署商讨及跟进。

  - 第9项：重新粉饰太子台19号旁卑利街入口两边的石柱

    - 主席询问古物咨询委员会(古咨会)就石柱评级的进度。

    - 民政处文志超先生表示跟据古咨会官方网站四月份的新项目评估结果，石柱仍未有显示评级。

    - 郑丽琼议员希望知道粉饰石柱是否变成破坏历史文物。

    - 何专员表示跟据她了解，如非必要及在正常情况下古物古迹办事处并不建议于古咨会有资料或完成任何研究前进行任何有可能影响建筑或文物的工程。一般而言，个别建筑若已在待评级的新项目名单内，虽然未被评级但亦可能已完成部分前期搜集资料的工作。工作小组可以尝试向古物古迹办事处查询有关资讯。

    - 工作小组通过去信古物古迹办事处查询有关石柱的评级事宜。

  - 第13项：在半山中区内重要公众设施加设饮水设施

    - 郑丽琼议员询问是项工程研究进度。

    - 民政处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示康文署正与工程部门研究于辖下场地增设饮水设施的可行性。另外，运输署表示有关公共运输及交通设施由运输署管辖，但设置饮水设施等非运输及交通设施并非该部门的职责。民政事务总署工程组正研究以地区小型工程于有关公共运输及交通设施设置饮水设施的技术可行性，惟初步考虑是有关设施并非如康文署辖下场地有职员管理及定期巡查，担心饮水设施保养及饮用水的卫生问题。

    - 陈捷贵议员询问康文署是否所有公园都设有饮水设施。

    - 康文署周佩珊女士表示并非所有公园都设有饮水设施，一般而言，设有洗手间及动态动育设施如球场的公园，较多会设有饮水设施。而公园已设有洗手间，即已有来水、排污设施，会较容易可以加设饮水设施。署方会与工程部门跟进有关事宜。

  - 第18项：中西区文学径传意牌

    - 主席询问是项工程计划研究进度。

    - 民政处文志超先生表示根据记录，由于当初选定的地点包括私人地段，期后于2015年年底再重新拣选地点，及重新咨询有关部门，包括先向地政署查证有关地点是否牵涉私人地段，再向路政署及运输署跟进。处方稍后会向工作小组提交立传意牌四个修订建议地点。

    - 陈捷贵议员希望能加快工程进度。

    - 主席及何专员认为可分阶段进行工程，如先进行内容已通过的工程，以加快工程进度。

  - 第8项：改善及美化坚尼地城蒲飞径

    - 杨开永议员询问是项工程计划研究进度。

    - 民政处余恩恩女士表示民政事务总署工程组正同步与定期合约顾问就以地区小型工程设置挡雨上盖的技术可行性及工程预算进行初步研究。

  - 第4项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

    - 主席希望加快工程进度并请处方安排实地视察。

    - 民政处文志超先生表示处方将稍后安排实地视察。

  - 第16项：山市街3-5号雅福台对出山坡加设遮挡板

    - 叶永成议员询问工程计划研究进度，并表示居民意见指有山水溅出并发出异味，希望加快工程进度。

    - 民政处余恩恩女士表示土木工程拓展署已于2016年1月为斜坡(No. 11SW-A/C747)已完成巩固工程，并会就该斜坡排水口的水花溅湿过路行人的情况进行改善工程。处方现正待土木工程拓展署为斜坡完成改善工程另外，而民政事务总署工程组会研究为3-5号雅福台对出护土墙(No. 11SW-A/R333)加设遮挡板，初步已咨询有关部门，处方会继续跟进。

  - 小组备悉文件。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午一时正结束。

中西区区议会秘书处

二○一六年十月