中西区区议会

地区小型工程工作小组

第四次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二零一六年十月十九日(星期三) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 下午三时正 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH

组员

陈捷贵议员,BBS,JP 陈浩濂议员 陈学锋议员,MH 郑丽琼议员 许智峰议员 吴兆康议员 萧嘉怡议员 杨开永议员 杨学明议员

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 梁惠珍女士 | 中西区民政事务处联络主任主管(地区设施及社区参与) |
| 颜选华先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 周佩珊女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理 (分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 叶慧婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

李志恒议员 叶永成议员,BBS,MH,JP

第1项：通过会议议程

- 小组通过修订的会议议程。

第2项：通过二○一六年七月七日地区小型工程工作小组第三次会议简录

- 小组通过会议简录。

第3项：地区小型工程计划建议项目
(地区小型工程工作小组文件第29/2016号)

- 搬迁皇后大道西行人路上的电箱

  - 文件由陈财喜议员提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政处(民政处)行政主任(地区管理)文志超先生表示现正就工程初步咨询路政署、机电工程署(机电署)及运输署的意见，以确认负责管理该电箱的部门。

  - 主席表示香港电灯有限公司现在于该址进行工程，希望是项工程可配合港灯工程动工则更好。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 于城西公园列提顿道出入口附近，加设有上盖的坐椅

  - 文件由陈捷贵议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席表示英华女校附近亦有类似款式的座椅。

  - 民政处文志超先生表示曾进行实地视察，行人路较为狭窄，约一米半长，未必适合设置有盖座椅，可以考虑设置座地式的座椅。而英华女校附近的折合式座椅为九十年代所建。

  - 民政署工程组工程督察(香港)2颜选华先生表示曾有小朋友被同款座椅夹伤，所以现时已避免设置该款座椅。颜先生表示亦可考虑设置木条斜板式的座椅，下次会议可向小组提交设计作参考。

  - 陈议员希望座椅尽量不要阻碍行人路。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 旧山顶道至克顿道的行山径优化工程

  - 文件由陈浩濂议员提交及向组员介绍文件，并表示曾联络渔农自然护理署、路政署、地政署，但有关部门均未有就工程作出跟进。

  - 主席建议去信相关部门，要求交代有关地段由那个部门管辖，并作出跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 维修荷兰湾径的行山设施

  - 文件由陈浩濂议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席建议去信相关部门，要求交代有关地段由那个部门管辖，并作出跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 光汉台花园加设饮水机

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件，并表示希望饮水机靠近游乐场。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)周佩珊女士表示署方一直有就适合的场地作出跟进，包括光汉台花园，建筑署及机电工程署亦现正检视有关指引。

  - 陈捷贵议员希望署方考虑于城西公园加设饮水机。

  - 康文署周佩珊女士表示署方主要检视设有洗手间，即已设有来去水设施的场地；由于城西公园没有设置洗手间，故工程部门需要研究工程的可行性。

  - 陈议员表示城西公园以往设有喷水池，或许已装有来去水设施。

  - 康文署周佩珊女士表示署方会与工程部门作研究。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 坚道栏杆挂设花盆

  - 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示会就花盆位置及数量咨询相关部门意见。

  - 陈学锋议员希望处方检视近卑路乍街坚城中心的花盆是否需要移除，因行人路的花盆与环保回收箱令路面变窄。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 在佐治五世公园内加入长者运动设施

  - 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署周佩珊女士表示香港铁路有限公司(港铁)已于公园设置三组长者健体设施。港铁已于本年五月中移交场地予康文署并向公众开放。由于港铁负责该范围及设施一年的保养，故署方暂时尽量不会改动场地任何设施。

  - 杨学明议员认为公园内的长者健体设施仍不足够。另外，他建议在长椅位置增设荫棚，让市民可以避雨。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 美化罗便臣道49号半山中环行人电梯底休憩处

  - 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示可以设置约两张座地式的座椅。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 业主立案法团及互助委员会花盆设置计划(2016-2017)

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 陈学锋议员询问计划是否受欢迎，如何处理业主立案法团(法团)及互助委员会(互委会)弃置的花盆，处方有否于设置花盆约一年后检视有关花盆有否被弃置，亦希望处方就成功申请计划的大厦的数字。

  - 民政处文志超先生表示计划自2008年起推行，处方会发信予全中西区内所有法团及互委会询问申请意愿，上年度一共向三十六座大厦，提供约一千四百多盆植物。处方曾就法团及互委会有否将有关花盆放置大厦外的公共地方进行巡查，并去信提醒法团及互委会将花盆移走，处方会继续进行巡查，如有需要，处方会考虑回收花盆。工程组设置花盆后亦会即场拍照作纪录。

  - 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士表示处方会安排年度巡查。工程的承办商只负责送递花盆，而不包括日常管理。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 业主立案法团及互助委员会告示板设置计划(2016-2017)

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 科士街48号马路加设扩阔铁板

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件，并表示路政署可能会进行相关工程，希望处方作出跟进。

  - 民政处文志超先生表示会咨询相关部门的意见，并会向部门反映地面凹凸不平的情况。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 中西区区内行人路增设遮挡檐篷

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员对建议表示支持，并提醒组员圣嘉勒小学曾要求加建上盖，但其后反对中西区区议会提出的方案。

  - 民政处文志超先生表示会就建议咨询相关部门，初步发现有关地点不是私人土地。

  - 陈学锋议员表示港铁曾表示坚尼地城站C出口已交由康文署接管。

  - 主席建议去信港铁要求港铁于坚尼地城站C出口加设遮挡檐篷。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求区内公共图书馆增设图书消毒箱

  - 文件由萧嘉怡议员提交及向组员介绍文件。

  - 主席表示支持设置消毒箱。

  - 郑丽琼议员建议先选定一两间图书馆作试点。

  - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士表示在文化康乐及社会事务委员会会议后，已向部门反映议员有关意见，包括试行计划的建议。根据资料，图书消毒箱有两款类型，分别为座枱式及柱立式。就议员递交的小型工程计划建议书，署方会就设施的功能、图书馆运作管理、各项支出，包括人力资源等方面作出研究，并视乎地区小型工程的拨款能否完全吸纳及承担计划的所有支出。

  - 主席查询购置消毒箱由地区小型工程拨款，而康文署则承担其他支出的可行性。

  - 康文署陈淑兴女士表示图书馆非常重视馆内的卫生情况，除定期进行清洁外，亦提供酒精搓手液，让市民在接触公共物品后清洁双手。此外，图书馆职员在处理归还的书籍时，如发现书籍有污渍或不洁物时，亦会抽起另行处理。而由议会建议推出的新服务及设施所涉及的各项开支，需由区议会拨款支付。

  - 萧嘉怡议员表示图书消毒箱应为自助式，询问署方可否节省人手的开支。

  - 康文署陈淑兴女士表示根据过往经验，推出新服务及器材后都需要人手支援，如回答查询、教导使用、维持秩序、安排器材保养维修等。

  - 主席请康文署提供支出预算。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 要求在西营盘亚厘架巷增设扶手及垃圾箱

  - 文件由杨学明议员提交及向组员介绍文件。

  - 杨开永议员表示有长者提出有关意见，并对建议表示支持。

  - 民政处文志超先生表示有关地段为私人地段，处方会就工程咨询民政事务总署意见。

  - 郑丽琼议员希望处方跟进罗便臣道73号的工程。

  - 民政处余恩恩女士表示处方现正与民政事处总署跟进有关工程。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」。

第3项﹕4.	地区小型工程计划拨款申请

(地区小型工程工作小组文件第9&10/2016号)

- 地区小型工程计划拨款申请–改建丰物道附近海傍地段为休憩用地

  - 文件由民政处提交及由民政处余恩恩女士向组员介绍文件。

  - 郑丽琼议员询问洗手间位置，并询问用地会否由康文署接管。

  - 民政处中西区民政事务专员黄何咏诗女士表示暂时使用中西区社区重点项目(重点项目)的洗手间，而重点项目与丰物道与之间的门会于日间向公众开放。何专员表示用地暂时建议采用部门共管模式，部门间共同合作管理，希望用地能尽早向公众放开。何专员补充指计划中的照明灯价格比早前建议的为高，是由于有关照明灯较为耐用，而处方与机电工程署紧密跟进后，价格已调低不少，希望组员能理解。

  - 陈捷贵议员对计划能与与重点项目连系表示高兴，并希望重点项目与丰物道与之间的门能长期开放。

  - 何专员表示重点项目的码头凌晨时份仍为副食品市场贩商使用，处方仍与贩商协商中。

  - 郑丽琼议员希望渠务署可以设置展板介绍「净化海港计划」以作宣传、教育之用。

  - 许智峰议员对计划表示支持，但希望处方说明拨款开支的细节，并询问围栏的设计。

  - 萧嘉怡议员询问处方能否于用地设置社区苗圃。

  - 主席询问用地可否让宠物进入。

  - 郑丽琼议员询问照明灯会否影响苗圃选址，并指若决定用作社区苗圃，希望处方尽快选址及推行。

  - 民政处余恩恩女士表示工程分为两部份，机电工程署(机电署)设置照明灯，民政署工程组会设置座地式长椅、设置围栏及设置照明灯的土木工程的相关费用。预算包括支付机电署设置照明灯、后备及紧急开支及管理费等。中西区区议会通过有关拨款计划后，机电署及民政署工程组会订定详细的设计图，处方会就设计咨相关部门，并再进行地区咨询，其后机电署及民政署工程组会就工程进行招标，预计招标需时三至四个月。工程预计于明年三月开始，明年九月完工。余女士表示中西区地区小型工程2016-17年度的拨款约一千二百万元，而地区小型工程的超出预算的承担额不得超过该财政年度整体拨款的核准拨款额的200%。部份工程会跨年度进行，一般而言工程开支不会多于该年度的拨款额。

  - 何专员表示休憩用地为临时用途，处方会联同其他部门就用地用作社区苗圃进行研究。用地主要希望供市民休憩之用，暂未有计划让宠物进入。处方会就此与康文署商讨，亦会就有关预算及选址征询小组意见。除社区苗圃外，何专员建议参考中山纪念公园，保留部份草地用作草地活动，如亲子绘本及说故事。

  - 民政署颜选华先生表示照明灯应该不影响苗圃选址，设置照明灯后仍可于附近进行活动。围栏方面，近海边会选用不钢的物料，而两边的闸会选用高身的包胶网，以防市民可以爬越围栏。

  - 经讨论后，小组通过采纳方案二，拨款5,990,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–伊利近街座椅设置工程

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件，食物环境卫生署三色回收筒。

  - 郑丽琼议员担心小朋友或醉酒人士会爬越座椅攀上扶手电梯。

  - 民政署颜选华先生表示曾相关部门商讨，座椅前方楼梯的地台更容易用借力践踏。

  - 经讨论后，小组通过拨款60,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–德忌利士街座椅设置工程

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员询问工程价格详情。

  - 民政处文志超先生表示三张座椅设置费用占150,000元，处方会就工程咨询相关部门及进行地区咨询。

  - 民政署颜选华先生表示工程组稍后会进行磡探。

  - 许智峰议员表示该址为白鸽重灾区，提醒处方加强清洁。

  - 经讨论后，小组通过拨款240,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–业主立案法团及互助委员会花盆设置计划 (2016-2017)

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款320,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划拨款申请–业主立案法团及互助委员会告示板设置计划 (2016-2017)

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过拨款100,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

- 地区小型工程计划额外拨款申请–龙虎山郊野公园中草药园改善工程

  - 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。

  - 陈捷贵议员希望工程加快，并表示工程于山上进行因而有较昂贵的工程费用，亦正研究采用价格较低的草药介绍牌。

  - 经讨论后，小组通过拨款140,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

第4项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第32/2016及34/2016号)

- 地区小型工程工作小组文件第32/2016号

  - 第3项：丰物道休憩处改善工程

    - 康文署周佩珊女士表示工程已开展并预计于下年第二季完成。

  - 第6项：卑路乍湾公园凉亭安装电风扇

    - 康文署周佩珊女士表示工程已于十月中完成。

    - 陈学锋议员表示风扇只集中吹向中间位置，希望署方调较送出风向角度。

    - 康文署周佩珊女士表示署方会与工程部门作出跟进。

  - 第7项：城西公园增设荫棚及安装挂墙电灯

    - 陈捷贵议员询问有关工程是否经已开展，并希望工程尽快完成。

    - 康文署周佩珊女士表示工程已于十月初开展，会顿促工程进度。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第34/2016号

  - 第2项：中环至半山行人扶手电梯美化工程

  - 第3项：改善及美化巴丙顿道17-19号琼峰台对出空地

  - 第4项：西营盘社区综合大楼三楼平台增设檐篷

    - 民政处文志超先生表示上述三项工程已完成。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第33/2016号及35/2016号)

- 地区小型工程工作小组文件第33/2016号

  - 主席表示秘书处曾去信邀请建筑署出席是次会议，部门已就五个工程项目作出回复，惟未有派代表出席。经讨论后，小组同意去信建筑署要求部门提交就各个工程提交工程时间表。

  - 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设档雨玻璃

    - 康文署周佩珊女士表示建筑署现正研究采用轻身的建筑材料，稍后会再与署方商讨。

  - 第2项：在中西区康文署辖下的球场加设时钟及温度计

    - 康文署周佩珊女士表示卜公花园足球场的工程将会展开，而科士街临时游乐场足球场的工程现正待机电工程署落实细节的安排。

  - 第3项： 中西区区内公园及休憩处的露天座椅添置挡雨檐篷

5.4.1	康文署周佩珊女士表示就议员建议先为香港佐治五世纪念公园内其中三组座椅加装荫棚，经建筑署研究后，表示其中两组座椅的位置靠近树木，需先作技术性研究，确保地下树根不受相关的地基工程影响。而另一组座椅的位置因贴近后方的护土墙，受原有结构所限，该处不宜再加建新荫棚。另外，公园亦位于铁路保护区范围内，建筑署建议就项目咨询港铁公司及其他相关部门。

  - 第4项：要求加高科士街临时游乐场足球场及佐治五世纪念公园西面的足球场与篮球场间的挡波网

    - 就上述两项工程，康文署周佩珊女士表示由于场地位于铁路保护区范围内，建筑署建议就项目咨询港铁公司及其他相关部门。建筑署亦现正研究其他建议如在挡波网上加装拉网的方案的可行性。

  - 第5项：港铁坚尼地城站C出口旁楼梯级加设扶手

    - 康文署周佩珊女士表示港铁公司承诺会尽快开展工程。

  - 第6项：卑路乍湾公园舞台添置风扇

    - 康文署周佩珊女士表示署方建议考虑于需要时设置座地风扇。

    - 陈学锋议员建议署方考虑于观众座位两旁增设风扇。

    - 康文署周佩珊女士表示署方会请工程部门研究其可行性。

- 地区小型工程工作小组文件第35/2016号

  - 第14项：山市街3-5号雅福台对出山坡加设遮挡板

    - 民政处文志超先生表示屋宇署已为私人地段的护土墙加设去水管道，故无须进行加设遮挡板的地区小型工程计划。

    - 陈学锋议员表示加设遮挡板后，情况有明显改善。

  - 第3项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

    - 民政处余恩恩女士表示处方会继续与地政总署、土木工程拓展署、建筑署、工程组及定期合约顾问，跟进拨地及斜坡维修保养的安排，研究把空地改建为休憩用地及于空地内围或外围进行绿化工程的可行性，稍后会安排与工作小组进行实地视察。

- 第7项：其他事项

- 没有其他事项。

第8项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于下午四时正结束。

中西区区议会秘书处

二○一七年一月