****

**中西区区议会**

**地区小型工程工作小组**

**第五次会议简录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | ﹕ | 二零一七年一月二十五日(星期三) |
| **时间** | ﹕ | 下午三时正 |
| **地点** | ﹕ | 香港中环统一码头道38号海港政府大楼11楼中西区民政事务处会议室 |

出席者：

 主席

|  |
| --- |
| 陈财喜议员,MH |

组员

|  |
| --- |
| 叶永成议员,BBS,MH,JP 陈捷贵议员,BBS,JP 陈学锋议员,MH 陈浩濂议员郑丽琼议员 吴兆康议员 萧嘉怡议员 杨开永议员 杨学明议员  |

列席者：

|  |  |
| --- | --- |
| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| 王雪儿女士 | 中西区民政事务助理专员 |
| 余恩恩女士 | 中西区民政事务处高级行政主任(地区管理) |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处行政主任(地区管理) |
| 钟焌尧女士 | 民政事务总署建筑师(工程)6 |
| 颜选华先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 陈淑芬女士  | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理 (分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 叶慧婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

|  |  |
| --- | --- |
| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |

因事缺席者：

|  |
| --- |
| 李志恒议员  |
| 许智峰议员 |

**第1项：通过会议议程**

1. 小组通过修订的会议议程。

**第2项：通过二零一六年十月十九日地区小型工程工作小组第四次会议简录**

1. 小组通过会议简录。

**第3项：地区小型工程计划建议项目**(地区小型工程工作小组文件第1/2017号)

1. **中山纪念公园加设电箱**
	1. 文件由卢懿杏议员提交，由杨学明议员向组员介绍文件。
	2. 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)陈淑芬女士表示经咨询建筑署后，署方表示可于钟楼位置加设电箱，康文署会与建筑署跟进有关工程细则。是项工程费用将由康文署支付，无需向地区小型工程计划申请拨款。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
2. **开放并绿化西营盘甘雨街的政府土地**
	1. 文件由主席提交及向组员介绍文件。
	2. 中西区民政事务处行政主任(地区管理)文志超先生表示曾进行实地视察，但该地段可能牵涉地政署管理以及私人土地问题，表示会与地政署一同实地视察，研究绿化的可能性。
	3. 杨学明议员希望可以解决手推车阻碍甘雨街行人路的问题，建议设置区域，方便运输工人存放手推车。
	4. 郑丽琼议员希望有关部门研究甘雨街是否涉及僭建或阻碍走火通道问题。
	5. 经讨论后，小组通过进行实地视察再作跟进。
3. **搬迁皇后大道西/水街交界行人路上的电箱**
	1. 文件由杨学明议员提交及向组员介绍文件。
	2. 民政处文志超先生表示处方会联络机电工程署、运输署及路政署讨论搬迁事宜。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
4. **翻新上环卜公花园的儿童游玩设施**
	1. 文件由萧嘉怡议员提交及向组员介绍文件。
	2. 康文署陈淑芬女士表示署方即将于2月中一并更换部份滑梯组件及摇摇马设施。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
5. **将无限极广场附近的天桥底改为垃圾站**
	1. 文件由主席提交及向组员介绍文件。
	2. 郑丽琼议员表示天桥底位置若改为垃圾站，需研究垃圾气味问题。若技术上较难配合，建议亦可美化该位置。
	3. 中西区民政事务专员黄何咏诗女士同意活化有关用地，并表示食物及环境卫生署及运输署亦曾于中西区区议会大会及中西区交通及运输委员会(交运会)作出报告，初步研究于海港政府大楼垃圾站前设置位置供清洁工人更安全横过马路，并表示会与有关部门联络，希望部门尽快将相关文件提交交运会讨论。
	4. 主席表示现阶段对用地改为垃圾站没有强烈意见，希望探讨该用地用作其他用途的可行性；并已提交有关近海港政府大楼垃圾站的交通意外的文件予交运会，运输署亦表示会于该会议提交方案。
	5. 经讨论后，小组同意视乎交运会的讨论结果，再探讨该用地用作其他用途的可行性。
6. **加列山道行山径优化工程**
	1. 文件由陈浩濂议员提交及向组员介绍文件。
	2. 民政处文志超先生表示要去信相关部门研究相关工程。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
7. **美化山道天桥桥趸的壁画**
	1. 文件由主席提交及向组员介绍文件。
	2. 民政处文志超先生表示未来会检视区内所有壁画，研究美化更新的需要，再将供议员讨论。
	3. 何专员表示早前曾与民政事务总署商讨，政府亦支持区内的美化工程；并建议将区内不同的位置，包括山市街及主要公路等位置一并进行美化；亦可与本地艺术家合作，带领区内学生参与美化工程，并以中西区地标作主题，以达美化及推动旅游业的效果。
	4. 主席、郑丽琼议员及叶永成议员对何专员的建议表示支持。叶议员亦同意与本地艺术家合作，以本区历史，街坊文化作壁画设计的主题。
	5. 主席建议就区内需进行翻新工程的壁画地点，邀请中西区全体区议员提交建议，再一并处理。
	6. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
8. **半山干德道56号殷桦花园二期门前行人路设置花盘**
	1. 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件。
	2. 民政处文志超先生表示需要进一步实地视察及研究设置花盘的可行性。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
9. **修补及翻新区内公园/儿童游乐场设施**
	1. 文件由陈学锋议员提交及由杨学明议员向组员介绍文件。
	2. 康文署陈淑芬女士表示署方会定期检查及更换老化的设施，并已经就陈议员提出的建议作出跟进。有关中山纪念公园东面室外健身区的地垫及触觉引路带已经完成更换及维修工程，而在公园外的黄色触觉引路带因并非位于康文署管辖范围，故已将有关资料转交民政事务处跟进。另外，在科士街儿童游乐场的地垫亦已经完成更换。至于在卑路乍湾公园的荫棚、地垫及摇摇马设施，及在荷李活道公园内的指示牌维修及翻新的建议，本署会与相关部门作出跟进。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
10. **坚道与卑利街交界北面天桥底增设长椅**
	1. 文件由吴兆康议员提交及向组员介绍文件。
	2. 民政处文志超先生表示将实地视察研究工程可行性。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
11. **地区小型工程研究计划（2017-2018）**
	1. 文件由民政处文志超先生提交及向组员介绍文件。
	2. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
12. **中西区设施维修及改善工程项目（2017-2018）**
	1. 文件由民政处文志超先生提交及向组员介绍文件。
	2. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
13. **中西区栏杆盆栽植物设置工程(2017-2018)**
	1. 文件由民政处文志超先生提交及向组员介绍文件。
	2. 主席建议处方研究承办商罚则的阻吓力。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
14. **中西区绿化工程（2017-2018）**
	1. 文件由民政处文志超先生提交及向组员介绍文件。
	2. 主席建议处方日后提供绿化植物的品种，以及于可行位置考虑植树。
	3. 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。
15. **组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」**
	1. 郑丽琼议员建议附件A1的标题列明内容为已完成的工程项目。
	2. 主席表示组员可于中西区区议会网页查阅附件A1「地区小型工程建议项目登记册(已完成项目)」，建议日后区议会秘书处不需列印附件A1可更环保。
	3. 经讨论后，小组同意附件A1日后只供组员网上查阅。
	4. 何专员补充指现时工程项目工作持续进行，项目分别为正进行研究并将会展开的工程、进行中的工程或正咨询相关部门的工程。就每项新建议的工程项目，处方均会与民政署及相关部门来回商讨，希望降低工程各项的成本，例如工程研究费用、简化设计等，故未必每次会议均能就研究中的工程汇报进度。何专员希望组员理解由于近年建筑成本增加，区内亦越来越多较大型的工程项目，将来的工程费用或会相对较以前为高。然而，整体而言地区小型工程的财政稳健，亦足以应付未来较大型的工程。

**第4项﹕地区小型工程计划拨款申请**

(地区小型工程工作小组文件第3-5,10-13/2017号)

1. 地区小型工程计划拨款申请–地区小型工程研究计划（2017-2018）
	1. 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。
	2. 经讨论后，小组通过拨款66,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
2. 地区小型工程计划拨款申请–中西区设施维修及改善工程项目（2017-2018）
	1. 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。
	2. 主席询问每项项目的支出情况。
	3. 民政处文先生表示可于会后整理资料供议员检视。
	4. 经讨论后，小组通过拨款880,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
3. 地区小型工程计划拨款申请–中西区栏杆盆栽植物设置工程(2017-2018)
	1. 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。
	2. 民政处文先生表示未来会与承办商研究，考虑多采用较多色彩的植物，加强美化效果。
	3. 主席建议增加植物的密度，减少市民弃置烟头及垃圾于花盆。
	4. 经讨论后，小组通过拨款540,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
4. 地区小型工程计划拨款申请–中西区绿化工程（2017-2018）
	1. 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。
	2. 主席建议与其他部门合作，研究于区内更多位置进行绿化。
	3. 经讨论后，小组通过拨款1,860,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
5. 地区小型工程计划拨款申请–山市街行人电梯旁行人路面加建上盖－第一阶段可行性研究
	1. 文件由民政处提交及中西区民政处高级行政主任(地区管理)余恩恩女士向组员介绍文件。
	2. 叶永成议员表示港铁通车后不少市民经学士台及桃李园等沿行人电梯前往港铁站，但现时只有从下而上行的单向电梯设有上盖，故希望新建的行人路上盖可以覆盖整段路段，并希望有关部门继续进行可行性研究。
	3. 何专员表示可行性研究会包括上盖的覆盖范围。
	4. 郑丽琼议员询问其他区对同类工程的处理。
	5. 民政处余女士表示其他区亦有类似先例，同类工程可交由小型工程组负责。
	6. 主席表示处方可以考虑研究为上盖进行绿化工程。
	7. 经讨论后，小组通过拨款500,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
6. 地区小型工程计划额外拨款申请－兴建连接薄扶林道(宝翠园第三座)至香港大学站之间行人道遮雨屏－第一阶段可行性研究
	1. 文件由民政处提交及由民政处余恩恩女士向组员介绍文件。
	2. 叶永成议员及陈捷贵议员建议处方于设计上加强照明，陈议员亦建议遮雨屏使用透明物料。
	3. 经讨论后，小组通过拨款150,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。
7. 地区小型工程计划额外拨款申请－中西区文学径传意牌设置工程－第一阶段可行性研究
	1. 文件由民政处提交及由民政处文志超先生向组员介绍文件。
	2. 何专员建议与设计师合作设计传意牌，并可考虑推出导赏及书册推广文学径以配合有关工程。有关建议可于中西区区议会事务工作小组(事务小组)作出跟进。另外，何专员建议除九位文学泰斗外，可考虑加设本地文学家如胡燕青及何紫等的传意牌。
	3. 陈捷贵议员希望处方可加快此项目的进度，并建议参考南区文学径做法。陈议员支持何专员的建议，并指亦可考虑本地文学家小思。
	4. 主席对是项工程计划表示支持，工程的内容可于其后于事务小组作出跟进。
	5. 经讨论后，小组通过拨款460,000元予民政处进行有关项目，文件将呈交地管会讨论。

**第5项：地区小型工程计划推行进度报告**

(地区小型工程工作小组文件第6/2017及7/2017号)

1. 地区小型工程工作小组文件第6/2017号
	1. 第4项：石山街休憩处及克顿道休憩处进行改善工程
		1. 康文署陈淑芬女士表示工程已于2016年8月及12月完成。
	2. 第5项：在康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程
		1. 康文署陈女士表示卜公花园足球场加装电子钟连温度显示工程预计于2017年第一季完成。
		2. 康文署陈女士表示中山纪念公园足球场及坚弥地城临时游乐场加设不锈钢储物笼工程已于2016年12月完成。
		3. 康文署陈女士表示科士街游乐场足球场加装电子钟连温度显示工程预计于2017年第一季完成。
	3. 小组备悉文件。
2. 地区小型工程工作小组文件第7/2017号
	1. 第1项：中西区区议会街头展示板更改为Central & Western District Council
	2. 第2项：科士街48号马路加设扩阔铁板
	3. 第3项：更换科士街临时游乐场的损坏座椅
	4. 民政处文志超先生表示上述三项工程已完成。
	5. 第14项：干德道3号（沿途）小巴站加设避雨亭
	6. 民政处文先生表示工程组经勘探后发现地底没有足够空 间设置避雨亭的地基。
	7. 小组备悉文件。

**第6项：地区小型工程计划建议研究进度报告**

(地区小型工程工作小组文件第8/2017号及9/2017号)

1. 地区小型工程工作小组文件第8/2017号
	1. 康文署图书馆高级馆长(中西区) 陈淑兴女士表示署方已就议员建议于区内公共图书馆增设消毒箱的地区小型工程建议在除菌机成效及所需资源等方面作出研究供小组考虑。署方就除菌机成效征询卫生署及机电工程署的意见。卫生署表示要达到消灭细菌的预期效果，书籍表面必须被紫外光充分照射，如书的内页未能被紫外光充分照射则未能被消毒。即使书籍表面经过消毒，取出书籍时，亦可能因应使用人士双手的清洁状况及外在环境而使书籍再受污染。所以提醒市民在接触公共物件后保持个人卫生及双手清洁是十分重要；如只强调图书除菌机的效用，或许有机会引致市民疏于防范，未有意识到保持个人及双手卫生的重要性。机电工程署则就产品电力公众安全方面给予意见，表示电力产品须附合相关法例要求，亦应设有联锁功能，以免于机件运作时被随意打开导致紫外光射出机身外。再者，除菌机内紫外光所照射的范围有机会存在盲点，因此建议定期消毒和更换过滤网等配件。另外，康文署陈女士表示现时在本地市面上可购买的两款图书除菌机每次的处理量分别是3本及6本书籍，以图书馆每日书籍借出量计算，所占百分比不高，加上图书馆空间有限，难以放置多部图书除菌机，而且图书除菌机在运作时亦会发出声浪。署方认同卫生署的呼吁及指引，定期清洁馆内的设施。而书籍如附有污渍时，职员会抽起另行处理；亦在图书馆各主要入口或柜台附近提供酒精搓手液供市民在接触过公共物件及书籍后清洁双手。署方就各部门有关图书除菌机及其在公共图书馆的成效在研究报告文件第3至5段中提供了资料及意见，并在第7至8段提供图书除菌机开支估算及拨款涵盖范畴供工作小组考虑及审视工程建议。
	2. 萧嘉怡议员及杨学明议员不认同卫生署对此工程的回应，而萧议员表示公共图书馆有必要设置消毒箱，希望专员能就部门之间作更多协调及增设有关设施。
	3. 陈捷贵议员建议考虑采用其他类型的消毒箱，而消毒箱可先设置于儿童图书馆，减低儿童受感染机会。
	4. 主席表示设置消毒箱不代表取代图书馆固有卫生程序，并认同设置消毒箱的可行性，建议先以试点形式研究消毒箱的成效。
	5. 杨学明议员表示部分儿童图书确实存在卫生问题，同意先试验设置消毒箱于儿童图书馆，再研究是否继续设置。
	6. 何专员表示政府对工程建议持开放态度，个人亦认为以卫生及市民健康而言有关计划值得试行。而就任何公帑的使用，各部门及图书馆亦有责任向议员及市民解释消毒箱的局限及转达专家的意见，让议员有全面的资料再作考虑。若以先导计划形式推行消毒箱，康文署未必有资源涵盖计划的所有支出。地区小型工程可以涵盖相关设备的支出，但由于地区小型工程的整体拨款不包括用作经常费用的支出，而有关拨款严格而言亦未能用作人力资源单一项目的开支，故有关部门需继续研究有关拨款能否涵盖新增服务而衍生的其他额外开支，如人手开支。
	7. 陈捷贵议员建议署方训练义工指导市民使用消毒箱。
	8. 康文署陈女士表示在文件中所列出的各项支出估算中包括人手支援，而其所需负责的工作亦详列在文件内。目前的人手支出估算，主要是在新服务推出时的早期数月需要人手在图书馆开放时间内作出支援，而在其后的人手则主要是覆盖图书馆繁忙时段。图书馆开放时间长，未必有义工可恒常在图书馆各开放时段到图书馆服务，而每名义工亦须经图书馆职员训练后才可协助提供服务，义工工作时间短及流动大，如若每每为新义工提供训练在职员人手方有困难。在加强了图书馆人手以推展新服务后，若有合适稳定的义工人选，才能考虑以义工配合工作。
	9. 杨学明议员表示相信市民可以自行操作消毒箱，认为不需要加设助理员协助。
	10. 何专员表示参考当年推出自助借书机的经验，认为自助消毒箱设置初期应该需要助理指导市民。处方会与相关部门继续沟通，研究成本及成效问题，包括人手安排**。**
	11. 主席建议组员容许各部门有更多的时间跟进及研究人手资源及询问何时可作出决定。
	12. 康文署陈女士表示视乎所需资源是否能予以批拨给署方。
	13. 经讨论后，小组原则上支持有关工程计划拨款，并要求相关部门继续研究人手开支的安排。
	14. 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设档雨玻璃
		1. 康文署陈淑芬女士表示已咨询建筑署意见，并简介建筑署建议的两个方案供参考及讨论，其中一方案为运用拉力帆布覆盖荫棚，此乃相对简单的做法，帆布亦耐用，日后维修亦方便。另一方案为采用类似胶片的轻身物料加装在荫棚上，惟因物料尺码所限，需要较多的数量才能并合覆盖范围，要考虑结构、维修及清洁等问题。建筑署亦建议需就选取的方案向港铁及有关部门进行咨询，待进一步落实后，建筑署会提交研究可行方案的工程细则及预算费用。
		2. 杨开永议员建议参考同站A出口上盖的设计做法。
		3. 陈捷贵议员支持运用胶片的设计。
		4. 主席表示小组大致同意运用胶片设计方案，希望有关部门尽快提交进一步资料供议员讨论。
	15. 第5项：港铁坚尼地城站C出口旁楼梯级加设扶手
		1. 康文署陈淑芬女士表示港此工程已经于2016年12月7日完成。
	16. 第6项：卑路乍湾公园舞台添置风扇
		1. 康文署陈女士表示于2016年12月29日联同建筑署进行实地视察，工程部门表示在技术上是可行的，需要再进一步研究工程细则。
		2. 主席建议加强卑路乍湾公园的照明情况。
		3. 康文署陈女士表示会与有关部门研究改善方法。
2. 地区小型工程工作小组文件第9/2017号
	1. 第2项：绿化水街公厕
		1. 杨学明议员询问公厕绿化位置。
		2. 民政处余恩恩女士表示就食环署与建筑署有初步设计，会后会再补充资料供议员参考。
	2. 第10项：半山罗便臣道71-73号旁（西面）石级加设扶手栏
		1. 郑丽琼议员询问研究进度
		2. 民政处余女士表示目前部门对此工程沟通良好，获民政事务总署批准后，将会进行下一阶段的工作。
	3. 主席建议于日后文件中于每项工程建议内容中加上提出日期，方便议员跟进情况。
	4. 民政处余女士表示部门会于下次会议前加插建议的文件内容。

**第7项：其他事项**

1. 何专员表示旅游事务署有关孙中山史迹迹径纪念牌的工程现于设计阶段，希望召开工作小组第一次特别会议，并于第七次地区设施管理委员会将此项目作合并讨论。
	1. 郑丽琼议员对有关安排表示支持。
	2. 经讨论后，工作小组同意有关会议的安排

**第8项：下次会议日期**

1. 秘书处将于稍后通知各组员下次会议日期。
2. 会议于下午五时十五分结束。

中西区区议会秘书处

二○一七年二月