中西区区议会

地区小型工程工作小组

第六次会议简录

| 日期 | ﹕ |  | 二零一七年三月十七日(星期五) |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | ﹕ |  | 上午十时三十分 |
| 地点 | ﹕ | 香港中环统一码头道38号 海港政府大楼11楼 中西区民政事务处会议室 |  |

出席者：

主席

陈财喜议员,MH

组员

陈浩濂议员 陈学锋议员,MH 郑丽琼议员 许智峰议员 吴兆康议员 杨开永议员 杨学明议员 叶永成议员,BBS,MH,JP

列席者：

| 黄何咏诗女士, JP | 中西区民政事务专员 |
| --- | --- |
| 文志超先生 | 中西区民政事务处署理高级行政主任(地区管理) |
| 颜选华先生 | 民政事务总署工程组工程督察(香港)2 |
| 高国强先生 | 民政事务总署助理工程督察(中西区) |
| 陈淑芬女士 | 康乐及文化事务署中西区副康乐事务经理 (分区支援) |
| 黄家燕女士 | 康乐及文化事务署中西区助理康乐事务经理 |
| 陈淑兴女士 | 康乐及文化事务署图书馆高级馆长(中西区) |
| 叶慧婷女士 | 康乐及文化事务署图书馆馆长(石塘咀公共图书馆) |

秘书

| 沈施恩小姐 | 中西区民政事务处行政主任(区议会) 4 |
| --- | --- |

因事缺席者：

陈捷贵议员,BBS,JP 李志恒议员,MH 萧嘉怡议员

第1项：通过会议议程

- 小组通过会议议程。

第2项：通过二零一七年一月二十五日地区小型工程工作小组第五次会议简录及地区小型工程工作小组第一次特别会议暨地区设施管理委员会第七次会议简录

- 小组通过二零一七年一月二十五日地区小型工程工作小组第五次会议简录及地区小型工程工作小组第一次特别会议暨地区设施管理委员(地管会)会第七次会议简录

第3项﹕地区小型工程计划建议项目

(地区小型工程工作小组文件第15/2017号(修订))

- 在德辅道西均益大厦一期对出的栏杆放置花盆

  - 文件由主席提交及向组员介绍文件。

  - 中西区民政事务处(民政处)署理高级行政主任(地区管理)文志超先生表示会咨询运输署的意见，并可就花盆的数量及品种与主席进行实地视察。

  - 杨学明议员表示山道的佳宝食品超级市场经常将杂物置于店外，加上路段人流甚多，放置花盆可能令路段变得更为狭窄，希望处方留意。

  - 主席认同杨议员的意见，并表示区议会亦曾多次向有关方面作出投诉。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 干德道行人电梯出口设立指示往山顶游览区的资讯版

  - 文件由郑丽琼议员提交及向组员介绍文件，并表示许多游客不知如何由该处前往山顶，交通工具亦只有的士和路途迂回的3号小巴。

  - 主席认为旅游事务署或旅游发展局更加需要就有关项目投放资源，并希望向部门表达有关讯息。

  - 郑丽琼议员亦希望旅游事务署可以作出跟进，并表示甘乃威议员曾就设置旅游资讯牌事宜向地管会提交文件，而有关议题亦可于旅游事务讨论，但中西区区议会的旅游事务暨商贸推广工作小组现已取消。

  - 许智峰议员表示整条中环至半山自动扶梯系统(半山电梯)均有游客不知如何前往山顶，可能整条路段都有需要增设指示牌，希望何专员亦能向有关部门反映。

  - 吴兆康议员表示于伊利近街亦有游客询问原创坊的位置。

  - 主席建议去信旅游事务署，要求署方于中西区合适的地点，包括半山电梯，增设旅游资讯牌，并希望资讯牌内容涵盖由半山电梯前往山顶的交通资讯。

  - 陈浩濂议员表示部份游客会由花园道山顶缆车站总站徒步前往山顶，但往往半途就会迷路，每逢假日情况尤其严重。

  - 郑丽琼议员表示前往山顶的沿途可能没有街灯，尽管游客希望登山，亦会建议游客乘的士再转乘缆车。郑议员表示八十年代长春社曾有一条树木径，如路径能重新展现则可指示游客从山顶前往缆车站总站。

  - 何专员表示就甘乃威议员早前提交的文件，会议当日曾指出如透过旅游事务署增设大量旅游资讯牌，署方需动用相当的时间及资源，亦未必能满足议员的要求。由于区议会亦即将开展孙中山史迹径的工程，处方可与旅游事务署商讨，结合各项推广计划以回应议员的建议。旅游事务署和区议会可以考虑分别于不同地点设置资讯牌，但希望双方资讯牌的设计及资讯能够统一，以免造成混淆。

  - 何专员表示有关资讯牌已经历一段时间，但她理解资讯大致上仍然准确，亦明白议员意见是希望针对协助游客由半山电梯到达山顶。何专员会转达议员意见，但考虑到议员在部分地点可能希望尽快在个别位置增加路牌，她在与旅游事务署沟通了解部门未来有否更新资讯牌计划的同时，区议会亦可继续考虑以地区小型工程拨款进行有关工程，专员会负责与旅游事务署沟通，确保新的资讯牌与政府的能配合及资料显示方式有一致性。由于设置旅游资讯牌的工作需时，如地底勘探、传阅文件及施工等，资讯牌亦会占用部分位置，所以何专员同意组员建议考虑于现有设施，如电箱及胶箱，设置旅游资讯，或将资讯悬挂于半山电梯两旁。

  - 经讨论后，小组通过视乎旅游事务署重点更新中西区旅游资讯版的可行性及其时间表再作跟进。

- 坚巷花园内喷水池干涸及园内泊车影响行人

  - 文件由郑丽琼议员提交及介绍文件。

  - 康乐及文化事务署(康文署)中西区副康乐事务经理(分区支援)陈淑芬女士表示署方曾于2月13至15日暂停喷水池运作，以便安排放走池水进行清洁。喷水池运作现已回复正常。

  - 郑议员表示坚巷花园其中一个入口位于坚巷路段，游人需横过坚巷进入公园，不少市民向她反映指有关路段违例泊车问题严重，询问署方有关路段是否由康文署管理。

  - 康文署陈淑芬女士表示有关坚巷路段实为马路，并非康文署管辖范围，在地理上坚巷路段将公园分隔成左右两面，而坚巷上方亦设有行人天桥连接两面的公园范围。

  - 主席建议将有关事宜转介运输署跟进。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 康文署辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程

  - 文件由康文署陈淑芬女士提交及介绍文件。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 更换摩星岭临时休憩处的设施

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士表示有关地点正式名称为摩星岭游乐场。署方曾于本年2月联同建筑署进行实地视察，发现该处有不少设施需要翻新及更换，例如荫棚、座椅、围栏、健体设施及地台，建筑署会先为损坏的荫棚作紧急维修，并会跟进整体改善工程内容及相关支出，署方稍后会向工作小组递交工程计划建议书。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 更换石塘咀市政大厦儿童游戏室软垫设施

  - 文件由杨学明议员提交及向组员介绍文件。

  - 康文署陈淑芬女士表示去年建筑署已计划为上述游戏室进行改善工程，现正安排拨款申请，工程预计可望在本年度开展，与此同时，署方已于本年2月下旬为游戏室更换损坏的软垫座椅和添置了一组新的游乐设施。

  - 主席询问署方软垫设施的耐用度。

  - 康文署陈淑芬女士表示软垫表面为塑胶物料，若使用率高或置于冷气室内的软垫则会较容易损耗破裂。

  - 杨学明议员询问游戏室破损的软垫是否已经移除。

  - 康文署陈淑芬女士表示有关软垫经已移除，场地职员会以胶贴修补破损较小的软垫。

  - 主席建议署方考虑采用新的物料作软垫，例如纳米物料。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 修补摩星岭登山楼梯

  - 文件由陈学锋议员提交及向组员介绍文件，并对登山梯的安全表示关注，而现时该处未设有路灯，路段较为幽暗。

  - 主席希望处方能美化登山梯及检视附近围栏是否需要修补，并建议小组进行实地视察。

  - 民政处文志超先生表示会咨询土木工程拓展署，处方将进行实地视察，如果有关路段开放予市民，亦需注意相关安全。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 坚道134号行人路近马路设置长条形花盆植物

  - 文件由郑丽琼议员提交及介绍文件，并希望申报利益，指出附图是由她本人的办事处内拍摄。郑议员续指巴士专线及行人路被私家车占用，担心行人安全。

  - 民政处文志超先生表示该址可以设置花盆，但担心设置花盆后会阻碍乘客上落，处方会检视有关路段的阔度，并考虑其他办法解决违例泊车的问题，例如设置矮柱。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 扩阔罗便臣道60号外56A专线小巴站

  - 文件由郑丽琼议员提交及介绍文件。

  - 民政处文志超先生表示部分路段可能为私人地段，处方需进行实地视察，并询问郑议员是否希望将楼梯范围收窄。

  - 郑丽琼议员建议处方考虑将楼梯范围收窄三分之一，从而加阔小巴站旁的行人路。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 港铁香港大学站C2出入口对开加设植物、盆栽或花盆等绿化设施

  - 文件由叶永成议员提交及向组员介绍文件，并表示得悉有市民建议置设座椅，然而有关地段车流甚多，空气质素并不理想。

  - 主席对叶议员的建议表示支持。

  - 民政处文志超先生表示附图的栏杆为基本款式，应该能够设置花盆。

  - 经讨论后，小组通过将工程列为优先项目。

- 组员备悉及通过地区小型工程建议项目「登记册」

第4项：地区小型工程计划推行进度报告

(地区小型工程工作小组文件第19-20/2017号)

- 地区小型工程工作小组文件第19/2017号

  - 第4项：在康文辖下康乐及休憩场地进行紧急及小额改善工程

    - 康文署陈淑芬女士表示「卜公花园足球场灯柱上加设电子钟连同温度显示工程」及「科士街游乐场足球场灯柱上加设电子钟连同温度显示工程」均已完成。

  - 第6项：园艺美化工程（中区）

  - 第7项：园艺美化工程（西区）

    - 康文署陈淑芬女士表示上述两项工程均已完成。

  - 小组备悉文件。

- 地区小型工程工作小组文件第20/2017

  - 第2项：干德道3号(沿途)小巴站加设避雨亭

    - 民政处文志超先生由于小巴站地底充满管线，没有足够空间容纳避雨亭的地基，而上次会议亦未有收到委员的反对意见，故建议暂缓推行工程。

    - 工作小组同意暂缓推行工程。

  - 第5项：上环文化广场改善工程

    - 主席询问上环文化广场的雕塑是否已搬迁至新地点。

    - 民政处文志超先生表示有关雕塑已经搬迁至西消防街休憩处；而旗杆设置工程亦即将完成。

  - 第3项：摩星岭旅游设施设置工程

    - 陈学锋议员询问有关工程的时间表。

    - 主席希望处方能加快工程进度。

    - 民政处文志超先生表示顾问公司现正跟进有关设计，预计于下次小组会议呈交有关设计及内容，并预计于本年年底开展工程。

  - 第9项：中西区绿化工程(2016-17)

    - 陈学锋议员表示栏杆花盆质素参差，植物生长状况欠佳，亦载有垃圾，希望处方加以改善。

    - 主席希望承办商加紧检查及进行清洁。

    - 叶永成议员认为区议会有责任保持环境清洁，但市民亦肩负同样责任。叶议员同意陈学锋议员的意见，认为承办商可加紧保养，并希望处方能定时进行清洁。

    - 中西区民政事务处专员黄何咏诗女士表示自2016年起，处方已加紧清洁花盆的密度，现时承办商每天清洗一次，合约亦列明已有关条款。何专员希望委员能提供卫生黑点的资料，让处方能针对性进行清洁；处方亦会督促承办商加紧清洁，并再与承办商商讨清洁次数。植物品种方面，何专员认为经常更换枯萎的植物并不是最理想的方法，处方会继续研究适合栽种的植物种类再与组员商讨。

    - 叶永成议员同意何专员的意见，并表示处方难以确定承办商是否完全遵从合约条款。由于中西区占地较大，叶议员建议每位议员留意所属选区内的卫生黑点并通知处方。

    - 主席询问处方会否于花盆加设标语提醒市民保持清洁。

    - 郑丽琼议员建议承办商每星期一次于清洁后即时发送图片通知民政处。

    - 何专员表示曾考虑设置标语，然而中西区的花盆数目众多。处方可以随机要求承办商发送图片通知处方，以加强监管承办商。

  - 小组备悉文件。

第5项：地区小型工程计划建议研究进度报告

(地区小型工程工作小组文件第16-18/2017号)

- 地区小型工程工作小组文件第16/2017号

  - 第1项：区内公共图书馆增设消毒箱

    - 康文署图书馆高级馆长(中西区)陈淑兴女士表示署方已于上次的小组会议中，就图书除菌机的成效、图书除菌机在图书馆的成效及开支估算等多方面提交研究报告供组员审视。总结组员在工作小组会议中所给予的意见，知悉组员在工程拨款能够安排之下，建议应以试行形式推展及可考虑在区内拣选图书馆试行。有关建议涉及购置设备及推出新服务所衍生的额外开支。在上次的小组会议厘清地区小型工程拨款可以涵盖的范畴及未能吸纳的支出估算，署方现时亦正与中西区民政事务处联系以研究合适的拨款途径及安排。

    - 主席询问署方何时才能决定工程代理人。

    - 康文署陈淑兴女士表示需要视乎有关工程计划拨款的形式。

    - 何专员表示如果能由地区小型工程计划的拨款支付有关开支，则由小组负责是项工程，否则需要继续研究有关开支的安排。

- 地区小型工程工作小组文件第17/2017号

  - 第1项：港铁坚尼地城站外荫棚加设档雨玻璃

    - 陈淑芬女士表示署方已于本年三月十日再与建筑署及承办商进行实地视察，承办商会按议员的要求，研究采用较轻身的透明物料加装在原有的荫棚上作为挡雨檐篷，并会参考港铁站坚尼地城A出口荫棚的设计作进一步可行性研究。建议的荫棚设计亦需咨询港铁公司及相关部门，取得各方面同意后，建筑署会提交整项工程细则及预算费用。

    - 陈学锋议员询问有关工程的时间表，并表示港铁西港岛线通车已经两年，但有关工程仍未完成。

    - 杨开永议员同意陈议员，认为有关项目进度缓慢。

  - 第2项：在中西区康文署辖下的球场加设时钟及温度计

    - 陈淑芬女士表示有关工程已完成。

  - 第4项：要求加高科士街临时游乐场足球场及佐治五世纪念公园西面的足球场与篮球场间的挡波网

    - 杨开永议员询问有关工程进度，并认为有关项目进度缓慢。

  - 第7项：扩建屋兰士街休憩处宠物角至儿童游乐设施范围

    - 陈淑芬女士表示问卷设计透过秘书处征询地管会的委员后已作出调整，有关问卷调查亦已经完成。经收集统计后，收回有效问卷共71份，当中28份赞成，占有效问卷的39.4%，40份反对，占56.3%，3份无意见，占4.2%。反对的受访者中，主要担心卫生问题，其次为扩建后会影响儿童设施的使用者。

    - 郑丽琼议员表示以往曾有议员建议将坚道花园改建为宠物公园，当时的问卷调查结果与是次相约，加上有关工程需大规模改建路段，故有关建议已被搁置。郑议员亦反映不少居民表示位于半山的公园数目甚少，而部份长者亦不希望与狗只共用花园。

    - 何专员表示需要向提交建议的陈捷贵议员交代有关进展及征询他的意见，再决定是否不再继续有关建议。

    - 主席表示明白署方已根据一贯程序进行咨询，会后会就问卷的结果与陈捷贵议员跟进。主席亦建议食物环境卫生署(食环署)在该休憩处附近增加狗粪收集箱及相关设施。

    - 经讨论后，小组同意与提交建议的议员交代调查结果及再作跟进，并通过去信食环署，希望署方于该休憩处附近增加狗粪收集箱及相关设施。

  - 主席表示于早前的小组会议中亦曾对建筑署负责相关小型工程的进度缓慢表示不满，并希望建筑署能派员出席会议。秘书处曾两次发出邀请信，惟署方亦未有派代表出席会议。主席希望何专员能协助小组与建筑署跟进组员的要求，并希望建筑署提交相关工程确实的进度时间表及出席下次会议协助讨论。

  - 杨开永议员认同主席的意见，并建议去信建筑署署长跟进有关工程。

  - 经讨论后，小组通过去信建筑署署长，要求署方加快有关工程进度，提交确实的工程时间表并出席下次会议协助讨论。

  - 小组备悉文件，并通过去信建筑署署长及食环署。

- 地区小型工程工作小组文件第18/2017号

  - 第1项：绿化及美化罗便臣道 74 号旁垃圾站天台及周围桥底的公共空间

    - 民政处文志超先生表示由于食环署会继续跟进天台植物的日常保养工作，建议搁置有关工程。

    - 小组同意搁置有关工程。

  - 第2项：改建西区公众货物装卸区为休憩用地

    - 民政处文志超先生表示为配合发展局就西区公众货物装卸区的最新发展计划，建议搁置有关工程

    - 小组同意搁置有关工程。

  - 第3项：歌赋街、美轮街、善庆街美化工程

    - 郑丽琼议员希望处方尽快美化及绿化有关用地。

    - 民政处文志超先生表示路政署为有关工程代理人，处方正向路政署跟进工程设计和开支预算，惟署方表示工程数目众多，现正在排期处理是项工程。

    - 主席建议小组去信路政署署长。

    - 小组通过去信路政署要求加快有关工程进度。

  - 第4项：绿化水街公厕

    - 陈学锋议员希望处方加快有关工程进度。

    - 民政处文志超先生表示食环署曾向陈学锋议员及杨学明议员呈交初步设计图，署方现正跟进详细的设计图，稍后再提交小组。

  - 第5项：中环楼梯街与弓弦巷交界空地兴建为休憩用地工程

    - 主席询问有关工程的时间表。

    - 许智峰议员询问有关工程进度，并认为有关用地现时被围封，牵涉的社会资源代价较大。

    - 民政处文志超先生表示处方现正与有关部门跟进批地地界划分的细节安排。

    - 许智峰议员表示于实地视察当日得悉，处方已与有关部门达成共识，护土墙继续由地政总署斜坡维修组负责保养，询问工程现时何以仍处方地界划分的阶段。

    - 民政处文志超先生表示有关部门会负责相关维修保养的开支，部门之间亦已就有关地界划分的大原则达成共识，然而仍需跟进地界细节上的划分。

    - 主席表示对部门之间需要清晰划分批地的界线表示理解，但希望部门加快进度。

    - 何专员表示一般而言，划分地界需时最快两至三个月，处方会敦促有关部门并继续跟进工程进度。

  - 第11项：半山罗便臣道71-73号旁(西面)石级加设扶手栏

    - 郑丽琼议员询问有关工程进度。

    - 民政处文志超先生表示处方已就于私人地段进行有关工程，按现行《推行地区小型工程计划指引》咨询民政事务总署，署方已进行初部审阅，对推行有关工程态度正面，但仍待有关方面的正式审批。

    - 郑丽琼议员对有关进度表示满意及理解。

  - 小组备悉文件，并通过去信路政署署长。

第6项：其他事项

- 何专员表示就「改建丰物道附近海傍地段为临时休憩用地」的工程，地区设施管理委员会已通过拨款予民政处推行计划，工程预计于暑假期间开展，希望尽快开放用地予市民。

- 何专员表示于区议会大会及交通及运输委员会的会议亦曾讨论东边街北停车场，处方得知委会希望搬迁停车场，亦关心临时停车场的续约事宜。停车场承办商现已续约，而政府长远亦希望重新安置停车场。何专员表示早前曾建议搬迁停车场部分车辆或改变停车场格局，与相关部门跟进后，相信可以缩小停车场的范围，再连接两段海滨长廊，让市民可以徒步通过。处方可能需要就此进行小型工程，如改建停车场外墙、加建海旁栏杆等。一旦落实工程，处方将尽快呈交文件予小组审批。

- 主席补充指曾就有关安排与货车会沟通，会方并不反对将停车场的范围缩小。

第7项：下次会议日期

- 秘书处将于稍后通知各组员下次会日期。

- 会议于上午十一时四十五分结束。

中西区区议会秘书处

二○一七年三月